ZÁZNAM Z  VÝROBNÍHO VÝBORU

Konaného dne 10.5.2012 v sídle na Obecní úřadu Loděnice, ve věci, projednaní investičního záměru „II/4133 a II/3967  Loděnice - průtah“.

Jednání se zúčastnili – viz prezenční listina.

Zástupci Správy a údržby silnic seznámili starostu obce Loděnice se záměrem rekonstrukce silnic  II/4133 a II/3967  v průtahu obcí Loděnice ve stupni investičního záměru.

Investorem byl upřesněn přesný rozsah řešeného úseku.

Šířka vozovky silnice II/4133 byla stanovena 6,5 m v průtahu obce, vozovka bude vymezena silniční obrubou. Na výjezdech z obce, kde je  vozovka vozovka vymezena nezpevnenou krajnicí bude šířka vozovky 6,0 m  Stávající vozovka je tvořena dlažbou ze žulových kostek. Návrh technologie rekonstrukce vozovky vychází ze zpracované diagnostiky firmou IMOS.

Odvodnění komunikace je v centru obce zabezpečeno pomocí děšťové kanalizace, zbývající části vozovky na vjezdech je odvodněno do silniční příkopy.

Na silnice II/4133 ve staničení 16,269 se nachází most Ev. Č. 4133-6. Dle předané prohlídky mostu z roku 2008 je spodní stavba v dobrém stavu, bude provedena oprava mostního svršku včetně izolace.

Zapsal: ing. Bořek Zvědělík