Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce

II/432 KYJOV – MILOTICE - RATÍŠKOVICE

___________________________________________________________________________________________________________________

- Veřejný zadavatel

| Název | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje |
| --- | --- |
| Sídlo | Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno |
| IČO | 709 32 581 |
| Korespondenční adresa | SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno |
| Kontaktní osoba | Mgr. Jitka Smutná T: +420 547 120 322, M: jitka.smutna@susjmk.cz |

- Veřejná zakázka

| Předmět zakázky | Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/432 v části průtahu městem Kyjov (ul. Havlíčkova) a v extravilánu mezi městem Kyjov a obcemi Milotice a Ratíškovice. Na úseku Kyjov - Milotice bude provedena rekonstrukce a zesílení asfaltových vrstev, vč. lokálních sanací konstrukce vozovky, na úseku Milotice - Ratíškovice bude provedena recyklace za studena a následná pokládka asfaltových vrstev, se zachováním šířkového uspořádání. Součástí stavby je rekonstrukce odvodnění, napojení sjezdů a účelových komunikací. Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční práce. |
| --- | --- |
| Klasifikace zakázky (CPV) | 45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 45000000-7 Stavební práce 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71320000-7 Technické projektování |
| URL zakázky | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz0000 |
| Druh veřejné zakázky | podlimitní veřejná zakázka na stavební práce |
| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení Postupováno bude v souladu §52 písm. b) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). |
| Předpokládaná hodnota | 54.033.000,- Kč bez DPH |
| Zdroj financování |  |

- Podmínky

| Předpokládaný termín zahájení prací | 1.4.2017 |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín ukončení prací | 30.9.2017 |
| Místo plnění | silnice II/432 v části průtahu městem Kyjov (ul. Havlíčkova) a v extravilánu mezi městem Kyjov a obcemi Milotice a Ratíškovice. Místo plnění je blíže určeno projektovou dokumentací. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín. |
| Prohlídka místa | Neorganizuje se. Místo plnění je veřejně přístupné. |

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou uvedeny v příloze ve formě textu smlouvy.

Technické podmínky jsou uvedeny v přílohách k této zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust.  §92 ZZVZ a vyhl. č. 169/2016Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „SP“) v elektronické formě (tj. SP ve formátu *.pdf a v přenosovém formátu XC4 - *.xml), který je pro účastníka závazný a účastníci nejsou oprávnění ho měnit. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a SP je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny SP. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad SP s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení §54 a 98  ZZVZ.

Zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html přílohy k zadávací dokumentaci. Zadavatel doporučuje dodavatelům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace.

Část zadávací dokumentace – Projektovou dokumentaci pro část II/432 Kyjov – Milotice ve stupni DSP/PDPS byla vyhotovena společností ViaDesigne s.r.o., sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO: 276 96 880.

Část zadávací dokumentace – Projektovou dokumentaci pro část II/432 Milotice – Ratíškovice ve stupni DSP/PDPS byla vyhotovena společností PIS PECHAL, s.r.o., sídlo: Lidická 1876/42, 602 00 Brno, IČO: 023 65 952.

- kvalifikace

Účastníci jsou povinni prokázat následující způsobilost a kvalifikaci tím, že předloží níže uvedené doklady.

Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ)

Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ  předložením čestného prohlášení (Účastník může pro čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 2 této zadávací dokumentace).

Profesní způsobilost (§ 77 ZVZ)

Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

  - Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  - Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:

          - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

          - Projektová činnost ve výstavbě.

          - Výkon zeměměřických činností.

  - Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží:

    - Doklad o autorizaci pro obor dopravní stavby nebo dopravní stavby nekolejová doprava, vydaný osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění.

    - Oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona 200/1994 Sb.,                        o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13  odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona. Pokud jsou osoby, prostřednictvím kterých zabezpečuje dodavatel odbornou způsobilost zaměstnanci dodavatele, předloží dodavatel o této skutečnosti čestné prohlášení.

Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Účastníci prokáží technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a d) ZVZ, a to předložením:

- Seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Zadavatel doklady za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení nebude zohledňovat.

Minimální úroveň:

- alespoň tři stavby obdobných pozemních komunikací (rekonstrukce nebo novostavby) o finančním objemu každé z nich alespoň 26.000.000,- Kč bez DPH, dokončených v průběhu posledních pěti let před zahájením zadávacího řízení. Pokud účastník prováděl stavbu ve sdružení nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem prováděných prací musí být alespoň 26.000.000,- Kč bez DPH. Stavby realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze sčítat.

Způsob prokázání kvalifikace:

- Předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. Pokud požadované informace nevyplývají z osvědčení objednatelů, musí seznam vedle názvu staveb obsahovat minimálně měsíc a rok dokončení stavební práce, informaci o tom, zda se jedná o stavbu obdobné pozemní komunikace (rekonstrukci nebo novostavbu) či nikoliv a informaci o finančním objemu účastníkem prováděných prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

- Předložením osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Údaje uvedené v osvědčení musí korespondovat s těmi, které účastník uvedl do seznamu stavebních prací.

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci účastníka nebo vedoucích zaměstnanců účastníka nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci je požadováno u jedné osoby, přičemž u této osoby musí být splněny veškeré níže uvedené požadavky, není-li dále stanoveno jinak; osoba bude v příloze č. 5 návrhu smlouvy označena za stavbyvedoucího.

Minimální úroveň:

- Autorizace pro obor dopravní stavby.

- Praxe v oboru dopravních staveb na pozici stavbyvedoucího alespoň 5 let, nebo praxi na pozici stavbyvedoucího alespoň na třech dokončených stavebních pracích, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce obdobné pozemní komunikace ve finančním objemu každé z nich alespoň 26.000.000,- Kč bez DPH.

- Existence pracovního nebo obdobného poměru u účastníka.

Způsob prokázání kvalifikace:

- Doklad o autorizaci.

- Čestné prohlášení o délce praxe osoby na pozici stavbyvedoucího nebo o praxi stavbyvedoucího na dokončených stavebních pracích, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemní komunikace a finančním objemu každé z těchto staveb.

- Čestné prohlášení účastníka o existenci pracovního, nebo obdobného poměru u dodavatele.

Účastníci uvedou tuto osobu do návrhu smlouvy jako stavbyvedoucího.

Prokazování způsobilosti a kvalifikace

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (zejména §87 ZZVZ), výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228 ZZVZ) nebo v souladu s §45 odst. 4 ZZVZ.

Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v            § 83 ZZVZ  (Účastník tak prokáže základní způsobilost poddodavatele dle § 74 ZZVZ  předložením čestného prohlášení - účastník může pro základní způsobilost poddodavatele použít čestné prohlášení - formulář v příloze č. 2 této zadávací dokumentace).

Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé společnou nabídku v souladu zejména s § 82  ZZVZ.

- Procesní postup hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek

Otevírání obálek s nabídkami, hodnocení nabídek, posouzení prokázání kvalifikace a posouzení nabídky bude prováděno tříčlennou komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise.

Po otevírání obálek provede komise hodnocení nabídek, o čemž bude v souladu se ZZVZ pořízena písemná zpráva o hodnocení. U nabídky, která se na základě hodnocení umístí na prvním místě pořadí, bude následně provedeno posouzení prokázání kvalifikace a posouzení nabídky, zda splňuje požadavky stanovené ZZVZ a zadávacími podmínkami. Komise v případě, že zjistí, že nejsou splněny podmínky pro účast v zadávacím řízení či že není prokázána kvalifikace účastníka nebo zjistí nejasnosti v nabídce, může požádat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady (§ 46 ZZVZ). V případě mimořádné nízké nabídkové ceny bude postupováno v souladu s § 113 ZZVZ.

V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace či nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodnění způsob stanovení mimořádné nízké nabídkové ceny v případě v dalších případech uvedených v ZZVZ , bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

V případě vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení popsaném výše, provede komise nové hodnocení nabídek. U nabídky, která se na základě nového hodnocení umístí na prvním místě pořadí, bude následně provedeno posouzení prokázání kvalifikace a posouzení nabídky, zda splňuje všechny požadavky stanovené ZZVZ a zadávacími podmínkami. V případě, že ani tento účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace či nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodnění způsob stanovení mimořádné nízké nabídkové ceny v případě v dalších případech uvedených v ZZVZ , bude postupováno stejným způsobem popsaným výše. Pokud účastník, jehož nabídka se umístila na prvním místě pořadí, splnil všechny předpoklady pro účast v zadávacím řízení, rozhodne zadavatel o výběru dodavatele.

Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

- Hodnocení

| Hodnotící kritérium | Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle nejnižší nabídkové ceny. |
| --- | --- |

Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

Nabídkovou cenu zakázky vypočte účastník na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek SP. Cena jednotlivých dodávek a prací bude doplněna do SP, který je součástí zadávacích podmínek. Oceněný SP (položkový rozpočet) bude předložen v nabídce účastníka jako příloha č. 1 návrhu smlouvy v tištěné podobě a elektronicky na nosiči dat (CD či DVD) ve formátu *.pdf a v přenosovém formátu XC4 - *.xml. Výjimkou je tabulka nestavebních a vedlejších nákladů a tabulka rekapitulace, které budou ve formátu *.xls. Jednotlivé položky musí obsahovat jak základní část včetně popisu položky, tak výpočtovou část, dále musí obsahovat výkazy výměr a technické specifikace.

Nabídková cena zakázky musí obsahovat veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné k realizaci zakázky. Nabídková cena obsahuje vývoj cen ve stavebnictví, rovněž obsahuje i vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

- Návrh smlouvy

Návrh smlouvy musí být předložen ve 3 originálech a musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka včetně všech příloh, které budou úplné včetně popisu jednotlivých položek.  Tyto návrhy smluv nebudou spojeny s ostatními listy nabídky.

V případě, že oprávnění osoby jednat za účastníka nevyplývá z dokladů, kterými se prokazuje splnění kvalifikace, nabídka bude obsahovat doklad o takovém oprávnění.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou zpracovány do formy návrhu textu smlouvy a jsou pro účastníka závazné. Účastník je povinen při zpracování návrhu smlouvy vycházet z obchodních podmínek; Účastník není oprávněn při zpracování návrhů smluv měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma následujících případů:

- Identifikace účastníka a osob oprávněných za něj jednat (hlavička a závěr textu). Pokud tato osoba činí právní jednání na základě plné moci či pověření, musí být příslušná plná moc či pověření součástí nabídky v originálu nebo ověřené kopii.

Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.

- Uvedení veškerých požadovaných údajů o ceně (čl.VI. odst. 1.) údaj o ceně bude přesně odpovídat údaji v přiloženém rozpočtu, a to včetně zaokrouhlení na dvě desetinná místa.

- Uvedení údajů o poddodavatelích, kterými účastník prokazuje kvalifikaci (čl. IX. odst. 6.).

- Uvedení citlivých dat ( čl. XV. odst. 12.).

- Příloha č. 1 obchodních podmínek – Položkový rozpočet stavby: Položkový rozpočet stavby (oceněný SP): Skladba rozpočtu bude přesně odpovídat skladbě přiloženého soupisu prací. Účastník je povinen ocenit každou uvedenou položku. Účastník není oprávněn vytvářet v rozpočtu položky nové, měnit počet měrných jednotek atp. V tabulce rekapitulace nabídkové ceny není součtový vzorec. V souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. není vzorec povinnou náležitostí soupisu prací.

- Příloha č. 2 obchodních podmínek - Harmonogram prací finanční a věcný Účastník předloží věcný harmonogram v alespoň týdenní podrobnosti a finanční harmonogram alespoň v měsíční podrobnosti. Věcný harmonogram bude v souladu s lhůtami uvedenými v návrhu smlouvy a v souladu se Zásadami organizace výstavby (součást přílohy č. 7 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace). Harmonogram výstavby musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Harmonogram bude podrobně rozpracován, na ose y budou uvedeny jednotlivé činnosti členěné dle stavebních objektů, na ose x časový údaj.

- Příloha č. 3 obchodních podmínek - Kontrolní a zkušební plán zhotovitel vyhotoví a předloží.

- Do přílohy č. 5 obchodních podmínek - Oprávněné osoby zhotovitele- účastník uvede především stavbyvedoucího; zhotovitel je povinen jako stavbyvedoucího uvést jednu z osob, pomocí které jsou prokazovány technické kvalifikační předpoklady.  Účastník může v příloze č. 5 určit další oprávněné osoby, v takovém případě účastník vedle kontaktních údajů osob zároveň uvede rozsah oprávnění těchto osob. U všech těchto osob účastník uvede jejich funkci, kterou budou na stavbě plnit.

- Využití poddodavatele

Zadavatel si v souladu s § 105 ZZVZ  vyhrazuje, že koordinace prací, služeb  a dodávek, která je náplní činností stavbyvedoucího, musí být plněna přímo vybraným dodavatelem, tzn., že stavbyvedoucí musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k dodavateli.

- Jistota

Zadavatel ve smyslu § 41 ZZVZ požaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností účastníka vyplývajících mu z účasti v zadávacím řízení, a to ve výši 1.000.000,- Kč.

Jistotu poskytne Účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky, anebo formou pojištění záruky.

Jistotu poskytnutou formou složení peněžní částky, je Účastník povinen složit na účet zadavatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno – venkov, číslo účtu: 27-8613190237/0100. Účastník je povinen uvést jako variabilní symbol evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a jako specifický symbol své IČO. Jistota složená formou složení peněžní částky musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.

V případě, že Účastník poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky, předloží v nabídce originál bankovní záruky nebo originál prohlášení dle §41 odst. 4 ZVZ.

Jistota poskytnuta formou bankovní záruky musí být bez podmínek a další případných nákladů pro zadavatele.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 5 ZZVZ nebo § 124 odst. ZZVZ.

- Obsah nabídky

Zadavatel stanovuje následující požadavky na nabídku, která bude obsahovat:

- Identifikační údaje účastníka uvedené ve formuláři „Krycí list nabídky“ dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (tj. Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání; identifikační číslo. V případě podání společné nabídky (společnost dle §2716 a násl. občanského zákoníku):  označení společnosti; identifikační údaje členů společnosti, způsob jednání za společnost.

- Doklady prokazující  kvalifikaci a způsobilost.

- Doklad o oprávnění osoby, jež podepisuje návrh smlouvy, uzavřít danou smlouvu se zadavatelem.

- 3x návrhy smluv podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, vč. všech příloh, nespojené s ostatními listy nabídky.

- Elektronický nosič dat (CD či DVD) s textem návrhů smluv vč. všech příloh a oceněný soupis prací ve formátu *.pdf a v přenosovém formátu XC4 - *.xml.

- Doklady prokazující poskytnutí jistoty dle § 41 ZZVZ.

- Další doklady požadované v zadávacích podmínkách či na jejich základě.

- Podání nabídky

| Lhůta | 03.02.2017 do 10:00 hod. |
| --- | --- |
| Místo | SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno. |
| Způsob | Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 800 a 1500 podatelně SÚS JMK – ředitelství, přízemí, dv. č. 111, nebo oddělení veřejných zakázek. |

Účastníci jsou povinní podat nabídku v uzavřené obálce, označené:

- Nápisem NEOTEVÍRAT.

- Názvem veřejné zakázky „II/432 KYJOV – MILOTICE - RATÍŠKOVICE“.

- Názvem účastníka.

- Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat, vyjma návrhů smluv.

Za včasné podání nabídky odpovídá Účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.

- Otevírání obálek s nabídkami

| Termín | 03.02.2017 v 10:00 hod. |
| --- | --- |
| Místo | SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno. |

Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele, členů komise, osob, u kterých tak určí zadavatel, také zástupci Účastníků, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud se na otevírání obálek dostaví zástupce účastníka, který není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, předloží zástupce účastníka plnou moc či pověření k účasti na otevírání obálek s nabídkami za účastníka.

- Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit kontaktní osobě zadavatele                v písemné podobě (postačí emailem) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Upozorňujeme, že dokument dodaný do datové schránky zadavatele je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu ( §18a zákona č. 300/2008Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

- Další podmínky

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců.

V souladu s §86 odst. 3 ZZVZ bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověření kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly dodavatelem předloženy v zadávacím řízení.

V souladu s §104 odst. 2 ZZVZ bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby předložil doklady uvedené v tomto ustanovení ZZVZ, tj. zejména:

•	výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

•	seznam akcionářů,

•	rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

•	společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Účastník může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.

Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyku.

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit

určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Odkaz podle písm. a) nebo b) může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V případě, že zadávací podmínky obsahu takového odkazy zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.

Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že nabídka, která nebude obsahovat tři vyhotovení volně ložených podepsaných smluv včetně všech příloh, nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách s důsledky stanovenými v §48 ZZVZ.

- Přílohy

Příloha č. 1	-	Krycí list nabídky

Příloha č. 2	-	Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3	-           Návrh textu smlouvy

Příloha č. 4	-	Soupis prací

Příloha č. 5       -	Projektová dokumentace  - uloženo pod odkazem: http://a.susjmk.cz/fileswwwsusjmkcz/2_432/Kyjov_Ratiskovice.zip

Příloha č. 6	-	Stavební povolení

V Brně, dne  03.01.2017

|  | Mgr. Jitka Smutná |
| --- | --- |
|  | vedoucí oddělení veřejných zakázek |
|  | Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje |