ARCH.Č.SÚS JMK

09/01-061

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	II/374 BOSKOVICE – LHOTA RAPOTINA, PŘELOŽKA

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	září 2009

## Zpracovatel 			          	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

Havlíčkova 139/25a, 602 00	BRNO

IČ: 25325680, DIČ: CZ25325680

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č.

## Základní údaje

##### 1/   Název stavby  	II/374 BOSKOVICE – LHOTA RAPOTINA, PŘELOŽKA V SOUBĚHU S TRATÍ ČD

2/   Místo stavby 	silnice II/374, extravilán,

kat. území Boskovice a Lhota Rapotina,

okres Blansko.

Seznam trvale dotčených parcel

| KÚ |  | p.č. KN | druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boskovice |  | 3796 | orná půda | SJM Jaroslav a Eva Parákovi - Boskovice |
|  |  | 7166/15 | vodní plocha | *** |
|  |  | 3926 | lesní pozemek | MP Holding, spol. s r.o., Boskovice |
|  |  | 3939 | lesní pozemek | MP Holding, spol. s r.o., Boskovice |
|  |  | 3930/7 | orná půda | MP Holding, spol. s r.o., Boskovice |
|  |  | 3930/1 | orná půda | SJM Alois a Božena Vachovi, Lhota Rapotina |
|  |  | 3930/6 | orná půda | František Janoušek, Lhota Rapotina |
|  |  | 3930/5 | orná půda | Ing. Miloslav Bayer, Boskovice |
|  |  | 3930/3 | ostatní plocha | obec Lhota Rapotina |
|  |  | 7058/9 | ostatní plocha | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
|  |  | 7058/14 | vodní plocha | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |
|  |  | 7058/7 | ostatní plocha | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |
|  |  | 7058/8 | ostatní plocha | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |
|  |  | 7058/11 | ostatní plocha | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |
|  |  | 7058/12 | ostatní plocha | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
|  |  | 7058/1 | ostatní plocha | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |
|  |  | 3933/3 | ostatní plocha | Libuše Staňková, Boskovice 3/4, L. Staňková Skalice nad Svitavou 1/4 |
|  |  | 3928/1 | orná půda | František a Josefa Borkovi, Lhota Rapotina |
|  |  | 3928/3 | orná půda | František a Josefa Borkovi, Lhota Rapotina |
|  |  | 3927 | trvalý travní porost | MP Holding, spol. s r.o., Boskovice |
|  |  | 7070 | ostatní plocha | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |
|  |  | 3935/1 | orná půda | Michaela Kučeroví, Valtrovice ½, Mgr.Petra Skotáková, Brno ½ |
| Lhota Rapotina |  | 109/4 | ostatní plocha | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
|  |  | 109/13 | ostatní plocha | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |
|  |  | 109/14 | ostatní plocha | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
|  |  | 109/16 | ostatní plocha | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |
|  |  | 316/14 | ostatní plocha | Povodí Moravy, s. p. |
|  |  | 316/15 | ostatní plocha | MP Holding, spol. s r.o., Boskovice |
|  |  | 316/3 | vodní plocha | Povodí Moravy, s. p. |
|  |  | 304/8 | ostatní plocha | MP Holding, spol. s r.o., Boskovice |

*** Informace o majitelích parcely KN 7166/15 (Boskovický potok)

| Dominik Božek | Hradní 638/6, Boskovice, 680 01 | 1/15 |
| --- | --- | --- |
| Tomáš Božek | East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River, Kanada | 1/15 |
| Vladimír Božek | Willingdon Ave 606-6595 , VH5-4ES Burnaby, Kanada | 1/15 |
| Albert Mensdorff-Pouilly | Hradní 638/6, Boskovice, 680 01 | 1/5 |
| Bedřich Mensdorff- Pouilly | Hradní 638/6, Boskovice, 680 01 | 1/5 |
| Hugo Mensdorff-Pouilly | Přádova 2061/36, Praha, Libeň, 180 00 | 1/5 |
| Jan Mensdorff-Pouilly | Hradní 638/6, Boskovice, 680 01 | 1/5 |
| MĚSTO BOSKOVICE | Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice, 680 18 |  |

Společnost MP Holding, spol. s r.o. vlastní osoby uvedené v tabulce

3/   Charakter stavby 		novostavba

4/   Stavebník 			 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel				 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu			 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Silnice II/374 je frekventovanou spojnicí Boskovic s Blanskem. Podle posledního sčítání vozidel v roce 2005 zde projíždí 8079 vozidel denně, z toho 1 704 těžkých nákladních (profil 6-2446 u žel. přejezdů).

Silnice zde vykazuje bodové závady – nepřehlednou zatáčku, nevhodnou křižovatku se sil. III/37424 a dva železniční přejezdy, z nichž u jednoho je trať v oblouku a kolej představuje velmi výrazné narušení nivelety.

8/   Popis stavby

Přeložka silnice II/374 uvažovaná v rozsahu vymezovací studie, která byla podkladem pro upřesnění tohoto investičního záměru, představuje úpravu silnice II/374 v nezbytné délce v souběhu s železniční trati. Přeložka silnice je podmíněna současně realizovanou přeložkou trati, jejímž investorem bude SŽDC, s. o. Úsek silnice, který je v situaci označen jako tzv. souběžný, znamená nezbytnou délku přeložek jak silnice II/374, tak trati, nutnou pro zrušení obou železničních přejezdů. Zrušení přejezdů bude zahrnuto do investice SŽDC.

Délka souběžného úseku, v němž stavba silnice bezprostředně sousedí se stavbou železnice, činí 700 m – viz přiložené řezy. K této délce je třeba připočítat ještě napojení na stávající trasu na mostě přes Bělou směrem do Lhoty Rapotiny v délce 252 m. Celkem má úsek, řešený podle tohoto záměru, délku 952 m. Most bude třeba upravit tak, aby vozovka měla požadovaný sklon podle nové trasy.

Začátek úpravy bude před prvním železničním přejezdem ve směru od Boskovic. Zde bude silnice přeložena do trasy stávajícího koryta Boskovického potoka a potok bude odsunut k patě příkrého, zalesněného svahu. Tento svah bude po odtěžení staticky zajištěn pravděpodobně hřebíkováním. Délka přeložky Boskovického potoka bude max. 200 m.

Nová silnice v kategorii S 9,5/70 bude vedena na opěrné zdi o výšce do 5 m nad přeloženým potokem, délka opěrné zdi nepřesáhne 200 m. Za zdí klesá směrem do Lhoty Rapotiny ve složeném oblouku tak, aby bylo možné využít stávající most přes Bělou. Před mostem bude nakolmena silnice III/37424 od Újezdu u Boskovic a upravena na délku 80 m v kategorii S 6,5. Mezi opěrnou zdí a mostem přes Bělou bude silnice vedena v nízkém násypu nad terénem.

Předpokládaný rozsah stavby po objektech:

SO 001 Příprava území

SO 002 Dopravně-inženýrská opatření

SO 101 Přeložka silnice II/374

SO 102 Přeložka silnice III/37424

SO 103 Hospodářské sjezdy

SO 201 Úprava mostu přes Bělou

SO 202 Opěrná zeď nad Boskovickým potokem

SO 203 Statické zajištění svahu nad Boskovickým potokem

SO 301 Přeložka koryta Boskovického potoka

SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů Telefónicy, a. s.

SO 801 Rekultivace

SO 811 Vegetační úpravy

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Investice Jm kraje do silnice II/374, která je podmíněna současnou investicí SŽDC, s. o. do přeložky železnice, povede k odstranění dvou úrovňových železničních přejezdů a nepřehledné zatáčky, tedy tří významných bodových závad.

10/   Náklady stavby (v cenové hladině 2009)

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč        83,400 tis. Kč (vč. DPH)

z toho  investiční celkem		                        83,400 tis. Kč (vč. DPH)

11/   Zdroje financování (v cenové hladině 2009)

Celkové zdroje (v tis.Kč)				83,400 tis. Kč (vč. DPH)

z toho:

investiční dotace   					83,400 tis. Kč (vč. DPH)

investiční fond stavebníka

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

Stavba přeložky silnice II/374 se dvěma železničními přejezdy v nejužším místě údolí Boskovického potoka je vázána na současnou realizaci přeložky trati. Současná investice ze strany železnice je tedy nezbytným předpokladem pro zahájení stavby přeložky silnice II/374 – viz řezy v příloze.

Jedná se o stavbu v náročném terénu s pestrou výškovou konfigurací, což se odrazí ve zvýšených nákladech na opěrnou zeď pro silnici II/374 a zárubní zeď pro železniční trať.

Trvalý zábor zemědělské půdy odhadujeme na 9 450 m2, lesní půdy na 6 550 m2.

Stavba bude realizována při omezeném železniční provozu – při výlukách a při úplné uzavírce silnice II/374 v úseku mezi Boskovicemi a odb. silnice II/37424 na Újezd u Boskovic.

13/  Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní vyrovnání je dáno vykoupením pozemků soukromých majitelů, tzn. dohodou s výše uvedenými majiteli.

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Úpravou komunikace nevznikají žádné nové nároky jak na zimní, tak na letní údržbu vozovky. posypu v zimním období. Odpadnou dva železniční přejezdy, které vyžadovaly odlišnou technologii chemického posypu v zimním období.

Provoz na komunikaci bude zajištěn svislým a vodorovným dopravním značením.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Realizace přeložky silnice II/374 za předpokladu souběžně realizované přeložky trati včetně výstavby Boskovické spojky a následné elektrifikace významně zrychlí dopravu do Boskovic – z Blanska po silnici a z Brna po železnici.

Z hlediska zaměstnanosti dá tato stavba obyvatelům větší možnosti pro hledání práce v přilehlém okolí s výrazně usnadněným dojížděním.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude zajištěn veřejnou obchodní soutěží.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

| Přeložka sil. II/374 dl. 0,952 km (stavební náklady bez DPH) | měrná jednotka | jedn. cena v tis. Kč | výměra | celková cena v mil. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| konstrukce vozovky - SO 101 | m2 | 1,80 | 7565,0 | 13,617 |
| rekonstrukce stávající vozovky – SO 101 | m2 | 1,20 | 350,0 | 0,42 |
| svodidla a dopravní značení – SO 101 |  |  |  | 6,40 |
| těleso – násyp – SO 101, SO 811 | m3 | 0,50 | 28 610,0 | 14,31 |
| těleso – výkop – SO 101 | m3 | 0,35 | 680,0 | 0,24 |
| most přes Bělou – úprava příčného sklonu - SO 201 | - |  |  | 2,00 |
| přeložky navazujících komunikací - SO 202 | m | 21,00 | 80,0 | 1,68 |
| opěrná zeď - SO 202 | bm | 36,00 | 200,0 | 7,20 |
| přeložky inženýrských sítí - SO 461 | - |  |  | 3,70 |
| přeložka Boskovického potoka – SO 202, SO 203, SO 301 | bm | 20,00 | 200,0 | 4,00 |
| odvodnění (propusty) - SO 101 | ks | 600 | 2 | 1,20 |
| protioslňovací clona - SO 101 | komplet | 500 | 1 | 0,50 |
| rekultivace, dopravní opatření – SO 001, SO 002, SO 801 | - |  |  | 4,50 |
|  |  |  |  | 59,77 |

| Přeložka sil. II/374 dl. 0,952 km (rekapitulace) | cena bez DPH v mil.Kč | 19 % DPH | celkem vč. DPH v mil. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| stavební náklady | 59,77 | 11,36 | 71,13 |
| projektová příprava a inž. činnost | 3,00 | 0,57 | 3,57 |
| výkup zemědělských pozemků 9 450 m2 | 4,50 | - | 4,50 |
| výkup lesních pozemků 6 550 m2 | 3,50 | - | 3,50 |
| poplatky za vynětí ze ZPF | 0,20 | - | 0,20 |
| poplatky za vynětí z LPF | 0,50 | - | 0,50 |
| Celkem | 71,47 | 11,93 | 83,40 |

18/   Seznam příloh

1/  Přehledná situace

2/  Situace 1 : 2 000

3/  Podélný profil přeložky sil. II/374

4/  Příčné řezy s rozhraním staveb silnice a železnice

5/  Kopie katastrální mapy se zákresem stavby