Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky - Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU

Zadavatel:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Forma zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu

Druh výběrového řízení:	otevřená výzva ve smyslu Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 (v aktuální verzi) a dle zásad hospodaření vydaných Jihomoravským krajem

Zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Formulář základní údaje o nabídce

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení - vzorové

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace vč. slepého položkového rozpočtu (výkaz výměr)

# Preambule

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016. Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 (v aktuální verzi).

Pokud je v této zadávací dokumentaci odkazováno na zákon, je tak učiněno pouze z důvodu specifikace rozsahu prokázání kvalifikace.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené ve výzvě k podání nabídek a této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci.

Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat podmínkám obsaženým ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci, bude jeho nabídka vyřazena.

Identifikace zadavatele:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zastoupený:		Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

Sídlo: 			Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín, IČ: 00090352

tel.: 			+420 518 351 834, email: masarykovomuzeum@masaryk.info

Kontaktní osoba zadavatele - zástupce zadavatele

Mgr. Pavel Jurečka, advokát, tel.: +420 518 324 830

E-mail: ak.jurecka@gmail.com,  www.akjurecka.cz

Lhůta pro podání nabídky:

od 7.8. 2018 do 20.8. 2018 do 12:00 hodin

Místo podání nabídky:

Poštou se nabídky v listinné podobě podávají na adresu:

Mgr. Pavel Jurečka, advokát

Sídlo: 	Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307

Osobně se nabídky v listinné podobě podávají v pracovních dnech od 8 hod. do 14 hod na adrese:

Mgr. Pavel Jurečka, advokát

Sídlo: 	Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307

# 1.	článek 		Předmět veřejné zakázky

1.1. Předmět veřejné zakázky

Na objektu muzea je naplánována výměna výplní otvorů v uliční i dvorní části, zateplení fasády objektu, výměna klempířských výrobků a zateplení soklu.

Stavební práce spočívají v nahrazení stávajících výplní otvorů novými a v zateplení obálky budovy kontaktním zateplovacím systémem ETICS a osazení nových klempířských výrobků. Dále bude provedena injektáž obvodové stěny a vytvoření chybějící hydroizolace v úrovni +0,150. V uliční části bude použit ETICS tl. 70mm s fenolitickou pěnou pro maximální snížení přesahu KZS přes hranici pozemku, ve dvorní části bude použit ETICS s extrudovaným polystyrenem tl. 140 mm, a na štítech k navazujícím objektům a v nadstřešních rovinách bude použit ETICS s miner. vatou tl. 140 mm. (λ≤0,040W/mK).

Na výstavbu se použijí stavební materiály běžně dostupné na trhu. Pro výplně otvorů budou použity certifikované otvorové výplně vykazující Uw≤1,1 W/m2K, pro zateplení bude použit kontaktní zateplovací systém ETICS v předepsaných tloušťkách (λ≤0,040W/mK).

Stavba je navržena a provedena v souladu s technickými podklady a technologickými postupy výrobců jednotlivých stavebních materiálů, a v souladu s normami ČSN:

ČSN EN 1991-1-1	Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Obecná zatížení-zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Obecná zatížení-zatížení větrem

ČSN EN 1992		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1201		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993		Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995		Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996		Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 2902		Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)

ČSN 73 2901		Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 75 0540		Tepelná ochrana budov

Bližší informace k veřejné zakázce je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

1.2 Financování veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude spolufinancována z v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006278.

# 2.	článek  	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

## 2.1. Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí cena stavebních prací bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka k řádnému provedení stavebních prací. Účastník stanoví ceny dle slepého položkového rozpočtu - viz příloha č. 4 Zadávací dokumentace.

Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

## 2.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uchazeč uvede do návrhu smlouvy pro veřejnou zakázku v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

# 3.	článek  	Kvalifikace uchazeče

## Splnění kvalifikace

Splněním kvalifikace uchazeče zadavatel rozumí:

a)  prokázání základních kvalifikačních předpokladů

b)  prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

c) prokázání technických kvalifikačních předpokladů

stanovených zadavatelem v této Zadávací dokumentaci.

## Prokázání kvalifikace

Účastník prokazuje splnění svých kvalifikačních předpokladů doklady požadovanými zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka:

Základní kvalifikační předpoklady

Účastník prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (příloha č. 3 této Zadávací dokumentace).

Profesní kvalifikační požadavky

Účastník předloží k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:

•	výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán,

•	doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru  „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, či jeho ekvivalent a „Projektová činnost ve výstavbě“, či jeho ekvivalent.

Technické kvalifikační požadavky

Účastník předloží k prokázání technických kvalifikačních požadavků:

- Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených účastníkem v posledních 5-ti letech ve formě čestného prohlášení, a to v rozsahu 3 stavební práce obdobného charakteru, každá v hodnotě minimálně 2.500.000,- Kč bez DPH. Do požadovaného seznamu stavebních prací obdobného charakteru lze zařadit pouze stavby, jejichž předmětem bylo zateplení obvodových konstrukcí a současně výměna otvorových výplní objektů. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, které musí obsahovat: cenu, dobu a místo provádění prací obdobného charakteru a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.

- Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktních systémů s omítkou (ETICS), vydané certifikační autoritou (např. TZÚS Praha s.p. a osvědčení realizátora/montéra otvorových výplní v souladu s ČSN 746077, vydané notifikovanou osobou.

## Pravost dokladů

Uchazeč může předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

4.  článek          Požadavky na součásti a formu nabídky uchazeče

## 4.1. Součásti nabídky účastníka

Nabídka účastníka musí obsahovat:

    - Formulář základní údaje o nabídce (dle vzoru v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace),

    - řádně podepsaný Návrh smlouvy  (dle vzoru v příloze č. 2 této Zadávací dokumentace), včetně oceněného položkového rozpočtu (vzor- slepý položkový rozpočet viz příloha č. 4 této Zadávací dokumentace),

    - doklad o oprávnění osoby, která podepsala dokumenty v nabídce, jednat za účastníka pokud dokumenty nepodepisuje statutární orgán účastníka či účastník,

    - doklady a informace prokazující splnění kvalifikace účastníka v rozsahu dle této zadávací dokumentace.

## 4.2. Forma nabídky

    - Nabídku účastník zpracuje v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka, vyjma dokladů ve slovenském jazyce).

    - Nabídku účastník předloží v listinné podobě ve dvou vyhotoveních (jeden originál a jedna prostá kopie) a současně bude přiložena kompletní nabídka na elektronickém médiu (kompletní elektronická kopie nabídky vč. všech podpisů a příp. razítek).

    - Nabídku účastník podá v uzavřené obálce označené takto:

- název veřejné zakázky

- název a adresa účastníka

- název a adresa zástupce zadavatele

- na obálce musí být uvedeno upozornění „NEOTVÍRAT“.

## Doporučení zadavatele pro seřazení nabídky

- Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých dokumentů a pořadovým číslem listů.

- Formulář základní údaje o nabídce – viz příloha č. 1 této Zadávací dokumentace

- Plná moc zmocněnce nebo pověření zaměstnance účastníka k podpisu dokumentů obsažených v nabídce, pokud dokumenty nepodepisuje statutární orgán uchazeče či uchazeč.

- Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace v tomto pořadí:

- doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady,

- doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady,

- doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady.

- Návrh na uzavření smlouvy (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace).

## Zadavatel upozorňuje, že nedodržení doporučených formálních požadavků na zpracování nabídek nebude mít za následek vyřazení  uchazeče ze zadávacího řízení.

# 5.	článek 	Ostatní podmínky zadávacího řízení

## 5.1 Priorita jednotlivých dokumentů

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v písemné Výzvě k podání nabídky a v této Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné ve Výzvě k podání nabídky.

## 5.2 Změna zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy nebo uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení této výzvy.

Provede-li zadavatel (prostřednictvím dodatečných informací) úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných uchazečů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

## 5.3. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

5.4. Technický dozor

Zadavatel veřejné zakázky na stavební práce stanovuje povinnost, že technický dozor u předmětu této veřejné zakázky nesmí provádět zhotovitel stavebních prací ani osoba s ním propojená.

# článek 		Práva zadavatele

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do dne podpisu smlouvy.

  - Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení.

  - Účastník se ve své nabídce (v podepsaném návrhu smlouvy) zaváže k povinnosti umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.

V Hodoníně dne 7.8. 2018

…………………………………………………………………

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka

# Příloha č. 1: Základní údaje o nabídce

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NABÍDCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu |  |  |  |  |  |
| Název veřejné zakázky: | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU |  |  |  |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace |  |
| Sídlo: |  |  |  | Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín |  |
| IČ: |  |  |  | 00090352 |  |
| DIČ: |  |  |  | ……………. |  |
| ID datové schránky: |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: |  |  |  | Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka |  |
| Kontaktní osoba zadavatele: |  |  |  | Mgr. Pavel Jurečka |  |
| Tel.: |  |  |  | + 420 774 247 240 |  |
| E-mail: |  |  |  | ak.jurecka@gmail.com |  |
| Uchazeč |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |
| ID datové schránky: |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat: |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba uchazeče: |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH v Kč: |  | Samostatně DPH (sazba ……. % ): |  |  | Cena celkem včetně DPH v Kč: |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat |  |  |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  | .................................. |  | příp. razítko |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |  |  |  |
| Funkce |  |  |  |  |  |

# Příloha č. 2: Smlouva o dílo

SMLOUVa  O  DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

  - Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zastoupený:		Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

tel.: 			+420 518 351 834, email: masarykovomuzeum@masaryk.info

Sídlo: 			Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín,

IČ:                                   00090352
       DIČ:                                CZ00090352
       Bankovní spojení:           Komerční banka, a.s., Hodonín, č.ú.:3131671/0100

(dále jen Objednatel)

  - Zhotovitel:   ………………………………..
 Zastoupený:        ………………………………..
 tel.:                      ……………………………….

Sídlo:                  ………………………………

IČ:                      ………………………………

DIČ:                   ……………………………… 
       Bankovní spojení: ……………………………..

(dále jen Zhotovitel)

1.3.	Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, zápisů do stavebního deníku, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla, reklamacích, zmocněni jednat za:

-     	zhotovitele:   …………………………… (tel.: ………………….)

1.4.	Toto zmocnění dle bodu č. 1.3. trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení smluvních stran budou řešeny formou písemného oznámení a návrhem písemného dodatku ke smlouvě o dílo, účinné jsou tyto změny již od okamžiku, kdy byly druhé straně tyto změny doručeny.

2. Základní údaje o díle

Stavba: 	ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU

Místo:			         k.ú. Veselí nad Moravou p. č. 90

Zodpovědný projektant:      Ing. Miroslav Obdržálek, autorizovaný inženýr ČKAIT č.   
                                 1301053, IP 00 a projektant Ing. Vladimír Šenekl

2.1.	Účelem uzavření této smlouvy je zhotovení díla, jehož realizace je součástí projektu s názvem „ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU“ (dále jen „projekt“).

2.2.	Tato smlouva je uzavřena na základě poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, která byla objednatelem jakožto zadavatelem vyhlášena prostřednictvím Výzvy k podání nabídek a v souladu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 (v aktuální verzi).

3. Předmět smlouvy

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU“ v řešení dle projektové dokumentace a v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

3.2.	Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.

3.3.	V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě, při dodržení všech platných právních předpisů.

4.  Termíny plnění

4.1.	Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací			do 3 pracovních dnů od předání staveniště

ukončení prací		15.11. 2018

4.2.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

• do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy

4.3.	Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

•	včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby

•	vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.4.	Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

•	pozdější řádné předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.

•	při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

  - Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.

5.  Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

  - 5.1.  Výše sjednané ceny

Cena díla v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH		………………..,- Kč

DPH ……. %				……………….,- Kč

Celková cena včetně DPH 		………………..,- Kč

Detailní položkový rozpočet vypracovaný (naceněný) zhotovitelem je nedílnou přílohou této smlouvy.

5.2.  Obsah ceny

5.2.1. 	Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující rozpočet vypracovaný zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

5.2.2.	Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- náklady na elektrickou energii potřebnou pro provádění díla,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí,

- zabezpečení přístupu majitelům a uživatelům přilehlých nemovitostí dotčených stavebními pracemi zhotovitele.

5.2.3. 	V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

6.  Platební podmínky

6.1.   Fakturace bude provedena po řádném dodání celého díla na základě soupisu prací, písemně odsouhlasených objednatelem. Faktura bude splatná 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.

6.2.  Faktura musí obsahovat text: „ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU“, reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006278, případně další text, který sdělí objednatel zhotoviteli před vystavením faktury, a všechny údaje uvedené v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Přílohou faktury musí být soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem.

6.3.  Nebude-li daňový doklad obsahovat podstatné a výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.	Způsob provádění díla

7.1.	Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

7.2.	Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a jeho technický dozor.

7.3.	Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

7.4.	Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele (dále také jen „TD“), pracovník gen. projektanta pověřený autorským dozorem, popř. k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

7.5.	Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále jen „PD“), podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

7.6.	Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, kvalita prováděných prací.

7.7.	Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

- Staveniště

8.1.	Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 4. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

8.2.	Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby zařízení staveniště (dále také jen „ZS“) a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8.3.	Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

8.4.	Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.	Spolupůsobení objednatele

9.1.	Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu vždy však v pracovních dnech v době od 7:00 do 20:00 a ve dnech pracovního volna (sobota) v době od 8:00 do 18:00.

10.	Odevzdání a převzetí díla

10.1.	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za dokončené, je-li způsobilé sloužit svému účelu a je-li současně předána dokumentace skutečného provedení díla ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém na CD nosiči. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, který nesmí být delší než 10 dnů, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

10.2.	Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, které nesmí být delší než 10 dnů, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.

10.3.	Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

11.	Reklamace

11.1.	Postup při reklamaci: Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis, ve kterém bude uvedeno:

•	datum prohlídky

•	datum zjištění vady

•	rozsah vady či poškození díla

•	návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

•	předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

•	uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty

•	podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do následujícího dne od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním.

11.2.	I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.	Odpovědnost za vady

12.1.	Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců, od data řádného předání díla objednateli.

12.2.	Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

13.	Smluvní pokuta

13.1.	V případě prodlení s řádným ukončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13.2.	V případě prodlení s řádným odstraněním vad, vytknutých při předávání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

13.3.	V případě prodlení s řádným odstraněním vad, uplatněných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

13.4.	V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.

13.5.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody.

14.	Jiná ujednání

14.1.	Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.

14.2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky k řádnému provedení kontroly do 31.12.2028. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky také v elektronické podobě.

14.3. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

14.4.	Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

14.6.	Ve věcech neupravených touto smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

14.7.	Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost v den zveřejnění smlouvy v registru smluv.

14.8.	Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou.

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V …………….  dne ……………… 			V …………….  dne ………………

Objednatel:						Zhotovitel:

………………….……………….			………………….……………….

Masarykovo muzeum v Hodoníně,

příspěvková organizace

# Příloha č. 3: Čestné prohlášení uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

analogicky dle ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“) k prokázání splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona o ZVZ

Název veřejné zakázky:	ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU

Účastník:

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: ………………………………………..

Zastoupený: ………………………………………..

Sídlo/místo podnikání: ………………………………………..

IČ: ………………………………………..

DIČ: ………………………………………..

tímto prohlašuje, že:

• nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a zároveň její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu;

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

• není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V………………………………….dne………………………..

…………………………………………………………………….

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele,

příp. razítko dodavatele