Výzva

k podání nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle odst. 3  § 12

zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

( dále jen zákon)

Zadavatel:        Habrovanský zámek,

příspěvková organizace

Habrovany 1, 683 01 Rousínov u Vyškova

Zastoupená: PhDr. Leošem Spáčilem , ředitelem

IČ:  70921245

Tel.: + 420 517 305 103

E-mail: spacil@habrovanskyzamek.cz

Kontaktní osobou zadavatelem pověřená ve věcech veřejné zakázky je:

HANDL s.r.o.,	 Ing. Jaromír Handl

Kancelář:     	 Dvořákova 127/19, Vyškov, PSČ 682 01

tel.:		 +420 603 491 260

e-mail:	    	 handl@vyskov.cz

Předmět zakázky:

Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy Habrovanského zámku

Podmínky soutěže:

1/ Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících oken správní budovy – zadní trakt Habrovanského zámku. Okna budou v provedení EURO včetně zapravení a osazení obou parapetů. Po výměně oken bude provedeno okopání fasády a provedení nové.

Předmět soutěže je definován výkazem výměr. Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy. Jakákoliv pozdější změna z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle odst. 3  § 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu se Zásadami vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je  355 000,- Kč včetně DPH.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

kód CPV 45000000-7 - název – Stavební práce

2/ Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Zahájení:                       17. září  2018

Dokončení:         	     30. listopadu 2018

Místo plnění:                správní budova Habrovanského zámeku, Habrovany 1

3/ Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů:

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační kritéria

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených obdobně jako dle zákona o zadávání veřejných zakázek je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 74,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle §77,

Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění dodavatelem a požadovaná čestná prohlášení předkládá dodavatel vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky). Účastník zadávacího řízení je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech prostou kopií.

Základní způsobilost prokáže dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění základní způsobilosti dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 výzvy.

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který doloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení,

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá.

c) předložením dokladu o autorizaci – Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, minimálně pro jednu osobu.

Neprokáže-li účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, je povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace před jejím uzavřením.

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4/ Způsob hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria

nejnižší nabídková cena.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH. Nejvhodnější nabídka má nejnižší hodnotu. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny včetně DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

5/ Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:

Nabídky budou obsahovat:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy)

- Čestné prohlášení (příloha č. 2 výzvy)

- Kopii výpisu z OR, ŽR nebo živnostenského listu

- Autorizace v oboru pozemní stavby

- Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy)

- Položkový rozpočet

Nabídková cena bude obsahovat daň z přidané hodnoty a tato cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná (tzn., že tato cena bude v průběhu plnění zakázky účtována v plné výši jen v tom případě, že budou splněny všechny položky položkového rozpočtu a to co do jejich obsahu i jejich množství).

Nabídková cena musí vycházet z položkového rozpočtu zpracovaného na základě ocenění předložené zadávací dokumentace.

#### Do cenové nabídky je uchazeč povinen zahrnout všechny náklady spojené s výrobou, dodávkou a montáží interiéru. U celkové nabídkové ceny bude uvedeno členění na:- cenu bez DPH; - DPH, - cenu včetně DPH

6/ Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky lze podat osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených  nabídka na  zakázku –

##### Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy 
Habrovanského zámku - NEOTVÍRAT

na adrese zadavatele nejpozději  do   10.9  2018  do 1200 hodin.

### Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

### Zájemci podávají své nabídky na adresu: Habrovanský zámek, příspěvková organizace, Habrovany 1,

### 683 01   Rousínov u Vyškova. V případě doručení poštou je rozhodující datum doručení adresátovi.

7/ Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta je stanovena na 90 dnů.

8/ Otevírání obálek:

Otevírání obálek bude neveřejné.

9/ Další podmínky :

#### Nedílnou součástí této výzvy je její příloha č.3 – smlouva o dílo. Zadavatel výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této výzvy.

#### Uchazeč není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele. Uchazeč je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit zadavatele. Návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky. Návrh smlouvy bude ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou.

#### Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení výměny oken,  vyklizení budovy a podepsání posledního  zápisu  o předání a převzetí, protokolu o komplexním vyzkoušení, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, návody na obsluhu a podepsání protokolu o odstranění  všech   případných  vad  a    nedodělků .

#### Technická specifikace a technické uživatelské standardy:

#### Veškeré výrobky, které jsou předmětem zakázky musí splňovat požadavky Zákona o           
      technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění, včetně všech     
      prováděcích vyhlášek a příloh k tomuto zákonu vydaných.

#### Při průběhu prací musí zhotovitel provádět trvale taková opatření, aby bylo minimalizováno zatížení okolního prostředí zejména prachem.

#### Technické  podmínky  jsou  vymezeny  soutěžními  podmínkami  a projektovou dokumentací. Pokud  není  stanoveno  jinak,  pak  pro  dodávku  prací  platí  specifikace  podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací  a  montážních  ceníků URS a RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její  kontroly,  způsob  měření,  názvosloví,  definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN-EN týkající se předmětných stavebních prací. Zadavatel požaduje před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provedení předepsaných zkoušek dle příslušných ČSN.

#### Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na kvalitu prací a dodávek a cenu nabídky.

#### Práce,  které  se   případně   vyskytnou  nad  rámec  zadání    budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními. Tyto podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo.

#### Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu soutěže.

#### Smlouva bude zveřejněna v registru smluv.

## 10/ Práva zadavatele:

### odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

### podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěže

### výzvu více zájemcům zrušit v souladu s ustanovením § 84 zákona.

### nevracet uchazečům podané nabídky

### neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži

### upravit rozsah předmětu plnění zakázky dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici

## 11/ Zadávací dokumentace:

Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/

## 12/ Prohlídka místa plnění:

## Prohlídka místa plnění nebude provedena, místo plnění je veřejně dostupné (fasáda směrem od fotbalového hřiště).

## 12/ Závěrečná ustanovení:

### Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací dokumentací, upozornit na její případné nedostatky a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán zřetel.

### b)   Nabídka musí být podepsaná oprávněnou osobou.

V Habrovanech   14.8. 2018

…………………………………									       PhDr. Leoš Spáčil

ředitel Habrovanského zámku

Přílohy v el. podobě:

Příloha č.1 -  Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č.3 – Smlouva o dílo

Příloha č. 4 – Výkaz výměr