# Příloha č. 4 výzvy k veřejné zakázce: Oprava rozvodů vody na hale – I.etapa

Pozn. Pokud návrh smlouvy neobsahuje údaje, které je účastník povinen dle zadávací dokumentace doplnit je označeno „……….“

# Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

# Článek 1

Smluvní strany

# 1.1  Objednatel:

# Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

se sídlem Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno

IČO: 00226475

DIČ: CZ00226475

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno – město

Číslo účtu: 79332-621/0100

Statutární zástupce: Ing. Lubomír Štefka, ředitel školy

Zodpovědný zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Tejkal, tel. 548 515 145

# 1.2  Zhotovitel :

…………………………

se sídlem

IČO:

# DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární zástupce:

Zodpovědný zástupce ve věcech technických:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského obchodního soudu v …. oddíl ..., vložka ….

# Článek 2

Předmět díla

  - Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla s názvem „Oprava rozvodů vody na hale – I. etapa“,  a to v  rozsahu a za podmínek výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 13.12.2018 a závazek objednatele k zaplacení ceny díla ve výši a za podmínek daných touto smlouvou v souladu se zadávacími podmínkami.

# Předmětem díla je, z důvodu havarijního stavu stávajícího hlavního rozvodu vody (teplá, studená, požární), kompletní výměna těchto rozvodů v I. etapě. Navržené rozvody budou propojeny se stávajícími přívody k zařizovacím předmětům. Studená voda bude napojena na stávající přívod vody do objektu v místnosti H40a. Za stávajícím uzávěrem bude potrubí rozděleno na rozvod pitné a požární vody. Napojení teplé vody a cirkulace bude před vstupem do jídelny. Trasa do haly je vedena spojovací chodbou v kazetovém podhledu.  Podrobný rozsah prací je stanoven ve výkazu výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy a je

# její nedílnou součástí.

# Předmět díla zahrnuje:

- přípravné práce (demontáž SDK podhledů), zakrytí nábytku a části podlah, demontáž starých rozvodů, provedení průrazů zdmi vč. jejich zapravení a případné výmalby, montáž nových rozvodů včetně izolací, provedení tlakových zkoušek a potřebných proplachů dezinfekcí, zpětná montáž podhledů, ekologická likvidace vybouraných hmot

- rozsah stavebních prací, montážních prací včetně dodávky potřebných materiálových

komponent k realizaci zakázky je stanoven projektovou dokumentací

- zajištění a předání podkladů dle technické zprávy v projektové dokumentaci, certifikátů vybraných materiálů a výrobků, prokázání shody a prohlášení o shodě dle platných právních předpisů

- provedení zkoušek a zajištění protokolů o zkouškách dle platných ČSN/EN a smlouvy o dílo

- vyhotovení PD skutečného provedení/stavu včetně předání technické zprávy a diskety

zřízení a likvidace staveniště

  - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu, nese však vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, podpis předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění posledních ze zjištěných vad či nedodělků, provedení nezbytných zkoušek a předání veškerých písemných dokladů ve smlouvě dále uvedených.

# Článek 3

Čas plnění

  - Zahájení a ukončení prací:

Zahájení stavby – předpoklad :		  9.2.2019

Ukončení stavby		:	       do 17.2.2019

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce na podkladě smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

# Článek 4

Cena díla

  - Cena díla je stanovena dohodou na podkladě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku v rozsahu daném zadávací dokumentací.

  - Celková cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu díla v rozsahu dle této smlouvy včetně všech předpokládaných rizik.

  - Cena je sjednána ve výši :		………,- Kč 	bez DPH

………,- Kč 	DPH

Cena s DPH celkem			............,- Kč

  - Cena je stanovena jako neměnná a nejvýše přípustná pro rozsah prací uvedených v předmětu plnění této smlouvy. Ke změně může dojít výhradně zákonnou změnou sazby DPH v době od podpisu smlouvy o dílo do doby předání díla.

  - Veškeré případné  vícepráce/méně práce, jejichž nezbytnost se projeví až v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen na žádost objednatele provést po jejich vzájemném odsouhlasení včetně určení způsobu jejich provedení a ocenění.

# Článek 5

Platební podmínky, fakturace

  - Objednatel neposkytuje zálohu a je povinen uhradit cenu za provedení díla bez zbytečného odkladu po předání díla, příp. odstranění všech vad a nedodělků.

  - Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je objednatelem potvrzený soupis provedených prací.

5.3	Platba bude probíhat výhradně v české měně a bankovním převodem.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.5	Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady

vyplývající z podmínek uvedených v čl. 4.5 a za podmínky odsouhlasení oběma stranami, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně.

5.6	Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

# Článek 6

Deník

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník resp. montážní deník (SD, MD), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

  - V deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele

seznam dokumentace zakázky - stavby včetně veškerých změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkající se zakázky

  - Veškeré listy deníku musí být očíslovány.

  - Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí resp. vedoucí montér vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.

  - Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího/vedoucího montéra, jakožto odpovědného zástupce zhotovitele může do deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

  - Nesouhlasí-li stavbyvedoucí/vedoucí montér se zápisem, který učinil objednatel nebo jiný pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

  - Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů.

  - Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží pouze jako podklad k případnému vypracování písemného dodatku ke smlouvě.

# Článek 7

Staveniště

  - Staveništěm se rozumí prostor určený zápisem odsouhlaseným smluvními stranami pro stavbu a pro zařízení staveniště.

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 3 dny před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení s předáním staveniště se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

  - Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště.

  - Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních a stavebních pracích apod.

  - Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak bude dohodnuto v zápise o předání a převzetí díla.

# Článek 8

Provádění díla

  - Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu dle článku 2. a 3. této smlouvy, jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Dílo je však považováno za ukončené, ve shodě s článkem 9.5 této smlouvy až po sepsání písemného protokolu o odstranění všech vad a nedodělků a po prokázání, že dílo vykazuje předepsané parametry.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu občanského zákoníku.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku resp. montážním deníku objednatele 3 pracovní dny předem ke kontrole a pověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pohybujících se v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN/EN a jim odpovídající technologické a bezpečnostními předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Jestliže zodpovědný zástupce objednatele dospěje k názoru, že skutečný postup prací není ve shodě s přijatým harmonogramem prací, je zhotovitel povinen na požádání objednatele vypracovat změnu harmonogramu a na jeho podkladě učinit taková opatření, aby práce byly dokončeny ve lhůtě určené smlouvou o dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky objednatele.

# Článek 9

Předání díla

  - Po dobu realizace díla je jeho vlastníkem zhotovitel včetně věcí dosud nezabudovaných, které zhotovitel podle této smlouvy opatřil k provedení díla a nese nebezpečí škod na těchto věcech a samotném díle až do doby předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části objednatelem. Hotové dílo nebo jeho ucelená část přechází jako celek do vlastnictví objednatele podpisem předávacího protokolu. Dnem předání díla nebo ucelené části nabývá objednatel k předmětu díla nebo jeho ucelené části vlastnické právo a tímto dnem na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotoveném díle.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Současně oznámí zápisem do deníku datum a hodinu, kdy dílo předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka ve smyslu občanského zákoníku. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

  - Zhotovitel předloží při předání dokončeného díla následující doklady:

- dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení a 1x v podobě elektronické

- protokol o všech předepsaných a provedených zkouškách

- certifikáty, atesty, prohlášení o shodě zabudovaných materiálů

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- kopii deníku

- doklady o nakládání a likvidaci s odpadů dle platných právních předpisů

# Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

  - Za řádné provedení díla se považuje i provedení díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání dokončeného díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo i s těmito drobnými vadami a nedodělky.

  - Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami a nedodělky dle čl. 9.4, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady či nedodělku v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

# Článek 10

Záruka

- Zhotovitel poskytne na provedené dílo jako celek záruku v trvání  60 měsíců od sepsání zápisu o předání a převzetí nebo odstranění vad ve smyslu článku 9.4.podle toho, která z těchto skutečností nastane později. V záruční době zhotovitel zajistí bezplatnou opravu díla, příp. výměnu nefunkčních zařízení a výrobků.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále   v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin nastoupit na odstranění havárie, t.j.         v případech, kdy následkem vady mohou vzniknout další škody na majetku objednatele.

V ostatních případech je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady ve lhůtě  přiměřené lhůtě jejich povaze, nejdéle však ve lhůtě 15 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstranit reklamované vady nebo nedodělky je zhotovitel povinen i v případě, že má za to, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

- Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou

specializovanou firmu, a to na náklady zhotovitele.

# Článek 11

Odstoupení od smlouvy

11.1	Nastanou-li některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

11.2	Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé strany s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

  - Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti

z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

# Článek 12

Majetkové sankce

12.1	Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení. V případě, že prodlení na straně zhotovitele

s předáním díla přesáhne 15 dnů, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12.2	Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

12.3	Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady či nedodělku v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. V případě, že zhotovitel takto stanovené termíny odstranění vad a nedodělků nedodrží, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2 000,-Kč za každou v  termínu neodstraněnou vadu či nedodělek denně ode dne následujícího po dni stanoveném jako poslední den lhůty k odstranění.

12.4	Pokud zhotovitel nenastoupí do 24 hodin v případě havárie, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000,-Kč za každý den, v ostatních případech 1 000,-Kč za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení po celou záruční dobu.

12.5	Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením odsouhlaseného a správně vyhotoveného doručeného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky.

# Článek 13

Vyšší moc

  - Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,

povstání, živelné pohromy apod.

  - Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu

o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

# Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1	Nedílnou součástí této smlouvy je oběma stranami odsouhlasený harmonogram prací.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

14.3	Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

14.4     Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Protikorupčním portále

Jihomoravského kraje.

14.5	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden  zhotovitel.

  - Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz tohoto

stvrzují svým podpisem tuto smlouvu statutární zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne ………					V Brně dne ………..

…………………………..				……………………………

Ing. Lubomír Štefka				……………………………

ředitel školy					         ……………….

objednatel					             zhotovitel