Smlouva o dílo

oprava výmalby a štukové práce školních prostor

objektu Komenského 16/5, Vyškov

kterou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tyto smluvní strany:

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená: 		RNDr. Václavem Klementem, ředitelem školy

se sídlem: 		Komenského 16/5, Vyškov

IČ: 			00559270

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

xxx

zastoupená:		xxx, xx

se sídlem:		xxx

IČ: 			xxx

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně v dalším textu také jen „Smluvní strany“.

Tato smlouva dále také jen jako „Smlouva“.

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odstranění havarijního stavu uliční atiky“, zveřejněné na profilu zadavatele E-ZAK JmK (dále jen „VZ“). Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami VZ.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího opravě stávající výmalby a štukové práce vestibulu a chodeb v 1. NP v budově Gymnázia a SOŠZE Vyškov, příspěvkové organizace. Areál školy je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, příspěvkové organizaci.

- Součástí zhotovení díla jsou i následující práce a činnosti:

  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

  - zabezpečení přenosu školního vybavení dle pokynu objednatele, popř. jeho zakrytí,

  - zabezpečení dopravy a přesunu potřebného materiálu, včetně lešení,

  - celkový hrubý závěrečný úklid před předáním a převzetím díla.

Článek III.

Způsob, místo, doba provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo dle čl. II. této smlouvy a poskytnout související plnění dle této smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.

- Zhotovitel zahájí plnění této smlouvy nejdříve 29. června 2019 a dílo předá, resp. ukončí práce nejpozději do 19. srpna 2019.

- Zhotovitel dokončí a předá dílo bez vad v sídle objednatele, které je zároveň místem provádění díla.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

- Konečná cena díla dle této smlouvy činí xxxx bez DPH.

- Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání díla a poskytnutí souvisejících plnění. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se smlouvou žádné jiné finanční částky, než cenu a příslušnou DPH. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí.

- Cena také zahrnuje náklady na vodné a stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na přepravu věcí, zařízení a materiálů.

- Objednatel umožní zhotoviteli přístup k odběrnému místu pro odběr elektřiny a vody v místě provádění díla. Odebraná elektřina včetně odpovídajícího podílu nákladů na sdružené služby dodávky elektřiny, odebraná voda jsou nákladem objednatele a zhotoviteli nebudou fakturovány.

- K provádění veškerých tzv. víceprací, které nejsou vymezeny předmětem díla podle této smlouvy či naopak zúžení díla, a mají-li takové změny vliv na cenu díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

- Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den měsíce července.

- Po ukončení měsíce července předá zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku.

- Konečnou cenu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 14ti dnů od vystavení a doručení konečné faktury objednateli.

- Zhotovitel vyúčtuje objednateli konečnou cenu fakturou (dále jen „Faktura“). Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu.

- Konečnou fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 15 dnů po předání předmětu koupě.

- Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Splatnost faktury se tímto úkonem posouvá a bude zanesená do nově vystavené faktury.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo dle čl. II. této smlouvy a poskytnout související plnění dle této smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění a dále, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jakožto i se všemi podklady a garantuje, že bude možné dosáhnout účelu smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění, a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a za takto převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a podmínek dle této smlouvy:

- plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho částí vady,

- plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení stavby, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z realizace díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v plnění díla.

Článek VI.

Sankce a odstoupení od smlouvy

- Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany.

- Zhotovitel je oprávněn při nedodržení termínu splatnosti faktury dle smlouvy požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den tohoto prodlení.

- Objednatel je oprávněn v případě nedodržení termínů v rámci plnění díla podle čl. II., smlouvy požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, a to za každý případ prodlení a za každý i započatý den tohoto prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady předmětu plnění je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

- Veškeré smluvní pokuty dle smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení. Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní pokuty proti splatným pohledávkám druhé smluvní strany.

- Nedotčena zůstávají práva objednatele i zhotovitele na náhradu škody a ušlý zisk nad rámec smluvní pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

- Obě smluvní strany jsou oprávněny s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. V tom případě je smluvní strana odstupující od smlouvy povinna oznámit odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním závazku odevzdat předmět plnění objednateli po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

- jestliže bylo vůči zhotoviteli zahájeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny o více než 30 kalendářních dnů,

- pokud zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

- pokud dodaný předmět plnění nesplňuje veškeré vlastnosti (parametry) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani na náhradu účelně vynaložených nákladů.

- Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně, že ji určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupila.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Jakékoliv změny či doplňky k této smlouvě je možné provádět výlučně číslovanými písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě.

- Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží objednatel i zhotovitel.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na Profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.

Ve Vyškově dne xx. xx 2019

| RNDr. Václav Klement |  | xxx |
| --- | --- | --- |
| ředitel školy |  | jednatel |
| objednatel |  | zhotovitel |