DOPLNĚK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce s názvem

***

„Geodetické zaměření areálu zámku Mikulov“

***

zadávané v souladu s ustanovením §27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona.

| Veřejná zakázka |  |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka malého rozsahu na služby |
| Zadavatel |  |
| Název: | Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |
| IČ: | 000 89 613 |
| Zastoupený: | Mgr. Petr Kubín, ředitel |
| Kontaktní osoba: | Karel Valenta |
| Email na kontaktní osobu: | valenta@rmm.cz |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html |

K veřejné zakázce jsme obdrželi 108 dotazů v termínech v souladu se zadávacími podmínkami. Z důvodu specifičnosti a odbornosti dotazů jsme jako zadavatelé zakázky nebyli schopni odpovědi formulovat v daných dvou pracovních dnech. Společně s tímto doplňkem jsou vyvěšeny zodpovězené dotazy k zakázce.

Vzhledem k výše uvedenému se termín pro předložení nabídek posouvá na pátek 06. 09. 2019 do 14.00 hodin. Způsob doručení se nemění.

Dále se upravují následující části zadávací dokumentace:

4.	DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4. 1.	PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení.

Předpokládané zahájení: 	září 2019

Předpokládané ukončení: 	31. leden 2020

- práce nutné k vyhotovení tištěného 3D modelu hradu

Předpokládané ukončení: 	15. březen 2020

- vyhotovení tištěného 3D modelu hradu

Předpokládané ukončení: 	31. březen 2020

- práce nutné k dokončení stavebně historické dokumentace objektu

V Mikulově dne 21. 08. 2019

Přílohy: 1. grafická část – Rozsahy

2. Upravená SoD

_______________________

Regionální muzeum v Mikulově příspěvková organizace