VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce kotelny Nemocnice Tišnov

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: 14.11.2019

spisová značka zadavatele: NTRK1019

(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

IČO: 44947909

se sídlem: Tišnov, Purkyňova 279, PSČ 666 13

(dále jen „zadavatel“)

V souladu s čl. 15 a 16 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje, resp. mění dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

S ohledem na dodací termíny daného typu hořáků (až 6 týdnů) je termín realizace definovaný článkem 16 smlouvy o dílo (nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo) nereálný.

Výrobce bohužel dřívější termín dodání nedokáže garantovat, nemluvě o faktu, že do požadovaného termínu vstupují i Vánoční svátky. Výběrového řízení bychom se velmi rádi účastnili, ne však v požadovaném termínu plnění, který zřejmě žádný z dodavatelů nedokáže bez nemalých sankcí vyplývajících ze smlouvy dodržet.

Prosíme proto o zvážení prodloužení navrženého termínu alespoň do 17.1.2019.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá, resp. mění dokumentaci výběrového řízení následovně:

Zadavatel upravil obchodní podmínky vymezené v závazném návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení).

Zadavatel prodlužuje dobu plnění dle odst. 16 návrhu smlouvy z 30 dnů ode dne podpisu smlouvy na 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle dokumentace výběrového řízení v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 19.11.2019

Změna lhůty pro podání nabídek

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: 	do 27.11.2019, do 14:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek se nemění.

Přílohy: 03 Příloha č. 3 DVŘ - Návrh smlouvy_akt. k 20191119

V Tišnově dne 19.11.2019

____________________________

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

MUDr. Bořek Semrád

ředitel nemocnice