Obsah obchodních podmínek může uchazeč doplnit nebo měnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

SMLOUVa  O  DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

# Objednatel: Střední škola grafická Brno

Sídlo: Šmahova 110, 627 00  Brno

Zastoupena: Ing. Jarmilou Šustrovou, ředitelkou

IČ: 00226467

Bankovní spojení: ………………

Č. účtu: ………………………….

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

  - 2.1.  Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovení stavby s názvem: Snížení energetické náročnosti objektu školy Integrovaná střední škola polygrafická Brno, Šmahova 110. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.1.2.	Rozsah předmětu smlouvy je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností Architekti Tihelka - Starycha s.r.o. s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu školy Integrovaná střední škola polygrafická Brno, Šmahova 110“, předanou Objednatelem Zhotoviteli.

2.1.3	Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v zadávacím řízení prokazatelně seznámil s projektovou dokumentací, překontroloval její správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků Zhotovitele dle čl. 2.1.1. této smlouvy.

2.1.4.	Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby zejména následující práce a činnosti:

- případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí,

- bezpečnostní opatření pracovníků, chodců apod.,

- dodávka a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 listinných výtiscích a elektronicky na CD.

2.1.5. K prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy použil

zhotovitel tohoto / tyto subdodavatele:

………….

………….

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele uvedeného / subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

(Pokyn pro uchazeče: uchazeč v návrhu smlouvy uvede subdodavatele pouze v případech, kdy k prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení využil subdodavatele. V opačném případě návrh smlouvy nebude subdodavatele obsahovat. Při uvedení subdodavatele uchazeč doplní firmu nebo jméno a příjmení subdodavatele, sídlo, IČ.)

2.1.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby a související dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy. Projektovou dokumentaci skutečného provedenístavby je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání a převzetí díla.

2.1.7. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

3.  Termíny plnění

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Objednatel předpokládá předání staveniště a zahájení prací: duben 2014

3.1.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. Staveniště bude předáno protokolárně. Obě smluvní strany potvrdí předání staveniště svým podpisem.

3.2. Termín dokončení

3.2.1. 	Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději ve lhůtě 5 měsíců od data podpisu smlouvy o dílo.

3.2.2. 	Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.

3.2.3. 	Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.2.4. 	Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

3.2.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

4.  Cena díla

  - 4.1.    Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	………………

DPH 21 %	………………

Cena včetně DPH	……………….

4.2.  Cena uvedená v čl. 4.1. této smlouvy, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH a dále v případě provedení objednatelem odsouhlasených víceprací.

4.3.  Obsah ceny a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.3.1. 	Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pro provádění stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – položkový rozpočet, který je součástí předané dokumentace.

4.3.2.	Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce dle zákonných požadavků,

- opatření k ochraně životního prostředí dle zákonných požadavků.

4.3.3. 	V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží.

4.3.4. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo  nad  rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy, pokud se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani z nich nevyplývalo  a jeho  potřebu nemohl  zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při  prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále vícepráce).  Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Veškeré změny ve fakturaci (vícepráce, méněpráce) budou odsouhlasovány a fakturovány dle závazných podmínek poskytovatele dotace – čl. 8 – viz http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/47/14187-20121218_zppz.pdf

5.  Platební podmínky

5.1.	Provedené práce budou fakturovány měsíčně, a to do výše 80% celkové ceny díla. Zbývajících 20% ceny díla bude fakturováno až po předání díla bez vad a nedodělků

5.2 	Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury. Objednatel není v prodlení s úhradou faktury do doby, než obdrží finanční prostředky na svůj účet od SFŽP.

6.  Majetkové sankce

  - 6.1.  Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. To nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody způsobené pozdním předáním díla Objednateli, zejména pokud dojde z důvodu pozdního předání díla k odejmutí dotace nebo její části. Takovou škodu se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu.

6.1.2. 	Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší než 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.1.3. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6.1.4. Smluvní pokuty stanovené touto smlouvou nemají vliv na náhradu škody.

  - 6.2.  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.2.1. 	Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. 	Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.  Provádění díla a bezpečnost práce

  - 7.1.  Pokyny Objednatele

7.1.1. 	Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

7.1.2. 	Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7.1.3.	Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

7.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a projektovou dokumentací díla.

7.1.5. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník zákonným způsobem (dle př. č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění) a na požádání ho předložit zástupci Objednatele nebo jím pověřeného kontrolního orgánu ke kontrole, příp. provedení zápisu. Informace zapsaná ve stavebním deníku se považuje za předanou druhé straně, zápisy ve stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro zhotovení díla.

7.1.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tímto účelem budou organizovány kontrolní dny na základě dohody se zhotovitelem a požadavků objednatele a technického dozoru stavby, nejméně však jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci zhotovitele a  zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce nebo konstrukce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.  Předání a převzetí díla

  - 8.1.  Předání a převzetí díla

8.1.1.	Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

8.1.2. 	O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol.

8.1.3. Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem předání a převzetí díla.

9.  Záruka za jakost díla

  - 9.1.  Odpovědnost za vady díla

9.1.1. 	Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

9.1.2. 	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

9.1.3. Záruční lhůta je sjednána v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla na veškeré činnosti provedené Zhotovitelem. Délka záruční doby technologických komponentů a zařízení je v délce záruk poskytovaných výrobcem nebo prodejcem.

  - 9.2.  Způsob uplatnění reklamace

9.2.1. 	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. O způsobu zjednání nápravy rozhodne zhotovitel. Zjednání nápravy je možné

- odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),

- odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná,

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

9.2.2.	Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

9.2.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

  - 9.3.  Podmínky odstranění reklamovaných vad

9.3.1.	Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.3.2. 	Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

9.3.3. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

10.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

  - 10.1.  Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

  - 10.2.  Nebezpečí škody na díle

        - Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel,

        - a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

              - Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 6.500.000,- Kč pro jednu pojistnou událost, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je bude tvořit přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč a toto porušení je taktéž považováno jako podstatné porušení této smlouvy.

11.  Vyšší moc

11.1. 	Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.2.   Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12.  Změna smlouvy

12.1. 	Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými.

12.2. 	Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.  Odstoupení od smlouvy

13.1.  	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

  - 13.2.  Způsob odstoupení od smlouvy

13.2.1.	Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

13.2.2.	Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

  - 13.3.  Den účinnosti odstoupení

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

14.   Závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu

10 let následujících po roce, ve kterém bude vystaven protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Ve smlouvách uzavíraných s případnými subdodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné subdodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky také v elektronické podobě.

14.2. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé.

14.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.4. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem,  Stavebním zákonem, Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby - viz http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf   a předpisy souvisejícími.

14.4.	Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

  - 14.6.  	Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

14.7.  	Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.8.    Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

14.9.  Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- projektová dokumentace pro provádění stavby

- oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - položkový rozpočet díla

- podrobný harmonogram prací

- finanční plán měsíční

V …………….  dne ... … ……..2013		                    V …………….  dne ... … ……..2013

Za Objednatele						        Za Zhotovitele

………………….					        …………………