OBCHODNÍ PODMÍNKY pro část 2 veřejné zakázky

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny není oprávněn provádět. *

*Tento text není součástí smlouvy! Účastník jej při zpracování návrhu smlouvy vymaže!

# S M L O U V A   O   DÍLO

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Smluvní strany

1.	Jihomoravský kraj

| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno |
| --- | --- |
| IČO: | 70888337 |
| DIČ: | CZ70888337 |
| Zastoupený: | JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Monika Zezulková, referent oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí krajského úřadu |
| Telefon: | 541 651 535 |
| E-mail: | zezulkova.monika@jmk.cz |

(dále jen „objednatel“)

a

2.

| Název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Zastoupený: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ………, v odd. ………, č vl. ………,

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v ……………………………………………………. nebo

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ………, č. j. ………, nebo ………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)

(dále jen „zhotovitel“)

- Účel smlouvy

- Jihomoravský kraj je povinen dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zajistit územní ochranu některých evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů) formou vyhlášení zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) dle zákona č. 114/1992 Sb.

- Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele provést geodetické zaměření a následné označení hranic navrhovaných ZCHÚ.

- Plnění předmětu smlouvy bude financováno z finančních prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

- Předmět smlouvy

- Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo, a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

- Předmětem smlouvy (nebo také „dílem“) se rozumí:

  - Geodetické vytyčení a zaměření navrhovaných ZCHÚ Letiště Medlánky, Kobylská skála, Volkramy a Velký kopec, zaměření lomových bodů jejich hranic, provedení stabilizace lomových bodů jejich hranice, vyhotovení záznamu podrobného měření, výpočtu souřadnic všech lomových bodů hranice ZCHÚ a vyhotovení kompletních aktualizovaných seznamů parcel a jejich vlastníků. Zákres území včetně jejich ochranného pásma je specifikován v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje v jednotlivých chráněných územích provést zásahy v následujícím rozsahu a kvalitě:

      - Provedení geodetických prací a některých dalších prací souvisejících se zápisem vlastnických a jiných práv k nemovitostem dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí:

      - Geodetické vytyčení a zaměření lomových bodů hranice ZCHÚ ve smyslu ustanovení § 81, § 87 a § 88 katastrální vyhlášky a určení hranice lomových bodů ochranného pásma ZCHÚ

      - Provedení dočasné stabilizace lomových bodů hranice ZCHÚ tzv. nemezníkem, tj. pozinkovaným roxorem délky 30 cm s plastovou kulatou hlavou. V případech, kdy lomový bod bude nutno stabilizovat na masivních skalních výhozech, balvanech apod. neumožňujících umístění znaku z plastu, bude na těchto místech vytesán křížek. V případech, kdy lomový bod bude nutno stabilizovat např. na zpevněných komunikacích, betonových či jinak uměle zpevněných plochách neumožňujících umístění znaku z plastu, bude použit hřeb. Zaměření a stabilizaci lomových bodů ochranného pásma není třeba provádět.

      - Vyhotovení záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 3 katastrální vyhlášky, včetně výpočtu souřadnic všech lomových bodů hranice ZCHÚ a jeho ochranného pásma včetně výpočtu ploch v systému S-JTSK bez nutnosti pořízení protokolu o vytyčení hranice s vlastníky pozemků.

      - Oznámení o vstupu na pozemky a stabilizaci obvodu ZCHÚ dotčeným vlastníkům a obcím, a to před zahájením geodetických prací.

    - Výstupem provedených geodetických prací bude dokumentace, která bude předána objednateli v listinné formě, a to ve 3 vyhotoveních. Všechny části dokumentace o provedení geodetických prací (části operátu) budou vybaveny rozpiskou (dle vzoru v příloze č. 2 této smlouvy) umístěnou v pravém dolním rohu. Dokumentace bude obsahovat:

      - Kopii grafické části ZPMZ (grafické znázornění) + seznam souřadnic lomových bodů ZCHÚ a jeho ochranného pásma („OP“) a vypočtenou výměru ZCHÚ. Hranice ZCHÚ a jeho OP jsou stanoveny samostatnými uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi S-JTSK; souřadnice vrcholů geometrických obrazců budou seřazeny v seznamu tak, jak jdou v jednotlivých obrazcích za sebou, u zákonného OP zvlášť vnitřní a vnější hranice.

      - Kopii platné katastrální mapy s vyznačením průběhu hranice ZCHÚ a jeho ochranného pásma.

      - Aktuální seznam parcel ZCHÚ a jejich ochranných pásem a jejich vlastníků (dle vzoru v přílohách č. 3 a 4 Smlouvy), vycházející ze současně platného stavu v katastru nemovitostí.

      - Aktuální seznam parcel ZCHÚ a jejich ochranných pásem se zaznamenanými kódy typu a způsobu ochrany (§ 38, odst. 2 katastrální vyhlášky) jako podklad pro zápis změn v evidenci katastru nemovitostí (dle vzoru v příloze č. 5 Smlouvy).

      - Stručnou průvodní zprávu.

      - Potvrzení o doručení ZPMZ v digitálním formátu na příslušný katastrální úřad.

    - Zákresy hranice ZCHÚ a jeho ochranného pásma budou provedeny v souladu s přílohou č. 10, případně přílohou č, 11 katastrální vyhlášky (příloha č. 10 – poř. č. 2.23 a 2.24, příloha č. 11 – poř. č. 6), stabilizace bodů bude vyznačena v souladu s přílohou č. 10 katastrální vyhlášky (poř. č. 1.01, 1.05, případně 1.09).

  - Označení hranic následně zřízených ZCHÚ Letiště Medlánky, Kobylská skála, Volkramy a Velký kopec v terénu v souladu s projektovou dokumentací, která stanoví přesnou polohu, druh a počet značení v jednotlivých ZCHÚ. Projektová dokumentace je přílohou č. 1 Smlouvy).

  - Součástí předmětu plnění je i poskytnutí licencí k výkonu práva užívat výsledky tvůrčí činnosti vybraného dodavatele hmotně zachycené pro potřeby plnění předmětu veřejné zakázky.

- Zhotovitel se tímto zavazuje vypracovat a předat objednateli všechny části operátu v 1 vyhotovení rovněž v digitální formě (data v elektronické podobě budou předána včetně jejich souborového systému). Závazná specifikace pro digitální formu zpracování díla je uvedena v příloze č. 6 této Smlouvy a dána následujícími požadavky:

  - Grafická část bude předána tak, aby odpovídala příloze č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny parametry datových souborů určených pro předávání dat, v nichž je uvedeno: „geografická data ve vektorizované podobě se předávají ve formátu shapefile (.shp, .shx, .dbf)“, dále budou data předána také ve formátu .dgn.

  - Textové a tabulkové přílohy budou předány tak, aby taktéž odpovídaly příloze č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 64/2011 Sb., kde je uvedeno, že textové, resp. tabulkové dokumenty v digitální podobě se předávají ve formátech .doc (.txt, .rtf, .odt) resp. .xls (.dbf).

  - Všechny tištěné výstupy budou předány rovněž ve formátu .pdf.

  - Atributová tabulka, která je nedílnou součástí formátu shapefile, bude u vrstvy obsahující obrysy hranic ZCHÚ a jejich OP zpracována v následující struktuře, s uvedením názvů sloupců (je nezbytné použít velká písmena) a s parametry v závorkách: KOD (text, 4 znaky), KAT (text, 4 znaky), NAZEV (text, 100 znaků), ZCHU_OP (text, 1 znak), FIRMA (text, 30 znaků), ROK (text, 4 znaky).

  - Jednotlivé sloupce atributové tabulky budou obsahovat: KOD – kód území z Ústředního seznamu ochrany přírody (unikátní číslo), KAT – kategorie území z Ústředního seznamu ochrany přírody (nabývá hodnot PR, PP), NAZEV – název území z Ústředního seznamu ochrany přírody, ZCHU_OP – nabývá hodnot 0 pokud se jedná o polygon OP a 1 pokud se jedná o polygon vlastního území, FIRMA – zhotovitel, dle smlouvy, ROK – rok, dle smlouvy. V případě potřeby je možné sloupce doplnit (například o sloupec POZNAMKA).

- Zhotovitel se dále zavazuje provést označení hranic v terénu v navrhovaných ZCHÚ v kategorii přírodní památka v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.

- Cena díla

- Neplátci DPH vyplní pouze cenu za dílo bez DPH.

- Cena za dílo činí ___________ Kč bez DPH

- Sazba DPH 21% činí ___________ Kč (pro plátce DPH)

- Cena za dílo celkem činí ___________ Kč včetně DPH (pro plátce DPH)

- Cena za dílo je stanovena podle jednotkových sazeb pro jednotlivé práce takto:

| Geodetické práce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | délka hranic (m) | počet lomových bodů | cena |
| Letiště Medlánky | 2890 | 122 | Kč bez DPH |
| Kobylská skála | 1389 | 53 | Kč bez DPH |
| Vokramy | 1776 | 155 | Kč bez DPH |
| Velký kopec | 2500 | 67 | Kč bez DPH |
| Celkem *do částky je započítáno zaměření, vytyčení a vyhotovení geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn + stabilizace lomových bodu mezníkem |  |  | _______Kč bez DPH |

| Značení ZCHÚ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | délka hranice (m) | Pruhové značení (ks)* | Dřevěné kůly (ks)** | Pruhové značení včetně kůlů(Kč/ks) | Tabulové značení (ks)*** | Tabulové značení (Kč/ks) | Cena |
| Letiště Medlánky**** | 2890 | 0 | 0 |  | 5 |  | Kč bez DPH |
| Kobylská skála | 1389 | 11 | 4 |  | 5 |  | Kč bez DPH |
| Vokramy | 1776 | 26 | 4 |  | 3 |  | Kč bez DPH |
| Velký kopec | 2500 | 23 | 0 |  | 3 |  | Kč bez DPH |
| Celkem * cena zahrnuje: veškerý potřebný materiál, tj. barva, štětce, nádoba na barvu, práce za natírání ** cena zahrnuje: dřevěný kůl o průměru nad 5 cm (při velikosti do 250 cm) ***cena zahrnuje: materiál, tabule, stojan, vykopání jámy a betonování patek, práce, doprava a přesun hmot/materiálů/nářadí **** pruhové značení zde nebude realizováno |  |  |  |  |  |  | _______Kč bez DPH |

- Sjednaná cena za provedení díla a jeho jednotlivých částí je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku.

- Cena za provedení díla zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele užívat dílo dle licenčních ujednání této smlouvy.

- Doba plnění a splnění díla

- Doba plnění:

- geodetické práce	od 1. 6. 2022		do 15. 11. 2022

- značení ZCHÚ	od 1. 3. 2023		do 31. 5. 2023

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením všech prací a služeb a jejich předáním do 15 dnů ode dne termínu jejich ukončení specifikovaného v odst. 1. Dílo se považuje za dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.

- Dílo bude plněno po částech, které jsou specifikovány v čl. III. odst. 2. Po ukončení každé části díla bude provedena kontrola v místě plnění za účasti zástupce objednatele a zhotovitele a v případě, že tato část nebude vykazovat vady a nedostatky, bude tato část díla předána a převzata na základě protokolu.

- Dílo je objednatelem převzato po částech v místě plnění a předání je potvrzeno dílčími protokoly o předání a převzetí díla podepsaným pověřenými zástupci smluvních stran. Součástí protokolů je popis provedených prací a služeb a jejich zhodnocení.

- Bude-li dílo vykazovat neodstranitelné vady, nebo pokud zhotovitel nedodrží při jeho provádění dohodnutý postup, bude cena snížena o hodnotu prací, které nebyly řádně provedeny.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání 2 roky. Zhotovitel je povinen při reklamaci, nejpozději do 10 pracovních dnů, vyslat k objednateli odpovědného pracovníka, který reklamaci projedná a sjedná s objednatelem písemně způsob a termín nápravy. V případě, že se objednatel se zhotovitelem, nedohodnou o tom, že plnění je vadné nebo o způsobu nápravy reklamované vady nebo nedodělku, požádá objednatel o posouzení věci soudního znalce. Stanovisko soudního znalce je v takovém případě pro obě strany závazné.

- Dnem převzetí příslušných částí díla poskytuje zhotovitel objednateli licenci ke všem známým způsobům užití díla, které mají charakter autorského díla dle autorského zákona, v neomezeném rozsahu včetně oprávnění dále zpracovat příslušné části díla a pořizovat rozmnoženiny jejich hmotného zachycení nad rozsah sjednaný v této smlouvě.

- Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k součástem díla, která mají charakter autorského díla dle autorského zákona.

- Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

- Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.

- Dnem převzetí, tj. dnem podpisu dílčího protokolu o převzetí díla ze strany objednatele, nabývá objednatel vlastnické právo k předmětu díla a přechází na něho nebezpečí škody na věci.

- Místo plnění

- Místem plnění dle této smlouvy je sídlo dodavatele a území jednotlivých ZCHÚ: Letiště Medlánky, Kobylská skála, Volkramy a Velký kopec.

- Podrobně je místo plnění veřejné zakázky upraveno v příloze č. 1 této Smlouvy, v Projektové dokumentaci.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

- Zhotovitel je povinen řídit se při určení způsobu provedení díla pokyny objednatele. Objednatel poskytne zhotoviteli za tímto účelem konkrétní podklady.

- Objednatel je oprávněn v průběhu výkonu prací kontrolovat způsob provádění prací.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o provádění díla, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.

- Zhotovitel nese po celou dobu provádění díla odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli nebo třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla.

- Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, úpadek, zahájení insolvenčního řízení apod.

- Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel na vyžádání kdykoli předloží doklady o jejich odstranění ke kontrole.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, účetní doklady, účetní knihy, účtový rozvrh, záznamy dokladující formu vedení účetnictví a dále účetní uzávěrky a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to ve lhůtě minimálně do 31. 12. 2034. Zhotovitel se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným osobám do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy

- Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při zhotovování díla veškerou nezbytnou součinnost a po podepsání smlouvy o dílo neprodleně zprostředkovat kontakt s odpovědnými osobami objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli požadované podklady a informace k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy.

- Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu díla na základě dílčích faktur – daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených zhotovitelem a zaslaných nebo předaných objednateli v termínu do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení faktur jsou protokoly o předání a převzetí díla.

- Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem:

  - první část kupní ceny ve výši _______,- Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu díla, která se vztahuje k části geodetické práce, objednatelem,

  - druhá část kupní ceny ve výši _______,- Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu díla, která se vztahuje k části značení ZCHÚ, objednatelem.

- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktury zhotovitel doručí objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.

- Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- Objednatel neposkytuje zálohy. Platby dle této smlouvy bude objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že

  - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

  - nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

  - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

- Sankce a odstoupení od smlouvy

- Nesplní-li zhotovitel řádně a včas svůj závazek dokončit a předat dílo, tj. ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit do 15 dnů od doručení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.

- Nesplní-li zhotovitel řádně a včas svůj závazek dokončit a předat část díla, tj. ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny části díla za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit do 15 dnů od doručení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady nebo nedodělky, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den až do jejich úplného odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.

- Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo smluvních důvodů.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a tato smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušení podstatné.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění, nedodržení výše dohodnuté ceny nebo nedodržení doby plnění. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody.

- Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že zhotovitel nedodrží podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou zejména nesplnění termínu dokončení jednotlivých částí díla a nedodržení postupů stanovených touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedle náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla.

- Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit z důvodu neobdržení dotace z Operačního programu Životní prostředí na financování předmětu smlouvy.

- Za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považuje zkrácení výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v JMK II“ v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při provádění díla dle této smlouvy.

- Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do doby zaplacení a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

- Jestliže objednatel ve lhůtě stanovené zhotovitelem neposkytne potřebnou součinnost, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže na takový následek objednatele upozornil.

- Závěrečná ujednání

- Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k právním jednáním podle této smlouvy jménem objednatele oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený úředník Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatku ke smlouvě a odstoupení od smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Zadavatel veřejné zakázky je povinen uchovávat originální dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového řízení, popř. po jeho ukončení, vyžadují Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 nebo ZZVZ, jedná-li se o veřejnou zakázku zadávanou podle ZZVZ, včetně originálů nabídek jednotlivých účastníků výběrového řízení. Doba, po kterou musí mít příjemci podpory v OPŽP veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však činí 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy je určeno pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

- Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatné pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

- Nedílnou součástí (každého) vyhotovení smlouvy je

- příloha č. 1 – Projektová dokumentace

- příloha č. 2 – Rozpiska

- příloha č. 3 – Seznam parcel zvláště chráněného území

- příloha č. 4 – Seznam parcel ochranného pásma zvláště chráněného území

- příloha č. 5 – Seznam parcel chráněných nemovitostí zvláště chráněného území

- příloha č. 6 – Požadavky na digitální formu zpracování díla

- příloha č. 7 – Rozpočet

- Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje usnesením č. ………………………………………… ze dne …………………………….

| V Brně dne _____________________ | V ……………………. dne ……………………………. |
| --- | --- |
| ………………………………….. JUDr. Bohumil Šimek hejtman Jihomoravského kraje | ………………………………….. |