Příkazní smlouva

o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce ČOV v organizaci Zámeček Střelice“.

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

| Název: | Zámeček Střelice, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zastoupený: | PhDr. Jiřím Altmanem, ředitelem organizace |
| Sídlo: | Střelice, Tetčická 311/69, PSČ 664 47 |
| IČ: | 00212920 |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 39335641/0100 |
| Kontaktní osoba: | Voštera Miloš, ved. provozního úseku organizace |
| Telefon: | + 420 547 422 813 |
| E-mail: | vedprovzamecek@seznam.cz |

(dále jen „příkazce“)

a

Název:                                   Ing. Kratochvíl Jiří

- Zastoupený:                         Ing. Kratochvíl Jiří

- Sídlo:                                     Slatinská 92, 636 00 Brno

- IČ :                                         47404981

- DIČ:                                       CZ6809150183

- Kontaktní osoba:                Ing. Kratochvíl Jiří

Telefon:	                         728925584

E-mail:	                         jiri.kratochvil@jestrab.eu

fyzická osoba podnikající dle v živnostenského zákona

(dále jen „příkazník“)

I.

#### Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat na akci „Rekonstrukce ČOV“ v organizaci Zámeček Střelice  (dále jen „stavba Střelice“) záležitost spočívající v provedení technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby  dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, od předání staveniště po dokončení a předání díla.

- V rámci výkonu technického dozoru stavebníka (dále „TDS“) bude příkazník vykonávat následující činnosti:

- seznámení se s podklady, dle kterých se bude stavba realizovat, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a obsahem stavebního povolení;

- účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;

- provádění občasného dohledu nad realizací stavebních prací;

- sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;

- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění podmínek obsažených ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby ze strany dodavatele stavby;

- kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;

- projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek při schvalování těchto změn - způsob schvalování a provádění změn stavby bude specifikován ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby;

- prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a pořizování s tím související fotodokumentace;

- spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;

- spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby na odstraňování případných překážek při realizaci stavby a řešení vzniklých kolizí;

- kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací;

- kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby;

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;

- organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě včetně vypracování zápisu;

- kontrola soupisu dokončených provedených prací 1 x měsíčně;

- kontrola věcné správnosti daňových dokladů – faktur dodavatele stavby před jejich předáním příkazci k úhradě, včetně sledování čerpání finančních prostředků;

- dohled nad dodržováním finančního harmonogramu stavby;

- účast na řízení o předání a převzetí dokončené stavby od dodavatele stavby příkazci;

- kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdávání a převzetí stavby v dohodnutých termínech, včetně zápisu o kontrole;

- účast na zaměření skutečného provedení stavby;

- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce včetně zápisu o kontrole;

- příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;

- předání kompletní dokumentace stavby k archivaci příkazci po vydání kolaudačního souhlasu;

- kontrola vyklizení staveniště dodavatelem stavby;

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

II.

Povinnosti příkazníka

- Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. I smlouvy obstarat osobně. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám.

- Příkazník je povinen se při obstarávání uvedené záležitosti řídit podle pokynů příkazce; od těchto pokynů se může odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a není možno včas obdržet jeho souhlas.

- Příkazník je povinen podat příkazci kdykoli v rozumné době na jeho žádost podrobnou zprávu o postupu plnění příkazu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu.

- Příkazník je povinen po dobu 10 let od splnění záležitosti uchovávat doklady související s plněním záležitosti a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je záležitost hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

III.

Povinnosti příkazce

- Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi přiměřené prostředky, nezbytné ke splnění příkazu a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady vynaložené při provádění příkazu.

- Příkazce je dále povinen na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny pro činnost příkazníka, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v čl. I smlouvy.

- Příkazce je rovněž povinen udělit příkazníkovi plnou moc ve všech případech, kdy je toho nezbytně třeba k obstarání sjednané záležitosti, a poskytnout osobní součinnost tam, kde je to s ohledem na aplikovanou právní úpravu nezbytné k naplnění účelu této smlouvy.

IV.

Doba plnění a místo plnění

Zahájení plnění předmětu smlouvy:

Výkon činnosti TDS zahájí příkazník na výzvu příkazce ke dni předání a převzetí staveniště, která bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů před tímto termínem (předpokládaný termín zahájení plnění předmětu smlouvy 5-7/2016)

Ukončení plnění předmětu smlouvy:

Výkon činnosti TDS bude ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby včetně kolaudačního souhlasu příkazci.

Místem výkonu TDS nad prováděním stavby je stavba umístěna na pozemku p.č. 2584 v katastrálním území Střelice u Brna.

V.

### Úplata

Příkazce zaplatí příkazníkovi úplatu za činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy celkovou částku 80.000,- Kč vč. DPH.

Výše úplaty je podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodnutou maximální cenou pro výkon činnosti dle článku I. této smlouvy.

Pokud je příkazník plátcem DPH bude sazba DPH připočtena k základní ceně v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění v době vystavení daňového dokladu.

Tato odměna je splatná do 30 dnů od doručení faktury příkazníkem.

Odměna bude převedena na účet příkazníka.

Příkazce zaplatí příkazníkovi platbu dohodnutou v článku V. bodě 1. Této smlouvy na základě jediné a konečné faktury, která bude vystavena po oboustranně podepsaném protokolu o splnění činnosti.

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

-   označení povinné a oprávněné osoby, jejich adresy, sídla, IČO, DIČ

-   číslo smlouvy

-   číslo faktury

-   datum vystavení

-   datum uskutečnění zdanitelného plnění

-   výši ceny bez daně celkem

-   sazbu daně

-   výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

-   cenu celkem včetně daně

-   razítko a podpis odpovědné osoby příkazníka

-   označení díla („Rekonstrukce ČOV“).

VI.

Závěrečná ujednání

- Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce se smluvní strany dohodly, že příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami

| Ve Střelicích dne : 03.05.2016 | Ve Střelicích dne : 03.05.2016 |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………………….. příkazce PhDr. Jiří Altman, ředitel organizace | ………………………………….. příkazník Ing. Jiří Kratochvíl. |  |