# Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění jedinému zájemci dle ustanovení § 23 odst. 7  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

##### Haschek Robert

zastoupený: Haschekem Robertem

se sídlem: Zbýšov 140, 683 52 Zbýšov

IČO: 74704354

DIČ: CZ 7508043840

Bankovní spojení: č.ú. 2972796399/0800

Tel.: 732 700 764

(dále jen zhotovitel)

1.         Při zahájení stavby, dle  Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2013  ( dále jen SoD)

s předmětem plnění     „Zateplení stravovacího provozu “ – dále jen stavba -

uzavřené mezi příspěvkovou organizací Zámeček  Střelice, se sídlem Střelice,

Tetčická 311/69, PSČ 664 47, IČ 00212920 jakožto objednatelem   a společností

Haschek Robert, Zbýšov 140, 683 52 Zbýšov  jakožto zhotovitelem, byly zjištěny

skutečnosti vedoucí  k nutnosti provedení dodatečných stavebních prací,

které nebyly  obsaženy v předmětu díla výše uvedené SoD  a které nemohou

být  technicky odděleny od původní veřejné zakázky. Jejich potřeba vznikla

v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou pro dokončení

předmětu původní veřejné zakázky zcela nezbytné v rozsahu :

- Změna konstrukce střechy

- Provedení nového ztužujícího věnce

- Provedení nového kotvení pozednice

- Zvětšení tloušťky navrženého zateplení stropní konstrukce

2.         Vzhledem ke skutečnosti, že stavba není dokončená a nelze ji ani dokončit bez

zásadní změny konstrukčního řešení krovu,  není schopná odolávat povětrnostním

vlivům, jedná se o krajně naléhavý případ, neboť v důsledku nezakryté stavby

by mohlo dojít k masivnímu zatečení do objektu stravovacího provozu, čímž by

vznikly značné škody v důsledku nutnosti výměny elektroinstalace, poškození

vnitřního vybavení prostoru (zejména nepřemístitelné prvky kuchyně). Dále by

zatečením do konstrukce stropu, zejména v prostoru s konstrukcí stropu z I-profilů

a Hurdis keramických desek, mohlo dojít i ke statickým poruchám, které by si

vyžádali značně finančně náročné řešení a odstavení celého provozu na několik

měsíců.

Zástupci domova pro osoby se zdravotním postižení Zámeček Střelice p.o. jsou

formou  zápisů ve Stavebních  denících  a  formou prováděných kontrolních dnů

na stavbě informovaní o stavu na  stavbě a jsou si tedy vědomi,  že jakékoli časové

průtahy stavební  činnosti na zastřešení objektu by vlivem klimatických podmínek

vedly k znehodnocení  majetku a k dalším  škodám, které by snížily tržní hodnotu

předmětné budovy a jejího vybavení.

Je zřejmé, že Zámeček Střelice  p.o. svým  jednáním tuto nepříznivou situaci

nezpůsobil a ani nemohl takovou  skutečnost předvídat.

Z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, poněvadž je nutné a nezbytné, aby stavba byla dokončena v nejkratším možném časovém termínu – zvláště zrealizováním nové konstrukce krovu s položením střešní krytiny, aby nedošlo k prodlení  a nemohlo tak dojít ke škodám na majetku a mohlo se pokračovat na stavebních pracích dle původní SoD. Pro zařízení poskytující sociální služby je nezbytně nutné, aby mohla být obnovena příprava stravy a její podávání dle původního Harmonogramu prací v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. v platném znění komfortně a v souladu s hygienickými  předpisy .

Předmět veřejné zakázky :

### „Změna konstrukce střechy nad stravovacím provozem“, spočívající v :

### realizaci  konstrukce hambalkového krovu, realizaci ztužujícího věnce, provedení nového kotvení pozednice a změna tloušťky zateplení .

Rozsah prací je dán projektovou dokumentaci změny stavby před dokončením, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Stavba bude dokončena dle nového harmonogramu prací, který bude nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Zadávací dokumentace je k vyzvednutí v kanceláři vedoucího provozu v budově Zámečku Střelice, na adrese Střelice, Tetčická 311/69, PSČ 664 47,  od 10.8.2013

od 8.00 – 12.00 hod.

Vyzýváme Vás k zahájení jednání ve věci  dne 12.8.2013 v 9.00 hod. v kanceláři ředitele domova v budově Nový pavilon, na adrese Střelice, Tetčická 311/69, PSČ 664 47. Jednání bude vedeno v českém jazyce.

Současně vás vyzýváme k podání nabídky do 15.8.2013

Identifikační údaje zadavatele:

1.Zámeček Střelice, příspěvková organizace

zastoupený: PhDr. Jiřím Altmanem

se sídlem: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

IČO: 00212920

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení : č.ú. 39335641/0100

Pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Voštera Miloš – ved. provozu

organizace

Tel.: 547 422 813

Fax: 547 422 816

e-mail: reditelzamecek@seznam.cz

vedprovusp@seznam.cz

TDI: ing. Jiří Kratochvil

(dále jen objednatel)

………………………

ředitel organizace

PhDr. Jiří Altman

Střelice dne ………..........

Převzal dne :……………………..

Evropská unie

Spolufinancováno z Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, financováno z Fondu soudržnosti

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz