##### ROZHODNUTÍ  O  VÝBĚRU  NABÍDKY

ZADAVATEL :   Zámeček Střelice, příspěvková organizace

sídlem               :   Tetčická 311/69

zastoupený       :   PhDr. Jiřím Altmanem

IČ                     :    00212920

##### VEŘEJNÁ   ZAKÁZKA :    „ ZATEPLENÍ   STRAVOVACÍHO PROVOZU“

Zadavatel na základě ustanovení § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

## R O Z H O D L

o výběru  cenové nabídky  na dodatečné stavební práce, zadané dle § 23 odst. 7 zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla hodnocena:

Haschek, Zbýšov 140, 683 52 Zbýšov, IČ: 747043554

## Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Hodnotící komise provedla hodnocení předložené cenové nabídky  dle výzvy   převzaté zhotovitelem a PD - Projekt změny stavby před dokončením“. Cenová nabídka obsahovala nacenění dodatečných stavebních prací na změnu konstrukce krovu nad stravovacím provozem a to :

realizaci  konstrukce hambalkového krovu

realizaci ztužujícího věnce

provedení nového kotvení pozednice

změna tloušťky zateplení

Bylo konstatováno, že ceny jednotlivých položek odpovídají cenám, uvedeným ve výkazu výměr u SoD ze dne 23.7.2013 a jsou shodné s cenami, které jsou  v místě obvyklé. Zhotovitel předložil položkový rozpočet na méněpráce, které vzniknou úpravou PD „Zateplení stravovacího provozu“.

Předložený nový časový harmonogram odpovídá rozsahu „Dodatečných prací“, obsažených v nabídce zhotovitele

Hodnotící komise po posouzení nabídky doporučuje zadavateli tuto cenovou nabídku jako ekonomicky výhodnou.

Ve Střelicích dne 15.8.2013

...............................................................

za zadavatele  PhDr. Jiří Altman

Evropská unie

Spolufinancováno z Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, financováno z Fondu soudržnosti

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz