Smlouva  o  dílo – Dodatek č. 3

uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

„Zateplení stravovacího provozu“

mezi:

1.Zámeček Střelice, příspěvková organizace

zastoupený: PhDr. Jiřím Altmanem

se sídlem: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

IČO: 00212920

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení : č.ú. 39335641/0100

Pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Voštera Miloš – ved. provozu

organizace

Tel.: 547 422 813

Fax: 547 422 816

e-mail: vedprovusp@seznam.cz

TDI: ing. Jiří Kratochvil

(dále jen objednatel)

2. Haschek Robert

zastoupený: Haschekem Robertem

se sídlem: Zbýšov 140, 683 52 Zbýšov

IČO: 74704354

DIČ: CZ 7508043840

Bankovní spojení: č.ú. 2972796399/0800

Tel.: 732 700 764

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmětem Dodatku  Smlouvy o dílo č. 3

1.1.Předmětem Dodatku č. 3 je   změna termínu doby plnění.

# II.

# Doba plnění

2.1.Na základě dodatečných prací, jejichž provádění ovlivňuje dobu plnění  se prodlužuje termín dokončení díla na  16.9.2013

2.2.Tímto Dodatkem smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2013 uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.

2.3.Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy. Dodatek je vyhotoven v 8 výtiscích, 6 vyhotovení obdrží objednatel, 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha : Harmonogram prací ze dne 13.8.2013

Ve Střelicích dne  16.8.2013

Za zhotovitele :						Za objednatele :

PhDr. Jiří Altman

ředitel

Evropská unie

Spolufinancováno z Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, financováno z Fondu soudržnosti

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz