Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikační údaje  zadavatele

| Obchodní firma(název) Jméno, příjmení zadavatele | Zámeček Střelice, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo (místo podnikání) Bydliště zadavatele | Tetčická 311/69, 664 47 Střelice |
| Právní forma: | příspěvková organizace |
| IČO: | 00212920 |
| Jméno a příjmení osoby Oprávněné jednat jménem zadavatele | PhDr. Jiří Altman |

| Název veřejné zakázky | Zateplení stravovacího provozu |
| --- | --- |

2.   Zvolený druh zadávacího řízení

jednacím řízení bez uveřejnění jedinému zájemci dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona   č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- Identifikační údaje  vybraného uchazeče

Haschek Robert, Zbýšov 140, 683 52 Zbýšov, IČ:747043554

- Odůvodnění

Při zahájení stavby, dle  Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2013 byly zjištěny

skutečnosti, vedoucí  k nutnosti provedení dodatečných stavebních prací,

které nebyly  obsaženy v předmětu díla výše uvedené SoD  a které nemohou

být  technicky odděleny od původní veřejné zakázky. Jejich potřeba vznikla

v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou pro dokončení

předmětu původní veřejné zakázky zcela nezbytné v rozsahu :

- Změna konstrukce střechy

- Provedení nového ztužujícího věnce

- Provedení nového kotvení pozednice

- Zvětšení tloušťky navrženého zateplení stropní konstrukce

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba není dokončená a nelze ji ani dokončit bez

zásadní změny konstrukčního řešení krovu,  není schopná odolávat povětrnostním

vlivům, jedná se o krajně naléhavý případ, neboť v důsledku nezakryté stavby

by mohlo dojít k masivnímu zatečení do objektu stravovacího provozu, čímž by

vznikly značné škody v důsledku nutnosti výměny elektroinstalace, poškození

vnitřního vybavení prostoru (zejména nepřemístitelné prvky kuchyně). Dále by

zatečením do konstrukce stropu, zejména v prostoru s konstrukcí stropu z I-profilů

a Hurdis keramických desek, mohlo dojít i ke statickým poruchám, které by si

vyžádali značně finančně náročné řešení a odstavení celého provozu na několik

měsíců.Zástupci domova pro osoby se zdravotním postižení  jsou si tedy vědomi,  že jakékoli časové průtahy stavební  činnosti na zastřešení objektu by vlivem klimatických podmínek vedly k znehodnocení  majetku a k dalším  škodám, které by snížily tržní hodnotu předmětné budovy a jejího vybavení. Je zřejmé, že objednatel svým  jednáním tuto nepříznivou situaci nezpůsobil a ani nemohl takovou  skutečnost předvídat.

Z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, poněvadž je nutné a nezbytné, aby stavba byla dokončena v nejkratším možném časovém termínu – zvláště zrealizováním nové konstrukce krovu s položením střešní krytiny, aby nedošlo k prodlení  a nemohlo tak dojít ke škodám na majetku a mohlo se pokračovat na stavebních pracích dle původní SoD. Pro zařízení poskytující sociální služby je nezbytně nutné, aby mohla být obnovena příprava stravy a její podávání dle původního Harmonogramu prací v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. v platném znění komfortně a v souladu s hygienickými  předpisy .

Ve Střelicích  23.8.2013

PhDr. Jiří Altman

ředitel organizace

Evropská unie

Spolufinancováno z Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, financováno z Fondu soudržnosti

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz