## Příloha č. 5 ZD „Demolice budovy H a rozšíření parkoviště“

Plán zajištění demolice budovy H a časový harmonogram demolice.

Název akce:

Součinnostní výcvik jednotek IZS

Jednotlivé činnosti v rámci provedení:

- Cvičení složek IZS ve vyhledávání osob ve zřícené budově

Cvičení zaměřené na vyhledávání osob ve zřícené části budovy, pohyb v sutinách, komunikace mezi jednotlivými složkami IZS

- Výcvik jednotek ZÚ HZS ČR při demolici a likvidaci staticky narušené budovy

Výcvik se zemními stroji, nácvik postupů při demolici staticky narušené budovy, likvidace nestabilních částí budovy

Fáze provádění výcviku:

- fáze: Příprava objektu na cvičení

- fáze: Cvičení složek IZS ve vyhledávání osob ve zřícené budově

- fáze: Výcvik jednotek ZÚ HZS ČR v demolici a likvidaci staticky narušené budovy

Předběžný časový harmonogram

- Fáze: 10-14 dní činnosti na stanoveném objektu

- Fáze: 2 dny

- Fáze: 14- 20 dní