Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

se sídlem Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21

IČ: 00380458

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a prokázání splnění kvalifikace.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí.

Výzva je určena jako podklad pro podání nabídek zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen ZVZ). Zadavatel je podle ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ povinen dodržet zásady uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ.

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí 1.207.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěsedmtisíc korun českých) bez DPH.

Obsah výzvy:

1. identifikační údaje zadavatele

2. informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

3. lhůta a místo pro podání nabídek

4. prohlídka místa plnění veřejné zakázky

5. údaje o otevírání obálek s nabídkami

6. uveřejnění oznámení na profilu zadavatele

7. údaje o zadávací dokumentaci

  - vymezení plnění předmětu veřejné zakázky

  - obchodní podmínky

  - technické podmínky

  - požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - podmínky a požadavky na zpracování nabídky

f)	hodnotící kritéria

8. požadavky na splnění kvalifikace

a) základní kvalifikační předpoklady

b) profesní kvalifikační předpoklady

c) technické kvalifikační předpoklady

d) ekonomická a finanční způsobilost

9. další požadavky zadavatele

10. přílohy zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace.

Sídlo: Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21

IČ: 00380458

DIČ: CZ00380458

Zadavatel je veřejným zadavatelem.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Věra Veselá, ředitelka

Adresa profilu zadavatele: http://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_38.html

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení:

Mgr. Věra Veselá

Telefon: 516 426 442 , 739 478 605

e-mail: vera.vesela@domovch.cz

Kontaktní osoba pro záležitosti technické:

Miroslav Tatíček

Telefon: 516 426 450 , 606 742 073

e-mail: miroslav.taticek@domovch.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:  1.207.000,- Kč

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce dvou koupelen umístěných v budově  č.p.1 na pozemku p.č. 2,  k.ú. Černá Hora v městysi Černá Hora, okres Blansko, v oddělení s názvem Předzámčí. Rekonstrukce koupelen bude provedena podle Dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Domov pro seniory Černá Hora - Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí“, zpracované firmou Atelier REGIO design s.r.o, si sídlem Lidická 718/77, 602 00 BRNO. IČ: 29280273 z 5/2016 (dále jen Projekt).

Místo plnění veřejné zakázky: oddělení Pavilon v objektu budovy č.p.1 na pozemku p.č. 2,  k.ú. Černá Hora v městysi Černá Hora, okres Blansko, na adrese 679021 Černá Hora, Zámecká 1.

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:  1.8.2016

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 15.9.2016

3. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.7.2016 ve 12.00 hodin.

Nabídky musí být doručeny na adresu sídla zadavatele: Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21.   Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře.

4. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Zájemce se může seznámit se stávajícím stavem koupelen a s podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky. Místem prohlídky je oddělení Předzámčí na adrese Zámecká 1, Černá Hora, okres Blansko. Prohlídka se koná dne 12.7.2016 a 13.7.2016 vždy od 8. hod. do 14. hod.

5. Údaje o otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 18.7.2016 v 12.20 hodin v místnosti ředitelny v sídle zadavatele. Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

6. Uveřejnění oznámení na profilu zadavatele

Označení profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_38.html

Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele kompletní zadávací dokumentaci včetně této výzvy k podání nabídek, jejich příloh a Projektu.

Zadavatel se vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele dále:

- případné dodatečné informace

- vyrozumění zájemci, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek

- rozhodnutí o vyloučení zájemce z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění požadované

kvalifikace

- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

- oznámení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky

7. Údaje o zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- vymezení předmětu veřejné zakázky

- obchodní podmínky – text smlouvy o dílo

- technické podmínky – Projekt

- požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- hodnotící kritéria

- Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce dvou stávajících koupelen v oddělení Předzámčí umístěných v budově Domova pro seniory. Jedna koupelna se nachází v 2. nadzemním podlaží (v Projektu vždy označeno jako „ 1. patro - koupelna 1“), druhá koupelna se nachází ve 3. nadzemním podlaží (v Projektu vždy označeno jako „ 2. patro - koupelna 2“). Budova je provozována jako domov pro seniory.

Rekonstrukce bude provedena podle Projektu a za dodržení technických podmínek stanovených v Projektu.

Dosavadní koupelny jsou funkční, avšak jejich vybavení je nevyhovující, zastaralé a nesplňuje technické a bezpečnostní požadavky na ošetřování imobilních uživatelů Domova pro seniory.

Bude provedena rekonstrukce koupelen tak, aby splňovaly požadavky na přístupnost osob se zdravotním postižením, nepohyblivých osob a současně došlo ke zlepšení pracovních podmínek pro ošetřující personál. Staré sanitární vybavení bude nahrazeno novým moderním technologickým zařízením, které bude splňovat výše uvedené požadavky. Rekonstrukce koupelen bude probíhat za plného provozu Domova pro seniory. Zájemce proto musí dodržet podmínku postupné rekonstrukce koupelen – tj. nejdříve proběhne rekonstrukce koupelny ve 2. nadzemním podlaží oddělení Předzámčí (první etapa rekonstrukce), po jejím dokončení a předání zadavateli bude následovat rekonstrukce koupelny ve 3. nadzemním podlaží oddělení Předzámčí (druhá etapa rekonstrukce).

- Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil pro realizaci veřejné zakázky obchodní podmínky a to formou návrhu textu smlouvy o dílo. Text návrhu smlouvy o dílo je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby zájemce podmínky smlouvy o dílo akceptoval a po stanoveném doplnění textu a opatření textu podpisem zájemce, text použil jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Zájemce vyplní do textu smlouvy o dílo údaje určené k vyplnění, tj. svoji identifikaci jako označení zhotovitele včetně označení e-mailu a bankovního spojení – č. účtu, svoji nabídkovou cenu bez DPH jako cenu díla, sazbu DPH a svoji nabídkovou cenu včetně DPH (uvést číslicí i slovy). Jiné zásahy zájemce do textu obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a budou důvodem pro vyřazení nabídky. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za zájemce a datován dnem podpisu smlouvy oprávněnou osobou. Nabídka, která bude obsahovat nevyplněný údaj určený k vyplnění nebo nepodepsanou smlouvu, popř. obojí, bude vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. Výše uvedeným způsobem doplněnou a podepsanou smlouvu o dílo vrátí zájemce jako součást své nabídky zadavateli. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek uvedených v obchodních podmínkách (smlouvě o dílo).

- Technické podmínky:

Technické podmínky jsou stanoveny v Projektu včetně tam uvedených odkazů na příslušné ČSN a EN.

Projekt se skládá z těchto částí:

1. Architektonicko-stavební řešení

2. ZTI (Zdravotně technická instalace)

3. EL (Silnoproudá elektrotechnika)

4. LT (Lékařská technologie)

Zadavatel výslovně upozorňuje, že tam, kde je v Projektu příkladně uveden odkaz na technickou normu či konkrétní výrobek, event. ilustrační obrázek, má se zato, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, materiálu či technologie (event. názorný příklad) a platí, že je vždy připuštěn ekvivalent uvedeného výrobku, materiálu či technologie.

Zájemce může uvést i jiné kvalitativně a technicky rovnocenné řešení (výrobek, materiál či technologii), které splňuje požadované standardy a odpovídá parametrům označeným v projektu. Toto je zájemce povinen prokázat již ve své nabídce technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem (např. certifikací).

Zadavatel má dlouhodobé a vynikající zkušenosti při obsluze imobilních klientů s lékařskou (pečovatelskou) technologií například značky ARJO. Touto technologií má již vybaveny i ostatní koupelny v Domově pro seniory.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zájemce je povinen ve své nabídce uvést svoji nabídkovou cenu. Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená zájemcem za zhotovení celého předmětu plnění veřejné zakázky v kvalitě podle Projektu. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky zájemcem. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, sazby DPH a nabídková cena včetně DPH. Zadavatel požaduje, aby zájemce prokázal svoji nabídkovou cenu výčtem jednotlivých položek nabídkové ceny v členění podle čtyř částí Projektu (viz excel. soubory v jednotlivých částech Projektu: 1. Architektonicko stavební řešení – Černá Hora VV, 2. ZTI - Výkaz výměr ZTI Černá Hora, 3. EL – Soupis prací, 4. LT – ČHLT Výkaz výměr), které budou součástí nabídky zájemce. Zájemce je povinen dodržet položkovou skladbu a ocenit veškeré položky. V opačném případě bude zadavatel posuzovat nabídku uchazeče jako nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny za předmět plnění.

Celková nabídková cena bude uvedena také v návrhu smlouvy o dílo v členění nabídková cena bez DPH, sazba DPH a nabídková cena včetně DPH. V případě, že v nabídce zájemce bude rozpor mezi výší nabídkové ceny uvedené v excel. souboru a mezi výší nabídkové ceny uvedené v textu návrhu smlouvy o dílo, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena uvedená v textu smlouvy o dílo.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém či slovenském jazyce a v písemné formě. Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku.

Nabídka zájemce včetně veškerých požadovaných příloh bude sešita do jednoho celku. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zájemce či zmocněncem zájemce. Zmocnění je třeba doložit originálem plné moci.

Nabídka předložená zájemcem musí obsahovat tyto dokumenty (pokud možno v níže uvedeném pořadí):

- identifikační údaje zájemce (obchodní firma nebo název a sídlo, jde-li o

právnickou osobu, jméno a příjmení a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, IČ, DIČ, osobu oprávněnou jednat jménem zájemce, popř. další kontaktní osobu

- čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (vyplněná a podepsaná příloha č. 1 zadávací dokumentace)

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání zájemce podle zvláštního právního předpisu v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

- formulář čestného prohlášení prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (vyplněná a podepsaná příloha č. 2)

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (vyplněná a podepsaná příloha č. 3 zadávací dokumentace)

- vyplněné výkazy výměr, soupisy prací, slepý rozpočet podle jednotlivých částí Projektu

- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou (doplněná a podepsaná příloha č. 4 zadávací dokumentace)

- časový harmonogram plnění veřejné zakázky se zohledněním postupné

rekonstrukce každé z koupelen zpracovaný zájemcem

Nabídka bude vložena do obálky, kterou zájemce zalepí. Na obálce označí adresu zadavatele, svoji adresu a zřetelně text „Veřejná zakázka – rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí. NEOTEVÍRAT!“

Všechny zadavateli doručené nabídky budou zadavatelem opatřeny pořadovým číslem, časem doručení a budou zapsány do seznamu doručených nabídek.

- Hodnotící kritéria:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky:

- nejnižší nabídková cena

8. Požadavky na splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v rozsahu:

a) základních kvalifikačních předpokladů

- předložením čestného prohlášení zájemce, z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce základní kvalifikační předpoklady splňuje. Formulář čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Vybraný zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů, jenž uvedl ve svém čestném prohlášení. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce předložením dokladů uvedených v § 53 odst. 3 ZVZ.

b) profesních kvalifikačních předpokladů:

- předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, (poslední den pro podání nabídky) starší než 90 kalendářních dnů.

- předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

c) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ – tj. realizací 3 staveb obdobného charakteru jako předmětná veřejná zakázka v posledních pětiletech v minimálním finančním objemu 500.000,- Kč. Zájemce ve své nabídce doloží splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce požadované množství staveb obdobného charakteru realizoval. Čestné prohlášení zájemce bude obsahovat seznam realizovaných staveb, přičemž každá stavba bude označena názvem jejího objednatele, finanční hodnotou, místem plnění a dobou plnění. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo je povinen před jejím uzavřením prokázat zadavateli splnění technických kvalifikačních předpokladů, jenž uvedl ve svém čestném prohlášení. Dokladem prokazujícím splnění technických kvalifikačních předpokladů je seznam realizovaných dodávek, jejichž přílohou bude osvědčení vydané osobou, ve prospěch které byla dodávka uskutečněna, o řádném a odborném plnění dodávky.

d) ekonomickou a finanční způsobilost prokazuje zájemce čestným prohlášením

podle § 50 odst. 1 písm.c) ZVZ. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 3

zadávací dokumentace.

Důsledek nesplnění požadované kvalifikace: Zadavatel posoudí splnění kvalifikačních předpokladů. Nesplní-li zadavatel kvalifikaci v  rozsahu požadovaném zadávacími podmínkami, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Nesplní-li vybraný zájemce před uzavřením smlouvy svou povinnost předložit doklady prokazující splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů (tj. neposkytne tuto nezbytnou součinnost), bude to mít za následek, že s ním nebude uzavřena smlouva o dílo.

9. Další požadavky zadavatele:

Zadavatel dle § 67 odst. 1) ZVZ požaduje, aby Dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytnul jistotu ve výši 20.000 Kč. Jistotu poskytne Dodavatel formou složení peněžní částky na účet Zadavatele, formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet č.: 9139631/0100 KB Blansko. Do účelu platby uchazeč uvede „Jistota“ a své IČO jako variabilní symbol. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v okamžiku otevírání obálek. Uchazeč uvede číslo účtu a bankovní spojení, na který má být jistota poskytnutá formou složení peněžní částky v souladu se ZVZ vrácena zpět.

Bankovní záruka musí obsahovat ustanovení o připadnutí jistoty zadavateli v souladu s § 67 odst. 7 ZVZ. Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, bude pojistná smlouva uzavřena v souladu s § 67 odst. 6 ZVZ. Dodavatel je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 ZVZ. Záruční listiny budou v nabídce doloženy v originálu a v kopii, originál záruční listiny bude do nabídky vložen tak, aby mohl být bez poškození vyjmut a následně vrácen ve lhůtě podle § 67 odst. 2 ZVZ.

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel má právo ponechat si všechny nabídky, které mu byly doručeny.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v nabídce zájemce.

Zájemce je povinen uvést v nabídce časový harmonogram plnění veřejné zakázky v členění po týdnech, přičemž je v něm povinen zohlednit postupnou rekonstrukci koupelen, jak označena ve vymezení předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje záruční dobu 60 měsíců na veškeré stavební práce a minimální záruční dobu 24 měsíců na lékařskou technologii.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu i bez udání důvodu.

10. Označení příloh zadávací dokumentace:

č. 1- formulář čestného prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních

předpokladů

č. 2 - formulář čestného prohlášení prokazující splnění technických

kvalifikačních předpokladů

č. 3- formulář čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

č. 4 - text návrhu smlouvy o dílo

č. 5 - Projekt

V Černé Hoře dne 30.6.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Věra Veselá, ředitelka Domova pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Příloha č. 1

Čestné prohlášení zájemce

prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

Název veřejné zakázky malého rozsahu: Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí.

Zadavatel veřejné zakázky:

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

se sídlem Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21

IČ: 00380458

Zájemce: ……………………………………………….

Sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště:……………………………………….

IČ:.....................................................

DIČ:..................................................

zastoupený (osoba oprávněná jednat a podepisovat za zájemce):

V souladu s podmínkami stanovenými ve výběrovém řízení k výše označené veřejné zakázce prokazuji splnění požadavku zadavatele na prokázání základních kvalifikačních předpokladů předložením tohoto čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jsem zájemcem:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby),

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

(jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby),

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

j) který není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, spravovaným Ministerstvem pro místní rozvoj

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V …………………..dne……………………..

…………………………………………………………..

podpis zájemce či osoby oprávněné jednat a podepisovat za zájemce

Příloha č. 2

Čestné prohlášení zájemce

prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

Název veřejné zakázky malého rozsahu: Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí.

Zadavatel veřejné zakázky:

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

se sídlem Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21

IČ: 00380458

Zájemce: ……………………………………………….

Sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště:……………………………………….

IČ:.........................................................................................................

DIČ:.....................................................................................................

zastoupený (osoba oprávněná jednat a podepisovat za zájemce):

V souladu s podmínkami stanovenými ve výběrovém řízení k výše označené veřejné zakázce prokazuji splnění požadavku zadavatele na prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložením tohoto čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jsem v posledních pětiletech realizoval tyto níže uvedené dodávky – stavby obdobného charakteru jako předmětná veřejná zakázka.

objednatel dodávky-stavby                         doba a místo plnění                      výše plnění

1.

2.

3.

V …………………..dne……………………..

…………………………………………………………..

podpis zájemce či osoby oprávněné jednat a podepisovat za zájemce

Příloha č. 3

Čestné prohlášení zájemce

Název veřejné zakázky malého rozsahu: Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí.

Zadavatel veřejné zakázky:

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

se sídlem Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21

IČ: 380458

Zájemce: ……………………………………………….

Sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště:……………………………………….

IČ:...............................

DIČ:..........................................

zastoupený (označení osoby oprávněné jednat a podepisovat za zájemce): ..................................................

Prohlašuji, že:

Jako dodavatel předmětné veřejné zakázky jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku, tuto způsobilost budu mít po celou dobu plnění veřejné zakázky a nejsou mně známy žádné skutečnosti, které by mohly nyní i v budoucnosti moji ekonomickou a finanční způsobilost splnit předmět veřejné zakázky zpochybnit.

V …………………..dne……………………..

………………………………………………………..

podpis zájemce či osoby oprávněné jednat a podepisovat za zájemce

Příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel: Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

sídlo: Zámecká 1, Černá Hora, PSČ: 679 21

IČ: 00380458

DIČ: CZ00380458

e-mail: domovch@domovch.cz

zastoupený Mgr. Věrou Veselou, ředitelkou

osoba oprávněná za objednatele ke kontrole a převzetí díla: Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: .................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v ....................................................

sídlo/ místo podnikání, popř. bydliště:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení, č.účtu:

e- mail:

zastoupený

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II.

Účel a předmět smlouvy, vymezení díla

1. Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí“ v souladu se zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a s nabídkou zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení.

2. Předmětem této smlouvy je:

- závazek zhotovitele na svůj náklad, odpovědnost, nebezpečí, ve sjednané kvalitě, řádně a včas zhotovit pro objednatele dílo, spočívající v celkové rekonstrukci 2 koupelen situovaných ve 2. a ve 3. nadzemním podlaží na oddělení Předzámčí v objektu Domova pro seniory v Černé Hoře, na adrese Zámecká 1, 679 21 Černá Hora, podle této smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací objednatele k výše označené veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele.

- závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít podle ujednání této smlouvy a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Dílem je provedení celkové rekonstrukce 2 koupelen podle dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Domov pro seniory Černá Hora - Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí“, vypracované firmou Atelier REGIO design s.r.o, si sídlem Lidická 718/77, 602 00 BRNO. IČ: 29280273 v  5/2016 (dále jen Projekt).

Čl. III.

Místo provádění díla

Místem provádění díla je budova č.p. 1 na pozemku p.č. 2,  k.ú. Černá Hora v městysi Černá Hora, okres Blansko, oddělení s názvem Předzámčí. Budova je provozována jako domov pro seniory (dále jen domov).

Čl. IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě plnění:

Předpokládané zahájení prací:	1.8.2016

Předpokládaní dokončení prací:	15.9.2016

Místo pro zhotovení díla (staveniště) bude objednatelem předáno nejpozději pátý pracovní den ode dne podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. 9. 2016. Práce na zhotovení díla budou probíhat podle časového harmonogramu plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, pokud nebude dohodnuta změna tohoto harmonogramu ve stavebně montážním deníku.

Zhotovitel není v prodlení s plněním díla po dobu, po kterou nemohl plnit z důvodů na straně objednatele. Překážka a doba trvání překážky na straně objednatele budou zaznamenány ve stavebně-montážním deníku. O dobu trvání překážky na straně objednatele se prodlužuje doba plnění.

Čl. V.

Vlastnictví díla

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a ke všem věcem, které zhotovitel opatřil k provedení díla, nabývá objednatel pro svého zřizovatele od okamžiku jejich zabudování do předmětu díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svými dodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Vlastníkem strojů a nástrojů potřebných pro zhotovení díla, je zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na těchto věcech. Zhotovitel bude mít u objednatele k dispozici uzamykatelný prostor k uložení strojů, nástrojů, materiálu a výrobků, které užije ke zhotovení díla.

Čl. VI.

Provádění díla

1. Staveništěm se rozumí prostor chodby ve 2. a 3. nadzemním podlaží (v Projektu uvedeno jako 1. a 2. patro) vedoucí ke koupelnám, prostor obou koupelen, výtah a přístupové schodiště do chodby v e 2. a 3. nadzemním podlaží oddělení Předzámčí. Prostor koupelen je přístupný pouze z chodby, ze které vedou také vstupy do obytných místností klientů objednatele a chodby jsou tak jedinou možností výstupu klientů z oddělení Předzámčí. Klienti objednatele se proto mohou v době rekonstrukce pohybovat po chodbách, ve výtahu a na schodišti.

Zhotovitel je proto povinen na staveništi udržovat pořádek a včas odklízet zejména znečištění podlahy (stavebním materiálem, vodou, apod.) za účelem zamezení jakékoliv možnosti úrazů klientů, jejich ošetřujícího personálu a případných návštěv. Zhotovitel je povinen zabránit šíření prachu při rekonstrukci umístěním mechanické přepážky v chodbě.

Zhotovitel je povinen bezodkladně odstranit také jím způsobené nečistoty na příjezdových plochách (veřejné komunikaci i komunikaci v areálu domova) a přístupových plochách (chodby, schodiště, výtah) ke staveništi. Zhotovitel je povinen odkládat veškerý odpad vzniklý při rekonstrukci na technický dvůr domova, pokud stavební odpad nebude ihned po jeho vzniku odvážen na skládku.

Za dodržování podmínek BOZP a PO na staveništi je odpovědný zhotovitel. Objednatel dodá zhotoviteli energie potřebné ke zhotovení díla, tj. vodu a elektrickou energii. Sociální zařízení (WC, umývadlo) pro pracovníky zhotovitele zajistí objednatel. Pracovníci zhotovitele jsou povinni po skončení práce opustit staveniště a objekt domova.

Pokud dojde k jakémukoliv poškození majetku objednatele na staveništi či v areálu domova mimo provádění bouracích prací uvedených v Projektu, je zhotovitel povinen zajistit po dohodě a odsouhlasení objednavatele neodkladné a bezplatné uvedení do původního stavu.

2. Zhotovitel má povinnost vést stavebně-montážní deník (dále jen deník) ve dvojím vyhotovení. Deník povede od předání staveniště do uplynutí poslední záruční doby sjednané v této smlouvě, resp. do odstranění poslední vady díla, reklamované objednatelem v záruční době. Všechny listy deníku budou číslovány. Zhotovitel do deníku zapíše např. den převzetí staveniště, časový postup prací, druh použitých materiálů, technologií a výrobků, případné odchylky v postupu prací oproti projektové dokumentaci, harmonogramu prací, zdůvodnění této odchylky, popis nepředvídatelných prací a jejich důvod, termíny k odstranění závad zjištěných kontrolou objednatele v průběhu provádění díla, apod.  Záznamy v deníku budou čitelné a označené datem, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Pracovník objednatele, který byl pověřen prováděním kontroly díla (a osoba ustanovená objednatelem stavebním dozorem nad prováděním díla) jsou oprávněni do deníku na požádání nahlížet a písemně se v deníku k zápisům vyjadřovat.

3. Zhotovitel bude provádět dílo za provozu domova a je povinen tuto skutečnost zohlednit při provádění díla. Zavazuje se dílo provádět tak, aby dopad provádění díla na provoz domova byl minimální, zejména tak, aby doby odstávky dodávky teplé a studené vody byly co nejkratší. Je povinen učinit opatření, která povedou k co nejnižší hlučnosti stavby a prašnosti na staveništi.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, které vzniknou v důsledku jeho činnosti při zhotovování díla. Zhotovitel je povinen o vzniku škody ihned informovat objednatele a odstranit škodu bez zbytečného odkladu.

5. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly provádění díla (tzv. kontrolní dny) zejména z hlediska bezpečnosti, kvality díla, dodržování projektové dokumentace a harmonogramu prací. Zhotovitel má povinnost se kontrolních dnů zúčastnit a poskytovat součinnost. Z kontrolního dne bude pořízen zápis. Kontrola bude prováděna pověřeným zaměstnancem objednatele, případně i osobou zmocněnou objednatelem konat stavební dozor nad prováděním díla.

6. Objednatel předem vymezil místo pro stavební odpad v prostoru technického dvora domova. Tento prostor pro ukládání odpadu bude zhotoviteli konkrétně vymezen při předání staveniště.  Zde je zhotovitel povinen umístit kontejner pro ukládání odpadu. Kovový odpad je zhotovitel povinen vytřídit.

Ostatní odpad je zhotovitel povinen zlikvidovat uložením na příslušnou skládku.

Čl. VII.

Jakost a provedení díla

1. Dílo musí být provedeno v souladu s Projektem, popř. s nutnými a nepředpokládanými změnami oproti Projektu, které budou dohodnuty v průběhu rekonstrukce. Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání v jeho řádném užívání nebo je ztěžují či způsobují nestandardní opotřebení díla. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel. Materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí být nové, v prvotřídní kvalitě a certifikované. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky a zařízení odpovídají parametrům uvedeným v Projektu. Použití výrobků a materiálů jiných parametrů, než jsou uvedeny v Projektu, musí být schváleno objednatelem. Neschválené výrobky není objednatel povinen převzít ani hradit jejich cenu.

2. Zhotovitel není oprávněn měnit (rozšířit nebo omezit) rozsah prací a dodávek. Ve výjimečných případech tak lze učinit po předchozím projednání a odsouhlasení objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

Čl. VIII.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené a objednatelem převzaté dílo činí ..............................Kč bez DPH (slovy: ………………………………………..................…..).

DPH činí:

Nabídková cena včetně DPH:..............................Kč vč. DPH

(slovy: ………………………………………..................…..).

Cena díla bez DPH je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná. Při jejím sjednání smluvní strany vycházely z nabídkové ceny zhotovitele v zadávacím řízení.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky potřebné pro zhotovení díla podle této smlouvy.

2. Překročení nejvýše přípustné ceny je možné pouze v případě, že se v době provádění díla objeví nutnost provedení prací, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy předvídat. Na provedení nutných prací se zhotovitel s objednatelem předem dohodne a to formou dodatku k této smlouvě. Pokud se stejné práce a dodávky nebudou nacházet ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem zadavateli v zadávacím řízení, budou oceněny podle ceníku RTS Stavitel + platném pro rok 2016. Pokud v průběhu realizace díla dojde k tomu, že není třeba určitou část díla realizovat (méněpráce), dohodne se zhotovitel s objednatelem formou dodatku k této smlouvě, že konkrétní práce či dodávky se nebudou plnit.

3. Práce provedené na díle mohou být zhotovitelem fakturovány (dílčí fakturou) nejdříve po ukončení první etapy díla – po dokončení rekonstrukce koupelny ve 2. nadzemním podlaží a jejím protokolárním předání objednateli. Zhotovitel jako přílohu této dílčí faktury předloží soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený zástupcem objednatele pro kontrolu díla. Nedojde-li k odsouhlasení některé práce či dodávky ze soupisu zástupcem objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, které byly odsouhlaseny objednatelem.

Konečná cena díla bude zaplacena na základě druhé, tj. konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání druhé etapy díla (koupelny ve 3. nadzemním podlaží oddělení Předzámčí) objednateli. V konečné faktuře bude zohledněna částka již objednatelem zaplacená na základě dílčí faktury.

Objednatel je oprávněn provést z druhé fakturované částky tzv. pozastávku, tj. neprovést úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Pozastávku je oprávněn provést za účelem zajištění odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí první a druhé etapy díla.

Pozastávka ve výši 10% bude uvolněna po odstranění veškerých vad a nedodělků z obou etap díla, nejpozději do 7 kalendářních dnů od odstranění poslední vady či nedodělku.

Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur v délce do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet označený zhotovitelem v záhlaví této smlouvy.

Čl. IX.

Předání díla

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí každé etapy díla nejméně 2 pracovní dny předem.

O předání a převzetí každé etapy díla bude ve dvojím vyhotovení vypracován protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení. Protokol bude obsahovat popis dosud zhotoveného díla, jeho kvalitu, seznam případných vad a nedodělků, seznam dokladů týkajících se díla, předaných objednateli.

Zhotovitel je povinen předat při předání etapy díla objednateli zejména tyto doklady:

- revizní zprávu provedené elektroinstalace

- atesty instalované lékařské technologie

- záruční listy k instalovaným výrobkům lékařské technologie

- doklady o odborné likvidaci odpadu, popř. čestné prohlášení o odborné likvidaci

- kopii stavebně – montážního deníku

- doklad o zaškolení obsluhy lékařské technologie

- realizační dokumentaci skutečného provedení stavby – tuto je možné předat až při předání druhé etapy díla.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně a ve sjednané kvalitě. V případě, že dílo bude předáno s vadami a nedodělky, které nebrání jeho řádnému běžnému užívání, je zhotovitel povinen odstranit je do 15 dnů od předání díla.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od předání druhé etapy díla vyklidit staveniště.

Čl. X

Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených stavebních prací 60 měsíců od předání díla. Záruka na výrobky a materiály zapracované do díla činí 24 měsíců od předání díla. Záruka na lékařskou technologii činí min. 24 měsíců od předání díla. V případě, že výrobce poskytuje na výrobek delší záruční lhůtu, než byla v tomto článku sjednána, platí tato delší záruční lhůta poskytnutá výrobcem. Tuto skutečnost je povinen zhotovitel objednateli písemně uvést a prokázat záručním listem při předání díla.

Reklamace záručních vad musí být objednatelem učiněna písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamace odeslaná posledním dnem záruční doby se považuje za řádně uplatněnou. Ohledně doručování reklamace platí ujednání v závěrečných ustanoveních. V případě reklamovaných vad v záruční lhůtě je zhotovitel povinen provést opravu bezplatně.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že zhotovitel nenastoupí v této době k odstranění vady, je objednatel oprávněn odstranit vadu prostřednictvím třetí, odborně způsobilé osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů na odstranění vady. Reklamace se doručuje zhotoviteli prostřednictvím e-mailu, datové schránky, popř. poštou.

Čl. XI.

Smluvní pokuty a podstatné porušení smlouvy.

1. Pro případ nedodržení termínu zhotovení díla, v případě pro prodlení s odstraněním vad díla zjištěných při předání díla, je zhotovitel povinen zaplatil objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Objednatel je povinen pro případ prodlení s úhradou dílčí měsíční faktury či konečné faktury zaplatil zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pro případ nevyklizení staveniště ve sjednané době smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u druhé smluvní strany.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody a povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

- postup zhotovitele v rozporu s  Projektem bez projednání a souhlasu objednatele

- jakékoliv bezdůvodné přerušení prací na díle po více jak 3 pracovní dny

- existence neodstranitelné vady při předání díla, jež znemožňuje užívání díla

Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

- nezaplacení dílčí faktury ani do 15 dnů od její splatnosti

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele či byl návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

4. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy objednatelem, je zhotovitel povinen provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na díle.

5. Účinky odstoupení nastávají doručení písemného projevu odstoupení druhé smluvní straně na adresu sjednanou v čl. XIII. Odst. 1 této smlouvy.

Čl. XII.

Další ujednání:

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistných rizik existujících při plnění této smlouvy a prohlašuje, že pojistnou smlouvu bude mít platnou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu objednatele oprávněn postoupit svoji pohledávku na zaplacení ceny díla podle této smlouvy či její část na třetí osobu.

Čl. XIII.

Závěrečná ujednání

1. Pro doručení písemností druhé smluvní straně se použijí kontaktní údaje uvedené v této smlouvě. Pokud není změna kontaktních údajů doručena druhé smluvní straně, má se za to, že bylo doručeno řádně, pokud bylo doručeno na posledně známou adresu.

2. Dodatky k této smlouvě je možné činit pouze v písemné formě.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – dokumentace pro provedení stavby s názvem „Domov pro seniory Černá Hora - Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí“, vypracované firmou Atelier REGIO design s.r.o, si sídlem Lidická 718/77, 602 00 BRNO. IČ: 29280273 v  5/2016 – jako Projekt.

Příloha č. 2 - časový harmonogram plnění veřejné zakázky plnění

V Černé Hoře dne……………                                       V ……………………dne ……………

………………………………………….                         ………………………………………

Objednatel                                                                    Zhotovitel