Smlouva o dílo č……………

na provedení stavby

uzavřená podle ust.§ 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I.

### Smluvní strany

Objednatel:        Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 2731/11

695 01 Hodonín

Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1228

IČO: 00226637

DIČ: CZ00226637

Zastoupená: MUDr.Věra Dostálová, ředitelkou nemocnice

Technický zástupce objednatele: Ing. Petr Hořínek, vedoucí HTS

mobil: 724 554 381, e-mail: horinek@nemho.cz

Bankovní spojení: KB Hodonín

Číslo účtu:  86-2441440297/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

***

***

***

dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět plnění

Zhotovitel  se  zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní dodávku stavby:

„Nemocnice Hodonín – Stavební úpravy sociálního zařízení lůžkové části chirurgického oddělení“

v rozsahu položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Místo plnění: k.ú. Hodonín, Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

III.

### Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení:                                                                                        10.10.2013

Ukončení a předání díla k užívání:                                                 6.12.2013

- K prodloužení termínu dojde v případě že:

- nebude dodržen termín předání staveniště

- objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, nebo nastanou-li jiné nepředvídatelné vlivy (vyšší moc)

- nedodržení termínu splatnosti faktur je důvodem k pozastavení stavebních prací a následnému prodloužení termínu dokončení díla.

IV.

Cena díla

SO 01 Chirurgie A – ženy:

Cena celkem bez DPH      ***

DPH  21 %                        ***

Cena celkem včetně DPH  ***

SO 02 Chirurgie B – sestry:

Cena celkem bez DPH        ***

DPH  21 %                          ***

Cena celkem včetně DPH    ***

SO 03 Chirurgie A – muži

Cena celkem bez DPH       ***

DPH  21 %                         ***

Cena celkem včetně DPH   ***

SO 04 Chirurgie A – personál

Cena celkem bez DPH         ***

DPH  21 %                           ***

Cena celkem včetně DPH     ***

Rekapitulace SO 01 – SO 04:

Cena celkem bez DPH            ***

DPH  21 %                             ***

Cena celkem včetně DPH       ***

- Cena obsahuje veškeré náležitosti nezbytné k realizaci díla a je nejvýše přípustná.

- DPH bude fakturováno dle platných předpisů v době fakturace

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků odpovídající podmínkám této smlouvy převezme a zaplatí za jeho zhotovení sjednanou cenu. Dále prohlašuje, že má k dispozici finanční prostředky na úhradu tohoto díla.

- Práce provedené nad rámec projektu budou oceňovány cenami a v cenové úrovni, podle kterých byla vypracována nabídková cena.

V.

Platební a fakturační podmínky

Provedené práce budou fakturovány po ukončení se splatností faktur 30 dnů ode dne jejich vystavení na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle soupisů skutečně provedených prací.

VI.

### Majetkové sankce

Sankce na neplnění dohodnutých termínů:

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy,

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet

dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

1. Pokud zhotovitel nenastoupí  do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném

termínu, a za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u

nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

Sankce za nevyklizení staveniště:

1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště  ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti

dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za

každý i započatý den prodlení.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VII.

Základní vztahy objednatele a zhotovitele

Staveniště:

- Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

- Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stanoveném  termínu,  a to ve stavu, který je podle projektové dokumentace způsobilý k řádnému provádění sjednaných prací. Objednatel umožní zhotoviteli za obvyklou úhradu odběr el. energie a vody z rozvodů v areálu.

- Objednatel poskytne zhotoviteli vhodné prostory pro zařízení staveniště. Při předání staveniště budou upřesněny konkrétní prostory pro zařízení staveniště a stanoveny hranice staveniště.

- Obstarání záboru prostranství v areálu, povolení k dopravě materiálu, zajištění meziskládky stavebního materiálu a dalších potřebných opatření nutných k provádění prací zajistí objednatel.

- Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 6 dnů jej předá objednateli.

6. Po uplynutí lhůty podle odst.5 může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiály potřebné k odstranění vad vytčených objednatelem. Po odstranění vad, popř. nedodělků, je zhotovitel povinen staveniště předat objednateli ve stavu odpovídajícím původním úpravám,  pokud se nedohodnou jinak.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Zhotovitel zřídí v areálu staveniště vlastní staveništní buňku a skladovací prostory pro potřeby stavby.

- Objednatel určí pro pracovníky zhotovitele vhodné prostory  pro hygienické potřeby.

Provádění díla:

1.   Objednatel si vyhrazuje právo upravit předmět smlouvy i v průběhu realizace díla, případně  omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen objednatelem požadované změny akceptovat. Dojde-li v průběhu výstavby díla ke změnám, doplňkům nebo k rozšíření předmětu této smlouvy z důvodu dodatečného požadavku objednatele, jejichž případnou realizaci se zvýší nebo sníží cena, provede zhotovitel práce související s těmito změnami jen v případě, že jejich věcný a finanční rozsah bude před vlastní realizací vzájemně odsouhlasen ve stavebním deníku a potvrzen v dodatku ke smlouvě. Strany se zavazují smluvní dodatek uzavřít nejpozději pěti dnů od data vzájemně odsouhlasené změny předmětu smlouvy.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným předáním objednateli v dohodnutém rozsahu a termínu. Předání a převzetí se sepíše ve formě zápisu podepsaném smluvními stranami. Termín předání a převzetí musí být objednateli sdělen minimálně 3 dny před tímto termínem. Objednatel převezme provedené dílo bez vad a nedodělků po jeho dokončení formou zápisu v místě zhotovení díla.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout mu změny. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

- Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, které podle smlouvy mají být další stavební činností zhotovitele zakryty, vyzvat nejpozději 2 dny předem objednatele k prohlídce prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, hradí mimo smluvní cenu náklady na pozdější odkrytí a nového zakrytí prací. Pokud zhotovitel nevyzve k prohlídce skrytých věcí, je povinen provést odkrytí do původního stavu na své vlastní náklady.

- Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze hmot, materiálů a výrobků opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního úřadu.

- Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

- Veškerý vybouraný materiál vyveze zhotovitel na skládku, případně dle dispozic objednatele.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části třetí osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku jako by je prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolní dny), které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za kalendářní měsíc. Objednatel může rozhodnout o častějším konání těchto porad.

Vlastnická práva:

Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla a všech dočasných objektů zařízení staveniště, používaných strojů a mechanismů a dalších věcí potřebných k zhotovení díla, je zhotovitel až do předání hotového díla objednateli.

Nositelství nebezpečí vzniku škod:

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na objektech nebo třetím osobám, a to z důvodu nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutí, nedbalosti a neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních nákladů.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu v důsledku svého jednání na škody způsobené výkonem činnosti.

VIII.

Vyšší moc

- Jestliže zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost vč. uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně či předčasném ukončení smlouvy bez sankčních postihů.

- Jestliže v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 1 a takové následky trvají nejméně 2 měsíce, je každá ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu písemným odstoupením od smlouvy doručené druhé smluvní straně.

- Termín vyšší moc znamená zejména následující události: válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, bouře, povodeň, oheň či přírodní katastrofa.

IX.

Záruka za jakost  díla

Odpovědnost za vady díla:

1.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

v záruční době.

2.Záruční lhůta je stanovena v délce 36 měsíců. Na dodávku strojů a výrobků, které mají vlastní záruční dobu, poskytne zhotovitel záruku odpovídající záručním lhůtám poddodavatele a výrobců,což bude dokladováno záručním listem.

3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za

které zhotovitel odpovídá.

4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Podmínky odstranění reklamovaných vad:

1.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí

být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci

uznává či  neuznává.

2.Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí objednateli zhotovitel.

3.Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je hotovitel povinen nastoupit

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

X.

Jiná ujednání

- Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu provádění díla, omezit předmět díla nebo jej rozšířit o vícepráce či méněpráce, tj. práce, jejichž provedení nevyplývá z předané realizační dokumentace, nebo rozhodnout o změnách oproti této dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto změny akceptovat a provést.

- Práce a dodávky, které mění nebo převyšují sjednaný předmět budou věcně a cenově specifikovány nabídkovým rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši, jak jsou uvedeny v jeho cenové nabídce, která je součástí této smlouvy. U prací a dodávek, které nebude možno takto ocenit, budou použity ceny uvedené v ceníku RTS platné v dané době. O takto určenou cenu bude zvýšena cena díla.

- Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst. 2 obch. zák. pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:

čl. II. - změna rozsahu oproti projektu, nedojde-li k dohodě o úpravě smlouvy o dílo

čl. III. - nedodržení sjednaných termínů

čl. IV. - překročení sjednané ceny bez písemného souhlasu objednatele

čl. V. -  včasná splatnost faktur

XI.

Zvláštní ujednání

Jakost dodávek a prací, pokud projektová dokumentace nebo smlouva výslovně nestanoví jinak, bude odpovídat českým technickým normám platným v  České republice. Materiály pro zhotovení díla, pokud projektová dokumentace nebo smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.

XII.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva obsahuje 6 stran, je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran

- Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. I.

- Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly na následující rozhodčí doložce:

Veškeré  z této   smlouvy   v  budoucnu   vzešlé   majetkové   spory, které smluvní strany nevyřeší

dohodou, se   strany   zavazují  řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, v souladu se

zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle Rozhodčího

řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 8

(budova IBC), 604 10 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na

internetových stránkách Sdružení rozhodců www.sdruzenirozhodcu.cz.

- Zhotovitel není v žádném případě oprávněn podstoupit tuto smlouvu třetí osobě.

- Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem svěřeny, nezpřístupní třetím osobám bez jejich souhlasu a že je nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. Žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu strany druhé nepřevede smlouvu na třetí osobu.

- Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy včetně příloh.

V Hodoníně   dne   …………….                           V …………….  dne   ………………….

……...................................                                                          …………………………..……..

Za objednatele		 			                           Za zhotovitele

Přílohy:

- Položkové rozpočty ze dne