VÝZVA  K  PODÁNÍ  NABÍDKY

Název zakázky:

UČEBNOVÝ  PAVILON - VÝMĚNA  OKEN

Zadavatel:

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

na adrese

Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno - Bystrc

IČ : 60555211

Zastoupený

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka

tel.: 533555101

e-mail : info@gyby.cz

Příloha č. 1:  Krycí list nabídky

Příloha č. 2:  Smlouva o dílo (návrh)

1.  Preambule

Tato Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Podmínky uvedené v této dokumentaci se neřídí zákonem o veřejných zakázkách s výjimkou zásad uvedených v § 6 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. Tato výzva je učiněna v souladu se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky.

2.  Předmět a druh veřejné zakázky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na výše uvedenou akci dle projektové dokumentace zpracované společností:

ARCHITEKTI  TIHELKA - STARYCHA s.r.o., Cejl 76, 602 00 Brno

Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr.

Předmětem  výzvy je výměna oken učebnového pavilonu na západní fasádě u sekce B a sekce C v rozsahu cca 320 m² včetně zapravení ostění z vnitřní a venkovní strany.

Technické parametry oken  musí být dodrženy podle přiložené projektové dokumentace.

Předpokládaná cena zakázky je:  845 tis. Kč bez DPH

3.  Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je Učebnový pavilon – západní fasáda (sekce B a C) pro

Klasické španělské gymnázium, příspěvková organizace,

na adrese

Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno – Bystrc

Zakázka se bude realizována za provozu Gymnázia, uvolnění učeben bude podle vzájemně odsouhlaseného Harmonogramu.

Doba plnění veřejné zakázky:

Zadavatel pro realizaci předmětu nabídky stanovil následující lhůty plnění:

Termín odevzdání nabídky :                               do 30. září 2016 do 10:00 hod

Podpis smlouvy o dílo :                                      do 5. října 2016

Předání díla bez vad a nedodělků                       do 16. prosince 2016

4.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je doba, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán.

Zadávací lhůta začíná běžet termínem lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů.

5.  Nabídková cena

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena díla, stanovená podle projektové dokumentace 
a položkového rozpočtu.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Nabídková cena bude uvedena bez DPH v české měně.

Zadavatel informuje, že je subjektem s přenesenou daňovou povinností. Vystavené faktury budou bez sazby DPH.

6.  Platební podmínky

Platební podmínky stanovil zadavatel takto:

- Záloha na materiál a neprovedené práce se neposkytuje

- Provedené práce budou na podkladě odsouhlaseného Soupisu prací a dodávek 1x měsíčně fakturovány do výše 90 % smluvní ceny díla.

- Termín splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli

-     Závěrečná faktura bude vystavena až po konečném předání díla bez vad a nedodělků

Další informace týkající se platebních podmínek jsou uvedeny v obchodních podmínkách – ve smlouvě o dílo.

7.  Požadavky na kvalifikaci a prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeči doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, kde bude uvedeno, že splňuje základní kvalifikační předpoklady.

(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde- li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního předpisu

- vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu

(2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení

V případě právnické osoby musí být tento předpoklad pro písmena a) a b) splňovat každý člen statutárního orgánu

(3) Uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

- předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- předloží prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

8.  Požadavky na obsah nabídky

8.1  Požadovaný rozsah nabídky:

●    Identifikační údaje uchazeče: název a přesná adresa uchazeče, IČ, DIČ a bankovní

spojení a telefonický a emailový kontakt

●    Krycí list nabídky – viz příloha

Krycí list cenové nabídky musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou.

●     Návrh na uzavření smlouvy o dílo včetně oceněného výkazu výměr, který je nedílnou

součástí těchto zadávacích podmínek. Návrh na uzavření smlouvy musí být podepsán

osobou k tomu oprávněnou. Doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho

jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče

nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem. Pokud nabídku podává více osob

společně, tak informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osob

je zmocněna k jednání jménem uchazeče.

●    Obsahem nabídky bude rovněž:
      a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném

poměru u zadavatele (pokud tomu tak nebylo, uchazeč uvede, že „seznam nelze sestavit,

neboť nikdo u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval“)

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná

jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání

nabídek (pokud uchazeč nemá formu akciové společnosti, tak prohlásí, že „seznam akcionářů nelze sestavit, neboť uchazeč nemá formu akciové společnosti“)
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

●    Doložení základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 7. výzvy.

●    Doložení profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 7. výzvy.

●     Technický list nabízeného výrobku, který prokáže splnění požadovaných projektových

parametrů včetně původu použitého plastového profilu

●    Vzorový svislý řez rámem a křídlem v místě parapetu s vyznačením pohledové výšky

rámu a křídla

●     Reference minimálně od 3 investorů na dodávku a montáž oken s investičním nákladem

minimálně 800 tis. Kč bez DPH. Reference nebudou starší než 1 rok a budou vystaveny

s telefonickým kontaktem a jménem odběratele.

  - Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

  - Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. V případě, že bude subdodavatelem jiného

dodavatele a bude mu prokazovat kvalifikaci a sám podá nabídku, bude tato nabídka ze

soutěže komisí vyřazena a zadavatelem následně vyloučena ze zadávacího řízení.

Nabídka bude rovněž vyřazena, pokud dodavatel podá více nabídek společně s dalšími

dodavateli.

  - Nabídka bude podána v jednom vyhotovení v kroužkové vazbě (nebo jiné pevné vazbě)

v  zalepené obálce  s označením:

SOUTĚŽ - NEOTEVÍRAT

UČEBNOVÝ  PAVILON - VÝMĚNA  OKEN

Zároveň bude na obálce uveden odesílatel.

8.5  Nabídky, které nebudou obsahovat požadovaný rozsah dle bodu 8.1 budou vyřazeny.

9.  Lhůta a způsob podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dne 30. září 2016 do 10:00 hod.

Nabídku lze poslat poštou nebo kurýrní službou nebo osobně na adresu:

Osoba oprávněná převzít nabídku je: paní Kalusová – asistentka ředitelky, tel. 533555106.

Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. září 2016 v 10:00 hod.

v určených prostorách školy bez účasti uchazečů.

11.  Kriteria pro výběr nejvhodnější nabídky

Základní hodnotící kritérium  pro výběr nejvhodnější nabídky je nejnižší nabídková cena.

12.  Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění předmětu zakázky je možná po dohodě se zadavatelem

od 26. září 2016 do 28. září 2016.

Prohlídka slouží k základnímu informativnímu seznámení s místem budoucího plnění a technickými a provozními podmínkami.

13.  Uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Uzavření smlouvy se předpokládá  nejpozději do 5. října 2016.

14.  Další podmínky výzvy a zadávací dokumentace

Jako další podmínky výzvy zadavatel vymezuje:

- Vynaložené náklady uchazeče na zpracování soutěžní nabídky zadavatel neuhrazuje a podané nabídky nevrací

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky.

- Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto výzvou, bude takováto nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu nabídky podle výše finančních zdrojů, případně neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání zakázky zrušit.

- Zadavatel požaduje dodržet technické parametry projektové dokumentace.

- Zadavatel požaduje, aby navržený okenní profil byl vzhledově shodný nebo podobný jako byl uplatněn při realizaci sekce A s ohledem na jednotný vzhled čelní fasády.

Jedná se o rovné křídlo s pohledovou šířkou rámu a křídla 125 mm.

Možná tolerance pohledové šířky + 5 mm nebo – 10 mm u navrženého profilu.

- Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

- Obsah obchodních podmínek může uchazeč doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek, zadávací dokumentace nebo výzvy, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny.

15.  Identifikační údaje zadavatele

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

na adrese

Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno - Bystrc

IČ : 60555211

Zastoupený

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka

…………………………..

V Brně dne 20. září 2016                                                              Razítko a podpis

Příloha č. 1

KRYCÍ  LIST CENOVÉ  NABÍDKY

Uchazeč:

(obchodní název)

Adresa

IČ :

DIČ :

Statutární zástupce    :

Telefon  :

Email     :

Název veřejné zakázky:

UČEBNOVÝ  PAVILON – VÝMĚNA  OKEN

Místo plnění:

Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc, Vejrostova 1143/1, 635 00 Brno - Bystrc

Nabídková cena celkem bez DPH v Kč:

Tato nabídková cena je konečná.

……………………………………………

Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce

V  …………….. dne …………………….

Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO č. …………….

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

čl. I

Smluvní strany.

1. Objednatel:		Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

na adrese :	       Vejrostova 2, 635 00 Bystrc

zastoupen:		Mgr. Ivana Shorná

ředitelka gymnázia

IČ  :		60555211

DIČ: 		CZ 60555211

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Milan Blažej

Bank. spojení: 	KB

Číslo účtu: 	19-5113630247/0100

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel :

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

bank. spojení:

Číslo účtu:

dále jen  „zhotovitel“.

čl. II

Předmět díla.

Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas ve stanoveném termínu pod svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo:

UČEBNOVÝ PAVILON - VÝMĚNA OKEN

1.  Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla je: ●   Projektová dokumentace – zpracovatel:

ARCHITEKTI  TIHELKA –    STARYCHA s.r.o., Cejl 76, 602 00 Brno

- Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu této smlouvy

- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu,

- Platné ČSN vztahující se k dílu.

čl. III

Cena díla.

- Smluvní cena za zhotovené dílo bez vad a nedodělků. Smluvní cena je stanovena na základě cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a dle zák. č. 526/1990 Sb. cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Celková cena díla                                     Kč bez DPH

- Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění, skladování a přesun hmot, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid dotčených prostor, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě a všech  dalších dokumentů nutných k předání díla.

- Uvedenou smluvní cenu lze změnit pouze písemným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z plnění předmětu díla

- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci, které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat

4.  Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím projednání na základě

zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který po odsouhlasení bude podkladem pro

zpracování dodatku k této smlouvě.

5.  Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění

výkazu výměr.   Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které nebyly písemně

odsouhlaseny objednatelem.

čl. IV

Platební podmínky.

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatit.

- Měsíční fakturace bude probíhat na základě oboustranně odsouhlaseného měsíčního soupisu provedených prací. U vystavování faktur, které plní i funkci daňových dokladů je nutné, aby tyto doklady byly v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 13a obchodního zákoníku v platném znění. Soupis prací a dodávek bude přílohou faktury.

- Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

- Splatnost dílčích faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- Dílčí měsíční faktury budou vystaveny do výše max. 90% ceny díla bez DPH.

- Závěrečná faktura bude vystavena až po konečném předání díla bez vad a nedodělků a bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH, s uvedením procentní výše DPH.

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na dílo.

čl. V

Čas plnění.

- Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a předat objednateli celé řádně a bezvadně provedené dílo v termínu:

Předpokládané zahájení montážních prací:

Termín dokončení díla:

Objednatel se zavazuje celé řádně a bezvadně provedené dílo v uvedené lhůtě převzít.

čl. VI

Místo plnění.

Místem realizace je Učebnový pavilon sekce B a C – západní fasáda

Klasického a španělského gymnázia na adrese Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno-Bystrc.

čl. VII

Předání a převzetí díla.

- Předmětné dílo bude zhotovitelem předáváno a objednatelem přejímáno jako jeden celek ve lhůtě uvedené v odst. 1 čl. V této smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí díla. Po dohodě smluvních stran může být dílo předáváno a přejímáno i po částech, ale vždy protokolárně a tak, aby poslední část díla byla předána nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 1 čl. V této smlouvy.

- Staveniště bude předáno protokolárně neprodleně od platnosti a účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení stanoveného staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání podepsaných dalších dokladů

- Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami nebo jejich zmocněnci.

- Součástí přejímacího řízení bude:

- doklady o kompletnosti montáže

- stavební deník

- doklady o vhodnosti použitých výrobků – prohlášení o shodě

- doklady o nakládání s odpady při realizaci stavebních prací

- Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu s obecně zákonnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu předpisy souvisejícími.

čl. VIII

Odpovědnost za vady a záruka za dílo.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě smlouvy a projektové dokumentace.

- Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí hotového díla.

3.  Zhotovitel se zavazuje provést bezplatně v průběhu záruční lhůty 3 kontrolní prohlídky

na základě výzvy objednatele.

Zároveň budou bezplatně opraveny prokazatelné vady.

- Postup objednatele při oznámení vad díla, nároky objednatele z titulu vadného plnění a rozsah odpovědnosti zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vad díla má objednatel především právo požadovat na zhotoviteli jejich bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Objednavatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady:

- Právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků

- Právo na odstoupení od smlouvy, pokud nedostatky na díle jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla

- Právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel k odstranění vad použije třetí osobu.

čl. IX

Smluvní pokuty.

- Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 1, čl. V, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  2 000 Kč za každý den prodlení.

- Ujednáními o smluvních pokutách v tomto článku není dotčen nárok každé smluvní strany      na náhradu škody, kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila.

3. Zhotovitel se zavazuje nepodstoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy

třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

čl. X

Ostatní ujednání.

- Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné ČSN a obecně závazné předpisy týkající se zejména:

- bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob,

- požární ochrany,

- ochrany životního prostředí,

- dopravy po pozemních komunikací,

- veřejného pořádku.

- Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude respektovat nařízení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příslušné nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

- Způsobí-li zhotovitel při provádění díla objednateli či třetí osobě škodu, zavazuje se takovou škodu na vlastní náklady bez zbytečného prodlení odstranit nebo zaplatit.

- Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody, způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy. Pojistná smlouva bude platná a účinná do konce doby trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Bude uzavřena s jednorázovým pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

- Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli podzhotovitele, jeho zástupce či zaměstnanců v plné míře jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.

- Veškeré činnosti spojené s realizací stavby je zhotovitel povinen provádět tak, aby byly dotčené pozemky těmito činnostmi zasaženy jen v nezbytně nutném rozsahu a jen na nezbytně nutnou dobu.  Po dokončení stavby uvede zhotovitel dotčené pozemky bezodkladně do původního stavu. Pokud vznikne v průběhu stavby na pozemcích nebo jiném majetku činností zhotovitele škoda, zhotovitel ji uhradí vlastníkovi pozemku nebo majetku v plné výši.

čl. XI

Závěrečná ujednání.

- Tato smlouva v sobě obsahuje celkovou dohodu obou smluvních stran.  Jakékoliv změny, modifikace nebo vypuštění článků této smlouvy v celém rozsahu nebo zčásti musí být provedeny písemným dodatkem a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže je toto porušení smlouvy označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu smlouvy, doby plnění smlouvy zhotovitelem, nedodržení povinností vyplývajících z poskytnuté záruky.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

- Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

- V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Oceněný výkaz výměr

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, a že tuto uzavírají ze svobodné vůle prosti jakéhokoliv nátlaku a jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.

Příloha: Oceněný výkaz výměr dle čl. XI, odst. 10

V Brně dne ……………………                             V                             dne ……………………

--------------------------------------------                              -----------------------------------------              objednatel		                   zhotovitel