Upřesnění k zadávací dokumentaci

II/377 Rájec – Jestřebí, most 377-00, okružní křižovatka

_______________________________________________________________________________________

- SO 651 Traťové výluky SŽDC

  - V soupisu prací oceňte položky č.1 až č.18 aktuálními hodinovými sazbami stanovenými SŽDC dle předaného soupisu prací:

Položka č.1 ………………..  		8 264,46 Kč bez DPH/hod.

Položka č.2 ………………..  		4 958,68 Kč bez DPH/hod.

Položka č.3 ………………..   		6 611,57 Kč bez DPH/hod.

Položka č.4 ………………..  		4 132,23 Kč bez DPH/hod.

Položka č.5 ………………..    		4 958,68 Kč bez DPH/hod.

Položka č.6 ………………..   		3 305,78 Kč bez DPH/hod.

Položka č.7 ………………..    		3 305,78 Kč bez DPH/hod.

Položka č.8 ………………   			2 479,34 Kč bez DPH/hod.

Položka č.9 ………………   			6 611,57 Kč bez DPH/hod.

Položka č.10 ………………  		4 132,23 Kč bez DPH/hod.

Položka č.11 ………………       		4 958,68 Kč bez DPH/hod.

Položka č.12 ………………       		3 305,78 Kč bez DPH/hod.

Položka č.13 ………………    		49 586,78 Kč bez DPH/hod.

Položka č.14 ………………    		49 586,78 Kč bez DPH/hod.

Položka č.15 ………………    		41 322,31 Kč bez DPH/hod.

Položka č.16 ………………     		3 884,30 Kč bez DPH/hod.

Položka č.17………………       		991,74 Kč bez DPH/hod.

Položka č.18 ………………       		495,87 Kč bez DPH/hod.

  - Počty hodin stanovte součtem jednotlivých časů dle svého návrhu harmonogramu provádění stavby a POV. Uchazeči mohou u některých položek stanovit nulový počet hodin.

V textových částech zadávací dokumentace jsou v některých případech uvedeny projektantem ceny, které jsou pouze orientační.

  - V harmonogramu stavby je nutno uvažovat se 100 dny na vyřízení výluk se SŽDC.

- ON/VN

  - Ve vedlejších nákladech oceňte položku „náklady na přístup ke stavbě – dovoz materiálu“ sazbou stanovenou Lesy města Brna, a.s.

15 000 Kč bez DPH za každý kalendářní den