Smlouva o dílo

II/385 Čebín obchvat – geodetické služby

________________________________________________________________________________________________________________________

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	IČO 709 32 581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,	oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Sídlem …….	IČO …..

zapsaná u Krajského soudu v Brně,	oddíl … vložka ….

zastoupena …..

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je vyhotovení geometrických plánů pro výkup pozemků dotčených stavbou II/385 Čebín obchvat (s výjimkou pozemků ve vlastnictví obcí, Jihomoravského kraje a České republiky) včetně zaměření identických bodů pro tvorbu geometrického plánu, vytyčení – stabilizace kolíkem (stabilizace bude ohrožena stavbou),  pozvání všech vlastníků dotčených pozemků doporučeným dopisem,  vyhotovení protokolů o vytyčení pro příslušné pracoviště Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj a pro vlastníky a pachtýře dotčených  pozemků.

- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona  200/1994 Sb.,  o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení     § 13  odst. 1  písm. a) a c) . Osobou odpovědnou pro tyto činnosti  je …………….

- Kontaktní osobou objednatele  je Mgr. Alena Vystrčilová, právní oddělení SÚS JMK, tel. 604 225 382,         e-mail: alena.vystrcilova@susjmk.cz.

- Provádění plnění

- Předmětem plnění je vyhotovení geometrických plánů pro účely rozdělení pozemků a vytvoření samostatných parcel pro výkup pozemků, které budou trvale zastavěny tělesem silnice II/385 v k. ú. Čebín, Sentice a Hradčany u Tišnova. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem. Podkladem pro vyhotovení geometrických plánů je projektová dokumentace pro stavební povolení vyhotovená projekční kanceláří PUDIS, a.s., Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 včetně záborového elaborátu.

- Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 1 plán. Geometrický plán bude zároveň předán  1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

- Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

- Zhotovitel je povinen:

- při provádění postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy,

- bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

- Zhotovitel jde povinen prokazatelně písemně informovat starosty obcí Čebín, Sentice a  Hradčany u Brna o zahájení prací, harmonogramu prací a  vytyčování pozemků.

- Termíny plnění:  dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, s termínem ukončení do 31.7.2017

Geometrické plány budou předávány postupně tak, aby první výkupy mohly být zahájeny v první polovině dubna 2017, a to  na základě písemného protokolu, podepsaného zhotovitelem i objednatelem.
Dřívější plnění je možné.

7. Smluvní strany se dohodly, že bude při zpracování postupováno od katastrálního území Čebín, Sentice a  Hradčany u Tišnova. Objednatel má právo v případě účelnosti či potřeby předřadit zpracování některých geometrických plánu oproti dohodnutému systému.

- Cena díla a platební podmínky

1.  Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

| Cena celkem bez DPH | …….,- Kč |
| --- | --- |

- K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

- Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

- Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

- Cena bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu předávacího protokolu.

- Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit ji elektronicky na email faktury@susjmk.cz.

- Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 6 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

- Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Zálohové platby se nesjednávají.

- Další práva a povinnosti stran

1.   Zhotovitel je povinen provádět plnění smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění šetřit veřejné zdroje.

2.    Zhotovitel je povinen plnění prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3.    Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.

4.   Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

5.     Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

- Závazky z vad a Zajištění závazků

- Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu v případě prodlení s plněním ve výši 0,05 % z ceny díla.

- Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

- Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

- Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

- Trvání a ukončení smluvního vztahu

- K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech:

  - zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

  - zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

  - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4.  Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně.  Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

- Závěrečná ustanovení

    - Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

    - Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

    - Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

    - Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

    - Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

    - Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: položky a jednotkové ceny v soupisu prací, osoba zastoupená ve věcech smluvních a technických, bankovní spojení.

    - Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

    - Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Kalkulace ceny,

příloha č.2 – Harmonogram prací

příloha č. 3 – Osoby podílející se přímo na plnění předmětu smlouvy

| V Brně, dne | V Brně, dne |
| --- | --- |

| ………….. | Ing. Zdeněk Komůrka |
| --- | --- |
| jednatel společnosti | ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje |

- Příloha č. 1

Kalkulace ceny

__________________________________________________________________________________________

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Geometrický plán | *** |
| Vytýčení | *** |
| Projednání (vlastníci, pachtýři, nájemníci, obce) | *** |
| Odstranění vytýčení | *** |
| Cena celkem bez DPH | *** |

* Celková cena za bude rozpočtena do výše uvedených položek.

V.., dne

|  | *** |
| --- | --- |
|  | *** |
|  | *** |

Příloha č. 2

Harmonogram prací

__________________________________________________________________________________________

Příloha č. 3

Osoby podílející se přímo na plnění předmětu smlouvy

__________________________________________________________________________________________

| Jména a příjmení | Kontakt ( telefon a e-mail) | Vztah ke zhotoviteli ( např. zaměstnanec, dodavatel) | Popis činností, které bude osoba přímo provádět při plnění smlouvy |
| --- | --- | --- | --- |