# Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění služeb

# Projektový záměr: „Projekt eHealth v Jihomoravském kraji“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu,

26. výzvy „EGOVERNMENT I.“

# Záměr

Potencionální možnost financování systému výměny vybraných částí zdravotnické dokumentace mezi  zdravotnickými zařízeními lůžkové akutní péče a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací (dále jen ZZS JMK) a zdravotnickými zařízeními navzájem z evropských prostředků v rámci 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

# Název projektu

„Projekt eHealth v Jihomoravském kraji“

# Žadatel a příjemce

# Žadatelem a příjemcem projektu bude Jihomoravský kraj (dále jen JMK).

# Uživatelem a konečným příjemcem bude ZZS JMK a zdravotnická zařízení akutní lůžkové péče  v JMK zapojená do projektu.

# 4   Identifikace výzvy

| Název výzvy | EGOVERNMENT I. |
| --- | --- |
| Číslo výzvy | 26 |
| Operační program | Integrovaný regionální operační program |
| Prioritní osa | PO 3: Dobrá správa a územní zefektivnění veřejných institucí |
| Investiční priorita | IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví |
| Specifický cíl | SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT |
| Druh výzvy | Průběžná |
| Model hodnocení | Jednokolový |

# Předpokládané výdaje projektu a financování

## Předpokládané celkové výdaje

Předpokládané celkové výdaje projektu: 15,5 mil. Kč vč. DPH.

## Předfinancování

Výdaje uskutečněné v rámci projektu budou, dle pravidel programu, proplaceny žadateli zpětně na základě předložených Průběžných/Závěrečných zpráv o realizaci projektu a Zjednodušených žádostí o platbu. U projektu je tedy nutné počítat s potřebou zajištění předfinancování dotace (90 % celkových způsobilých výdajů projektu) a vlastního podílu JMK (10 % celkových způsobilých výdajů projektu včetně výdajů nezpůsobilých).

Předfinancování bude z rozpočtu JMK v roce 2016 cca ve výši 550 tis. Kč a v roce 2017 cca 11,8 mil. Kč.

ROZPOČET:

|  | Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Úpravy NIS ve zdravotnických zařízeních (nezpůsobilé výdaje) | 11 070 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč |
| --- | --- | --- |
|  | Povinná publicita | 30 000,00 Kč |
|  | Dokumentace pro zadávací a výběrová řízení, zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu, autorský dozor | 900 000,00 Kč |
|  | CELKEM | 15 500 000,00 Kč |
|  | Nezpůsobilé výdaje (žadatel JMK) | 3 500 000,00 Kč |
|  | Způsobilé výdaje - z toho | 11 950 000,00 Kč |
|  | 85 % (prostředky EU) | 10 157 500,00 Kč |
|  | 5 % (státní rozpočet) | 597 500,00 Kč |
|  | 10 % (žadatel - JMK) | 1 195 000,00 Kč |
|  | ETAPY: |  |
| rok |  | předpokládané výdaje |
| 2016 | Zahájení projektu, případně zpracování studie proveditelnosti, | 550 000,00 Kč |
| 2017 | Výběrové řízení na systémového integrátora, případné zahájení dodávek | 9 950 000,00 Kč |
| 2018 | Dokončení projektu | 5 000 000,00 Kč |

Projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou financovány z 85 % způsobilých výdajů z prostředků EU a z 5 %  způsobilých výdajů  ze státního rozpočtu.

Kofinancování projektů ve výši 10 % způsobilých výdajů zajišťuje žadatel, včetně případného 100% dofinancování nezpůsobilých výdajů.

Vhodným rozdělením projektu na etapy lze zajistit proplacení dotace do rozpočtu JMK vždy po ukončení etapy. Jako efektivní se jeví rozdělení na 3 etapy, tj. 3 žádosti o platbu.

## Rozpočet kraje

Předfinancování, kofinancování a hrazení nezpůsobilých výdajů projektu bude třeba zohlednit v rozpočtu JMK na rok 2016 a v přípravách rozpočtu JMK na roky 2017 až 2018 pro oblast zdravotnictví. Před podáním žádosti o podporu (2016) bude z finančních zdrojů JMK financována studie proveditelnosti včetně zpracování žádosti o podporu, a to ve výši cca 550 000,00 Kč vč. DPH.

# Předmět projektu

Předmětem dodávky v oblasti eHealth jsou komunikační uzly pro napojení na centrum výměny zpráv eMeDocS, provozované Krajem Vysočina, a adaptéry pro přístup k informacím v nemocničních informačních systémech (NIS) a případné zapojení do projektu ePACS. Součástí dodávky je implementace všech předmětných součástí, včetně ověření všech vzájemných komunikačních funkcionalit. Komunikační uzel musí tvořit ucelený balíček HW, SW a implementačních služeb.

Projekt umožní vyhledání životních údajů pacienta vyžádaných ZZS JMK ve všech zdravotnických zařízeních zapojených do projektu a jejich zaslání žadateli, předání výjezdové zprávy ZZS JMK zdravotnickému zařízení, předávání zdravotních záznamů, předávání výsledků laboratorních vyšetření, předávání žádanek na vyšetření pacienta zdravotnickými zařízeními zapojenými do projektu mezi sebou.

Dalšími možnostmi bude předávání ambulantních a hospitalizačních zpráv, vyžádání ambulantního či laboratorního vyšetření, předání výsledků tohoto vyšetření a předávání obrazové dokumentace.

Výstupem projektu tedy bude nově pořízený informační systém zajišťující tyto funkcionality:

- Interoperabilita na území ČR vzhledem k tomu, že systém eMeDocS je napojen na ostatní systémy výměny zdravotnických informací v rámci ČR s výhledem na připojení příhraničních oblastí sousedních států v rámci zdravotnictví bez hranic,

- Celoplošná dostupnost je zajištěna zapojením zdravotnických zařízení v rámci ČR do systému výměny zdravotnické dokumentace

- Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti je zabezpečeno připojováním do centra výměny zpráv prostřednictvím zabezpečeného protokolu SSL/TLS a využitím serverového certifikátu, provozní a bezpečnostní dohled zabezpečuje Kraj Vysočina.

# Odůvodnění

V rámci JMK působí jako zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči zdravotnická zařízení různých zřizovatelů a zakladatelů. O pacientovi, kterému je poskytnuta zdravotní péče v některém z těchto zdravotnických zařízení, je vedena zdravotnická dokumentace pouze v tomto zařízení. V případě, že je pacientovi poskytnuta přednemocniční neodkladná péče zdravotnickou záchrannou službou, je z časových důvodů velmi výhodné vyžádat si životní údaje tohoto pacienta v centru výměny zpráv. Centrum potom pomocí komunikačních uzlů umístěných ve zdravotnických zařízeních zapojených do projektu vybere ze zdravotnické dokumentace pacienta požadované údaje a odešle je žadateli. Tyto údaje jsou zaslány ze všech zdravotnických zařízení, ve kterých vedou o pacientovi záznamy. Lékař zdravotnické záchranné služby tedy již při prvním kontaktu s pacientem může na základě doručených údajů a výsledků vyšetření zvolit odpovídající terapii a nemusí čekat až na laboratorní vyšetření ve zdravotnickém zařízení, do kterého pacienta dopraví.

Rovněž zdravotnické zařízení, ve kterém se nechá pacient ošetřit, si může vyžádat základní životní údaje pomocí centra výměny zpráv a nemusí provádět nákladná vyšetření.

V březnu 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena 26. výzva Integrovaného regionálního operačního programu s výše uvedeným názvem, která umožňuje navržené aktivity projektu spolufinancovat z evropských prostředků.