Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

otevřené řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.	Ing. Kudělková/ 539 002 883			Č.j. 9/14/K	 	          V Brně, dne 13.1.2014

Věc: 	Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (4)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 7:	V textové části zadávací dokumentace bod 8.4. předpokládaná doba plnění veřejné zakázky, je uvedeno.

Práce prováděné uvnitř objektu musí být provedeny od 10.6.2014 do 21.8.2014.

Je možné blíže specifikovat práce, které budou prováděny mimo termín uvedený výše?

Rozumíme tomu správně, že jakákoliv činnost, která se bude provádět z vnitřní strany budovy spadá do tohoto termínu?

Odpověď 7:	Veškeré stavební práce, které budou prováděny z vnitřní strany budovy, nebo budou znamenat zásah do vnitřních prostor budovy, bude nutno provést ve výše uvedeném termínu. Práce, které nevyžadují přístup z vnitřní části objektu, lze provádět i po termínu 21.8.2014.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková

za zastupujícího zadavatele