Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na služby

„Studie proveditelnosti cyklokoridorů v Jihomoravském kraji“

Obsah:

Část I. 		Podmínky zadávacího řízení

Část II. 	Obchodní podmínky

Část III. 	Technická specifikace: Studie proveditelnosti cyklistických tras na území Jihomoravského kraje - Zadání

ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), na podlimitní veřejnou zakázku na služby. Práva, povinnosti či podmínky neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem o ZVZ.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Údaje uvedené v zadávacích podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.

Zadávací dokumentace je v části technické specifikace chráněna autorskými právy dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z toho důvodu není účastník oprávněn použít tuto část zadávací dokumentace jiným způsobem než pro přípravu nabídky v zadávacím řízení.

1.    Údaje o zadavateli:

| sídlo: | Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno |
| --- | --- |
| IČO: | 70888337 |
| DIČ: | CZ70888337 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100 |
| zastoupený: | JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: telefon: e-mail: kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje +420 541 651 minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje |
| telefon: | +420 541 651 325 |
| e-mail: | keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html |

- Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování „Studie proveditelnosti cyklokoridorů v Jihomoravském kraji“ (průzkum současného stavu) na těchto neřešených a nebezpečných úsecích cyklokoridorů:

- Brno-Kuřim-Tišnov (Trnec, Hradčany, Drásov 01, Drásov 02, Kuřim, Lelekovice)

- Brno-Veverská Bítýška-Tišnov (Heroltice 01, Heroltice 02, Heroltice 03, Hvozdec, Veveří, Přehrada)

- Brno-Slavkov (Chrlice, Sokolnice, Kobylnice, Práce, Hostěrádky, Zbýšov, Hrušky 1,

Hrušky 2)

- Slavkov-Snovídky (Slavkov, Velešovice, Nevojice, Nesovice 1, Nesovice 2, Brankovice 1, Brankovice 2, Snovídky)

- Blansko-Rájec Jestřebí-Svitávka (Blansko 1, Blansko 2, Rájec, Doubravice 1, Doubravice 2, Lhota Rapotina, Skalice, Svitávka)

- Bílovice-Adamov

- Napojení na Novomlýnské nádrže (Přítluky-Nové Mlýny, Nové Mlýny-Bulhary, Mikulov-Klentnice-Dolní nádrž Nové Mlýny).

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 samostatné části:

Část 1:

Zpracování studií proveditelnosti (průzkum současného stavu) na těchto neřešených a nebezpečných úsecích cyklokoridorů:

- Brno-Kuřim-Tišnov (Trnec, Hradčany, Drásov 01, Drásov 02, Kuřim, Lelekovice)

- Brno-Veverská Bítýška-Tišnov (Heroltice 01, Heroltice 02, Heroltice 03, Hvozdec, Veveří, Přehrada).

Část 2:

Zpracování studií proveditelnosti (průzkum současného stavu) na těchto neřešených a nebezpečných úsecích cyklokoridorů:

- Brno-Slavkov (Chrlice, Sokolnice, Kobylnice, Práce, Hostěrádky, Zbýšov, Hrušky 1,

Hrušky 2)

- Slavkov-Snovídky (Slavkov, Velešovice, Nevojice, Nesovice 1, Nesovice 2, Brankovice 1, Brankovice 2, Snovídky)

- Napojení na Novomlýnské nádrže (Přítluky-Nové Mlýny, Nové Mlýny-Bulhary, Mikulov-Klentnice-Dolní nádrž Nové Mlýny).

Část 3:

Zpracování studií proveditelnosti (průzkum současného stavu) na těchto neřešených a nebezpečných úsecích cyklokoridorů:

- Blansko-Rájec Jestřebí-Svitávka (Blansko 1, Blansko 2, Rájec, Doubravice 1, Doubravice 2, Lhota Rapotina, Skalice, Svitávka)

- Bílovice-Adamov.

Jednotlivé části veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně a nezávisle na sobě.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v části II. zadávací dokumentace -  obchodních podmínkách.

CPV: 	71410000-5 – územní plánování

71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 480 0000,- Kč bez DPH.

- Doba plnění:

Doba plnění veřejné zakázky je do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

- Místo předání plnění:

Místem předání plnění je budova sídla Jihomoravského kraje na adrese Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

- Požadavky na prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace

- Požadavky na prokázání kvalifikace jsou pro všechny 3 samostatné části veřejné zakázky stejné. Pokud dodavatel podává nabídku na více částí veřejné zakázky, je postačující, aby předložil doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pouze u 1 části veřejné zakázky a u dalších částí veřejné zakázky odkázal na doklady obsažené v nabídce na tu část veřejné zakázky, ve které jsou doklady dodavatelem předkládány.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splnili následující základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci tím, že předloží níže uvedené doklady:

Požadavky na prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona o ZVZ:

Způsobilým není dodavatel, který:

a)	byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)	má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)	má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na   veřejné zdravotní pojištění,

d)	má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)	je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Požadavky na prokázání profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona o ZVZ:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání: „Projektová činnost ve výstavbě“ či jeho ekvivalent.

Požadavky na prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ZVZ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal poskytnutí významné služby alespoň 1x.

Za významnou službu se považuje tvůrčí činnost dodavatele, jejímž výstupem bylo zpracování průzkumu současného stavu pro vypracování projektové dokumentace na stavbu cyklostezky nebo cyklotrasy, s realizačními náklady ve výši alespoň 10,0 mil. Kč bez DPH. Pro posouzení rozhodného období poskytnutí významných služeb je podstatný termín dokončení těchto prací.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil osobu hlavního projektanta, který prokáže min. 1 zkušenost při projektové činnosti ve vztahu ke zpracování projektové dokumentace na cyklostezky nebo cyklotrasy, s realizačními náklady ve výši alespoň 15,0 mil. Kč bez DPH, v posledních 10 letech. Bude doloženo profesním životopisem.

Doklady k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona o ZVZ.

Dodavatel může použít k prokázání splnění základní způsobilosti čestné prohlášení dle přílohy č. 1.

Povinnost předložit doklady uvedené pod bodem 5 prokazující splnění základní a profesní způsobilosti může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobním systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

- Lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 7. 2017 v 11:00 hod.

Otevírání nabídek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele na adrese: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno, m. č. 243.

- Lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni nabídkami:

Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

- Zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se rozumí celková úplata za plnění předmětu veřejné zakázky, a to tak, jak je stanovena v  části II. této zadávací dokumentace – obchodních podmínkách.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku dodavatele.

Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH.

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v korunách českých.

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v  části II. této zadávací dokumentace – obchodních podmínkách.

- Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně a nezávisle na sobě.

  - Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídek, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

1. kritérium	Nabídková cena bez DPH					 90 %

2. kritérium:	Zkušenosti osoby podílející se na realizaci veřejné zakázky	 10 %

Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto:

1. kritérium:

Hodnocena bude nabídková cena pro účely hodnocení nabídek. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí cena dle čl. VII.I. obchodních podmínek.

Počet bodů v rámci kritéria bude určen podle vzorce:

nejnižší cena bez DPH v Kč

-------------------------------------------- x 100 x váha kritéria

hodnocená cena bez DPH v Kč

2. kritérium:

Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti osoby podílející se na realizaci veřejné zakázky bude probíhat následovně.

  - Zkušenosti hlavního projektanta

Účastníkovi bude přiděleno 12 bodů za druhou a každou další zkušenost (vyjma zkušenosti požadované zadavatelem v rámci prokazování kvalifikace na tuto veřejnou zakázku dle čl. 5. této zadávací dokumentace) člena jeho realizačního týmu označeného jako hlavní projektant s výkonem funkce hlavního projektanta, v posledních 10 letech při projektové činnosti ve vztahu ke zpracování projektové dokumentace na cyklostezky nebo cyklotrasy, s realizačními náklady ve výši alespoň 15,0 mil. Kč bez DPH.

Takto může účastník obdržet max. 60 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího kritéria).

- Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platební podmínky jsou blíže specifikovány v  části II. této zadávací dokumentace – obchodních podmínkách.

- Obchodní podmínky:

Pro každou část veřejné zakázky (část 1, část 2 a část 3), na kterou dodavatel podává nabídku, budou předloženy dodavatelem samostatné návrhy obchodních podmínek – smluv o zpracování Studií proveditelnosti cyklokoridorů v Jihomoravském kraji.

Obchodní podmínky jsou součástí zadávacích podmínek jako část II. této zadávací dokumentace 
a jsou pro dodavatele závazné.

Obsah obchodních podmínek může dodavatel doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek dokumentace, jiné změny nejsou přípustné.

- Označení, obsah a způsob podání nabídky:

Dodavatelé podávají nabídku na každou část veřejné zakázky (Část 1, Část 2 a Část 3) samostatně.

Dodavatelé nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude na přední straně označena názvem veřejné zakázky „Studie proveditelnosti cyklokoridorů v Jihomoravském kraji“ a číslem odpovídajícím příslušné části veřejné zakázky (Část 1, Část 2 a Část 3) a bude na ní uvedena adresa dodavatele, na niž je možné zaslat dodavateli případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby obálku s nabídkou označili slovem „NEOTVÍRAT“ a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej dodavatel používá, případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, je-li dodavatel právnickou osobou. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby všechny části nabídky spojili v jeden celek, tento celek zajistili proti případnému uvolnění jednotlivých částí nabídky a listy všech částí nabídky očíslovali vzestupnou řadou čísel počínaje číslovkou 1.

Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou (viz níže).

Nabídka bude obsahovat:

- návrh na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle podmínek stanovených touto zadávací dokumentací; návrh na uzavření smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou;

- doklad o oprávněnosti osoby jednat za dodavatele nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní jednání dodavatele nečiní fyzická osoba, která je sama dodavatelem;

- informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o společnosti) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za dodavatele, pokud nabídku podává více osob společně;

- čestné prohlášení dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, další doklady a informace prokazující splnění způsobilosti a technické kvalifikace dodavatelem požadované touto zadávací dokumentací;

- další náležitosti, pokud to požaduje tato zadávací dokumentace.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel může požadovat, aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Neodůvodní-li dodavatel písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, nebude-li v žádosti stanovena lhůta delší, nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

- Místo a doba pro podání nabídky:

Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se nabídka podává zadavateli na adresu Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3, Brno, PSČ 601 82.

Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, PSČ 601 82, a to buď na Odbor regionálního rozvoje, dveře č. 242, a to v pracovních dnech od 8 hodin do 9 hodin, nebo na podatelnu v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Uzavření smlouvy:

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech příloh). Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude vybranému dodavateli ze strany zadavatele zaslána spolu s rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele. Druhému a třetímu dodavateli v pořadí by byla výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací zaslána poté, co dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nebo druhý dodavatel v pořadí odmítnou příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít, nebo neposkytnou řádnou součinnost, aby příslušná smlouva mohla být uzavřena.

Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným dodavatelem, které nebudou odpovídat obsahu nabídky dodavatele nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného dodavatele uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým dodavatelem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý dodavatel v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím dodavatelem v pořadí.

- Další podmínky zadávacího řízení:

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je zároveň poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Zadavatel nepřipouští nabídky podané v elektronické podobě.

- Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

- Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru účastníka a oznámení o vyloučení účastníka na profilu zadavatele.

- Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky.

- Nabídky nebudou dodavatelům vráceny.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit.

- 16. Příloha zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení

Příloha 1 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel:

Název/obchodní firma/jméno a příjmení:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

tímto prohlašuje, že je dodavatelem, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestný čin obecně nebezpečný, trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestný čin proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestný čin úřední osoby, úplatkářství, jiné rušení činnosti orgánu veřejné moci; nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se veřejné zakázky pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat vedle výše uvedených osob i vedoucí pobočky závodu.

Účastní-li se veřejné zakázky pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Toto čestné prohlášení podepisuje za shora uvedeného dodavatele:

……………………………………………….……

ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, dodavatel není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu.

Smlouva o zpracování

Studií proveditelnosti cyklokoridorů v Jihomoravském kraji

kterou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Jihomoravský kraj

| sídlo: | Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno |
| --- | --- |
| IČO: | 70888337 |
| DIČ: | CZ70888337 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100 |
| zastoupený: | JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: telefon: e-mail: kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje +420 541 651 minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje |
| telefon: | +420 541 651 325 |
| e-mail: | keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz |

(dále jen „objednatel“)

a

- Název/jméno/obch. firma:	[...doplní dodavatel...]

společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [...doplní dodavatel...], oddíl [...doplní dodavatel...], vložka [...doplní dodavatel...]

nebo

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného [...doplní dodavatel...] pod č. j. [...doplní dodavatel...]

sídlo:	[...doplní dodavatel...]

IČO:	[...doplní dodavatel...]

DIČ:	[...doplní dodavatel...]

bankovní spojení: 	[...doplní dodavatel...]

zastoupený:	[...doplní dodavatel...]

kontaktní osoba:		[...doplní dodavatel...]

telefon: 			[...doplní dodavatel...]

e-mail:				[...doplní dodavatel...]

(dále jen „zhotovitel“)

POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku doplní dodavatel požadované údaje.

- Účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je uspokojit potřebu objednatele spočívající v:

    - zpracování studií proveditelnosti (průzkum současného stavu) na těchto neřešených a nebezpečných úsecích cyklokoridorů:

- Brno-Kuřim-Tišnov (Trnec, Hradčany, Drásov 01, Drásov 02, Kuřim, Lelekovice)

- Brno-Veverská Bítýška-Tišnov (Heroltice 01, Heroltice 02, Heroltice 03, Hvozdec, Veveří, Přehrada)

Pozn.: studie specifikované pod písm. a) a b) uvede dodavatel jako součást plnění, pokud podává nabídku na Část 1 veřejné zakázky, ostatní písmena vymaže!

- Brno-Slavkov (Chrlice, Sokolnice, Kobylnice, Práce, Hostěrádky, Zbýšov, Hrušky 1, Hrušky 2)

- Slavkov-Snovídky (Slavkov, Velešovice, Nevojice, Nesovice 1, Nesovice 2, Brankovice 1, Brankovice 2, Snovídky)

Pozn.: studie specifikované pod písm. c), d) a g) uvede dodavatel jako součást plnění, pokud podává nabídku na Část 2 veřejné zakázky, ostatní písmena vymaže!

- Blansko-Rájec Jestřebí-Svitávka (Blansko 1, Blansko 2, Rájec, Doubravice 1, Doubravice 2, Lhota Rapotina, Skalice, Svitávka)

- Bílovice-Adamov

Pozn.: studie specifikované pod písm. e) a f) uvede dodavatel jako součást plnění, pokud podává nabídku na Část 3 veřejné zakázky, ostatní písmena vymaže!

- Napojení na Novomlýnské nádrže (Přítluky-Nové Mlýny, Nové Mlýny-Bulhary, Mikulov-Klentnice-Dolní nádrž Nové Mlýny).

    - získání výhradní licence k užití studií proveditelnosti specifikovaných v odst. I.1.1 této smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“);

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je tvůrčí činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejích výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení objednateli.

    - Tvůrčí činnost zhotovitele bude směřovat ke zpracování studií proveditelnosti (průzkumů současného stavu) pro vypracování projektové dokumentace na stavbu cyklokoridorů.

    - Hmotným zachycením výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele se rozumí zpracované studie proveditelnosti (průzkumy současného stavu) dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze č. 2: Studie proveditelnosti cyklistických tras na území Jihomoravského kraje – Zadání, která je nedílnou součástí této smlouvy.

    - Výhradní licencí je výlučné majetkové právo užít výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k hmotnému zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s občanským zákoníkem a s autorským zákonem dle čl. X této smlouvy.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje řádně na svůj náklad a na své nebezpečí vykonat pro objednatele činnosti a zpracovat hmotné zachycení jejich výsledků dle odst. II.1. této smlouvy.

  - Při výkonu své tvůrčí činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy minimálně jednou za tři týdny mimo pracovní výbory umožní objednateli provést kontrolu postupu zpracování studií proveditelnosti dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem ke zpracování plnění, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění této smlouvy veškerou nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli požadované podklady a informace k řádnému a včasnému splnění závazků zhotovitele z této smlouvy.

- Doba plnění

- Doba realizace dle této smlouvy se sjednává takto: do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

- Místo předání plnění

  - Místem předání plnění dle této smlouvy je sídlo objednatele na adrese Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

- Cena

  - Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH		[...doplní dodavatel...]

- DPH 21 %		[...doplní dodavatel...]

- Cena včetně DPH	[...doplní dodavatel...]

POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování nabídky doplní dodavatel požadované údaje v předepsaném členění.

  - Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v odst. VII.1 této smlouvy, jakož i ceny a úplaty za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy, jsou nejvýše přípustné, přičemž je možno je překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí plnění a přiměřený zisk. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů.

  - Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v odst. VII.1 této smlouvy, jakož i ceny a úplaty za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy, zahrnují odměnu zhotovitele za poskytnutí objednateli výhradních licencí k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a jejich hmotnému zachycení.

  - V případě, že dojde ze strany objednatele k výpovědi této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, příp. úplatě za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil zhotovitel před účinností výpovědi objednatele.

VII.7.  	Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH.  O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

- Platební podmínky

  - Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena jednorázově po dokončení a předání plnění jako celku.

  - Podkladem pro vystavení faktury k vyúčtování ceny je objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí plnění.

  - Podkladem pro platbu objednatele je daňový doklad – faktura, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, ve kterém byly příslušné výstupy dílčí části plnění zhotovitele dle této smlouvy převzaty objednatelem.

  - Splatnost faktur se sjednává do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Za den doručení faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.

  - Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

  - Zhotovitel prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nebude moct daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

- Splnění závazků zhotovitele

  - Závazek zhotovitele ke zpracování studií proveditelnosti (průzkumů současného stavu) a poskytnutí výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a jejímu hmotnému zachycení objednateli je splněn řádným dokončením a předáním plnění objednateli. Výkon tvůrčí činnosti zhotovitele se považuje za dokončený, nevykazuje-li plnění předané objednateli žádné vady.

  - Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí plnění se s tímto seznámí, a shledá-li, že odpovídá všem jeho požadavkům, pokynům a připomínkám dle odst. III.3 této smlouvy, plnění jako bezvadné v téže lhůtě převezme. O předání a převzetí plnění sepíší smluvní strany protokol, který zpracuje objednatel. Obsahem protokolu bude:

- prohlášení zhotovitele o dokončení a předání plnění objednateli;

- popis předávaného plnění co do obsahu a rozsahu;

- datum předání dokončeného plnění objednateli;

- prohlášení objednatele o převzetí plnění jako bezvadného, případně o odmítnutí převzetí předávané plnění a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

- datum převzetí, případně datum odmítnutí převzetí;

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

  - V případě, že objednatel odmítne převzít předávané plnění z důvodu výskytu vad, vrátí plnění zhotoviteli k doplnění či odstranění vad. Zhotovitel je povinen tyto nedodělky či vady odstranit v co nejkratší době, nejpozději však do 10 kalendářních dnů a dokončené plnění opětovně protokolárně předat objednateli.

  - Vrácením plnění jako vadného, resp. k odstranění vad není dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat plnění objednateli v termínech sjednaných v čl. V této smlouvy.

- Licenční ujednání

  - Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory plnění oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě plnění, zejména je oprávněn plnění jako autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

  - Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování plnění, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

  - Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli 
dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

  - Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas.

  - Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.

- Pojištění

  - Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy a trvání záruky uzavřenou pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou jako pojistitelem a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,- Kč.

  - Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatě dle této smlouvy.

  - Originál nebo ověřená kopie dokladu o uzavření pojistné smlouvy podle odst. XI.1 této smlouvy je nedílnou součástí každého vyhotovení této smlouvy jako příloha č. 1. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

- Odpovědnost za vady, uplatnění práv z vady, reklamace

  - Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže plnění neodpovídá této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy nebo jestliže je neúplné tak, že z důvodu jeho neúplnosti není možné pokračovat v plnění účelu této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy budou ke dni převzetí plnění objednatelem bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Tuto záruku poskytuje zhotovitel po dobu 15 let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele.

  - Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu své tvůrčí činnosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při poskytování svého plnění dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

  - Vady zjištěné po předání a převzetí plnění, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, 
bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

  - Zhotovitel je povinen vady plnění uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadách.

  - O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí převzetí opravy reklamované vady.

  - Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.4 této smlouvy.

  - V případě zjištění vad výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele po převzetí plnění objednatelem, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 této smlouvy, uplatněných objednatelem u zhotovitele dle této smlouvy, náleží objednateli přiměřená sleva z ceny za poskytnutí plnění dle této smlouvy.

  - Výše slevy bude určena objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne objednateli jako důsledek omezení možnosti užívání části budovy k jejímu účelu nebo snížení odhadní ceny nemovitosti oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadou výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

  - V případě uplatnění slevy bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytnuté slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o vadách.

  - Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo 
s porušením povinností zhotovitele při obstarání záležitosti dle této smlouvy.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím prokazatelně nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti nebo obstarání záležitosti dle této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu písemně objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

- Sankce a úroky z prodlení

  - Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení této dlužné částky.

  - Úroky z prodlení jsou splatné na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.

  - Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním plnění, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

  - Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem uplatněné vady, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním uplatněných vad, a to až do doby, než budou tyto vady odstraněny nebo než objednatel pověří jejich odstraněním jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

  - V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části plnění, které v záruční době podle odst. XII.2. této smlouvy způsobí nezbytnost vynaložení vícenákladů při zajištění PD pro stavební povolení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z těchto vícenákladů a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

  - Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

  - Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 20 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.

  - Pokud závazek poskytnout plnění dle této smlouvy nebo jeho část zanikne před jeho řádným poskytnutím, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Ukončení smluvního vztahu

  - Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nebo výpovědí objednatele.

  - Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

  - Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy stanovených občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují:

  - plnění v rozporu s touto smlouvou;

  - prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně objednatelem uplatněné vady po dobu delší než 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem u zhotovitele;

  - prodlení zhotovitele s poskytováním plnění dle této smlouvy oproti sjednané době plnění dle této smlouvy;

  - nedodržení dohodnutého předmětu plnění dle této smlouvy,

  - nesplnění podmínek smlouvy uvedených v odst. III.4 této smlouvy,

  - nesplnění podmínek smlouvy uvedených v odst. XII.3 této smlouvy

  - neodstranění vad zhotovitelem,

  - nedodržení požárních předpisů a bezpečnosti při práci,

  - neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu jeho činnosti s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,- Kč, nepředložení nového dokladu prokazujícího změny pojištění podle odst. XI.3 této smlouvy;

  - Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem následujícím po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

  - Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

  - Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá 
před účinností odstoupení).

  - Výpověď objednatele musí být písemná. Výpověď objednatele je účinná po uplynutí výpovědní doby, která se sjednává v délce 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď objednatele doručena zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění 
dle této smlouvy, a to ani tehdy pokud na dobu běhu výpovědní doby připadal termín 
pro zahájení plnění příslušné části plnění dle této smlouvy. Pokud by zhotovitel v průběhu výpovědní doby zahájil plnění kterékoliv části plnění dle této smlouvy, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny nebo úplaty za tuto část plnění dle této smlouvy.

  - V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením některé ze smluvních stran 
od této smlouvy nebo výpovědí objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

- zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy, a dále provede soupis všech dokumentů získaných při obstarávání záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „soupis“);

- zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle soupisu;

- objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, a je oprávněn po zhotoviteli požadovat nápravu;

- zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu odsouhlaseného objednatelem a vystaví závěrečnou fakturu.

  - Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně 
i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

- Ostatní ujednání

  - Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního zákona a všech souvisejících právních předpisů.

  - Účastníci smlouvy si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – ověřená kopie dokladu o uzavření pojištění mezi pojišťovnou a zhotovitelem, příloha č. 2 - Studie proveditelnosti cyklistických tras na území Jihomoravského kraje – Zadání, příloha č.3 – Průběh tras a jednotlivých úseků ve formátu kmz, dgn, jpg.  – uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html

  - Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

  - Pro účely doručování písemností platí fikce, že při neúspěšném doručení do sídla jedné ze smluvních stran držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím pátého dne ode dne, kdy byla uložena a připravena k vyzvednutí.

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

  - Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XV.11. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je Ing. Ivo Minařík, MPA, tel. 54165 1341, e-mail: minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je Ing. Jaroslav Keprt, tel. +420 541 651 325, e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz.

XV.12. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne …. …. 2017 na ….. schůzi usnesením č. ……………….

| Objednatel: V Brně dne ………………………. | Zhotovitel: V ………………………. dne ………………………. |
| --- | --- |
| ……………………………………………….. Jihomoravský kraj JUDr. Bohumil Šimek hejtman Jihomoravského kraje | ……………………………………………….. [...doplní dodavatel...] |

POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování nabídky doplní dodavatel název, jméno nebo obchodní firmu dodavatele a dále jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem dodavatele - právnické osoby a její vztah k dodavateli - právnické osobě nebo jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele včetně informace o oprávnění této osoby jednat za dodavatele

V………………… dne………………. ______________________________ razítko a podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele

Konec textu zadávací dokumentace