Příkazní smlouva
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Oprava střechy Hospodářské budovy“ v organizaci Zámeček Střelice

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název:	Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Zastoupený:	PhDr. Jiřím Altmanem, ředitelem organizace
Sídlo:	Střelice, Tetčická 311/69, PSČ 664 47
IČ:	00212920
DIČ:
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	39335641/0100
Kontaktní osoba:	Voštera Miloš, ved. provozního úseku organizace
Telefon:	+ 420 547 422 813
E-mail:	vedprovzamecek@seznam.cz

(dále jen „příkazce“)

a

Název: Ing. Kratochvíl Jiří
Zastoupený: Ing. Kratochvíl Jiří
Sídlo: Slatinská 92, 636 00 Brno
IČ : 47404981
DIČ: CZ6809150183
Kontaktní osoba: Ing. Kratochvíl Jiří
       Telefon:	728925584
       E-mail:	jiri.kratochvil@jestrab.eu
fyzická osoba podnikající dle v živnostenského zákona

       (dále jen „příkazník“)

I.
#### Předmět smlouvy
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat na akci „Oprava střechy Hospodářské budovy“ (dále jen „stavba Střelice“) záležitost spočívající v provedení technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, od předání staveniště po dokončení a předání díla.
2. V rámci výkonu technického dozoru stavebníka (dále „TDS“) bude příkazník vykonávat následující činnosti:
- seznámení se s podklady, dle kterých se bude stavba realizovat, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a obsahem stavebního povolení;
- účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;
- provádění občasného dohledu nad realizací stavebních prací;
- sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění podmínek obsažených ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby ze strany dodavatele stavby;
- kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;
- projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek při schvalování těchto změn - způsob schvalování a provádění změn stavby bude specifikován ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby;
- prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a pořizování s tím související fotodokumentace;
- spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;
- spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby na odstraňování případných překážek při realizaci stavby a řešení vzniklých kolizí;
- kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací;
- kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby;
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;
- organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě včetně vypracování zápisu;
- kontrola soupisu dokončených provedených prací 1 x měsíčně;
- kontrola věcné správnosti daňových dokladů – faktur dodavatele stavby před jejich předáním příkazci k úhradě, včetně sledování čerpání finančních prostředků;
- dohled nad dodržováním finančního harmonogramu stavby;
- účast na řízení o předání a převzetí dokončené stavby od dodavatele stavby příkazci;
- kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdávání a převzetí stavby v dohodnutých termínech, včetně zápisu o kontrole;
- účast na zaměření skutečného provedení stavby;
- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce včetně zápisu o kontrole;
- příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
- předání kompletní dokumentace stavby k archivaci příkazci po vydání kolaudačního souhlasu;
- kontrola vyklizení staveniště dodavatelem stavby;
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

II.
Povinnosti příkazníka
1. Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. I smlouvy obstarat osobně. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám.
2. Příkazník je povinen se při obstarávání uvedené záležitosti řídit podle pokynů příkazce; od těchto pokynů se může odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a není možno včas obdržet jeho souhlas.
3. Příkazník je povinen podat příkazci kdykoli v rozumné době na jeho žádost podrobnou zprávu o postupu plnění příkazu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu.
4. Příkazník je povinen po dobu 10 let od splnění záležitosti uchovávat doklady související s plněním záležitosti a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je záležitost hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

III.
Povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi přiměřené prostředky, nezbytné ke splnění příkazu a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady vynaložené při provádění příkazu.
2. Příkazce je dále povinen na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny pro činnost příkazníka, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v čl. I smlouvy.
3. Příkazce je rovněž povinen udělit příkazníkovi plnou moc ve všech případech, kdy je toho nezbytně třeba k obstarání sjednané záležitosti, a poskytnout osobní součinnost tam, kde je to s ohledem na aplikovanou právní úpravu nezbytné k naplnění účelu této smlouvy.

IV.
Doba plnění a místo plnění
Zahájení plnění předmětu smlouvy:
Výkon činnosti TDS zahájí příkazník na výzvu příkazce ke dni předání a převzetí staveniště, která bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů před tímto termínem (předpokládaný termín zahájení plnění předmětu smlouvy 9-12/2017)

Ukončení plnění předmětu smlouvy:
Výkon činnosti TDS bude ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby včetně kolaudačního souhlasu příkazci.
Místem výkonu TDS nad prováděním stavby je stavba umístěna na pozemku p.č. 2582 v katastrálním území Střelice u Brna.

        V.
### Úplata

Příkazce zaplatí příkazníkovi úplatu za činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy částku:

Cena bez DPH : 49 587,- Kč,
sazba DPH činí : 21%
DPH činí : 10 413,- Kč
Cena včetně DPH 60 000,- Kč.

Výše úplaty je podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodnutou maximální cenou pro výkon činnosti dle článku I. této smlouvy.
Pokud je příkazník plátcem DPH bude sazba DPH připočtena k základní ceně v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění v době vystavení daňového dokladu.
Tato odměna je splatná do 30 dnů od doručení faktury příkazníkem.
Odměna bude převedena na účet příkazníka.
Příkazce zaplatí příkazníkovi platbu dohodnutou v článku V. bodě 1. Této smlouvy na základě jediné a konečné faktury, která bude vystavena po oboustranně podepsaném protokolu o splnění činnosti.
Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, jejich adresy, sídla, IČO, DIČ
- číslo smlouvy
- číslo faktury
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- razítko a podpis odpovědné osoby příkazníka
- označení díla („Oprava střechy Hospodářské budovy“).

VI.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce se smluvní strany dohodly, že příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
3. Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami

Ve Střelicích dne : 20.9.2017		Ve Střelicích dne : 20.9.2017
………………………………….. / příkazce / PhDr. Jiří Altman, ředitel organizace	………………………………….. / příkazník / Ing. Jiří Kratochvíl.