Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Předpokládaný harmonogram financování projektu

Zadavatel Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, IČO: 00559016, se sídlem Brno, Slovanské náměstí 7, PSČ 612 00, (dále jen „zadavatel“), předpokládá, že financování projektu „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Slovanské náměstí Brno“ (dále jen „projekt“) bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu:

březen 2018

- Výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky Úvěr k financování projektu „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Slovanské náměstí Brno“, sdělení výsledku zřizovateli (Jihomoravskému kraji)

březen-duben 2018

- Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s vybraným dodavatelem na základě schválení tohoto kroku Radou Jihomoravského kraje

červen 2018 až duben 2019

- Realizace stavebních prací v rámci projektu

2. července 2018 až 31. července 2019

- Doba čerpání úvěru

1. února 2019 až 18. prosince 2019

- Doba splácení úvěru

Realizace projektu musí být podle podmínek poskytovatele dotace ukončena do 31. prosince 2019. Zadavatel předpokládá vypořádání dotace v průběhu prvního pololetí roku 2020.