**EVL KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE - LOKALITA PP BUDKOVICKÉ SLEPENCE**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

**INJEKTÁŽ TRNOVKÍKU AKÁTU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | opatření | segmenty | termín | max. počet dnů  provádění TBD\* | cena TBD\* (Kč) |
| 2018 | 1.1 | 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52 | 1.8. - 30.9. | 10 |  |

*Práce zahrnují přípravek, práci, odnos nářadí.*

**ODSTRANĚNÍ TRNOVNÍKU AKÁTU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | opatření | segmenty | termín | max. počet dnů  provádění TBD\* | cena TBD\* (Kč) |
| 2019 | 1.2 | 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52 | 1.9. - 31.10. | 20 |  |

*Práce zahrnují kácení, rozřezání, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 20 m od místa zásahu.*

**VÝŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NAD 1 M VÝŠKY, DO 10 CM PRŮMĚRU KMENE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | opatření | segmenty | termín | max. počet dnů  provádění TBD\* | cena TBD\* (Kč) |
| 2018 | 1.3 | 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52 | 1.9. - 31.10. | 4 |  |
| 2019 | 1.4 | 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50 | 1.9. - 31.10. | 4 |  |

*Práce zahrnují kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.*

**ODSTRANĚNÍ VÝMLADKŮ DO 1 M VZRŮSTU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | opatření | segmenty | termín | max. počet dnů  provádění TBD\* | cena TBD\* (Kč) |
| 2019 | 1.5 | 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52 | 1.8. - 30.9. | 3 |  |
| 2020 | 1.6 | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 | 1.8. - 30.9. | 3 |  |
| 2021 | 1.7 | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 | 1.8. - 30.9. | 3 |  |
| 2022 | 1.8 | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 | 1.8. - 30.9. | 3 |  |

*Práce zahrnují kácení, rozřezání, zátěr pařezů roztokem herbicidu, přemístění vzniklé rostlinné hmoty na smluvené místo do 30 m od místa zásahu.*

**KOSENÍ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | opatření | segmenty | termín | max. počet dnů  provádění TBD\* | cena TBD\* (Kč) |
| 2018 | 1.9 | 35, 37, 49, 50 | 1.9. - 15.10. | 4 |  |
| 2019 | 1.10 | 33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52 | 1.5. - 30.6. | 4 |  |
| 1.11 | 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 | 1.9. - 15.10. | 3 |  |
| 2020 | 1.12 | 35, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 | 1.5. - 30.6. | 4 |  |
| 1.13 | 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 | 1.9. - 15.10. | 3 |  |
| 2021 | 1.14 | 33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52 | 1.5. - 30.6. | 4 |  |
| 1.15 | 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 | 1.9. - 15.10. | 3 |  |
| 2022 | 1.16 | 35, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 | 1.5. - 30.6. | 4 |  |
| 1.17 | 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 | 1.9. - 15.10. | 3 |  |

*Práce zahrnují kosení, usušení na místě, shrabání, naložení a odstranění z území.*

**PASTVA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | opatření | segment(y) | termín | max. počet dnů  provádění TBD\* | cena TBD\* (Kč) |
| 2019 | 1.18 | 34,35,36,37 | 1.5. - 30.6. | 3 |  |
| 48,49 | 1.5. - 30.6. |
| 2020 | 1.19 | 33 | 1.5. - 30.6. | 3 |  |
| 38,39,40,41,42 | 1.5. - 30.6. |
| 2021 | 1.20 | 34,35,36,37 | 1.5. - 30.6. | 3 |  |
| 48,49 | 1.5. - 30.6. |
| 2022 | 1.21 | 33 | 1.5. - 30.6. | 3 |  |
| 38,39,40,41,42 | 1.5. - 30.6. |

*Práce zahrnují dopravu stáda, manipulaci se stádem, ošetření po dobu pastvy, stavba ohradníku, zajištění a doprava vody, sečení nedopasků do 10 % plochy pastvy.*

**CELKOVÁ CENA bez ………… % DPH (Kč)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CELKOVÁ CENA včetně …………..% DPH (Kč) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\*) TBD - technický a biologický dozor***