„III/3763 Lhota u Lysic – Lysice 2014“

Stavba :			III/3763 Lhota u Lysic – Lysice 2014

Investor :		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Místo stavby :	Silnice III/3763 v km 5,930 – 8,711, v úseku od konce zástavby obce Lhota u Lysic po zaústění silnice III/3763 do silnice II/376 u Lysic

Stávající povrch silnice III/3763 v uvedeném úseku vykazuje četné výtluky, povrch je vlivem opakovaného provádění vysprávek nerovný. Je navrženo zesílení stávajícího povrchu silnice III/3763 novou asfaltovou vrstvou z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm. Oprava bude provedena na sedmi úsecích o celkové délce 1.636 m. Na zbývajících mezilehlých úsecích byla provedena oprava povrchu v závěru roku 2013 v rámci neinvestičních akcí SFDI.

Před provedením opravy povrchu bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích, očistění celého povrchu vozovky. Po dokončení pokládky asfaltové vrstvy bude provedeno dosypání nezpevněné krajnice R-materiálem. Tyto práce zajistí objednatel.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Harmonogram provádění jednotlivých úseků je nutno stanovit s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Lhota u Lysic.

Předpokládaný finanční náklad 2.640 tis. Kč bez DPH..

Termín realizace stavby :

zahájení – srpen 2014 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – září 2014

V Blansku 1.7.2014 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK