ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny.

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1.	Jihomoravský kraj

| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno |
| --- | --- |
| IČ: | 70 888 337 |
| DIČ: | CZ70888337 |
| zastoupený: | Mgr. Václavem Božkem, CSc., náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s |
| Číslo účtu: | 27-7503190207/0100 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje |
| Telefon: | 541 651 341 |
| Fax: | 541 651 349 |
| E-mail: | orr@kr-jihomoravsky.cz |

(dále jen „objednatel“)

a

2.	…………………..

-	obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského /Městského soudu v …………………, v odd. …. vl. …. (Pokyny pro uchazeče: Uchazeč doplní příslušné údaje o zápisu v obchodním rejstříku.)

nebo

- fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u …………………………..... pod č.j. …………………….(Pokyny pro uchazeče: V případě fyzických osob zapsaných pouze do živnostenského rejstříku zvolí uchazeč tuto variantu údaje o zápisu do evidence a označí příslušný živnostenský úřad, který fyzickou osobu vede v evidenci.)

nebo

- obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v …………………………………………… (Pokyny pro uchazeče: Zejména v případě zahraničních uchazečů zde bude uvedena příslušná jiná evidence, do níž musí být tento uchazeč zapsán na základě obecně závazného právního předpisu a označení orgánu, který tuto evidenci vede.)

nebo

- …………………………………………………. (Pokyny pro uchazeče: Uchazeči uvedou právní formu jiné právnické osoby, jakož i údaje o zápisu této právnické osoby do příslušné evidence, má-li v ní být tento uchazeč zapsán na základě obecně závazného právního předpisu a označení orgánu, který tuto evidenci vede.)

| Sídlo: |  |
| --- | --- |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| zastoupený: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |

(dále jen „zhotovitel“)

POKYNY PRO UCHAZEČE:	Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku doplní uchazeči požadované údaje. Údaje týkající se jiné právní formy nebudou v nabídce obsaženy.

takto:

I.

Účel

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku Dodávka interiéru v mimo expozičních prostorách v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“).

- Veřejná zakázka dle předchozího ustanovení je realizována v rámci projektu Moravian Science Centre Brno, registrační č. CZ.1.05/3.2.00/09.0163 spolufinancovaného z Evropské unie, z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 3 Komercializace a popularizace VaV (dále jen „Projekt“).

- Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb objednatele spočívajících ve  vybavení objektu VIDA! science centrum  vhodným interiérovým vybavením pro jeho budoucí užívání, za podmínek této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy (dílo)

- Předmětem smlouvy je provedení díla, které spočívá v zhotovení a dodávce interiérového vybavení v mimo expozičních prostorách objektu VIDA! science centre, a to v provedení, kvalitě, rozsahu a množství dle projektové dokumentace s názvem „Projekt MSCB – Interiér mimoexpozičních prostor“ zpracované projektantem PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Malátova 395/13, 150 00 Praha 5, IČ: 27118436 (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Součástí díla je též montáž dodaných částí interiérového vybavení (jednotlivých prvků dle projektové dokumentace) navzájem i ke stavebnímu objektu včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu.

- Součástí díla je dále též:

- doprava dodávaného interiérového vybavení na místo plnění,

- umístění interiérového vybavení do jednotlivých místností dle požadavků objednatele,

- vyzkoušení funkčnosti dodaného plnění,

- úklid po provedené dodávce a montáži interiérového vybavení včetně likvidace použitých obalů

- vstupní kontrola místa montáže z hlediska možnosti zahájení montáže,

- kontrola všech stávajících ploch a konstrukcí, které mohou být dodávkou nebo montáží poškozeny a jejich ochrana před poškozením,

- zajištění bezpečnosti práce a zajištění ochrany životního prostředí,

- předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- uvedení všech ploch a konstrukcí dotčených dodávkou do původního stavu (podlahy, stěny, omítky apod.).

III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

- Zhotovitel se zavazuje řádně na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo dle čl. II. této smlouvy v termínech sjednaných v čl. V. smlouvy, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, přičemž je vázán případnými pokyny objednatele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že montáž interiérového vybavení bude prováděna současně s dokončovacími pracemi na stavbě objektu VIDA! science centrum. Zhotovitel se proto zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby a dodavatelem exponátů a audiovizuální techniky a řídit se pokyny technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance provádějící montáž vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo nevykazující vady a nedodělky protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna nepravidelně osobou pověřenou nebo zmocněnou objednatelem.

- Osoby pověřené objednatelem (autorský dozor projektanta příp. technický dozor investora) jsou oprávněny za objednatele provádět dozor nad prováděním díla, upozornit na nesoulad díla se smlouvou a požadovat jeho odstranění a předběžně projednat změny díla.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil při provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla.  Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií tohoto subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů nejpozději do 60-ti dnů od splnění této smlouvy. Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od zániku závazků vzniklých na základě této smlouvy; zhotovitel se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje sjednat tento závazek ve smlouvách se svými subdodavateli.

- Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy do 31. 12. 2024 a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu.

- Zhotovitel musí umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

IV.

Výrobní dokumentace, vzorky a technické listy

- Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat podrobnou výrobní dokumentaci pro upřesnění podoby některých atypických prvků vybavení, je zhotovitel povinen na své náklady bezodkladně zajistit zpracování této dokumentace a předat ji objednateli v digitální i tištěné podobě. Náklady na zpracování výrobní dokumentace jsou zahrnuty v sjednané ceně díla dle této smlouvy.

- Je-li součástí předmětu díla určitý spotřebič, stroj nebo zařízení, které jsou v projektové dokumentaci definovány určitými parametry, je povinností zhotovitele na požádání objednatele předložit objednateli technický list spotřebiče, stroje nebo zařízení, ze kterého musí být patrné, že zhotovitelem dodaný spotřebič stanovené parametry splňuje. V případě, že se dle technického listu prokáže, že dodaný stroj, spotřebič nebo zařízení nesplňuje všechny parametry definované projektovou dokumentací, má objednatel právo požadovat výměnu dodaného stroje, spotřebiče nebo zařízení za takový, který všechny parametry vymezené projektovou dokumentací splňuje.

V.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dnem uzavření této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 14. 11. 2014.

- Zhotovitel je oprávněn provádět montáž interiérového vybavení na místě plnění nejdříve ode dne 15. 10. 2014.

VI.

Cena díla

- Cena díla je sjednána na celkovou částku ……………………....….. Kč bez DPH. Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Pokyny pro uchazeče: 	Nabídkovou cenu doplní uchazeč dle celkové ceny uvedené v příloze č. 2 smlouvy - oceněném výkazu výměr.

- Cena díla odpovídá součtu jednotlivých cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující výkaz výměr obsažený v projektové dokumentaci.

- Sjednaná cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk zhotovitele.

VII.

# Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

  - Cena za zhotovení díla dle této smlouvy bude uhrazena jednorázově po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Prodávající je povinen doručit kupujícímu daňový doklad do 30.11.2014. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude příloha předávacího protokolu zpracovaná dle článku X.5. této smlouvy.

  - Daňový doklad - faktura bude obsahovat název projektu „Moravian Science Centre Brno“ a registrační číslo projektu CZ.1.05/3.2.00/09.0163.

  - Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

  - Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.

  - Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VIII.

# Místo plnění

- Místem plnění je VIDA! science centrum - budova č.p. 554 stavba občanského vybavení, zapsaná na LV 2398, postavená na pozemku p.č. 61, zapsaném na LV 2398, vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město.

- Objednatel je povinen před zahájením dodávky a montáže interiérového vybavení předat zhotoviteli místo plnění, a to i po částech. O předání a převzetí místa plnění (či jeho části) vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa plnění (či jeho části) se považuje den podpisu tohoto protokolu. Protokol bude obsahovat označení smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany protokol podepsat a popis stavu předávaných prostor k okamžiku převzetí zhotovitelem. K předání místa plnění může být přizván též zhotovitel stavby.

- Objednatel se zavazuje v době provádění díla podle čl. V. této smlouvy umožnit zhotoviteli (včetně zaměstnanců zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, případně jiných osob, které se budou podílet na provádění díla) vstup na místo plnění za účelem provádění díla.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit odběrná místa energií a dodávky energií potřebných k montáži po dohodě se zhotovitelem stavby a na vlastní náklady.

- Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla.

IX.

Montážní deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění o pracích, které provádí, montážní deník. Do montážního deníku je oprávněn zapisovat objednatel, autorský dozor projektanta, technický dozor investora a koordinátor BOZP.

- Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a alespoň jedné kopii. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány. V montážním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

- Do montážního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje obdobně jak je stanoveno v příloze č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

- Povinnost vést montážní deník končí dnem předání a převzetí díla. Originál montážního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

X.

# Předání a převzetí díla

- Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele až v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen před předáním díla provést individuální vyzkoušení funkčnosti jednotlivých prvků dodávaného vybavení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže či instalace. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého prvku přizvat objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením a včasným předáním díla bez vad a nedodělků objednateli.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín předání a převzetí díla. Místem předání a převzetí díla je místo plnění dle článku VIII. této smlouvy. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

- Dokončené dílo je převzato podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti dokončeného díla, prohlášení o stavu místa plnění a prohlášení objednatele, že dílo je prosté vad a že je v souladu s projektovou dokumentací a jejími případnými odsouhlasenými změnami. Přílohou protokolu bude zhotovitelem vypracovaný soupis dodaného vybavení rozdělený dle místností či jiných celků určených objednatelem s uvedením:

- stručného popisu každého dodaného prvku vybavení,

- počtu kusů každého prvku,

- jednotkové a položkové ceny bez DPH,

- celkové ceny vybavení za místnost (či jiný objednatelem určený celek) bez DPH,

- zatřídění dodaného vybavení dle klasifikace CZ-CPA, odpisové skupiny a doby použitelnosti.

Tuto přílohu protokolu předá zhotovitel objednateli též v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na CD.

- Zhotovitel je povinen předat při předání a převzetí díla objednateli též návody k údržbě a obsluze dodávaného vybavení v českém jazyce.

- V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany předávací protokol s náležitostmi podle předchozího odstavce.

XI.

# Záruka za dílo

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít běžné vlastnosti nového interiérového vybavení a že bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Tyto vlastnosti díla zaručuje zhotovitel v případě dodávaných spotřebičů po dobu dle záruky poskytované výrobcem zařízení, nejméně však 24 měsíců, v případě ostatních součástí díla po dobu nejméně 24 měsíců od předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba běží dále ode dne následujícího po předání opravené součásti předmětu díla objednateli.

- Vady zjištěné po předání a převzetí díla uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemnou formou na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě či objednateli sdělenou jinak. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Za objednatele může reklamaci u zhotovitele uplatnit provozovatel VIDA! science centrum, kterým je Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace.

- Pokud se na díle v záruční době vyskytnou vady, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva vyplývající z jeho odpovědnosti za vady:

- právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,

- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla,

- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění v případě, že lze vadu odstranit opravou,

- právo na dodávku a případnou montáž nového prvku vybavení.

5.	Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

XII.

Pojištění

- Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to na částku ve výši alespoň 6 000 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech a na zdraví:

- způsobené provozní činností zhotovitele,

- způsobené vadným výrobkem,

- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,

- vzniklé na věcech zaměstnanců.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

- Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvou. Nesplnění této povinnosti nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost.

- Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XIII.

# Sankce

- Dojde-li k prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.

- Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

- v případě, že Zhotovitel nepředá z důvodů spočívajících na jeho straně dokončené a úplné dílo nebo jeho část Objednateli ve sjednaném termínu a Objednateli nebude z tohoto důvodu přidělena dotace nebo její část, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše nabídkové ceny veřejné zakázky dle čl. VI této Smlouvy v závislosti na konečném rozhodnutí poskytovatele dotace o krácení dotace;

- v případě prodlení s dodáním dokončeného a úplného díla nebo jeho prováděním v souladu s harmonogramem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení;

- v případě, že objednatel převezme dílo nebo jeho část s vadami nebo nedodělky nebránící řádnému užívání díla nebo jeho části a zhotovitel neodstraní příslušné vady a nedodělky v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu zvlášť; nepřevzetí díla nebo jeho části z důvodu vad a/nebo nedodělků bránících řádnému užívání díla nebo jeho části z důvodu na straně zhotovitele, nezakládá tento stav pro zhotovitele nárok na posun navazujících termínů;

- v případě, že zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování opakovaně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až do 1 % z ceny díla za každý takový případ porušování smluvní povinnosti, přičemž konkrétní výši příslušné smluvní pokuty stanoví objednatel v písemném upozornění na možnost uložení smluvní pokuty podle závažnosti postihovaného porušení smluvní povinnosti; pokračuje-li zhotovitel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy nesmí překročit 5 % z ceny díla;

- v případě, že zhotovitel poruší své smluvní povinnosti, pro jejichž porušení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a objednatel z důvodu porušení těchto povinností od Smlouvy odstoupí, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla, a to bez ohledu na to, zda již byla smluvní pokuta za stejné porušení smluvních povinností uložena podle jiného ustanovení této Smlouvy.

- Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od oprávněné smluvní strany písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení. Pro případ prodlení s úhradou smluvní pokuty sjednávají smluvní strany úroky z prodlení ve výši 0,05 % ze smluvní pokuty, s jejíž úhradou je povinná strana v prodlení za každý započatý den tohoto prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, k níž se váže smluvní pokuta dle této smlouvy.

XIV.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o ukončení smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.

- Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delší než 15 dnů,

- prodlení objednatele s úhradou ceny díla delší než 120 dnů.

- Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

XV.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit pouze uzavřením dodatku k této smlouvě, a to ve stejné formě, v jaké byla smlouva uzavřena.

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Objednatel vylučuje možnost jakýchkoliv odchylek ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

- Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu vč. jejích příloh přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

- Přílohy smlouvy:

Přílohou smlouvy č. 1 je projektová dokumentace s názvem „Projekt MSCB – Interiér mimoexpozičních prostor“ zpracovaná projektantem PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Malátova 395/13, 150 00 Praha 5, IČ: 27118436, přičemž tato není nedílnou součástí smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známa, přičemž se s ní seznámil v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy jako součástí zadávací dokumentace.

Přílohou smlouvy č. 2 je oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje usnesením č. ………………………………………… ze dne …………………………….

| V Brně dne ………………………………. | V …………………….... dne ………………..… |
| --- | --- |
| ____________________________ za Jihomoravský kraj Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana | ________________________________ Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč svoji firmu nebo jméno a příjmení a označí jménem a příjmením a vztahem vůči uchazeči - právnické osobě osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče - právnické osoby nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za uchazeče včetně informace o oprávnění této osoby jednat za uchazeče. |