Implementace soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji II.

projektová dokumentace

Brno, říjen 2019

Obsah

Identifikační údaje	1

Úvodní informace projektu	2

Zdůvodnění potřeby realizace opatření	3

Orientační harmonogram realizace projektu:	5

Evropsky významná lokalita Letiště Medlánky	6

Popis a posouzení výchozího stavu	6

Navrhované hranice ZCHÚ a jeho ochranné pásmo	8

Práce prováděné v rámci projektu	8

Evropsky významná lokalita Kobylská skála	10

Popis a posouzení výchozího stavu lokality	10

Navrhované hranice ZCHÚ a jeho ochranné pásmo	11

Práce prováděné v rámci projektu	12

Evropsky významná lokalita Volkramy	14

Popis a posouzení výchozího stavu	14

Navrhované hranice ZCHÚ a jeho ochranné pásmo	16

Práce prováděné v rámci projektu	16

Evropsky významná lokalita Velký kopec	18

Popis a posouzení výchozího stavu	18

Navrhované hranice ZCHÚ a jeho ochranné pásmo	19

Práce prováděné v rámci projektu	20

Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření	22

Použitá literatura	22

Položkový rozpočet	23

Inventarizační průzkumy	23

Vyhodnocení navážek	23

Plán péče	23

Geodetické práce	24

Značení ZCHÚ	24

Kumulativní rozpočet	25

Fotodokumentace	26

Lokalita Letiště Medlánky	26

Lokalita Kobylská skála	27

Lokalita Volkramy	28

Lokalita Velký kopec	29

Soupis pozemků dotčených realizací – projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji II	30

Mapa navrhovaných zvláště chráněných území se zaznačenými parcely	31

Identifikační údaje

Projekt:		Implementace soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji II.

Účel dokumentace:		příloha k žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí

Výzva:		č. 31

Prioritní osa:		4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl:		4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Zadavatel: 		Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3/5

601 82  Brno

IČ: 70888337

DIČ: CZ70888337

Statutární zástupce:		JUDr. Bohumil Šimek

hejtman Jihomoravského kraje

Kontaktní osoby žadatele:	Mgr. Monika Zezulková

referent odboru životního prostředí

oddělení ochrany přírody a krajiny

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ing. Kateřina Vyhlídalová

referent odboru životního prostředí

oddělení ochrany přírody a krajiny

Krajský úřad Jihomoravského kraje

E-mail:		zezulkova.monika@kr-jihomoravsky.cz

vyhlidalova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

Telefon:		541 651 535, 541 651 556

Úvodní informace projektu

Dne 30.05.2016 byla otevřena 31. výzva OPŽP. Dne 21.10.2019 byla provedena 8. změna výzvy, která je platná od 21.10.2019. K této výzvě je možno předkládat žádosti o podporu z prioritní osy 4 – Ochrana péče o přírodu a krajinu.  Jihomoravský kraj zahrnul do projektu „Implementace Natura 2000 v Jihomoravském kraji II.“, podávaného v rámci oblasti podpory 4.1. - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, čtyři evropsky významné lokality nacházející se v jeho územním obvodu. Jedná se o území Letiště Medlánky, Kobylská skála, Volkramy a Velký kopec, u kterých se neuplatní institut smluvní ochrany ve smyslu § 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), ale budou podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb.,  o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášeny ve smyslu § 45c odst. 4 a 5 zákona o ochraně přírody jako zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka.

Na náklady Jihomoravského kraje již byli u těchto evropsky významných lokalit zjištěni vlastníci jednotlivých parcel a upřesněno vedení hranic, ve kterých by měla být tato území vyhlášena.

Krajský úřad Jihomoravského kraje analyzoval proces přípravy lokalit na vyhlášení formou zvláště chráněného území. Tento proces byl rozčleněn na 10 níže uvedených kroků:

- Pořízení podkladů pro zpracování plánů péče (inventarizační průzkumy)

- Vypracování návrhů plánů péče

- Vypracování a oznámení jednotlivých návrhů na vyhlášení zvláště chráněných území, oznámení jednotlivých návrhů plánů péče

- Vypořádání námitek vlastníků, uživatelů a obcí podaných k jednotlivým návrhům na vyhlášení zvláště chráněných území v řízeních vedených podle § 40 odst. 4 zákona 
o ochraně přírody

- Vypořádání připomínek k návrhům plánů péče a jejich protokolární schválení

- Geodetické zaměření a vytyčení hranic území a jejich ochranných pásem

- Vypracování návrhu zřizovacích právních předpisů (nařízení kraje) a jejich interní projednání s legislativním útvarem Krajského úřadu Jihomoravského kraje

- Projednání návrhů zřizovacích právních předpisů s dotčenými orgány státní správy 
a jinými zainteresovanými subjekty a vypořádání jejich připomínek

- Projednání návrhů právních předpisů v poradním a schvalujícím orgánu kraje (Komise ŽP, Rada JMK) a vydání jednotlivých nařízení kraje o zřízení příslušných zvláště chráněných území

- Označení hranic zřízených zvláště chráněných území v terénu.

Tyto kroky nelze nahradit jiným postupem. Jde o spojitý proces, kdy pouze po úspěšném dokončení každého z nich může následovat krok další. V podstatě se jedná o kombinaci různorodých technickoorganizačních a administrativních opatření standardního legislativního procesu a správního řízení.

V rámci tohoto projektu budou provedeny výše uvedené kroky č. 1, 2, 6 a 10, tedy pořízení podkladů pro zpracování plánů péče (botanické, entomologické, ornitologické a zoologické inventarizační průzkumy), pořízení návrhů plánů péče, geodetické zaměření a vytyčení hranic zvláště chráněných území včetně jejich ochranných pásem a označení těchto hranic v terénu. Všechny výše zmíněné kroky procesu přípravy lokalit na vyhlášení č. 1, 2, 6 a 10 budou realizovány dodavatelsky. Provedení zbývajících administrativních kroků zajistí pracovníci oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Administrativní část záměru bude prováděna postupem upraveným 
v zákoně o ochraně přírody.

Zdůvodnění potřeby realizace opatření

Pro ochranu konkrétních přírodních a krajinných hodnot včetně ochrany biodiverzity jsou v ČR vyhlašována zvláště chráněná území. Novelou zákona o ochraně přírody, byly do českého právního řádu transponovány povinnosti, plynoucí pro členské státy EU ze směrnice Rady 79/409/EHS (resp. směrnice 2009/47/ES) o ochraně volně žijících ptáků a směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Nejvýznamnější z těchto povinností je vytvoření soustavy evropsky významných chráněných území Natura 2000. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami.

Ptačí oblasti, kterých je na území ČR 41, vyhlásila vláda ČR nařízeními v letech 2004–2005, 
v roce 2007 a poslední 2 v roce 2009.

Evropsky významné lokality jsou členskými státy navrhovány v podobě národních seznamů 
a následně jsou jednotlivé národní seznamy překlápěny do tzv. evropského seznamu. Evropsky významné lokality jsou do národního seznamu v souladu s § 45a zákona o ochraně přírody zařazovány nařízením vlády. Platný národní seznam je shrnut v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, který byl v roce 2016 dvakrát novelizován, a to nařízením vlády č. 73/2016 Sb. a nařízením vlády č. 207/2016 Sb. Nařízení vlády z roku 2013 nahradilo a shrnulo předchozí nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění novelizací č. 301/2005 Sb. 
a č. 371/2009 Sb. Celkový počet evropsky významných lokalit českého národního seznamu je v současnosti 1 112. Jejich rozloha činí  7 951 km2, což představuje 10 % území ČR.

Národní seznam, příp. jeho doplnění, je předkládán Evropské komisi, která evropsky významné lokality přijímá v podobě rozhodnutí Evropské komise do tzv. evropského seznamu. Dnem publikace rozhodnutí v Úředním věstníku EU začíná běžet šestiletá lhůta k zajištění ochrany 
v souladu s čl. 4.4 směrnice o stanovištích. Na národní úrovni jsou po publikaci rozhodnutí Evropské komise o přijetí evropských seznamů, vyhlášeny všechny evropsky významné lokality zařazené na evropský seznam nařízením vlády dle § 45c odst. 1 zákona o ochraně přírody, 
a to ve lhůtě 90 dnů. Evropsky významné lokality, které jsou v evropských seznamech, jsou na národní úrovni vyhlášeny nařízením vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění novelizace č. 93/2014 Sb.

U všech území, kde nebude uplatněna smluvní ochrana, ukládá zákon v souladu s právem ES povinnost vyhlásit je za zvláště chráněná území nejpozději do 6 let od zveřejnění oznámení 
o zařazení lokalit do tzv. evropského seznamu ve Sbírce zákonů.

Z  § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody vyplývá, že kraje vyhlašují evropsky významné lokality v kategoriích přírodní památka a přírodní rezervace, resp. případně zajišťují namísto toho jejich smluvní ochranu.

Orientační harmonogram realizace projektu:

- Podání žádosti o přidělení dotace z OPŽP 		           prosinec 2019

- Akceptace žádosti 		        1. pololetí 2020

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace 		        1. pololetí 2020

- Vyhlášení zadávacího řízení a zveřejnění výsledků výběrového řízení

na vypracování inventarizačních průzkumů a plánů péče

- Výběr dodavatele		         1. pololetí 2020

- Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem

- Realizace průzkumů, předání výsledků		        2. pololetí 2020

- Vypracování návrhů plánů péče a následně jejich předání		        2. pololetí 2020

- Vypracování a oznámení návrhů na vyhlášení ZCHÚ

- Oznámení návrhů plánů péče o ZCHÚ

- Vypořádání námitek na vyhlášení ZCHÚ		    průběh roku 2021

- Vypořádání připomínek k návrhům plánů péče o ZCHÚ a jejich

schválení

- Vyhlášení zadávacího řízení a zveřejnění výsledků výběrového řízení

na geodetické zaměření		        1. pololetí 2022

- Geodetické zaměření a vytyčení hranic území a jejich ochranných        2. pololetí 2022

pásem

- Vypracování jednotlivých návrhů zřizovacích právních předpisů

(nařízení Rady Jihomoravského kraje)

- Projednání návrhů s dotčenými orgány státní správy a jinými

zainteresovanými subjekty a vypořádání jejich připomínek                     průběh roku 2022

- Projednání návrhů právních předpisů orgány kraje a vydání

příslušných nařízení Rady Jihomoravského kraje o zřízení ZCHÚ

- Označení hranic vyhlášených zvláště chráněných území v terénu           1.pololetí 2023

- Ukončení realizace projektu		         2.pololetí 2023

Evropsky významná lokalita Letiště Medlánky

Popis a posouzení výchozího stavu

Název: Letiště Medlánky

Kód lokality: CZ0623820

Kód lokality v ÚSOP: 6069

Okres: Brno-město

Obec: Brno

Katastrální území: Komín

Rozloha (ha): 25,3646

Biogeografická oblast: kontinentální

Zařazení EVL na evropský seznam: 2018/43/EU

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 782a

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Název předmětu ochrany: sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kód předmětu ochrany: 1335

Zdroj Příloha č. 782a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.	    © AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Mapa č.1: EVL Letiště Medlánky (CZ0623820)

Vymezená evropsky významná lokalita je součástí letištní plochy medláneckého sportovního letiště, které spadá částečně pod katastrální území Brno-Komín a částečně pod katastrální území Brno-Medlánky. Letiště bylo veřejnosti otevřeno v roce 1924, kdy se zde uspořádala první národní soutěž plachtových letadel. Díky tomu se obec Medlánky stala v začátcích bezmotorového létání jednou z nejvýznamnějších lokalit. Dnes jsou na letišti k vidění mimo jiné i letouny, vrtulníky, ultralehká letadla a dokonce i balóny. Medlánecké letiště je místem, kde se cvičí letectví, ale zároveň je rovněž i výletním cílem. Vedou tudy hojně užívané cyklistické a pěší trasy. V nedalekém okolí se nachází klidná chatařská oblast. Na dohled jsou přírodní památky Medlánecké kopce a Medlánecká skalka a na území městské části Brno-Komín se nachází přírodní památka Netopýrky. Lesy obklopující letiště na severu jsou součástí přírodního parku Baba.

Evropsky významná lokalita Letiště Medlánky se rozkládá na ploše 25 ha a nachází se pouze v katastrálním území městské části Komín.

Lokalita je součástí Česko-moravské soustavy, podsoustavy Brněnská vrchovina, geomorfologického celku Bobravská vrchovina, podcelku Lipovská vrchovina, okrsku Medlánecká sníženina. Z kvartérních sedimentů převažují na zájmovém území spraše 
a sprašové hlíny (würm), místně se vyskytují deluviofluviální, deluviální případně deluvioeolické sedimenty.

Vegetaci tvoří pravidelně uměle udržované, krátkostébelné porosty s dominancí trav 
a pravidelným výskytem dvouděložných bylin snášejících časté narušování. Aeroklub Brno Medlánky v rámci svého provozu zajištuje pravidelnou údržbu spočívající v péči o travnaté plochy a udržování výšky porostu v rozmezí 5–10 cm. Vzletová a přistávací dráha a pojížděcí dráha jsou 6–8x ročně koseny a mulčovány. Krátkostébelné porosty pak vytváří dlouhodobě vhodné podmínky pro existenci kolonie sysla obecného, který je v místě výrazným fenoménem a jediným předmětem ochrany EVL. Mimo pravidelnou péči o letištní plochy dráhy, dochází ke kosení 2x – 3x ročně ploch navazujících, v minulých letech neudržovaných, které přímo se samotným leteckým provozem nesouvisí, avšak k pozitivnímu vlivu a možnosti rozšiřování počtu kolonie sysla výrazně přispívají. Z tohoto důvodu jsou i tyto plochy zařazeny do EVL. Při údržbě travinných porostů nejsou využívány žádné biocidy a proto prováděná managementová opatření jsou v souladu s nároky předmětu ochrany. V roce 1989 jsou evidované první zmínky a záznamy o výskytu sysla obecného v lokalitě. Ovšem regulérní každoroční monitoring AOPK ČR se provádí až od roku 2000. Populace sysla obecného přirozeně kolísá v závislosti na klimatických i přírodních podmínkách a režimu údržby letištních ploch. Cílem ochrany EVL je vytvořit podmínky pro udržení stabilní populace o početnosti 400-550 jedinců. Populace je vázaná na uměle udržované, krátkostébelné travinné porosty. 
K posílení počtů jedinců v kolonii výrazně napomáhá pravidelné sečení a rozšíření udržovaných ploch. V roce 2015 Aeroklub Brno – Medlánky realizoval projekt „Záchrana ohroženého sysla obecného na území letiště Medlánky“ s cílem zachování stávající syslí populace. Tento projekt byl financován z prostředků EHP fondů a Ministerstva životního prostředí vletech 2009-2014.

Mimo početné kolonie sysla, která řadí lokalitu mezi jednu z nejvýznamnější v České republice, byli na území EVL současně s vazbou na sysla obecného zaznamenáni bezobratlí lejnožrouti (Onthophagus vitulus a Onthophagus semicornis), dále hnojník (Aphodius citellorum) a cvrček polní (Gryllus campestris). Z ptáků byli na území EVL zaznamenáni křepelka polní (Coturnix coturnix), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), skřivan polní (Alauda arvensis), čáp bílý (Ciconia ciconia), poštolka obecná (Falco tinnunculus) a bělořit šedý (Oenanthe oenanthe).

Navrhované hranice ZCHÚ a jeho ochranné pásmo

Navrhované zvláště chráněné území přírodní památka Letiště Medlánky přejímá tvarově 
i rozlohou stávající plochu evropsky významné lokality Letiště Medlánky (CZ0623820). Ochranné pásmo podle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody, které je běžně vyhlašováno za účelem zabezpečení ZCHÚ před rušivými vlivy z okolí se v celkovém kontextu jeví jako neúčelné a bez většího významu. Plochy obklopující stávající území evropsky významné lokality jsou louky, ostatní plochy a trvalé travní porosty.  S ohledem na předmět ochrany navrhované přírodní památky, kterým je kolonie sysla obecného a jeho biotopové nároky, by zákonem o ochraně přírody definované ochranné podmínky (viz § 37) zbytečně omezovaly vlastníky okolních pozemků, bez reálného přínosu pro předmět ochrany. Navíc by byly ve schvalovacím procesu jen velmi obtížně projednatelné a ze strany orgánu ochrany přírody 
i obhajitelné. Z tohoto důvodu nebylo ochranné pásmo v návrhu definováno. Negativní rušivé vlivy se v okolních plochách zamýšlené přírodní památky vzhledem k jejich charakteru 
a způsobu využití neočekávají. Plocha plánované přírodní památky byla stanovena tak, 
aby respektovala stávající populaci kolonie sysla obecného s dostatečným prostorem pro jeho další možné rozšíření areálu.

Práce prováděné v rámci projektu

Pořízení podkladů pro vypracování plánu péče – inventarizační průzkumy

Na této lokalitě nebudou zpracovány žádné inventarizační průzkumy.

Vypracování návrhu plánu péče

Podkladovým materiálem pro zpracování plánu péče pro danou lokalitu budou výsledky zpráv jarního a letního monitoringu sysla obecného, které každoročně provádí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK“). Součástí monitoringu je odhad aktuálního počtu jedinců v populaci sysla obecného a mapový plošný zákres výskytu tohoto druhu na lokalitě. Pravidelný monitoring se v lokalitě provádí již od roku 2000, lze tedy porovnat výsledky pozorování za několik let.

Zpracování návrhu plánu péče a jeho pořízení bude provedeno dodavatelsky. Pro potřeby výběru zpracovatele bude zadáno výběrové řízení v souladu s požadavky a pravidly interní směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek. S vítězným zpracovatelem bude uzavřena smlouva o dílo. Návrh péče bude vytvořen v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb. Plán péče bude dodán 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě.

Geodetické zaměření a vytyčení hranic území

Geodetické práce budou zajištěné dodavatelským způsobem, obdobným jako při zadávaní výběru dodavatele pro zpracování plánu péče.

Předmětem geodetického zaměření bude vytýčení a zamření lomových bodů hranice zvláště chráněného území, provedení stabilizace lomových bodů hranice ZCHÚ, vyhotovení záznamu podrobného měření, výpočtu souřadnic všech lomových bodů hranice ZCHÚ a vyhotovení kompletních aktualizovaných seznamů parcel a jejich vlastníků.

Označení hranic zřízeného zvláště chráněného území v terénu

Závěrem vyhlašovacího procesu bude označení hranic zřízeného zvláště chráněného území. 
U této lokality budou hranice označeny pěti malými státními znaky v terénu, pruhové značení nebude realizováno. Vymezená plocha je travnatá bez dalšího porostu a je využívána k letovému provozu. S tím souvisí nutnost sladit nezbytně nutné zákonem stanovené označení zvláště hráněnného území s bezpečnostními požadavky provozovatele letiště. Na základě stanoviska provozovatele letiště Medlánky byly po vzájemné dohodě vymezeny plochy pro umístění cedulí s malým státním znakem, tak aby bylo zvláště chráněné uzemí řádně a přehledně  označeno a zároveň nevytvářelo překážeku v letové dráze. Přesná poloha státních znaků, která respektuje zájmy provozovatele letiště, je zaznačena na mapě č. 2.

Pořízení, výroba i instalace cedulí bude realizováno dodavatelsky.

Mapa č. 2: Navrhovaná PP Letiště Medlánky s vyznačením hranice přírodní památky, včetně umístění cedulí s malým státním znakem

Evropsky významná lokalita Kobylská skála

Popis a posouzení výchozího stavu lokality

Název: Kobylská skála

Kód lokality: CZ0620417

Kód lokality v ÚSOP: 6067

Okres: Hodonín

Obec: Čejč

Katastrální území: Čejč

Rozloha (ha): 6,8696

Biogeografická oblast: panonská

Zařazení EVL na evropský seznam: 2018/43/EU

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 771a

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Název předmětu ochrany: Panonské sprašové stepní trávníky

Kód předmětu ochrany: 6250

Zdroj Příloha č. 771a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.	    © AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Mapa č. 3: EVL Kobylská skála (CZ0620417)

EVL Kobylská skála se rozkládá na ploše necelých 7 ha a leží v katastrálním území obce Čejč. Tvoří ji travnatý a křovinatý svah obklopený intenzivně využívanou zemědělskou půdou, nacházející se v ptačí oblasti Hovoransko-Čejkovicko (CZ0621026), která zahrnuje 97 % celé lokality. V mozaice se vyskytují širokolisté suché trávníky a panonské sprašové stepní trávníky, které jsou zde předmětem ochrany. Tyto trávníky se vyskytují na výslunných svazích na sypkých bazických podkladech, jako jsou spraše, případně vápnité paleogenní či neogenní sedimenty výhradně v panonské části ČR. V druhové skladbě se výrazně projevují kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kavyl sličný (Stipa pulcherrima) a některé typicky panonské druhy. Většinou se jedná o sekundární vegetaci na místech původních teplomilných doubrav, 
v minulosti využívaných jako pastviny.

Pastva se na tomto území jeví jako optimální způsob péče o prioritní stanoviště s panonskými sprašovými stepními trávníky. Od roku 2015 je zde zavedena ochranářská péče v podobě střídání pastvy ovcí a kosení.  Současně jsou postupně potlačovány invazní druhy dřevin.

Vegetace je na této EVL tvořena převážně porosty panonských suchých trávníků na jižním 
až jihovýchodním svahu, s dominující kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola). Porosty jsou poměrně zachovalé, zahrnují řadu významných druhů jako je šater latnatý (Gypsophila paniculata), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), pelyněk pontický (Artemisia pontica), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum). Výrazné zastoupení mají mezi trávami kavyl vláskovitý (Stipa capillata) a vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum). Jižní část území a světliny na severozápadních svazích zaujímají degradované formy panonských trávníků přecházející až do ochuzených širokolistých trávníků. V širokolistých trávnících převládá válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a svízel vzpřímený (Bromus erectus), roztroušeně se vyskytuje jehlice trnitá (Ononis spinosa), šalvěj luční (Salvia pratensis), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne), vzácně rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), hlaváček jarní (Adonis vernalis), silenka ušnice (Silene otites). Místy expanduje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Na části plochy trávníky zarostly ruderální vegetací, část lokality je porostlá zčásti vysazenými, posléze náletovými dřevinami - topol kanadský (Populus 
x canadensis), bříza bělokorá (Betula pendula). Místy jsou přítomny invazní druhy jako trnovník akát (Robinia pseudacacia) a pajasan žláznatý (Ailanthus altissima). Místy je vyšší podíl expanzivních trav – ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).

Živočichové jsou zastoupeni druhy relativně běžnými v moravské části panonské oblasti- kudlanka nábožná (Mantis religiosa), ještěrka obecná (Lacerta agilis). Významnějším druhem je pěnice vlašská (Sylvia nisoria).

Navrhované hranice ZCHÚ a jeho ochranné pásmo

Navrhované zvláště chráněné území přírodní památka Kobylská skála přejímá tvarově 
i rozlohou stávající plochu evropsky významné lokality Kobylská skála (CZ0620417). Ochranného pásmo podle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody, které je vyhlašováno za účelem zabezpečení ZCHÚ před rušivými vlivy z okolí se v ploše jeví účelné a je navrženo na severozápadní a jihovýchodní straně nynější EVL (viz mapa č. 4). Při vymezení plochy ochranného pásma se orgán ochrany přírody snažil minimalizovat omezení vlastnických práv majitelů dotčených pozemků.

Práce prováděné v rámci projektu

Pořízení podkladů pro vypracování plánu péče – inventarizační průzkumy

Na této lokalitě bude proveden botanický, entomologický a ornitologický inventarizační průzkum. Entomologický průzkum bude zahrnovat tyto řády: brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera) a blanokřídlí (Hymenoptera).  K jejich vyhotovení bude nutné zadat výběrové řízení v souladu s požadavky a pravidly interní směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek a na základě jeho výsledků vybrat externího zpracovatele. Inventarizační průzkumy budou vyhotoveny 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě.

Vypracování návrhu plánu péče

Podkladovým materiálem pro zpracování plánu péče pro danou lokalitu budou inventarizační průzkumy (botanický, entomologický a ornitologický).

Zpracování návrhu plánu péče a jeho pořízení bude provedeno dodavatelsky. Pro potřeby výběru zpracovatele bude zadáno výběrové řízení v souladu s požadavky a pravidly interní směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek. S vítězným zpracovatelem bude uzavřena smlouva o dílo. Návrh péče bude vytvořen v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb. Plán péče bude dodán 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě.

Geodetické zaměření a vytyčení hranic území a jeho ochranného pásma

Geodetické práce budou zajištěné dodavatelským způsobem, obdobným jako při zadávaní výběru dodavatele pro zpracování plánu péče.

Předmětem geodetického zaměření bude vytýčení a zamření lomových bodů hranice zvláště chráněného území, provedení stabilizace lomových bodů hranice ZCHÚ, vyhotovení záznamu podrobného měření, výpočtu souřadnic všech lomových bodů hranice ZCHÚ a jeho ochranného pásma a vyhotovení kompletních aktualizovaných seznamů parcel a jejich vlastníků.

Označení hranic vyhlášeného zvláště chráněného území v terénu

Závěrem zřizovacího procesu bude označení hranic vyhlášeného zvláště chráněného území. 
U této lokality budou hranice označeny pěti malými státními znaky v terénu a pruhovým značením. Pruhové znační bude umístěno v sedmi případech na kmeny dřevin a ve čtyřech  na instalované kůly. Přesná poloha státních znaků a pruhových značení na kůlech a stromech je zaznačena na mapě č. 4. Pořízení, výroba, instalace cedulí a pruhové značení bude realizováno dodavatelsky.

Mapa č. 4: Navrhovaná PP Kobylská skála s vyznačením hranice přírodní památky a jejího, ochranného pásma, včetně umístění cedulí s malým státním znakem a pruhového značení

Evropsky významná lokalita Volkramy

Popis a posouzení výchozího stavu

Kód lokality: CZ0622227

Kód lokality v ÚSOP: 6077

Okres: Vyškov

Obec: Němčany

Katastrální území: Němčany

Rozloha (ha): 6,8547

Biogeografická oblast: panonská

Zařazení EVL na evropský seznam: 2018/43/EU

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 889

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Název předmětu ochrany: koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kód předmětu ochrany: 2093

Zdroj Příloha č. 889 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.	    © AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Mapa č. 5: EVL Volkramy (CZ0622227)

Evropsky významná lokalita Volkramy se nachází v katastrálním území Němčany. Geomorfologické členění řadí území této EVL do geomorfologického celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina a okrsku Větrnická vrchovina. Geologickým podkladem jsou zde písky a štěrky karpatské předhlubně. Z pedologického hlediska jsou na této lokalitě vyvinuty regozemě, okrajově černozemě a pelozemě. Reliéf je utvářen zčásti lidskou aktivitou.

Na území se vyskytuje hned několik bývalých těžebních míst. Na místě největší (obecní) pískovny probíhala těžba již za první republiky. Nejintenzivněji se zde těžilo od prosince 1993 až do listopadu 1996, kdy zde probíhala těžba písku na stavbu Slavkov – obchvat. Zajímavostí je, že koniklecová stráňka se údajně nachází na výsypce po těžbě písku. Obecně jsou výsypky v místech těžby nerostných surovin důležitou součástí ekosystému těchto oblastí. Poskytují díky různorodé mozaice typů stanovišť cenná útočiště pro řadu druhů rostlin a živočichů. Rekultivace proběhla v části území již před ukončením těžby, spočívala především v navezení vrstvy zeminy na území o výměře 2,9 ha a v osázení území dřevinami. Dřeviny zde byly vysazeny již v roce 1995, jednalo se především o dub zimní (Quercus petraea), borovici lesní (Pinus sylvestris), dub pýřitý (Quercus pubescens), břízu bělokorou (Betula pendula), javor babyku (Acer campestre), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), lísku (Corylus sp.), trnku obecnou (Prunus spinosa), dřín jarní (Cornus mas), růži šípkovou (Rosa canina), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a kalinu tušalaj (Viburnum lantana). V roce 1998 zde obecní úřad vysázel také třešně ptačí (Prunus avium). Samotnou rekultivaci lze z hlediska ochrany přírody vnímat negativně, jelikož vedla ke zničení cenných nelesních společenstev na písčitém podloží. Ve vztahu k předmětu ochrany – konikleci velkokvětému, však předmětné opatření mělo neutrální dopad. Cílený management na území probíhá od roku 2011, jedná se především o kosení a výřez keřů. Zásahy jsou hrazené z Programu péče o krajinu. Lokalita je monitorována od roku 2011, kdy zde bylo napočítáno celkem na 4 mikrolokalitách 720 trsů koniklece velkokvětého (z toho 320 trsů bylo kvetoucích, 400 sterilních). V roce 2013 byla počítána pouze nejpočetnější mikrolokalita, kde rostlo 1540 trsů (z toho 167 sterilních). V roce 2015 byly počítány opět všechny 4 mikrolokality, zaznamenáno bylo celkem 1619 trsů (z toho 1536 trsů bylo kvetoucích, 82 sterilních). Celkový nárůst počtu trsů a úbytek sterilních trsů zřejmě koreluje se zavedením pravidelného managementu na lokalitě.

Vegetace je zde dále tvořena převážně porosty širokolistých suchých trávníků, lokálně nahrazených či přecházejících do subpanonských stepních trávníků. Z významných druhů rostlin se zde např. nachází zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys), česnek kulovitý (Allium rotundum), pelyněk pontický (Artemisia pontica), hvězdnice zlatohlávek (Aster linosyris), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek moravský (Campanula moravica), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), světlík tatarský (Euphrasia tatarica), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), oman mečolistý (Inula ensifolia), strošek pomněnkový (Lappula squarrosa), len žlutý (Linum flavum), chruplavník větší (Polycnemum majus), vítod větší (Polygala major), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), silenka ušnice (Silene otites), lněnka Dollinerova (Thesium dollineri) a violka obojetná (Viola ambigua). Výrazným fenoménem lokality je početný výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), jehož vitální populace se nachází především v centrální části území, ale menší subpopulace i na několika dalších místech.

Z bezobratlých a plazů zde byly zaznamenáni krasec třešňový (Anthaxia candens), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ropucha zelená (Bufo viridis), slepýš křehký (Anguis fragilis). Z významných druhů ptáků se zde nachází moták pochop (Circus aeruginosus), krkavec velký (Corvus corax), ťuhýk obecný (Lanius collurio), ťuhýk šedý (Lanius excubitor), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) nebo přechodně výr velký (Bubo bubo).

Nejblíže položenou další přírodní památkou je přírodní památka Mrazový klín. Jedná se 
o lokalitu opuštěné pískovny na kopci Lutršték. Předmětem ochrany je zde jeden z největších dosud dochovaných mrazových klínů ve střední Evropě.

Navrhované hranice ZCHÚ a jeho ochranné pásmo

Navrhované zvláště chráněné území přírodní památka Volkramy se oproti stávající vymezené ploše evropsky významné lokality zvětší o plochu bývalé pískovny, která se nachází na jižním okraji dotčeného území (viz mapa č. 6). Bývalá pískovna je přírodně cenné území s různorodými typy stanovišť. Vedle ploch s koniklecem velkokvětým (Pulsatila grandis) jsou v pískovně lokalizovány i plochy s kriticky ohroženými druhy rostlin, tj. chruplavníkem větším (Polycnemum majus) a lněnkou Dollinerovou (Thesium dollineri). Vlastní pískovcová stěna je pak vhodným hnízdištěm pro břehuli říční (Riparia riparia), která obývá zpravidla strmé 
a vysoké pískovcové stěny.

Ochranné pásmo podle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody, které je vyhlašováno za účelem zabezpečení ZCHÚ před rušivými vlivy z okolí, se jeví jako účelné na jižní straně nynější EVL (viz mapa č. 6). Při vymezení plochy ochranného pásma se orgán ochrany přírody snažil minimalizovat omezení vlastnických práv majitelů dotčených pozemků.

Práce prováděné v rámci projektu

Pořízení podkladů pro vypracování plánu péče – inventarizační průzkumy

Na této lokalitě bude proveden botanický, entomologický a ornitologický inventarizační průzkum. Entomologický průzkum bude zahrnovat tyto řády: brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera) a blanokřídlí (Hymenoptera).  K jejich vyhotovení bude nutné zadat výběrové řízení v souladu s požadavky a pravidly interní směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek a na základě jeho výsledků vybrat externího zpracovatele. Inventarizační průzkumy budou vyhotoveny 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě.

Vypracování návrhu plánu péče

Podkladovým materiálem pro zpracování plánu péče pro danou lokalitu budou inventarizační průzkumy (botanický, entomologický a ornitologický).

Zpracování návrhu plánu péče a jeho pořízení bude provedeno dodavatelsky. Pro potřeby výběru zpracovatele bude zadáno výběrové řízení v souladu s požadavky a pravidly interní směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek. S vítězným zpracovatelem bude uzavřena smlouva o dílo. Návrh plánu péče bude vytvořen v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb. Plán péče bude dodán 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě.

Geodetické zaměření a vytyčení hranic území a jeho ochranného pásma

Geodetické práce budou zajištěné dodavatelským způsobem, obdobným jako při zadávaní výběru dodavatele pro zpracování plánu péče.

Předmětem geodetického zaměření bude vytýčení a zamření lomových bodů hranice zvláště chráněného území, provedení stabilizace lomových bodů hranice ZCHÚ, vyhotovení záznamu podrobného měření, výpočtu souřadnic všech lomových bodů hranice ZCHÚ a jeho ochranného pásma a vyhotovení kompletních aktualizovaných seznamů parcel a jejich vlastníků.

Označení hranic vyhlášeného zvláště chráněného území v terénu

Závěrem zřizovacího procesu bude označení hranic vyhlášeného zvláště chráněného území. U této lokality budou hranice označeny třemi malými státními znaky v terénu a pruhovým značením. Pruhové značení bude umístěné na vytipovaných dvaadvaceti kmenech stávajících dřevin. Na čtyřech místech budou pruhy vyznačeny na instalovaných kůlech. Přesná poloha označení zvláště chráněného území je zaznačena na mapě č. 6. Pořízení, výroba, instalace cedulí a pruhové značení bude realizováno dodavatelsky.

Mapa č. 6: Navrhovaná PP Volkramy s vyznačením hranice přírodní památky a jejího ochranného pásma, včetně umístění cedulí s malým statím znakem a pruhového značení

Evropsky významná lokalita Velký kopec

Popis a posouzení výchozího stavu

Název: Velký kopec

Kód lokality: CZ0622226

Kód lokality v ÚSOP: 6076

Okres: Znojmo

Obec: Horní Dubňany

Katastrální území: Horní Dubňany

Rozloha (ha): 23,0076

Biogeografická oblast: kontinentální

Zařazení EVL na evropský seznam: 2018/43/EU

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 885b

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Název předmětu ochrany: koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kód předmětu ochrany: 2093

Zdroj Příloha č. 885b k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.	    © AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Mapa č. 7: EVL Velký kopec (CZ0622226)

Území evropsky významné lokality Velký kopec bylo v minulosti součástí rozsáhlého komplexu pastvin v širším okolí Moravského Krumlova. Po druhé světové válce bylo několik desetiletí využíváno jako vojenské cvičiště. Od konce 80. let 20. století bylo území zcela ponecháno ladem. Ve vrcholové části návrší se nachází oplocený areál vodojemu a v jeho blízkosti stožár mobilní sítě. V roce 2012 byl zaveden management s využitím pastvy ovcí financovaný 
z krajinotvorných programů MŽP. Současně byly na části lokality redukovány náletové dřeviny. V r. 2016 došlo k zařazení území do národního seznamu evropsky významných lokalit. Od roku 2017 zde probíhá řízená pastva jalovic, kosení ohnisek třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), redukce křovin a odstraňování náletu trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) v rámci projektu financovaného z OPŽP (Péče o vzácné druhy a obnova jejich biotopu na lokalitě Velký kopec v k. ú. Horní Dubňany, 2016). Cílem tohoto projektu je zlepšení stavu travinobylinné vegetace, potlačení invazních a expanzivních druhů a diverzifikace stanovišť. Zvláště jsou zohledňována místa výskytu koniklece velkokvětého a vstavače kukačky (přizpůsobením termínů a vyplocováním). V rámci aktivit projektu probíhá poměrně podrobný monitoring dopadů realizovaných opatření. Kromě tohoto managementu cíleného ve prospěch významných rostlinných druhů a vegetace vznikají v rámci tohoto projektu další opatření na podporu stávajících zvláště chráněných druhů jako plazníky, kamenné deponie a zídky. V rámci projektu zde bylo rovněž realizováno stržení drnu na plochách s dominancí třtiny křovištní 
a došlo k výsadbám stanovištně vhodných druhů stromů.

Evropsky významná lokalita Velký kopec se rozkládá na ploše 23 ha v katastrálním území obce Horní Dubňany. Podloží tvoří převážně granulity s granátem a biotitem moravského moldanubika. Lokalita spadá do geomorfologické oblasti Českomoravská vrchovina, celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Hrotovická pahorkatina. Na kyselých horninách se vyvinula kambizem, při úpatí kopce na překryvech spraší hnědozem. Travinobylinná lada jsou obklopena polními kulturami, z východu přiléhá starý ovocný sad.

Vegetace je tvořena převážně porosty acidofilních suchých trávníků různé kvality. Ochranářsky nejvýznamnějším druhem je zde vstavač kukačka (Orchis morio), který se zde nachází 
v početné populaci. Jde o jednu z jeho nejvýznamnějších lokalit na jižní Moravě. Z dalších významných druhů se vyskytují např. smil písečný (Helichrysum arenarium), křivatec český (Gagea bohemica), kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), silenka ušnice (Silene otites), rozrazil klasnatý (Veronica spicata). Významným fenoménem lokality je početný výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), jehož sice poměrně úzce lokalizovaná, avšak stabilní populace se nachází v severní části území, menší subpopulace pak také v jižním cípu.

K významným druhům bezobratlých patří polník Agrilus sinuatus, krasci Trachys troglodytes 
a T. fragariae a krasec třešňový (Anthaxia candens). Na travní porosty jsou vázány některé významné druhy ptáků, např. strnad luční (Miliaria calandra), křepelka polní (Coturnix coturnix), ve starých ovocných stromech hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla).

Navrhované hranice ZCHÚ a jeho ochranné pásmo

Navrhované zvláště chráněné území přírodní památka Velký kopec se oproti stávající rozloze EVL zvětší o tři pozemky. Jedná se o pozemky parc. č. 408/4, 408/3 a 408/7, všechny v k. ú. Horní Dubňany (viz mapa č.8). Ochranného pásmo podle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody, které je vyhlašováno za účelem zabezpečení ZCHÚ před rušivými vlivy z okolí, se na dané lokalitě nejeví jako účelné a proto nebude v návrhu definováno. Plocha plánované přírodní památky byla stanovena tak, aby respektovala stanoviště stávajících populací zvláště chráněných druhů s dostatečným prostorem pro jejich další možné rozšíření.

Práce prováděné v rámci projektu

Pořízení podkladů pro vypracování plánu péče – inventarizační průzkumy

Na této lokalitě nebudou zpracovány žádné inventarizační průzkumy.

Vyhodnocení navážek

V rámci projektu pořizovaná „zpráva o výsledcích  průzkumu navážek nedovoleně uložených odpadů“ bude obsahovat jejich lokalizaci, zjištění druhu odpadu a jeho kategorizaci na základě terénního šetření, příp. podrobnějších průzkumných prací (sondážní práce, odběr vzorků, laboratorní rozbory), odhad objemu a návrh opatření k nápravě včetně vyhodnocení rekultivace na místě s ohledem na předměty ochrany. Součástí zprávy bude 
i odhad finančních nákladů jednotlivých opatření. K vyhotovení zprávy o vyhodnocení navážek bude nutné zadat výběrové řízení v souladu s požadavky a pravidly interní směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek a na základě jeho výsledků vybrat externího zpracovatele.

Vypracování návrhu plánu péče

Podkladovým materiálem pro zpracování plánů péče pro danou lokalitu budou podklady pořízené v rámci projektu financovaného z OPŽP (Péče o vzácné druhy a obnova jejich biotopu na lokalitě Velký kopec v k. ú. Horní Dubňany, 2016) a také Zpráva o výsledcích k průzkumu navážek.

Zpracování návrhu plánu péče a jeho pořízení bude provedeno dodavatelsky. Pro potřeby výběru zpracovatele bude zadáno výběrové řízení v souladu s požadavky a pravidly interní směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek. S vítězným zpracovatelem bude uzavřena smlouva o dílo. Návrh péče bude vytvořen v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb. Plán péče bude dodán 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě.

Geodetické zaměření a vytyčení hranic území

Geodetické práce budou zajištěné dodavatelským způsobem, obdobným jako při zadávaní výběru dodavatele pro zpracování plánu péče.

Předmětem geodetického zaměření bude vytýčení a zamření lomových bodů hranice zvláště chráněného území, provedení stabilizace lomových bodů hranice ZCHÚ, vyhotovení záznamu podrobného měření, výpočtu souřadnic všech lomových bodů hranice ZCHÚ a vyhotovení kompletních aktualizovaných seznamů parcel a jejich vlastníků.

Označení hranic vyhlášeného zvláště chráněného území v terénu

Závěrem zřizovacího procesu bude označení hranic vyhlášeného zvláště chráněného území. 
U této lokality budou hranice označeny třemi malými státními znaky v terénu a pruhovým značením, které bude umístěné na dvaceti třech stávajících kmenech dřevin. Přesná poloha státních znaků a pruhového značení na stromech je zaznačena na mapě č. 8. Pořízení, výroba, instalace cedulí a pruhového značení bude realizována dodavatelsky.

Mapa č. 8: Navrhovaná PP Velký kopec s vyznačením hranice přírodní památky, , včetně umístění cedulí s malým státním znakem a pruhového značení

Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření

S ohledem na předpokládané vypořádání námitek vlastníků, uživatelů a obcí podaných k návrhům na vyhlášení zvláště chráněných území v příslušných správních řízeních nelze předem kvalifikovaně odhadnout časový průběh celého procesu. Vyjma výše uvedeného nelze v souvislosti s realizací projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji II. očekávat žádné potencionální  negativní dopady. Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy jsou zřejmé. Uskutečněním projektu nedojde ke zhoršení dochovaného stavu předmětu ochrany, naopak jedná se o základní předpoklad pro zajištění jeho dlouhodobě existence a zlepšení stávajícího stavu.

Projekt  je v souladu se schváleným Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky, Strategickým rámcem udržitelného rozvoje a Státní politikou životního prostředí ČR. Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona o ochraně přírody.

Použitá literatura

AOPK ČR, RP Jižní Morava (2018). Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kobylská skála CZ0620417

AOPK ČR, RP Jižní Morava (2018). Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Letiště Medlánky CZ0623820

AOPK ČR, RP Jižní Morava (2018). Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Volkramy CZ0622227

AOPK ČR, RP Jižní Morava (2018). Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Velký kopec CZ0622226

https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality

Fotodokumentace

Lokalita Letiště Medlánky

Lokalita Kobylská skála

Lokalita Volkramy

Lokalita Velký kopec

Soupis pozemků dotčených realizací – projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji II

| č. | okres | kód EVL | kategorie ZCHÚ | název | parcelní číslo navrženého ZCHÚ | parcelní číslo navrženého ochranného pásma ZCHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brno - město | CZ0623820 | PP | Letiště Medlánky | 2825/19 část, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 54569, 5470, 5471, 5472, 5473, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706 část, 5707 část, 5708 část, 5709 část, 5710 část, 5711 část, 5712 část, 5713 část, 5714 část, 5715 část, 5716 část, 5717 část, 5718 část, 5719 část, 5720 část, 5721 část, 5722 část, 5723 část, 5724 část, 5725 část, 5726 část, 5727 část, 5728 část, 5729, 5405 část, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5474, 5539 část, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545 část, 5546 část, 5547 část, 5548 část, 5552 část, 5553 část, 5554 část, 5555 část, 5556 část, 5557 část, 5558 část, 5559 část, 5560 část, 5636 část, 5656 část (KN) | - |
| 2 | Hodonín | CZ0620417 | PP | Kobylská skála | 2796, 2797, 2805 část (KN) | 2794, 2795, 2804 část, 2805 část (KN) |
| 3 | Vyškov | CZ0622227 | PP | Volkramy | 4889, 4891, 4895, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 5590 (KN) | 4956 část, 4957, 4959 (KN) |
| 4 | Znojmo | CZ0622226 | PP | Velký kopec | 408/1, 480/2 část, 407 část, 408/3, 408/5, 419/1, 408/4, 408/7, 408/13, 952, 408/10, 408/9 (KN) | - |

Mapa navrhovaných zvláště chráněných území se zaznačenými parcely