Příloha č. 4   Výzvy k podání nabídky

č. sml.: ……………….

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I.

Smluvní strany

- Jihomoravský kraj

zastoupený: 	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje

se sídlem:		Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČ:			70888337

DIČ:                      CZ70888337, plátce DPH

datová schránka:

kontaktní osoba:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

e-mail: minarik.ivo@jmk.cz, tel. 541 651 341

Mgr. Helena Michalicová, referentka fondů Evropské unie oddělení evropských dotací,

e-mail: michalicova.helena@jmk.cz, tel. 541 651 397

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.,

č.ú.:                      107 - 5390200237/0100

(dále jen objednatel)

a

2.	………….

zastoupený:	……….

se sídlem:		………

IČ:			……….

DIČ:		………

datová schránka:

bankovní spojení:	…….

tel.:		………

fax:		……..

e-mail:		……..

(dále jen zhotovitel)

II.

Úvodní ustanovení

- Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem vytvoření webového portálu pro podporu odborných praxí žáků SŠ a SOU v klíčových oborech RIS JMK. Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření E-portálu pro podporu odborných praxí žáků SŠ a SOU v klíčových oborech RIS JMK (dále jen „zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto výběrového řízení byla pro realizaci zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka zhotovitele.

- Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých zhotovitelem v rámci výběrového řízení podle zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky vyjádřený zadávacími podmínkami,

- v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávacích podmínek.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v l. smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní stany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: Vývoj a vytvoření webového portálu pro podporu odborných praxí žáků SŠ a SOU v klíčových oborech RIS JM (dále jen „dílo“ nebo „E-portál“) spočívající ve vytvoření internetových stránek, které budou sloužit pro uveřejňování poptávek a nabídek odborných praxí v přesně daných oborech vzdělávání a provázání těchto nabídek a poptávek s dalšími souvisejícími službami k zajištění administrace a správy odborných praxí žáků ve firmách. Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy: Technická specifikace.

- Součásti závazku zhotovitele provést předmět smlouvy jsou zejména následující závazky:

- vytvoření finálního grafického návrhu veřejné a neveřejné části díla,

- provedení implementační analýzy,

- vývoj, testování, provedení zkušebního provozu a předání díla, včetně předání dokumentů, které jsou nutné k užívání díla, zejména uživatelské dokumentace, dokumentace pro správce systému, dokumentace ke zdrojovému kódu, dalších instrukcí a návodů, a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz díla a dalších dokladů, které se k dílu jinak vztahují.

- zaškolení veřejnosti (zástupci objednatele, koordinátoři odborných praxí, žáci, zaměstnanci firem apod.)

- vytvoření manuálu k užívání díla pro veřejnost (zástupci objednatele, koordinátoři odborných praxí, žáci, zaměstnanci firem apod.)

- zajištění provozu díla na zařízení dodavatele,

- provedení dalších programátorských prací, úprav a příp. další vývojové práce dle požadavků objednatele,

- instalace díla a migrace dat na zařízení určené objednatelem.

- Pokud jsou k provedení díla a splnění požadavků objednatele nezbytné i další činnosti výslovně neuvedené v předchozím odstavci smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny díla.

- Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné zhotovení díla, dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu s touto smlouvou.

IV.

Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zhotovitele nebo jiné místo dle domluvy mezi zhotovitelem a objednatelem.

V.

Doba plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, a to prvním společným setkáním se zástupci objednatele v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Z tohoto setkání bude proveden zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

- Dílo je provedeno, je-li řádně proveden poslední z milníků stanovených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v postupných lhůtách po věcně ucelených milnících. Lhůty pro dokončení milníků jsou stanoveny následovně:

Milník č. 1: Finální grafický návrh veřejné a neveřejné části díla a implementační analýza: Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální návrh veřejné a neveřejné části díla, výsledky implementační analýzy a vše prezentovat objednateli nejpozději do třiceti dnů následujících po termínu prvního společného setkání zhotovitele s objednatelem dle V.1. této smlouvy. Finální návrh obou částí díla musí být v souladu s ujednáním obou smluvních stran z prvního společného setkání. Objednatel sepíše k jednotlivým návrhům případné připomínky a návrhy úprav, které předá zhotoviteli do tří pracovních dnů. Zhotovitel je povinen připomínky a návrhy úprav do grafických návrhů a implementační analýzy zapracovat, příp. si odsouhlasit s objednatelem jiné změny.

Milník č. 2: Vývoj, testování, zkušební provoz a předání díla do ostrého provozu: Dodavatel bude postupně v souladu s implementační analýzou a technické specifikace (příloha č. 1  smlouvy) implementovat jednotlivé komponenty. Před implementací jednotlivých komponent si nechá písemně odsouhlasit objednatelem strukturu zobrazení a editaci dat, včetně ovládacích prvků.

Naimplementované komponenty zpřístupní zhotovitel objednateli k otestování a ověření. Pokud při testování zjistí objednatel nedostatky při implementaci dané komponenty, provede o tom zápis do neveřejné části E-Portálu pomocí komponenty E-Požadavky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je poté povinen bezodkladně vytknuté nedostatky odstranit a zpřístupnit objednateli opravenou/upravenou verzi.

Před předáním do ostrého provozu objednateli se zhotovitel zavazuje provést zkušební provoz díla jako celku, a to po dobu minimálně deseti dnů. Zkušebním provozem prokáže zhotovitel kvalitu díla, jeho funkčnost, splnění všech požadavků objednatele, spolehlivost a bezporuchovost díla a jeho schopnost trvalého provozu po předání díla a jeho nasazení do ostrého provozu. V rámci zkušebního provozu bude prováděno testování z různých pohledů funkčností a rolí a dále budou provedeny bezpečnostní a výkonnostní testy. Veškeré poruchy a vady díla, či jiné nedostatky, které se vyskytnou v průběhu zkušebního provozu, musí být zhotovitelem odstraněny nejpozději k termínu předání díla.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo do ostrého provozu nejpozději do 30.10.2020. Předání díla proběhne postupem upraveným v čl. VIII smlouvy.

Milník č. 3: Proškolení uživatelů díla a provoz díla na zařízení dodavatele

Zhotovitel se zavazuje předané dílo provozovat na svém zařízení, a to do 31.12.2022. Součástí provozu díla je i zajištění zálohování dat a technologická podpora pro provoz díla. Technické parametry pro provoz díla jsou specifikována v technické specifikaci díla (Příloha č. 1  smlouvy). Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli náklady plynoucí z provozování díla.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 20.11.2020 provést dvě dvouhodinová proškolení uživatelů díla (zástupci objednatele, škol, firem apod.) v sídle objednatele. Pro tyto účely zhotovitel vytvoří názorný uživatelský manuál, který je povinen nejméně 5 pracovních dnů před uskutečněním prvního školení zaslat k připomínkám objednateli. Vyvstanou-li v průběhu zaškolení požadavky na strany objednatele na uživatelský manuál, je zhotovitel povinen upravit uživatelský manuál dle těchto požadavků nejpozději do pěti pracovních dnů.

.

Milník č. 4: Další programátorské práce, úpravy a další vývoj díla

Po dobu od předání díla do prosince 2022 se zhotovitel zavazuje provádět pro objednatele další programátorské práce a další vývoj E-portálu dle požadavků objednatele. Objednatel předá zhotoviteli seznam požadovaných úprav/změn/nových funkcí na dokumentu Úpravy (strukturu tohoto dokumentu si odsouhlasí smluvní strany na začátku této etapy). Zhotovitel k daným úpravám/změnám/požadavků na nové funkce navrhne způsob řešení a počet hodin programátorských prací, které objednatel prostřednictvím dokumentu Úpravy odsouhlasí či vyvolává jednání, jehož výsledkem bude konečný způsob řešení a počet hodin programátorských prací pro daný požadavek objednatele.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení programovacích prací vypočtenou jako součin počtu hodin a hodinové sazby práce programátora/vývojáře uvedené v čl. VI.1. smlouvy.

Milník č. 5: Instalace díla a migrace dat na zařízení Objednatele

Zhotovitel je povinen provést instalaci díla a migraci dat na zařízení určené objednatelem nejpozději do 02.01.2023.

Nejpozději jeden měsíc před tímto termínem je zhotovitel povinen provést testovací instalaci díla a migraci dat na zařízení určeném objednatelem. Objednatel pak ověří funkčnost nainstalovaného díla na svém zařízení, případné nedostatky je povinen zhotovitele bezodkladně sdělit tak, aby je zhotovitel mohl odstranit do 02.01.2023.

- Prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv milníku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VI.

Cena díla a platební podmínky

- Cena za provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH (v %) | Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za vytvoření E -portálu, včetně proškolení a vytvoření manuálu | ……. | …… | ……. |
| Cena za zajištění provozu E-portálu na zařízení zhotovitele/ 1 měsíc | ……. | …… | ……. |
| Cena za další programovací práce na dalším vývoj díla po jeho předání / 1 hodinu práce programátora | …… | …… | …… |

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny, nepřesného nebo neúplného ocenění díla či služeb servisní podpory.

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nebytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

- Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. §2620 odst. 2 občanského zákoníku a v této souvislosti prohlašuje, že

- je plně seznámen s rozsahem a povahou závazků dle této smlouvy,

- správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné plnění závazků dle této smlouvy,

- řádně prověřil místní podmínky pro splnění závazků dle této smlouvy.

- Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:

- označení a číslo,

- označení smluvních stran, Podkladem pro zaplacení je faktura – daňový doklad, který musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Podkladem pro vystavení faktury je příslušný předávací protokol o předání díla podepsaný oběma smluvními stranami,

- důvod fakturace, popis práce, včetně označení názvu díla - přesněji bude na faktuře text: „……..důvod fakturace………k projektu „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ 02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014359“

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

- den odeslání faktury a lhůta splatnosti,

- datum uskutečněného zdanitelného plnění,

- částka k úhradě,

- přílohy: Protokol o předání díla pro zaplacení ceny za splnění milníku č. 1+2, Měsíční protokoly o odsouhlasených činnostech a počtu hodin práce programátora za další programovací práce a vývoj v období listopad 2020 - listopad 2022

- Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy (zejména přílohu dle odst. 2 tohoto článku) nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, resp. fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji, popř. doplní přílohy podle odst. 2 tohoto článku a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla po částech v souladu s podmínkami uvedenými v následujících odstavcích této smlouvy.

- Zhotovitel má právo na zaplacení ceny za vytvoření E-portálu po splnění Milníku č. 2, resp. po předání a převzetí díla.

- Za zajištění provozu E-portálu na zařízení zhotovitele je zhotovitel oprávněn fakturovat čtvrtletně, vždy po ukončení příslušného čtvrtletí k 10. dni následujícího měsíce, a to částku sjednanou v čl. VI.1. této smlouvy a vynásobenou příslušným počtem měsíců, přičemž první faktura bude zahrnovat za 4. čtvrtletí 2020 měsíce listopad a prosinec 2020. Poslední faktura za 4. čtvrtletí 2022 je zhotovitel oprávněn vystavit již k 01.12.2022.

- Za další programovací práce na vývoji je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu vždy za každý uplynulý kalendářní měsíc, a to vždy k 10. dni měsíce následujícímu po měsíci, ve kterém byly práce provedeny. Další programovací práce na dalším vývoji díla jsou prováděny vždy na základě objednávky objednatele, přičemž po obdržení požadavku od objednatele zhotovitel navrhne do tří pracovních dnů způsob vyřešení požadavku a počet hodin programátora nutný na jeho řešení. Po písemném souhlasu objednatele s navrženým řešením a počtem hodin, je zhotovitel oprávněn začít na řešení požadavku pracovat a poté vyfakturovat v daném měsíci příslušný počet hodin. Fakturu za měsíc prosinec 2022 je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele nejpozději dne 12.12.2022.

- Smluvní strany se dohodly, že maximální cena za provedené programovací práce a vývoj bude činit ……..(bude doplněno dle nabídky zhotovitele. Částka se bude rovnat rozdílu částky 600.000,00 Kč bez DPH – celkové ceny bez DPH za provoz E-portálu nabídnuté vítězným zhotovitelem). Po vyčerpání této částky již objednatel není oprávněn předávat zhotoviteli požadavky na další programovací práce na dalším vývoji portálu.

VII.

Provádění díla

- Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.

- Zhotovitel bude plnit předmět smlouvy v souladu s technickými normami, ať už závaznými nebo doporučenými, řádně a včas, ke spokojenosti objednatele a s ohledem na aktuální stav a potřeby objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě.

- Zhotovitel je povinen respektovat a plnit pokyny objednatele bez toho, aby se od nich odchýlil kromě případů, kdy je to nezbytné a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkony, které jsou zjevně neúčelné a nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku. Pokud objednatel trvá na svém pokynu i přesto, že byl zhotovitelem informován o jeho nesprávnosti, je zhotovitel povinen pokyn splnit.

- Objednatel je za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. VI této smlouvy a dále je povinen poskytnout zhotoviteli dokumenty, podklady a informace potřebné k plnění povinností zhotovitele a dále poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění povinností zhotovitele, která může být po objednateli spravedlivě požadována.

VIII.

Předání díla

- Předání a převzetí předmětu smlouvy proběhne na základě potvrzení předávacího protokolu a bude zahrnovat porovnání skutečných vlastností díla s technickou specifikací díla uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel písemně informuje objednatele nejméně tři pracovní dny předem o termínu předání díla.

- Během předávání díla prověří objednatel kvalitu a rozsah plnění. Výsledek zhotovitel zaznamená do předávacího protokolu, přičemž mohou nastat následující možnosti:

- Předáno: plnění je předáno zhotovitelem a převzato objednatelem.

- Předáno s výhradou: dílo obsahuje vady a nedostatky, které zásadním způsobem nebrání jeho řádnému užití. Bude proveden soupis připomínek s termíny jejich odstranění a termín pro opakování předání díla.

- Nepředáno: plnění není převzato objednatelem a je vyvoláno mimořádné jednání zhotovitele a objednatele k urychlenému řešení situace. Objednatel nesmí odmítnout převzít díla, které vykazuje pouze vady, jež nebrání jeho řádnému užívání.

- Předání díla potvrdí obě smluvní strany na předávacím protokolu svým podpisem.

- Dílo je řádně předáno, je-li v předávacím protokolu uvedeno „předáno“, přičemž tento výsledek a převzetí díla objednatelem nezbavuje odpovědnosti za jakékoliv později zjištěné vady.

- Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena,

- jestliže bylo přerušeno provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,

- jestliže bylo přerušeno provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,

- jestliže byl v České republice vyhlášen nouzový stav.

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí přiměřeně podle délky trvání překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být stvrzena dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli veškeré listiny, doklady a jiné dokumenty, které na základě provádění díla obdržel nebo vyhotovil, příp. které s prováděním díla jinak souvisí, je-li v zájmu objednatele mít tyto listiny, doklady jiné dokumenty u sebe, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

IX.

Užívání díla

- Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel získává dnem zaplacení ceny za vytvoření E -portálu včetně proškolení a vytvoření manuálu výhradní oprávnění výkonu práva duševního vlastnictví k dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními autorského zákona (dále jen „licence“).

- Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je zhotoveno jeho autorem/autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jeho autorem/autory v plném rozsahu dle této smlouvy.

- Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jak vyplývá z licenčního oprávnění.

- Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn dílo zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly.

- Zhotovitel se zavazuje objednateli předat zdrojový kód k dílu a jeho popis, a to ke dni předání díla.

- Zhotovitel je oprávněn dílo sám užít pro potřeby marketingu, prezentace na veřejnosti či výstavách pouze s písemným souhlasem objednatele.

- V případě, že součástí plnění je dodávka počítačových programů nebo jiných autorských děl třetích osob/stran, zavazuje se objednatel dodržovat licenční podmínky užití takových počítačových programů nebo jiných autorských děl stanovené jejich dodavateli. O tomto zhotovitel objednatele písemně vyrozumí a sdělí mu konkrétní licenční podmínky třetích stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k dílu a dále že si ke dni podpisu této smlouvy není vědom žádného práva duševního vlastnictví jakékoliv třetí osoby, které by mohlo být porušeno využitím díla nebo dokumentace předané objednateli, nebo které by mohly dát podnět k vznesení jakýchkoli takových nároků, nebo které by mohly zabránit objednateli ve výkonu práv získaných objednatelem podle této smlouvy.

X.

Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele s plněním milníku č. 1 dle čl. V. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny za vytvoření E -portálu včetně proškolení a vytvoření manuálu včetně DPH dle čl. za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. V.3 a VII této smlouvy zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% ceny za vytvoření E -portálu včetně proškolení a vytvoření manuálu včetně DPH dle čl. za každý započatý den prodlení.

- Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neopraví řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,00 Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení.

- V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v termínu splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle platného právního předpisu.

- V případě, že dílo nebude splňovat požadavky stanovené čl. XI.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

- Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je deset dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně. Za den úhrady smluvní pokuty je považován den odepsání příslušné částky z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné strany.

X.

Odstoupení od smlouvy

- Každá ze smluvní stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy stanovené touto smlouvou nebo občanským zákoníkem druhou ze smluvních stran.

- Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 dnů.

- V případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.

- Smluvní strany sjednávají, že podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o níž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, kdyby takové porušení předvídala.

- Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- Zhotovitel je povinen do deseti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla. Při této příležitosti objednatel určí a potvrdí, na jakou část ceny vznikl případně zhotoviteli nárok. Tuto část ceny pak je zhotovitel objednateli vyfakturovat. Tato částka se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

XI.

Ostatní a závěrečná ujednání

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.

- Práva a o povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu smlouvy postupovat dle právního řádu České republiky. Dílo musí splňovat všechny požadavky stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a být v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Pro vyrovnání mezi smluvními strany se analogicky použije ujednání o vyrovnání v případě odstoupení od smlouvy v čl. X této smlouvy.

- Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s třiceti denní výpovědní dobou, která začíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně. Pro vyrovnání mezi smluvními strany se analogicky použije ujednání o vyrovnání v případě odstoupení od smlouvy v čl. X této smlouvy.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva či povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

- Ukáže-li se některé ujednání této smlouvy zdánlivým /nicotným, posoudí se vliv této vady na ostatní ujednání této smlouvy obdobně podle ust. § 576  občanského zákoníku.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Technická specifikace.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na….. schůzi konané dne ……… usnesením č…………….

___________________________________            __________________________________

za objednatele                                                            za zhotovitele