Smlouva o výkonu činnosti geotechnického dozoru na stavbě II/385 Čebín obchvat  _________________________________________________________________________________________________________________

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	IČO: 70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,	sp. zn. Pr. 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Poskytovatel

***

sídlem ***	IČO: ***

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ***	sp. zn. ***

zastoupena ***

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

- Předmět smlouvy

    - Předmětem smlouvy je provedení geotechnického dozoru (dále též jenom GTD) na stavbě II/385 Čebín obchvat a zhotovení příslušných zpráv o činnosti v souladu s touto smlouvou.

    - Účelem smlouvy je zajištění geotechnického dozoru dle požadavků stanovených touto smlouvou a v příloze č. 1 této smlouvy.

    - Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a geotechnické práce. Osobou, která bude odpovídat za provedený GTD je …………………...., email: ……………., tel: ………………

    - Kontaktní osobou objednatele, oprávněnou odsouhlasovat provedené práce dle čl. II. odst. 1. smlouvy je Ing. Daniel Hynk, vedoucí investičního úseku oblasti Sever, tel. 739480187, email: daniel.hynk@susjmk.cz.

- Provádění plnění

- Předmět plnění je:

- Vstupní kontrola před začátkem stavby – rekognoskace terénu formou pochůzky, ověření základních informací z dokumentací realizovaných průzkumů na lokalitě a porovnání se skutečností. V případě nesrovnalostí vyhotoví návrh na doplnění průzkumů a její dokumentace.

- Kontrolní činnost při provádění prací speciálního zakládání, a to zejména:

- Stanovení kritických míst realizace ve spolupráci s dalšími účastníky výstavby.

- Kontrola geotechnických poměrů v době realizace stavebního díla, ověření shody předpokladů projektové dokumentace se skutečností na stavbě. V případě zjištění nepředvídatelných / neodpovídajících skutečností, se geotechnik poskytovatele podílí na návrhu opatření, spolu s dalšími účastníky výstavby.

- Kontrola shody samotné budované konstrukce s projektovou realizační dokumentací  a aktuální zastiženou geologií (jednotlivých stavebních objektů).

- Kontrola respektování obsahu požadavků technologických předpisů, požadavků TKP, TP 	a platných norem.

Geotechnik poskytovatele bude kontrolovat každou konstrukci, která bude následným postupem prací zakryta, nebo znepřístupněna.

- Koordinace poddodavatelů speciálního zakládání v návaznosti na etapy výstavby, statické působení konstrukce, klimatická omezení.

- Kontrola při realizaci geotechnických zkoušek a měření. Přítomnost při provádění všech zkoušek a měření, které potvrzují kvalitu speciálních zemních konstrukcí v souladu s KZP a dalšími závaznými dokumenty.

- Kontrola vlivu realizace stavby na bezprostřední i širší okolí stavby.

- Povinnosti poskytovatele plnění

- Svěřit plnění předmětu dle této smlouvy poddodavateli může jen se souhlasem objednatele.  O své činnosti poskytovatel povede evidenci, kde budou zaznamenány všechny úkony související s plněním této smlouvy.

- Poskytovatel je povinen úzce spolupracovat, podle dispozic objednatele, s projektantem a zhotovitelem stavby při řešení při výstavbě zjištěných rozdílů mezi předpoklady projektu a zastiženými geotechnickými podmínkami. Je povinen zhotovitele stavby a objednatele upozornit na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, v případě výskytu nedostatků požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařídí zhotoviteli stavby zastavení prací.

- Poskytovatel splní činnosti dle této smlouvy poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí objednatele. Od objednatelových pokynů se poskytovatel může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu objednatele a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

- Poskytovatel zpracuje a předloží objednateli v průběhu realizace předepsané zprávy a hlášení v tomto rozsahu: průběžné měsíční zprávy, závěrečná zpráva a případné mimořádné zprávy. O převzetí písemných zpráv dle tohoto ustanovení bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti a nezneužít v další obchodní činnosti informace získané plněním příkazu. K tomuto závazku dále zaváže i spolupracující osoby.

- Poskytovatel se zavazuje podpisem této smlouvy, že údaje, které obdrží od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy, využije výhradně k plnění smluvních závazků.

- Poskytovatel se zavazuje nepředat žádné informace získané plněním této smlouvy nepovolaným osobám. Toto ujednání platí po dobu trvání smlouvy.

- Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost.

- Termíny plnění:

- Zahájení činnosti: předpoklad březen 2021

- Činnost bude realizována do ukončení stavebních prací, na stavbě II/385 Čebín obchvat, s předpokládaným termínem ukončení  do 30. 11. 2022.

- Termíny realizace činnosti dle této smlouvy, uvedené v tomto článku, jsou pouze předpokládané a orientační. Skutečné termíny realizace činnosti budou vázány na realizaci předmětné stavby.

- Závěrečná zpráva bude reflektovat požadavky uvedené ve specifikaci prací dle čl. III a přílohy č. 1 této smlouvy, technických požadavcích na provádění prací GTD.

- Doby podle odst. 1 a 2. tohoto článku mohou být měněny formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které poskytovatel  nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení, nevhodné klimatické podmínky, skryté překážky v místě realizace stavby.

- Odměna a platební podmínky

- Odměna za výkon činnosti GTD dle této smlouvy je stanovena ve výši ……………Kč bez DPH a je stanovena na základě soupisu činností v čl. III. a  v příloze č. 1 této smlouvy.

- Odměna zahrnuje veškeré náklady poskytovatele nutné pro plnění dle této smlouvy a cenové vlivy v době plnění.

- Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených poskytovatelem dle skutečně provedených prací po protokolárním předání výstupů z plnění dle čl. III. odst. 4 této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce maximálně jednou za 6 měsíců. V případě, že nastanou okolnosti hodné zvláštního zřetele, mohou se smluvní strany dohodnout na větší četnosti faktur. Za okolnosti zvláštního zřetele se pro účely tohoto odstavce považuje zejména poskytnutí prací v nadměrném rozsahu.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Poskytovatel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.

- Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončen řádně a bezvadně, poskytovatel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.

- Zálohové platby se nesjednávají.

- Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

- Poskytovatel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších  předpisů.

- Další práva a povinnosti stran

1.	Poskytovatel je povinen provádět plnění smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění šetřit veřejné zdroje.

2.	Poskytovatel je povinen plnit prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3.	Poskytovatel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.

4.	Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje před podpisem této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy. Minimální výše pojistného plnění bude 10 milionů českých korun.

5.	Poskytovateli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů dle čl. III. odst. 4. této smlouvy.

- Závazky z vad a Zajištění závazků

- Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu v případě prodlení s plněním ve výši 0,05 % z ceny plnění.

- Poskytovatel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

- Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

- Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

- Trvání a ukončení smluvního vztahu

- K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech:

  - poskytovatel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je poskytovatel v postavení dlužníka,

  - je-li zjištěno, že v nabídce poskytovatele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

  - poskytovatel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.

- Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

  - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

- Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

- Poskytovatel se zavazuje, že v případě ukončení tohoto smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu bezodkladně předá Objednateli všechny podklady, které získal v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

    - Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.

    - Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

    - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. I odst. 3 a 4 této smlouvy není vyžadována forma dodatku.

    - Poskytovatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

    - Poskytovatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Poskytovatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

    - Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Poskytovatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:………………… Poskytovatel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit  zveřejnění smlouvy v registru smluv.

    - Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouvy je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

    - Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.

    - Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č.1 – výčet činností.

| V ………, dne | V Brně, dne |
| --- | --- |

| …………………. | Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel |
| --- | --- |
| ……………….. | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje |

Příloha č. 1  Výčet činností

a)	Všeobecné činnosti:

  - seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména:

  - se zpracovanou projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS) – čistopis PDPS vypracovaný 08/2020 společností Dopravoprojekt Ostrava a.s.  se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 709 32 581, odpovědný projektant Ing. Richard Průša;

  - se stavebním povolením vydaným dne 27. 05. 2020 Městským úřadem Kuřim pod č. j. MK/9102/OD/Ku, sp. zn. S-MK/15099/19/OD, které nabylo právní moci dne 01. 07. 2020;

  - kopie smlouvy o dílo uzavřená se zhotovitelem stavby;

  - další rozhodnutí nebo jiná opatření správních orgánů vydaných k uskutečnění Stavby.

b)	Výčet činností geotechnického dozoru:

- kontrola kontrolního a zkušebního plánu (KZP) zhotovitele díla,

- zpracování kontrolního a zkušebního plánu (KZP) geotechnického dozoru (s redukovanou četností zkoušek oproti KZP zhotovitele stavby, cca na 10 - 20%),

- průběžná kontrola zemních prací formou průběžného dozoru při těžbě zemin v zemnících, včetně provádění kontrolních zkoušek zemních prací,

- kontrola těžby zemin v zemníku (porovnávání zatřídění skutečně těžených materiálů s předpoklady projektu),

- občasný dozor při provádění zlepšení podloží - výstupem činnosti geotechnického dozoru bude posuzování a dokumentování skutečně zastižených geotechnických podmínek, zároveň bude zajištěna odborná konzultace zhotoviteli stavby a objednateli při operativním řešení případných geotechnických problémů,

- kontrola ukládání a rozhrnování (případně předepsané mísení) zemin do geotechnických konstrukcí,

- kontrola projektu hutnícího pokusu zhotovitele stavby, následně kontrola jeho průběhu a vyhodnocení,

- kontrola průběhu zhutňování a kontrola zhutňováním dosažených geotechnických parametrů do konstrukce uložených zemin,

- dle výsledků zkoušek a z vizuální kontroly rozhodovat o povolení k ukládání vytěženého materiálu do zemní konstrukce, rozhodovat o nezbytnosti jeho vysušování či vlhčení, případně rozhodovat o vyjmutí zeminy z konstrukce, pokud neodpovídá požadavkům projektu,

- v případě zjištění rozporu mezi kvalitou prováděných prací a požadavky projektu zastavit stavební práce, svolat zodpovědné osoby podle pracovního pořádku stavby a spolupracovat s objednatelem, projektantem a zhotovitelem stavby na řešení problému,

- úzká spolupráce s technickým dozorem stavebníka (TDS) při schvalování výkazů výměr provedených zemních prací, které budou podkladem pro fakturaci zhotovitele stavby,

- účast na kontrolních dnech stavby na základě výzvy objednatele,

- pořízení vlastní fotodokumentace a dalších dokladů o průběhu realizace díla, popř. videozáznamy nebo digitální fotodokumentace,

- zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy o výkonu geotechnického dozoru v tomto rozsahu – průběžné měsíční zprávy o postupu prací, závěrečná zpráva, případně mimořádné zprávy.