Smlouva o dílo - Dodatek č. 2

„Realizace interiérových úprav I. oddělení v budově B – humanizace – stavba“

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č. 001

uzavřená ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Sídlo:	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

Statutární zástupce:	Mgr. Leoš Němec, ředitel

IČO:	00212920

Bankovní spojení, č.ú.	KB, a.s., 115-2015180277/0100

Datová schránka:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## 2.      Triv Interier s.r.o.

Sídlo:	Ernsta Macha 98/13, Brno 643 00

## Statutární zástupce:	Ing. Rostislav Hasoň

e-mail:	triv.interier@seznam.cz

telefon:

fax:

IČO:	03199843

DIČ:	CZ03199843

Bankovní spojení, č.ú.:	107-7521230217/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Ing. Rostislav Hasoň

Plátce DPH:	ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C sp. zn. C83871

(dále jen  „Zhotovitel“)

# Předmět „Dodatku č. 2“ SoD

## Předmětem „Dodatku č. 2“   Smlouvy o dílo č. 001 je změna ceny za provedení  díla dle čl.  VII. odst. 1

## 2.        V průběhu realizace stavby byly provedeny odsouhlasené změny dle předložených zjišťovacích protokolů, které byly vyčísleny TDS „Změnovým listem č. 1“ a jednotlivými rozpočty na více a méněpráce.

# III.   Cena za provedení díla

1.         Cena předmětu díla včetně byla stanovena dohodou smluvních stran na základě schváleného předloženého  změnového listu č. 1.

## Cena díla  dle  SoD bez DPH                   4 908 370,00 Kč  původní

ZL č. 1 bez DPH                                             457 475,00 Kč

Nová cena díla bez DPH                          5 365 845,00 Kč

Výše DPH                                                        804 877,00 Kč

Nová cena díla včetně DPH               6 170 722,00 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2.         Tímto  „Dodatkem č. 2“   Smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo  č. 001/2020 „Realizace interiérových úprav  I. oddělení  v budově B –  humanizace – stavba“,  uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.

3.         „Dodatek č. 2“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve dvou   výtiscích , každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

## Příloha :    změnový list č. 1

Ve Střelicích, dne   26.4.2021	Ve Střelicích, dne  23.4.2021

…………………………………………………………	…………………………………………………….

Zámeček Střelice, příspěvková organizace	Triv Interier s.r.o.

Mgr. Leoš Němec, ředitel	                                 Ing. Rostislav Hasoň, jednatel