**Smlouva o dílo**

**Diagnostika vozovky pro zpracování PD**

**III/42510 Rajhrad – Ledce**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

**Zhotovitel**

**\*\*\***

sídlem **\*\*\*** IČO: **\*\*\***

zapsaná v OR u Krajského soudu v **\*\*\*** sp. zn. \*\*\*

zastoupena **\*\*\***

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

1. **Předmět smlouvy**
   * 1. Předmětem smlouvy je provedení diagnostiky vozovky silnice III/42510 od konce křižovatky se silnicí II/425 v km 0,030 po konec křižovatky se silnicemi III/41619 a III/39528 v km 6,240, včetně vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků (dále jen PAU) z asfaltových vrstev komunikace potřebných pro zpracování projektové dokumentace.
     2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn provádět vzorkování a že vyhodnocení PAU bude zajišťováno akreditovanou laboratoří nebo akreditovaným odborným pracovištěm v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, zejména dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
     3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména pak dle TP 82 a TP 87. Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. Při plnění smlouvy bude postupováno v souladu s vyhl.č. 130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, nebude-li do předání plnění vydán nový právní předpis.
     4. Osobou, která bude odpovídat za provedený diagnostický průzkum je …………………..... Kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu je přílohou č. 1 této smlouvy. Kontaktní údaje…………….
     5. Kontaktní osobou objednatele je vedoucí IÚ oblasti Střed, Ing. Markéta Karbanová: tel. +420 547 120 430, e-mail: marketa.karbanova@susjmk.cz.
2. **Provádění diagnostického průzkumu**
   * 1. Předmět diagnostiky:
3. provedení diagnostického průzkumu na výše uvedené silnici v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy;
4. provedení vzorkování a vyhodnocení vzorků na výše uvedené silnici v rozsahu a tloušťce stanoveném v této smlouvě a příloze č. 2 této smlouvy.
   * 1. Zhotovitel je povinen:
5. bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy;
6. při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události;
7. Součástí plnění je zajištění omezení dopravy nutných pro provádění diagnostiky a při získávání vzorků v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě provádění vzorkování a diagnostiky je zhotovitel povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a o rizicích práce na pozemních komunikacích za provozu. Jiné osoby než řádně proškolené nesmí vzorkování provádět. Osoby provádějící plnění smlouvy na pozemní komunikaci za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností.
8. projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
   * 1. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude:
9. zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu;
10. fotodokumentace;
11. doklady zhotovitele;
12. návrh opatření pro opravu či zlepšení vlastností vozovky.

Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy dle vyhl.č. 130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

* + 1. Originál zprávy a výstupu z PAU bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou, + 1x elektronicky na CD.
    2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
    3. Termíny plnění:

koncept: do 45 dnů od účinnosti smlouvy

čistopis: do 60 dnů od účinnosti smlouvy (předem odsouhlasený zadavatelem)

* + 1. Místem plnění je SÚS JMK, IÚ, Ořechovská 35,619 00 Brno.

1. **Odměna a platební podmínky**
   * 1. Odměna za plnění dle této smlouvy:

**Cena celkem bez DPH ……………..,- Kč bez DPH**

* + 1. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
    2. Odměna bude uhrazena na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání originálu zprávy a výstupu z PAU.
    3. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
    4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
    5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 5 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
    6. Zálohové platby se nesjednávají.
    7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
    8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. **Další práva a povinnosti stran**
   * 1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. Zhotovitel se zavazuje uskutečňovat činnosti dle této smlouvy svědomitě, s odbornou a potřebnou péčí.
     2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
     3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů dle čl. II. odst. 3. této smlouvy.
2. **Závazky z vad a Zajištění závazků**
   * 1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
   1. v případě prodlení s plněním ve výši 0,05% z celkové odměny za každý den prodlení;
   2. až do výše 500,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. I. odst. 3. a čl. II. odst. 2. této smlouvy.
      1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
      2. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
      3. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
3. **Trvání a ukončení smluvního vztahu**
   * 1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
     2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech:
   1. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
   2. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
   3. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
   4. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
      1. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
   5. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
   6. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
      1. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

1. **Závěrečná ustanovení**
   * 1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
     2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
     3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro  změnu odpovědných osob uvedených v čl. I., odst. 4. a 5. této smlouvy není vyžadována forma dodatku. V případě změny osoby odpovědné za provedený diagnostický průzkum se však vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.
     4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
     5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
     6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
     7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle odst. 8. tohoto článku.
     8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: …... Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv.
     9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
     10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu pozemních komunikací,

příloha č. 2 – soupis prací DGN a PAU

|  |  |
| --- | --- |
| V ………, dne | V Brně, dne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **………………….** | | | | | **Ing. Zdeněk Komůrka** | | | |
| ……………….. | | | | | ředitel | | | |
| ……………………… | | | | | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  příspěvková organizace kraje | | | |
| Příloha č. 1  Příloha č. 2 | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| Rozsah diagnostiky a PAU vozovky | | | | | | |