Číslo smlouvy zhotovitele:                                                    Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : 	Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

sídlo:		Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

jednající:  	MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka nemocnice

IČ: 	    	00387134

DIČ:		CZ00387134

bank. spojení:  	10930631/0100

č. účtu:		Komerční banka, a. s.

2. Zhotovitel : 	[bude doplněno]

obch. rejstřík:	[bude doplněno]

sídlo:		[bude doplněno]

jednající: 	[bude doplněno]

IČ: 	 	[bude doplněno]

DIČ: 	   	[bude doplněno]

bank. spojení: 	[bude doplněno]

č. účtu:  	[bude doplněno]

II.

Předmět smlouvy

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA KOTELNY – HAVÁRIE“ identifikovanou v záhlaví této smlouvy (dále také jen „veřejná zakázka“), neboť nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, vlastní nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést pro objednatele opravu spočívající ve výměně kompletních hořáků dvou plynových kotlů a kompletního systému měření a regulace v kotelně hlavní budovy Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.

- Realizace díla zahrnuje rovněž:

  - demontáž stávajících hořáků obou kotlů a jejich nahrazení novými. Kompletní výměna systému měření a regulace

  - provedení předepsaných zkoušek, předání protokolů o provedených zkouškách

  - zajištění a předání dokladů požadovaných vlastností výrobků s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla

  - zajištění předání protokolů, podepsaných revizí včetně revizní knihy

  - zpracování a předání kompletní dokumentace o provedení díla (dokumentace skutečného provedení)

  - zajištění odvozu odpadu a materiálů s předloženým potvrzením o jeho ekologické likvidaci

  - zajištění záručního servisu po dobu 60ti měsíců vyjma částí a výrobků, na které výrobce poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců, včetně všech revizních prohlídek 1x za rok. Veškerý záruční servis a s ním spojené služby budou poskytovány bezplatně.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne [bude doplněno] sestavená dle následujících dokumentů:

  - zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky

  - technických parametrů (výkazu výměr), které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy

- Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – „Výkaz výměr“.

- Součástí díla je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, instalací, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, licencí a dalších materiálů a činností, nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a instalačních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Dokumentace provedení díla (dokumentace skutečného provedení), a to v písemné podobě v počtu 2ks a v elektronické podobě na 2 ks CD nosičů.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to zejména dodržování předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku a předpisů zaměstnanosti a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy tuto cenu:

cena bez DPH: [bude doplněno] Kč

(slovy: [bude doplněno] )

DPH: [bude doplněno] Kč

(slovy: [bude doplněno] )

Cena včetně DPH: [bude doplněno] Kč

(slovy: [bude doplněno] )

- Bližší specifikace ceny a její tvorby je uvedena v příloze této smlouvy č. 1  - Výkaz výměr.

- Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této smlouvy, včetně kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, materiálu, zařízení a licencí, odstranění odpadů a zajištění odvozu materiálu s předloženým potvrzením o jeho ekologické likvidaci, dopravy, nákladů na vyhotovení příslušné dokumentace, nákladů na záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná, maximální a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla.

IV.

Platební podmínky

- Cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a to jednorázově do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli).

- Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.

- Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. IV. odst. 1 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

- Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

- Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu §109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se

úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

- Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

- Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

V.

Místo a doba provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést v kotelně v objektu kotelny hlavní budovy Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice. (dále také jen „místo plnění“).

- Provádění díla bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se za podmínek uvedených v VIII. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.

- Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.

VI.

Způsob provádění díla

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárnosti při provádění všech prací a při výběru materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.

- Dílo bude mít tyto základní kvalitativní a technické ukazatele:

  - bude odpovídat této smlouvě (včetně přílohy č. 1), zadávací dokumentaci veřejné zakázky (včetně příloh), výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele a bude odpovídat předepsaným technologickým postupům;

  - bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a normám ČSN a EN platným v době provádění díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního, hygienického, ochrany životního prostředí apod.;

  - bude respektovat případná rozhodnutí příslušných orgánů státní správy;

  - budou použity pouze kvalitní materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost, budou přednostně použity ekologicky šetrné výrobky a postupy;

- Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v předešlém odstavci i svými subdodavateli.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě provádění díla, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti.

- Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností zhotovitele. Ohlašovna požáru pro areál objednatele je vrátnice ve svých provozních hodinách, mimo tuto dobu je ohlašovna požáru na sesterně oddělení B. Provozní doba vrátnice: po – pá 6,30 – 18,30 hodin, so, ne a svátky 10,00 – 18,30 hodin.

- Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zaměstnanců objednatele uvedených v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zástupcům objednatele uvedeným v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla a případně i dodavatelům zdravotnických či jiných technologií. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.

VII.

Kontrola provádění díla

- Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla jsou oprávněni taktéž zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.

- Zástupce objednatele uvedený v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy je oprávněn přerušit práce na realizaci díla, není-li dílo prováděno v souladu s touto smlouvou.

- Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XIII. této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

- Při předání místa plnění objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran v případě potřeby objednatele dohodnuty pravidelné kontrolní dny provádění díla, na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se pověření zaměstnanci objednatele a zhotovitele, případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele.

- Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany si vylučují aplikaci § 2595 Sb., občanského zákoníku.

VIII.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel oznámí zástupci objednatele uvedenému v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy minimálně 2 pracovní dny před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.

- Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i příslušnou dokumentaci, zejména dokumentaci skutečného provedení díla, prohlášení o shodě, osvědčení o jakosti a kompletnosti díla, osvědčení o provedených zkouškách a další eventuální dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy.

- Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XIII. Podmínkou řádného předání díla je taktéž předání příslušné dokumentace.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu, protokoly zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy.

- V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

- Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána dokumentace skutečného provedení díla, nejsou dodrženy právní předpisy pro provádění díla.  V tomto případě je povinen do 5 dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.

- Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

- Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců, vyjma částí a výrobků, na které výrobce poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady bránící provozu nejpozději do 4 hodin a k odstranění vady nebránící provozu nejpozději do tří dnů od prokazatelného oznámení vady díla objednatelem. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle odst. 2, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli vyúčtovat.

- Náklady na práci, materiál, cestovní náklady a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, hradí v plné výši zhotovitel.

X.

Sankce

- Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 3 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy sjednaného v protokolu o odevzdání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Stejnou pokutu má právo objednatel požadovat v případě nesplnění dohodnutých termínů pro odstraňování záručních vad.

- V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu stanoveném touto smlouvou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.

- Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.

- Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

XI.

Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

- Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN.

- Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu způsobené následky odstranit a není-li to možné, pak je povinen vzniklou škodu finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

- Nebezpečí škody na díle nese od předání místa plnění (staveniště) až po předání díla zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen na vyžádání předložit objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

XII.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu s platnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit ohřev TUV a dodávku tepla prostřednictvím jednoho z kotlů.

- Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

- Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky.

- Zhotovitel je v souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinen předložit objednateli při procesu zadávání příslušné veřejné zakázky identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo služeb, které chce zhotovitel realizovat prostřednictvím poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první při procesu zadávání příslušné veřejné zakázky a kteří se zapojí do plnění této smlouvy až následně, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění předmětu této smlouvy tímto poddodavatelem.

- Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy.

XIII.

Osoby pověřené k provádění díla

- Objednatel pověřil:

- Mgr. Martin Hoder, tel.: 727802274, e-mail: hoder@nemletovice.

- Zhotovitel pověřil:

jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: [bude doplněno] tel.: [bude doplněno] fax: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

- Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:

Příloha č. 1: 		Výkaz výměr

- Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. Pokud se přesto nepodaří spor mezi stranami vzniklý z této smlouvy odstranit smírně, smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je pro rozhodnutí sporu Okresní soud v Blansku.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.

Za zhotovitele:					Za objednatele:

V [bude doplněno] dne: [bude doplněno] 	V Letovicích dne: ............................

.................................................                               ....................................................................

[bude doplněno]	                            	              MUDr. Drahoslava Královcová

[bude doplněno]					 ředitelka nemocnice