Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Název:	Dům děti a mládeže Mikulov, příspěvková organizace

se sídlem:		Svobody 241/6, 692 01 Mikulov

zástupce: 		Mgr. Alena Židelová, ředitelka

IČO: 			60575905

bankovní spojení:	KB Mikulov

číslo účtu:		21239651/0100

telefon:		723 441 495

mail:			info@ddmmikulov.cz

vyzývá

ve smyslu § 6 a § 31 zákona k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pro akci – „Výměna oken a oprava fasády v DDM Mikulov – projektová dokumentace“ za dále uvedených podmínek.

Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy v zadávací dokumentaci například obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle tohoto ustanovení použit pouze jako zadavatelem zvolená analogie.

- Specifikace druhu a předmětu zakázky:

1.1 Název zakázky: „Výměna oken a oprava fasády v DDM Mikulov – projektová dokumentace“

1.2 Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby

1.3 CPV kód: 71320000-7 (technické projektování)

Specifikace a rozsah požadovaného plnění

Předmětem služby bude zajištění projekční a inženýrské činnosti v následujícím rozsahu:

- Průzkumné práce stávajících konstrukcí (zaměření oken a fasády), včetně následujícího vypracování dokumentace stávajícího stavu do listinné a digitální podoby

- DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška). Součástí DPS bude tepelně technické posouzení dotčených konstrukcí.

- Zajištění všech případných stanovisek, rozhodnutí a povolení související s touto akcí

- Výkon autorského dozoru během realizace stavby.

Veškeré výkresové i textové části PD budou zadavateli dodány v papírové podobě v šesti vyhotoveních, v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.dwg, *.doc, *.xls a vše i ve formátu *.pdf, rozpočty stavby a výkazy výměr v elektronické podobě v otevřeném formátu dle § 12 vyhlášky.

Výkonem AD se rozumí:

- autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, jak pokud jde o vlastní řešení, tak také z hlediska a respektování podmínek výstavby;

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

- zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové dokumentace pro provádění stavby a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu vč. účasti na souvisejících změnových řízeních;

- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních;

- dozor nad průběhem zkoušek předpokládaných projektovou dokumentací pro provádění stavby nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahující se k výkonu autorského dozoru;

Projektová dokumentace bude řešit:

Opravu fasády domova a výměnu oken.

- Termín plnění zakázky

Hotové dílo v rozsahu dle bodu I. bude předáváno objednateli po dílčích částech dle následujícího harmonogramu:

- provedení potřebných průzkumných prací k vypracování projektové dokumentace (zaměření oken a fasády) včetně následujícího vypracování dokumentace stávajícího stavu do listinné a digitální podoby do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo

- vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr – do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo

- podání žádostí o případná stanoviska a povolení příslušných orgánů do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo

- výkon autorského dozoru – od začátku výběrového řízení pro realizaci stavby (tj. součinnost při zadávání) až po převzetí stavby, přičemž předpoklad je 6 měsíců s nutnou účastní projektanta na stavbě minimálně 2 x měsíčně po dobu 2 hodin

- Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována jako maximální bez DPH, sazba DPH a včetně DPH (platí pro plátce DPH).

Nabídkové ceny mohou být změněny pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- Kvalifikační a jiné požadavky zadavatele na účastníky o zakázku

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti účastníka v zadávacím řízení splnění těchto požadavků:

- Profesní kvalifikační předpoklady:
a) - prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku – ne starší 3 měsíců od zahájení zadávacího řízení, pokud je účastník do něj zapsán
b) - prostá kopie živnostenského listu (prostá kopie výpisu živnostenského rejstříku) pro projektovou činnost

c) – prostá kopie autorizačního oprávnění ČKA pro obor architektura nebo ČKAIT pro obor pozemní stavby

- Základní kvalifikační předpoklady: účastník prokáže splnění těchto předpokladů předložením čestného prohlášení, kde uvede, že splňuje základní způsobilost, tj. není dodavatelem, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo jeho jménem.

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci.

Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je účastník povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek.

Nesplní – li dodavatel kvalifikaci, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

- Požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídka účastníka musí obsahovat:

  - Identifikační údaje účastníka – jméno a příjmení, název a adresa sídla nebo místa podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.

- Celkovou nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a cenu vč. DPH (je-li plátcem DPH)

- Kvalifikační předpoklady dle čl. 4.

- Návrh smlouvy ve znění požadovaném zadavatelem, které je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek

2. Nabídka vč. přiloženého návrhu SOD musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

3. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

- Způsob podání nabídky

Nabídky jsou přijímány pouze v listinné podobě, doručené poštou nebo osobně na adresu zadavatele v zalepených, neporušených obálkách označených názvem „Veřejná zakázka: „Výměna oken a oprava fasády v DDM Mikulov – projektová dokumentace“ - NEOTEVÍRAT“ a zpáteční adresou účastníka. Nabídky obdržené po uvedené lhůtě zadavatel neotvírá.

- Lhůta a místo pro podání nabídky a otevírání obálek s nabídkami

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 11. 2021 ve 12:00 hodin.

Nabídka bude podána osobně nebo poštou na adresu zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami účastníků proběhne neprodleně po skončení lhůty pro podání nabídek a uskuteční se v zasedací místnosti zadavatele.

Zadavatel umožní dne 19. 11. 2021 od 9:00 hod. obhlídku místa budoucího plnění, se srazem účastníků před hlavním vchodem do budovy.

- Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy o dílo a návrh je nedílnou součástí této výzvy a zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy o dílo účastník vyplní a podepíše osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (žádáme vás, abyste ve smlouvě nedělali žádné úpravy vyjma čitelného vyplnění čl. 1. odst. 1.1 a čl. 4 odst. 4.1 a podepište oprávněnou osobou). Pokud budou v návrhu SOD učiněny ze strany účastníka změny, které nebudou směřovat jednoznačně k vylepšení postavení zadavatele a jeho zvýhodnění oproti původnímu návrhu, bude považován takto upravený návrh smlouvy hodnotící komisí jako nepřijatelný a nabídka bude vyřazena ze zadávacího řízení se všemi následnými důsledky.

- Další podmínky zadavatele

- zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka, jehož nabídka není v souladu s podmínkami výzvy nebo zadávací dokumentací.

- odmítnout nabídku, která byla doručena po lhůtě uvedené v bodě 7.

- podané nabídky se nevracejí

- účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

- Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH. Další pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně dle výše nabídnutých cen.

- Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel případnou změnu plnění oznámí všem účastníkům současně emailovou podobou i s případným prodloužením termínu pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku kdykoliv v průběhu zadávacího řízení až do podpisu smlouvy s vybraným účastníkem.

- Uveřejňování dokumentů, informací a dodatečných informací

Zadavatel bude uveřejňovat všechny související dokumenty, přílohy, informace a případné dodatečné informace elektronickou formou všem účastníkům najednou.

Mikulov 16. 11. 2021

Mgr. Alena Židelová, ředitelka