Zadavatel: Jihomoravské dětské léčebny, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

na stavební práce s názvem:

„Parkoviště DLPP Boskovice“

Preambule

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané v souladu s ustanovením § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Název zadavatele: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Sídlo: Křetín 12, 679 62 Křetín

IČO: 00386766

DIČ: neplátce DPH

Právní forma: 331 – příspěvková organizace

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat: MUDr. Kateřina Bednaříková, ředitelka

Kontaktní osoba: Ing. Petra Oškrdová Dis., MBA

Telefon, fax: + 420 724 460 025

E-mail: oskrdova@detskelecebny.cz

2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce s názvem: „Parkoviště DLPP Boskovice“. Předmětem zakázky je výstavba parkoviště v areálu zahrady Dětské léčebny pohybových poruch Boskovice, na adrese Bedřicha Smetany 7, 680 01 Boskovice, na pozemku k.ú. Boskovice č. p. 2455/1. Doposud je pozemek využíván jako zahrada dětské léčebny, ve spodní části tohoto pozemku je navrženo parkoviště jako neveřejná účelová komunikace, přístupné z ulice Tyršova. Toto parkoviště je nově napojeno třemi sjezdy, přístup z parkoviště k léčebně bude pomocí zahradní cestní sítě. Výstavba bude probíhat v nejnižší části zahrady a bude obsahovat i demontáž stávajícího železného plotu na betonovém soklu a vybudování plotu nového. Práce budou probíhat za plného provozu léčebny.

2.2 Druh veřejné zakázky:

Zakázka na stavební práce.

2.3 Druh zadávacího řízení:

Malého rozsahu. Zakázka je zadávána mimo režim zákona.

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

1 500 000,- Kč bez DPH

2.5 Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele, kde jsou volně dostupné na adrese:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_87.html

2.6 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení: nejpozději do 15 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

Ukončení: do 31. 12. 2022

Zadavatel předpokládá zahájení plnění: srpen 2022.

Místem plnění je Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, Bedřicha Smetany 7, 680 01 Boskovice

Podmínky účasti v zadávacím řízení

3 Podmínky kvalifikace

3.1 Základní způsobilost

Účastníci prokážou základní způsobilost podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo mohou použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této „Výzvy včetně zadávací dokumentace“ nebo jiné čestné prohlášení stejného obsahu.

3.2 Profesní způsobilost

Účastníci prokážou splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:

3.2.1 Výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ve vztahu k České republice, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

3.2.2 Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění v oboru:

i. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

ii. autorizaci pro obor: Pozemní stavby nebo Technologická zařízení staveb, vydaný osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci prokážou vztah k osobám, jejichž prostřednictvím prokazují splnění způsobilosti a kvalifikace.

3.3 Technická kvalifikace

Účastníci prokážou splnění technické kvalifikace předložením:

Minimální úroveň:

3.3.1 seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. V seznamu významných stavebních prací bude uvedena cena a doba jejich poskytnutí, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele,.

3.3.2 alespoň dvě stavební práce obdobného charakteru, jejichž předmětem byla jakákoliv výstavba v hodnotě alespoň 1.000.000,- Kč bez DPH.

  - Čestné prohlášení o střetu zájmů

3.4.1.	Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), se zadávacích řízení podle ZZVZ nesmí účastnit obchodní společnost (jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci), ve které vlastní veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

3.4.2.	Neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů účastník prokáže předložením čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů, které je součástí formuláře nabídky (příloha č. 3 této výzvy/zadávací dokumentace).

Dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázáno zadat nebo dále plnit veřejné zakázky

      - jakýmkoliv ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku,

      - právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

      - fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b).

Totéž platí pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podílí na plnění veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky, kterými účastník prokazuje kvalifikaci, či s nimi podává společnou nabídku.

Splnění podmínek Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, účastník prokáže předložením čestného prohlášení, které je součástí formuláře nabídky (příloha č. 3 výzvy/zadávací dokumentace).

Účastník, který nepředloží požadované čestné prohlášení, nebo u něhož zadavatel zjistí nesplnění omezujících opatření dle výše uvedeného nařízení, bude z výběrového řízení vyřazen.

3.5. Způsob prokázání kvalifikace:

Účastníci prokážou splnění kvalifikace předložením:

i. Seznamu stavebních prací dle přílohy č. 4 této výzvy a

ii. Osvědčení objednatelů.

Způsob prokázání kvalifikace:

Seznamem významných dodávek dle přílohy č. 4 této „Výzvy včetně zadávací dokumentace“.

Zadavatel si vyhrazuje, že alespoň jedna z významných dodávek dle čl. 3.3.1. i nesmí být prokazována prostřednictvím poddodavatele.

Prokazování způsobilosti a kvalifikace

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů, či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě prokazuje základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku každý dodavatel samostatně. Dodavatelé v takovém případě předloží jako součást nabídky smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence prostřednictvím jiných osob. V takovém případě účastník v nabídce předloží:

i. Výpis z obchodního rejstříku jiné osoby;

ii. Doklady k prokázání kvalifikace jinou osobou;

iii. Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel v rámci plnění oprávněn disponovat. Obsahem písemného závazku bude společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky spolu s dodavatelem a závazek, z něhož bude zřejmé, jaké konkrétní činnosti odpovídající rozsahu prokazované kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musejí být vydány nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků originály předložených dokladů. Zadavatel si může před uzavřením smlouvy vyžádat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikace, pokud již nebyly předloženy v zadávacím řízení.

4 Obchodní podmínky

4.1 Návrhy smluv o dílo

4.1.1 Obchodní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu jsou nedílnou součástí této „Výzvy včetně zadávací dokumentace“. Obchodní podmínky jsou zpracovány do formy Návrhu textu smlouvy - Smlouva o dílo „Parkoviště DLPP Boskovice“ (dále jen „Smlouva“) a jsou pro účastníky závazné. Účastník není oprávněn při zpracování Smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma případů uvedených dále.

4.1.2 Účastník doplní do Smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu, údaje týkající se hodnotícího kritéria, údaje o poddodavatelích a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „***“).

4.1.3 Pokud podává více osob společnou nabídku, příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran).

4.1.4 Smlouva musí být ze strany účastníka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud tato osoba činí právní jednání na základě plné moci či pověření, musí být příslušná plná moc či pověření součástí nabídky.

Pravidla pro hodnocení

5 Hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Nejlépe hodnocena bude nabídková cena účastníka v Kč bez DPH, uvedená ve Smlouvě. Nabídková cena vznikne oceněním Výkazu výměr, který je nedílnou součástí této „Výzvy včetně zadávací dokumentace“.

Hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena má váhu 100%. Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

Pokyny pro ocenění Výkazu výměr:

5.1 Nabídkovou cenu zakázky vypočte účastník na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek výkazu výměr (dále jen “VV“). Cena jednotlivých dodávek a prací bude doplněna do VV, který je součástí zadávacích podmínek. Jednotkové ceny uvedené v seznamu prací jsou cenami pevnými po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč. Oceněný VV bude předložen v nabídce účastníka jako příloha č. 6 Výkaz výměr.

5.2 Za soulad VV a seznam prací je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může zadavatel vyžadovat vysvětlení nabídky. Dodavatel není oprávněn do VV jakkoliv zasahovat (vyjma ocenění položek).

5.3 Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky. Veškeré související náklady (tj. vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady apod.) budou zahrnuty do ceny v samostatném VV jako samostatné položky.

Další podmínky

6 Další podmínky a podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce předložili seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

7 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění pouze na dotaz. DLPP Boskovice, Bedřicha Smetany 7, 680 01 Boskovice. Prohlídka místa stavby slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění. Kontaktní osobou je paní Blanka Matušková, vedoucí HTS DLPP Boskovice.

8 Vysvětlení zadávací dokumentace

Písemná žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodavatelům, odpověď v co nejkratší době od doručení žádosti o vysvětlení nabídky.

Žádosti o dodatečné informace je nutno doručit písemně, a to prostřednictvím profilu zadavatele, případně e-mailem - kontaktní osobě: Ing. Petra Oškrdová, mob.: +420 724 460 025, na e-mail: oskrdova@detskelecebny.cz

9 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky

Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny. Jednotlivé listy nabídky by měly být spojeny.

ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.

2. Doklad o oprávnění osoby, jež podepisuje návrh smlouvy, uzavřít danou smlouvu se zadavatelem.

3. Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace

3.1. doklady, resp. čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti

3.2. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

3.3. doklady prokazující splnění technické kvalifikace

3.4. čestné prohlášení o střetu zájmů

ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

1. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (účastník zároveň uloží na flash disku ve formátu *.doc a *.pdf).

2. Rozpočet (účastník zároveň uloží na flash disku ve formátu *.xls).

10 Podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek: nejpozději do 8.7.2022 v 12:00 hodin

Místo: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, 679 62 Křetín

Způsob: Korespondenčně nebo osobně v pracovní dny mezi 8:00 až 14:00 hodin u kontaktní osoby Ing. Petry Oškrdové, v kanceláři Vedoucí ekonomicko-technického úseku, po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle: +420 516 470 002 nebo +420 724 460 025.

Elektronicky: není umožněno

Účastníci jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce; označené:

1. Nápisem NEOTEVÍRAT,

2. názvem veřejné zakázky, „Parkoviště DLPP Boskovice“

3. názvem účastníka,

4. adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

11 Otevírání obálek

Průběh otevírání obálek:

Otevírání obálek bude neveřejné a bude zahájeno neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, 679 62 Křetín.

12 Další podmínky

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Délka zadávací lhůty činí 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení se pak považuje za doručené dnem jeho uveřejnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výsledek zadávacího řízení uveřejněním Oznámením o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru se pak považuje za doručené dnem jeho uveřejnění.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty výběrového řízení.

Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

13 Přílohy

Nedílnou součástí této „Výzvy včetně zadávací dokumentace“ jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o střetu zájmů

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení – seznam významných dodávek

Příloha č. 5 - Návrh textu smlouvy

Příloha č. 6 – Technická dokumentace s výkazem výměr