1. **TECHNICKÁ ZPRÁVA**
   1. **Identifikační údaje stavby**

**Stavba**

Název stavby: II/419 Žarošice – Uhřice

* 1. **Základní údaje charakterizující stavbu**

Jedná se o silnici II/419 v k. ú. Žarošice. Povrch vozovky je silně narušen a byl vyhodnocen jako nevyhovující. Oprava silnice bude spočívat ve vyfrézování živičného krytu, vyrovnáním povrchu asf. betonem ACO tl.30 mm, aplikací spojovací ho postřiku z živičného asfaltu, položením vrstvy asfaltového betonu ACO 11+ tl. 40 mm. Vyplnění spár živičnou zálivkou. Uložením geomříží a provedením vodorovného dopravního značení. Délka úseku je 721 m.

* 1. **Přehled správců**

Správcem komunikace je investor.

* 1. **Lhůta výstavby a termín zahájení a dokončení stavby**

Realizace je plánovaná od 8/2022 – 10/2022 cca na 4 týdny od odevzdání staveniště.

V Břeclavi

Červen 2022