Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadanou

v souladu se Zásadami vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výstavba vlastního zdroje tepla - dílny SOU, Kollárova 1229,

Zadavatel veřejné zakázky

Název: 	Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou

Sídlo: 	Kollárova 1669, 698 33  Veselí nad Moravou

IČO: 		00566438

DIČ:		CZ00566438

OBSAH:

PREAMBULE 											2

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 								3

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 						3

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 								4

4. DODATE_NÉ INFORMACE 									4

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA 				4

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 							5

7. TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 					5

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 						5

9. JINÉ POŽADAVKY 										7

10. KRITÉRIUM PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 							7

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY 									7

12. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A

DOKLADŮ K PROKÁZÁNÍ SPLĚNÍ KVALIFIKACE						8

13. ZADÁVACÍ LHŮTA 									8

14. POŽADAVEK ZADAVATELE NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 					9

15. PRÁVA ZADAVATELE 									9

16. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 									9

Přílohy:

1. Krycí list nabídky

2. Projektová dokumentace a výkaz výměr

3. Výzva k podání nabídky

4. Obchodní podmínky (smlouva o dílo)

Preambule

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s § 18, odst. 5 zákona . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) a v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se Zásadami vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit zadavateli v písemné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení zadávacího řízení. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení vyloučeny. Vyloučení bude uveřejněno na profilu zadavatele dle § 60 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se dle ustanovení § 44 odst. 11 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, má za to, že se jedná o vymezení minimálních  požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

1. Identifikace zadavatele

Název: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou

Sídlo: 	Kollárova 1669, 698 33  Veselí nad Moravou

IČO: 	00566438

DIČ:	CZ00566438

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jiří Vavříček, ředitel školy

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Vavříček, ředitel školy

Telefon, fax: + 420 518 322 658, +420 602 614 068

E-mail: vavricek@oaveseli.cz

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je

Ing. Jiří Vavříček, ředitel školy +420 602 614 068,

E-mail: vavricek@oaveseli.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro Výstavbu vlastního zdroje tepla pro dílny SOU na adrese Kollárova 1669

Jedná se o plynofikaci objektu dílen OV, sestávající z napojení na plynovou přípojku, malé kotelny pro otop šaten a osazení lokálních plynových topidel pro otop hlavní haly.

Technické a technologické řešení projektu je detailně popsáno v průvodní, respektive souhrnné technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí projektové dok.(viz. příloha č. 2).

Práce budou prováděny za provozu v areálu Dílen školy na adrese Kollárova 1229.

Předpokládaná hodnota předmětu plnění u této veřejné zakázky činí 1 650 000,- Kč bez DPH.

2.2 Druh veřejné zakázky

a) Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, realizovaná formou zadávacího řízení, které se neřídí zákonem o veřejných zakázkách.

b) CPV: 45351000-2 - Instalace technického zařízení budov

3. Zadávací dokumentace

Bližší technický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky včetně projektové dokumentace tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel bude při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami provádění díla tak, jak jsou tyto stanoveny v projektové dokumentaci, přičemž se k tomuto musí výslovně smluvně zavázat.

Rozsah prací je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část. Rozpis požadovaných dodávek a prací ve slepém rozpočtu je spolu s projektovou dokumentací přílohou č. 2  této zadávací dokumentace.

Obchodní a platební podmínky formou závazného textu návrhu smlouvy o dílo, který dodavatel doplní jako návrh smlouvy – viz příloha č. 4.

Úplnou zadávací dokumentaci je možné vyzvednout na základě písemné žádosti u pověřené osoby na adrese: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Kollárova 1669,

698 33, od 9. 10. 2012 do 18. 10. 2012.

Úhradu za zadávací dokumentaci ve výši 300 Kč je nutné učinit v hotovosti při jejím převzetí.Textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_136.html,

http://www.oaveseli.cz

4. Dodatečné informace

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději do 15. 10. 2012. Kontaktní místo: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Kollárova 1669, 698 33.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou průběžně uveřejňovány na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_136.html,

http://www.oaveseli.cz

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka

Doba plnění: 	předpokládaná doba zahájení bude říjen 2012

ukončení stavebních prací nejpozději do listopad 2012

Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

Místo plnění: sídlo zadavatele, dílny školy na adrese Kollárova 1229

Prohlídka místa plnění: proběhne dne 12. 10. 2012 , v 11 hod. v místě plnění zakázky, sraz u hlavní vrátnice Železáren Veselí nad Moravou, zájemci se předem nahlásí na tel. čísle: +420 602 614 068 -

Ing. Jiří Vavříček.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Obálka obsahující nabídku a čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod. na adresu zadavatele – Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Kollárova 1669, 698 33 do kanceláře ředitele a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. 19. 10. 2012 do 12:00 hod.

Uchazeč je povinen nabídku a čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Výstavba vlastního zdroje tepla - dílny SOU, Kollárova 1229“ - NEOTVÍRAT

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. Nabídku je možné podat pouze písemně.

7. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 10. 2012 ve 12:00 hodin v budově  Obchodní akademie a Středního  odborného učiliště Veselí nad Moravou, Kollárova 1669, 698 33, v kanceláři ředitele. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli

doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.

Sraz uchazečů, kteří se zúčastní otevírání obálek, bude dne 19. 10. 2012 ve 12:00 hodin na sekretariátu školy na výše uvedené adrese.

8. Požadavky na prokázání kvalifikace

1) Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ust. § 53 zákona o veřejných zakázkách čestným prohlášením.

2) Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ust. § 54 písm. a), b) a d) zákona o veřejných zakázkách.

3) Technické kvalifikační předpoklady

splňuje dodavatel, který prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, přičemž realizace stavebních prací se vyžaduje alespoň u 3 staveb obdobného charakteru, a to v minimální hodnotě 1.000.000,- K_ (slovy: jedenmilion korun českých) bez DPH za každou stavbu, přičemž stavbou obdobného charakteru má zadavatel na mysli rekonstrukce vytápění, kotelen a plynofikace budov.

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.

Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, prokazujících splnění kvalifikace.

9. Jiné požadavky

a) Dodavatel předloží kopii dokladu o platném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1,6 mil. Kč.

b) Zadavatel požaduje, aby Dodavatel, který předkládá nabídku, v této specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá zadat jednomu nebo více subdodavatelům s tím, že uvede rovněž identifikační údaje každého subdodavatele.

c) Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být dokumenty dle § 68 odstavce 3 zákona o veřejných zakázkách.

9.1 Důsledek nesplnění kvalifikace

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle ustanovení § 59 zákona o veřejných zakázkách.Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v ustanovení § 58, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí.

10. Kriterium pro hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria: nejnižší nabídková cena.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH. Nejvhodnější nabídka má nejnižší hodnotu.

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny včetně DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

11. Obchodní podmínky

11.1 Návrh smlouvy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č.4 (Obchodní podmínky – smlouva o dílo). Zadavatel výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny (zejména, nikoliv však pouze, jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či přirážkách k cenám, které uchazeč uvede ve výkazu výměr). Uchazeč je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit zadavatele. Návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení

obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky.

Návrh smlouvy bude ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. V návrhu smlouvy o dílo je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude také podrobný položkový rozpočet a harmonogram stavebních prací rozdělený na jednotlivé části zakázky.

11.2 Nabídková cena

Způsob zpracování nabídkové ceny

- Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky (po celou dobu) včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

- Dodavatel předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění.

- Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění:

a) nabídková cena bez DPH

b) DPH

c) nabídková cena včetně DPH

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací dokumentace.

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá uchazeč. Prokáže-li se v budoucnu, že uchazeč stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady uchazeč a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna.

11.3 Finanční kontrola

Uchazeč je povinen dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12. Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel zpracuje svou nabídku v následující podobě:

1. list nabídky bude vyplněný krycí list (příloha č. 1 zadávací dokumentace), který bude datován, orazítkován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

2. list nabídky bude „obsah“ s uvedením názvu jednotlivých dalších dokumentů

Na dalších listech bude nabídka obsahovat:

- čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele (příloha č. 4 zadávací dokumentace)

- vyplněný položkový rozpočet (příloha č. 3 zadávací dokumentace),

- další doklady dle jiných požadavků Zadavatele.

Nabídka bude předložena v písemné a digitální formě v českém jazyce.

13. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 31. 12. 2012.

Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

14. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty

Složení jistoty zadavatel nepožaduje.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě bude-li zadávací řízení zrušeno. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení jeho uveřejněním na profilu zadavatele uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. V tomto případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele a rozhodnutí o vyloučení

uchazeče se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

16. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Ve Veselí nad Moravou dne 8. 10. 2012

………………………………

Ing. Jiří Vavříček

ředitel školy