Reg. č. Objednatele: INV/  01 / 23

Smluvní strany

Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem Hodonín, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 00226637 , DIČ DPH: CZ00226637, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 1228

Zastoupená: Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice

(dále též jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

se sídlem , IČ: , DIČ: Zastoupen: , kontakt: (dále též jen „Zhotovitel”)

Smlouva o dílo

na provedení stavby / akce „Klimatizace lůžkového traktu chirurgie A“

(dále též jen „Smlouva”), uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel a Zhotovitel mohou být označováni společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“.

Tato Smlouva se skládá z této Části A (zvláštní smluvní podmínky), a dále Části B (obecné smluvní podmínky), a Příloh Smlouvy, jak jsou uvedeny níže.

Část A (zvláštní smluvní podmínky):

- Definice Díla

| Stavba: | Klimatizace lůžkového traktu chirurgie A |
| --- | --- |
| Specifikace Díla: | Dodávka a montáž chlazení lůžkového traktu chirurgie A ve 3. NP Nemocnice TGM Hodonín dle zpracované projektové dokumentace s názvem "Klimatizování lůžkového traktu chirurgie A" z 09/2022 |
| PD a další podklady Objednatele pro provedení Díla: | Zadávací dokumentace ve formě zpracované projektové dokumenatce ve stupni pro provedení stavby a položkového rozpočtu a výkazu výměr |

- Termíny plnění

| Zahájení prací: | do 7 dnů od výzvy objednatele; předpokládaná realizace 04/2023 |
| --- | --- |
| Ukončení Díla, předání Objednateli: | do 6 týdnů od zahájení realizace |

- Cena Díla

| Cena Díla (bez DPH): | Kč |
| --- | --- |
| Dílo v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a a.n. ZDPH): | ANO |

- Zástupci smluvních stran

    - Za Zhotovitele:

| Jednání ve věcech smluvních: |  |
| --- | --- |
| Jednání ve věcech technických: |  |
| Stavbyvedoucí: |  |

    - Za Objednatele:

| Jednání ve věcech smluvních: | Ing. Jiří Koliba |
| --- | --- |
| Jednání ve věcech technických: | Milan Pospíšil |
| Technický dozor (TDI): | Ing. Jaroslav Malát |
| Technický dozor stavebníka (TDS): | xxx |

- Závěrečná ujednání

    - Nedílnou součástí této Smlouvy je Část B (obecné smluvní podmínky), a dále následující přílohy:

Příloha 1: položkový rozpočet stavby

    - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

| V Hodoníně, dne |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| _________________________ | _________________________ |
| Ing. Jiří Koliba, |  |
| ředitel nemocnice |  |