„Dodatek č. 1“  ke Kupní smlouvě

„ Realizace interiérových úprav V. oddělení - interiér “

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, uzavřené dne 27.3.2023   dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Sídlo:	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

Statutární zástupce:	Mgr. Zbyněk Tureček,  pověřený  řízením organizace

IČO:	00212920

Bankovní spojení, č.ú.	KB, a.s., 115-2015180277/0100

Datová schránka:	4gcmvk5

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## 2.      Artspect, A.S..

Sídlo:	U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4

Statutární zástupce:	                   Jaroslav Burian, předseda představenstva

e-mail:	obchod@artspect.cz

telefon:	565 391 983

IČO:	28123395

DIČ:	CZ28123395

Bankovní spojení, č.ú.:	Česká spořitelna, a.s.., č.účtu: 7606312/000

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	        Jaroslav Burian, předseda představenstva

Datová schránka :                                  ab4q8qq

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 19335

dále jen „Dodavatel“ nebo též „prodávající“)

# I. Předmět „Dodatku č. 1“ Kupní smlouvy # 1. Předmětem „Dodatku č. 1“ Kupní smlouvy ze dne 27.3.2023 je změna ceny za dodávku # předmětu plnění dle čl. VI. odst. 1 2. V průběhu dodávky docházelo ke změnám oproti PD z důvodů změn požadavků objednatele dle provozních potřeb domácnosti a tím i k navýšení finančních prostředků na dodávku a t o na základě Změnového listu (více a méněpraáce) II. Cena předmětu plnění.

## Cena předmětu plnění včetně byla stanovena dohodou smluvních stran na základě schváleného předloženého Změnového listu.

Původní                                  vícepráce                                 nová

## Cena bez DPH          1 741 248,00 Kč                 22 992,06  Kč                     1 764 240,06 Kč

Výše DPH 21%                                                                                                           370 490,41 Kč

Cena včetně DPH                                                                                                 2 134 730,47 Kč

(dále též „Cena předmětu plnění“)

2.         Tímto  „Dodatkem č. 1“   Kupní smlouvy nejsou dotčena žádná další ujednání „Kupní smlouvy“  ze dne 27.3.2023 „Realizace interiérových úprav  V. oddělení – interiér“  uzavřené  mezi objednatele a dodavatelem.

3.         „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené Kupní smlouvy. Dodatek je vyhotoven ve dvou  výtiscích , každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

## Příloha :    Změnový list

Objednatel	Dodavatel

Ve Střelicích, dne   31.1.2024                                                  Ve Střelicích, dne  31.1.2024

…………………………………………………………                                …………………………………………………….

Zámeček Střelice, příspěvková organizace                    Artspect, a.s.

Mgr. Zbyněk Tureček, pověřený řízením organizace         Jaroslav Burian, předseda představenstva