# 

# Smlouva o kontrole a technickém dohledu

## uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| ***Objednatel:*** | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje |
| *Sídlo:* | Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno |
| *IČO:* | 709 32 581 |
| *DIČ:* | CZ70932581 |
| *Zastoupený:* | Bc. Romanem Hanákem, ředitelem |
|  |  |
|  | Zapsána v OR vedeném KS v Brně sp. zn. Pr 287 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dodavatel:*** |  |
| *Sídlo:* |  |
| *IČO:* |  |
| *DIČ:* |  |
| *Zastoupený:* |  |
|  | Zapsaná v OR u ………….. soudu v ………. sp. zn. …….. |

**I.**

#### Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je kontrola a technický dohled nad plněním zakázky objednatele „Technicko-informační systém dopravní infrastruktury Jihomoravského kraje“, tak aby byly naplňovány požadavky stanovené objednatelem ve smlouvě se zpracovatelem projektu, technické podmínky projektu a pravidla dotačního orgánu.

1.2 Projekt „Technicko-informační systém dopravní infrastruktury SÚS JMK“, registrační číslo projektu CZ.06.01.01/00/22\_009/0002082 (dále jen projekt) je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.

1.3 V rámci plnění této smlouvy bude dodavatel poskytovat zejména tyto služby (činnosti):

a) účast na řídících výborech,

1. účast při technických a projektových jednáních,
2. kontrolní činnost výstupů, zápisů a plnění termínů,
3. oponentura a kontrola souladu technického řešení dodavatele v prováděcí dokumentaci vůči projektové žádosti, žádosti na útvar hlavního architekta a technické specifikaci projektu.

Činnosti budou poskytovány dle aktuální potřeby zadavatele.

1.4 Výstupy budou předávány prioritně elektronicky. Místem plnění pro případné předání listinných výstupů je SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno – Horní Heršpice.

#### II.

**Podmínky plnění předmětu smlouvy**

* 1. Činnosti uvedené v článku I. této smlouvy se dodavatel zavazuje vykonávat s náležitou odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele. Dodavatel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout k plnění povinností dodavatele potřebnou součinnost, přístup na řídcí výbory a ke všem potřebným podkladům projektu a výstupům zpracovatele projektu. Objednatel se zavazuje zajistit součinnost zpracovatele projektu.

2.3 Dodavatel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s jeho plněním a zjištěními při kontrole a dohledu nad zpracováním projektu. V případě, že dodavatel zjistí nedostatky týkající projektu, bude o těchto zjištěních neprodleně informovat objednatele.

* 1. Dodavatel je povinen nejpozději do 14 dnů od ukončení činností dle této smlouvy vrátit objednateli veškerou dokumentaci předanou objednatelem.
  2. Poskytovatel prohlašuje, že není podjatý ve vztahu k zpracovateli projektu a že není dodavatelem žádných činností vůči tomuto zpracovateli v rámci projektu objednatele, ani v budoucnu nebude na projektu se zpracovatelem spolupracovat ( mimo plnění této smlouvy).
  3. Bude-li to při plnění této smlouvy dodavatelem účelné vypracuje dodavatel na výzvu objednatele písemné posouzení postupů či dokumentace zpracovatele projektu a předá je objednateli ve formátu a termínu dle dohody.
  4. Dodavatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ povinnosti uhradit škodu způsobenou při poskytování služeb s minimálním limitem pojistného plnění 5.000.000,- Kč.

**III.**

#### Doba trvání smlouvy a sankce

3.1 Dodavatel bude poskytovat služby na základě této smlouvy od její účinnosti do 31. 12. 2025.

3.2 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.

3.3 Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy

- ze strany objednatele:

* 1. zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů vůči dodavateli,
  2. prodlení s plněním o více než 10 kalendářních dnů,
  3. zjistí-li objednatel, že v nabídce dodavatele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  4. provádění plnění dodavatelem v rozporu s touto smlouvou,
  5. skutečnost, že dodavatel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
* ze strany dodavatele

1. prodlení s úhradou ceny o více než 60 kalendářních dnů;
2. úpadek objednatele.

V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle jedné strany straně druhé na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy poštou nebo datovou schránkou nebo osobním předáním.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

* 1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
  2. V případě prodlení dodavatele s plněním zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý i jen započatý den prodlení.
  3. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
  4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení sjednané v tomto článku jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů od doručení druhé smluvní straně, která je povinna smluvní pokutu hradit či úrok z prodlení hradit.
  5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

IV.

Cena

* 1. Za poskytování služeb náleží dodavateli odměna.

Za jednu hodinu poskytování služeb se sjednává odměna ve výši ….. Kč bez DPH. K ceně bude připočteno aktuální zákonné DPH.

4.2 Výše odměny uvedené v odst. 4.1. tohoto článku je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady dodavatele spojené s poskytováním služeb, jakožto i běžné výdaje a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Běžnými výdaji se rozumí cestovní náklady, telekomunikační poplatky, administrativní práce atd.

* 1. Odměna za služby poskytované dodavatelem náleží pouze za skutečně odpracované hodiny při poskytování služeb v rámci sjednaného předmětu plnění.
  2. Na základě této smlouvy poskytne dodavatel služby maximálně v částce 300 000Kč bez DPH celkem.

V.

Platební podmínky

* 1. Odměna za poskytování služeb bude hrazena na základě měsíčních faktur s náležitostmi daňového dokladu, jejichž přílohou bude potvrzený přehled ( kontaktní osobou objednatele dle čl VI této smlouvy) poskytnutých služeb. Objednatel si vyhrazuje právo uznat do fakturace pouze ty hodiny, které byly na poskytování dané služby účelně vynaloženy.
  2. Přílohou faktury bude výkaz služeb provedených ve fakturovaném období. Výkaz musí obsahovat minimálně popis poskytovaných služeb, čas poskytovaných služeb, jednotkovou cenu, cenu celkem za příslušnou činnost ve fakturovaném období a cenu celkem. Minimálně bude fakturováno po čtvrthodinách s matematickým zaokrouhlováním.
  3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení objednateli.
  4. Dodavatel je povinen doručit jednotlivé faktury elektronicky na adresu [faktury@susjmk.cz](mailto:faktury@susjmk.cz) .
  5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu vykazující vady, a to do data splatnosti faktury. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit na adresu uvedenou v odst. 5.4 tohoto článku fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
  6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  7. Zálohové platby se nesjednávají.
  8. Dodavatel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### VI.

**Oprávněné osoby smluvních stran**

* 1. Požadavky na jednotlivá plnění jsou oprávnění předkládat dodavateli:
     1. ředitel organizace nebo jeho zástupce,
     2. manažer projektu objednatele.

Kontaktní údaje na manažera:

Ing. Eva Šlapalová, mobil: +420 733 633 420, e-mail: eva.slapalova[@susjmk.cz](mailto:martina.krivankova@susjmk.cz).

* 1. Kontaktní údaje na odpovědnou osobu dodavatele:

……………………, mobil. + 420…………., e-mail:…………………….

**VII.**

#### Závěrečná ustanovení

* 1. Objednatel a dodavatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s poskytováním služeb podle této smlouvy a které v zájmu obou smluvních stran nelze sdělovat jiným osobám.
  2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, nichž každý má platnost originálu a každá smluvní

strana obdrží jeden/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

* 1. Jakékoliv změny smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Pro změnu kontaktních osob dle čl. VI této smlouvy postačuje prokazatelné oznámení změny druhé smluvní straně.
  2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
  3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Tato smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 6.7.
  4. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
  5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: …. Dodavatel si ověří před zahájením plnění uveřejnění smlouvy v registru smluv.
  6. Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  7. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně dodavatele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dodavatel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

V Brně dne: . V ….. dne: ……………

……………………… ………………………

objednatel dodavatel

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje