Přílohu č. 2 – vzor Příkazní smlouvy

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

Příkazce:
Střední škola Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace
se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 49408381
zastoupená: Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou
(dále jen „příkazce“)

Příkazník:
Název / obchodní firma / jméno a příjmení: [doplní se]
Sídlo / místo podnikání: [doplní se]
IČO: [doplní se]
DIČ: [doplní se]
zapsaný v: [obchodním / živnostenském rejstříku - doplní se]
bankovní spojení: [doplní se]
zastoupený: [jménem a funkcí - doplní se]
(dále jen „příkazník“)

Příkazce a příkazník společně také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem:

„Výkon činností technický dozor investora/stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru „Dostavba učeben - ISŠ Slavkov u Brna“

(dále jen „veřejná zakázka“), zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### II. Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce a na jeho účet zajistí výkon:

  - technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) při realizaci stavby „Dostavba učeben - ISŠ Slavkov u Brna“ (dále jen „stavba“), a

  - koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)

v rozsahu stanoveném touto smlouvou, zadávací dokumentací a příslušnými právními předpisy.

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za řádné a včasné splnění povinností podle této smlouvy sjednanou odměnu dle čl. VII.

- Předmětem obstarávaných záležitostí je zejména:

  - zajištění řádného výkonu činnosti TDI v souladu se stavebním zákonem (zejména § 161 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění) a souvisejícími prováděcími předpisy,

  - zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy,

  - zajištění řádné přípravy, průběhu a dokončení stavby, kontroly kvality, dodržení rozpočtových nákladů stavby a smluvních termínů její realizace,

  - zajištění součinnosti při přípravě a provedení kolaudace a předání stavby do užívání.

- Příkazník je povinen vykonávat činnost TDI a koordinátora BOZP s odbornou péčí, poctivě a pečlivě, v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny, v mezích právních předpisů.

### III. Rozsah činnosti technického dozoru stavebníka (TDI)

- Příkazník se zavazuje zejména:

a) Seznámit se s podklady pro realizaci stavby, zejména:

  - projektovou dokumentací,

  - smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby,

  - stavebním povolením a souvisejícími vyjádřeními a stanovisky,

  - rozpočtovou dokumentací a časovým i finančním harmonogramem stavby.

b) Kontrolovat přípravu stavby a zařízení staveniště, účastnit se předání a převzetí staveniště, podílet se na protokolárním předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně zápisu do stavebního deníku.

c) Kontrolovat dodržování stavebního povolení a jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně opatření stavebního úřadu.

d) Kontrolovat provádění stavby v souladu:

  - s ověřenou projektovou dokumentací,

  - s technickými normami, technickými podmínkami a smluvními požadavky na kvalitu,

  - s časovým harmonogramem.

e) Kontrolovat zkoušky a kvalitu prací a materiálů, zejména:

  - kontrolovat provádění předepsaných zkoušek,

  - vyžadovat doklady o kvalitě (certifikáty, atesty, protokoly),

  - kontrolovat části děl zakrývané nebo se stávající nepřístupnými, zajišťovat jejich fotodokumentaci.

f) Kontrolovat stavební deník:

  - dohlížet na řádné vedení stavebního deníku,

  - potvrzovat správnost podstatných zápisů,

  - vyjadřovat se k závažným skutečnostem.

g) Kontrolovat měsíční soupisy prací a fakturaci:

  - ověřovat měsíční soupisy provedených prací a dodávek,

  - kontrolovat věcnou a cenovou správnost vůči smlouvě o dílo a položkovému rozpočtu,

  - předkládat soupisy a návrhy na úhradu příkazci.

h) Organizovat a účastnit se kontrolních dnů:

  - svolávat a odborně vést kontrolní dny (zpravidla 1× týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak),

  - pořizovat zápisy z kontrolních dnů a rozesílat je účastníkům,

  - pravidelně informovat příkazce o průběhu stavby, včetně čtvrtletních zpráv o postupu a vyhodnocení výstavby.

i) Upozorňovat na nedodržení smluvních termínů:

  - sledovat plnění milníků dle harmonogramu,

  - písemně upozorňovat příkazce a zhotovitele stavby na hrozící prodlení,

  - navrhovat opatření k nápravě.

j) Zajišťovat podklady pro kolaudaci:

  - kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby,

  - shromáždit a zkontrolovat doklady pro kolaudační řízení (prohlášení, protokoly, atesty, revizní zprávy apod.),

  - spolupracovat při podání žádosti o kolaudaci a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky.

k) Podílet se na předání a převzetí stavby:

  - připravit návrh předávacího protokolu,

  - účastnit se přejímky stavby,

  - identifikovat vady a nedodělky a navrhnout termíny a způsob jejich odstranění,

  - kontrolovat odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech.

- Příkazník je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci o průběhu stavby, zejména zakrývaných konstrukcí a důležitých technických řešení. Fotodokumentace bude předána příkazci v listinné a/nebo elektronické podobě.

### IV. Rozsah činnosti koordinátora BOZP na staveništi

- Příkazník se zavazuje vykonávat funkci koordinátora BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zejména:

a) Koordinovat činnosti zhotovitelů na staveništi tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob na staveništi, včetně osob podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb.

b) Podílet se na přípravě plánu BOZP na staveništi, jeho aktualizaci a seznamování zhotovitelů se změnami plánu.

c) Informovat zhotovitele a příkazce o rizicích spojených s provozem staveniště a navrhovat opatření k jejich odstranění nebo snížení.

d) Kontrolovat dodržování požadavků BOZP na staveništi a navrhovat přiměřená opatření, pokud zjistí nedostatky.

e) Dávat pokyny k přerušení prací, jsou-li pracovníci vystaveni bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví, a informovat o tom příkazce.

f) Spolupracovat s TDI, se zhotovitelem, s příslušnými orgány státní správy a s dalšími osobami podílejícími se na realizaci stavby v otázkách BOZP.

- Příkazník povede evidenci úkonů a opatření BOZP, zejména protokoly a zápisy z kontrol, pokyny ke zjednání nápravy a jejich plnění.

### V. Realizační tým příkazníka

- Příkazník zajistí plnění předmětu smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který bude tvořen minimálně:

  - Vedoucím TDI (hlavní technický dozor)
Jméno a příjmení: [doplní se]
telefon: [doplní se], e-mail: [doplní se]

  - Koordinátorem BOZP na staveništi
Jméno a příjmení: [doplní se]
telefon: [doplní se], e-mail: [doplní se]

Vedoucí TDI může současně vykonávat i funkci koordinátora BOZP, pokud splňuje všechny požadavky stanovené zadávací dokumentací a právními předpisy.

- Příkazník prohlašuje, že osoby v realizačním týmu:

  - mají odpovídající odbornou způsobilost a praxi,

  - splňují požadavky na autorizaci (TDI) a odbornou způsobilost koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.

- V případě nutnosti změny složení týmu je příkazník povinen:

  - bez zbytečného odkladu navrhnout novou osobu se srovnatelnou kvalifikací,

  - předložit příkazci doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků,

  - změnu písemně projednat a schválit formou dodatku smlouvy.

### VI. Doba a místo plnění

- Místem plnění této smlouvy je staveniště „Dostavba učeben – ISŠ Slavkov u Brna“ na adrese Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna a související jednání (úřady, kancelář zadavatele apod.).

- Zahájení činnosti příkazníka

- Příkazník zahájí činnost podle této smlouvy nejpozději v den, kdy příkazce předá staveniště zhotoviteli stavby, a to na základě zápisu o předání a převzetí staveniště mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.
Příkazce oznámí příkazníkovi termín předání staveniště zhotoviteli nejméně 5 pracovních dnů předem. Účast příkazníka (TDI a koordinátora BOZP) na předání a převzetí staveniště se považuje za součást plnění podle této smlouvy.

- Přípravné činnosti před zahájením stavby

- Na písemnou žádost příkazce může příkazník vykonávat přípravné činnosti i před dnem předání staveniště (např. prostudování dokumentace, účast na koordinačních schůzkách, připomínky k harmonogramu apod.). Tyto činnosti se považují za součást plnění podle této smlouvy a jsou zahrnuty v odměně sjednané v čl. VII, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

- Ukončení činnosti příkazníka

- Činnost příkazníka podle této smlouvy končí dnem, kdy jsou současně splněny všechny následující podmínky:

a) byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby příslušným stavebním úřadem s kladným výsledkem a stavba byla uznána za způsobilou k užívání,

b) proběhlo předání a převzetí stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, včetně sepsání předávacího protokolu,

c) byly odstraněny všechny vady a nedodělky, které byly zjištěny při předání a převzetí stavby a zapsány v předávacím protokolu, přičemž příkazník ověřil jejich odstranění a tuto skutečnost potvrdil v písemné zprávě příkazci,

d) příkazník předal příkazci závěrečnou zprávu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP včetně kompletní fotodokumentace a všech dokumentů vzniklých v průběhu plnění této smlouvy (zejména zápisů z kontrolních dnů, dokladů o provedených zkouškách, protokolů, atestů, revizních zpráv a podkladů ke kolaudaci).

- Prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků

Jestliže zhotovitel stavby ve stanovených lhůtách nesplní povinnost odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu, je příkazník povinen o této skutečnosti informovat příkazce a navrhnout další postup.
Příkazník však není povinen vykonávat činnosti podle této smlouvy po dobu, po kterou je prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků výlučně na straně zhotovitele stavby, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

- Činnosti v záruční době

Činnosti související s uplatňováním práv z vad, které se projeví až v průběhu záruční doby po převzetí stavby příkazcem, nejsou zahrnuty v odměně podle čl. VII této smlouvy.
Příkazník se zavazuje tyto činnosti vykonávat pouze na základě samostatné písemné objednávky příkazce a za odměnu sjednanou zvlášť, pokud se smluvní strany na takové spolupráci dohodnou.

- Konkrétní den zahájení a ukončení činnosti příkazníka bude příkazce příkazníkovi písemně oznámen.

### VII. Odměna příkazníka

- Smluvní strany se dohodly, že za plnění podle této smlouvy náleží příkazníkovi paušální odměna za celé plnění ve výši:

[částka v Kč bez DPH - doplní se]
DPH [sazba] %: [doplní se]
celkem v Kč včetně DPH: [doplní se]

- Odměna podle odstavce 1 zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s řádným a úplným plněním této smlouvy, včetně účasti na kontrolních dnech, přípravě a účasti na kolaudaci a zajištění činností v reklamační době, není-li výslovně ujednáno jinak.

- Ve výjimečných případech, kdy příkazce písemně vyžádá činnosti nad rámec této smlouvy, může být sjednána dodatečná odměna (např. hodinová sazba). Tyto činnosti a odměna za ně musí být předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

### VIII. Platební podmínky

- Odměna bude hrazena formou:

  - dílčích faktur dle postupu plnění (čtvrtletní fakturace).

- Splatnost každého daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci.

- Příkazník je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že faktura nebude mít požadované náležitosti, je příkazce oprávněn ji vrátit k opravě; v takovém případě počíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury.

- Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka odepsána z účtu příkazce.

### IX. Mlčenlivost

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním této smlouvy dozví, a to zejména o technických, obchodních a osobních údajích, které nejsou obecně známé.

- Příkazník je oprávněn předat informace třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy (např. členům realizačního týmu), kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

- Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.

### X. Odpovědnost, záruky a smluvní pokuty

- Příkazník odpovídá příkazci za škodu způsobenou porušením svých povinností podle této smlouvy, občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů (zejména stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb.).

- Příkazník je povinen být po dobu trvání smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, v rozsahu přiměřeném povaze a hodnotě stavby; na požádání předloží příkazci doklad o pojištění.

- Smluvní pokuty:

  - Pokud se příkazník bez řádné předchozí písemné omluvy nezúčastní předání a převzetí staveniště, kontrolního dne nebo kolaudačního jednání, je povinen příkazci uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ,

  - Pokud příkazník poruší povinnost dodržování pravidel stanovených platnými právními předpisy a pokyny příkazce, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti,

  - Bude-li příkazce v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je příkazník oprávněn požadovat na příkazníkovi úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení.

### XI. Ukončení smlouvy

- Smlouva zaniká:

  - splněním předmětu smlouvy,

  - dohodou stran,

  - výpovědí nebo odstoupením v případech stanovených touto smlouvou a zákonem.

- Příkazník může příkaz vypovědět v souladu s § 2440 občanského zákoníku; výpovědní doba činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi příkazci.

- Příkazce může smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit zejména v případě:

  - závažného nebo opakovaného porušení povinností příkazníkem,

  - podstatného prodlení příkazníka s plněním,

  - prokázání závažných nedostatků v plnění na základě nezávislého posudku.

- Při ukončení smlouvy je příkazník povinen:

  - provést nezbytné úkony, které nesnesou odkladu,

  - předat příkazci veškeré dokumenty a podklady související s plněním této smlouvy.

### XII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Slavkov u Brna dne [datum]

Za příkazce:

Střední školy Slavkov – Austerlitz, p. o.

………………………………………
Mgr. Vladislava Kulhánková

ředitelka

Za příkazníka:

………………………………………
[jméno a funkce – doplní se]