Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1233

IČO: 003 90 780

DIČ: CZ00390780

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 20236651/0100

zastoupená: Ing. Petrem Baťkou, ředitelem

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma:

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……… pod sp. zn. ..…..

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupená:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

I.

Úvodní ustanovení

- Podkladem pro uzavření této Smlouvy jsou podmínky zadávacího řízení stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Modernizace trafostanice I. etapa – projektová dokumentace III“, na jehož základě byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější. Tyto zadávací podmínky jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 a Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy tyto podmínky dodržet.

- Podkladem pro uzavření této Smlouvy je dále nabídka Zhotovitele podaná Zhotovitelem ve výše uvedeném zadávacím řízení. Nabídka Zhotovitele (ve všech jejích částech s výjimkou návrhu textu této Smlouvy) je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 a Zhotovitel je povinen ji při realizaci předmětu Smlouvy dodržet.

II.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo, a to vypracovat kompletní projektovou dokumentaci a dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“), zejména podle § 157 a násl. stavebního zákona, a to v rozsahu:

- zpracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako „DSP“) dle stavebního zákona;

- zpracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) dle stavebního zákona; a

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále také jako „Dílo“),

jež budou Objednatelem následně využity pro vypsání veřejné nadlimitní zakázky na dodávky pro záměr „Modernizace trafostanic TS I a TS2“, a závazek Objednatele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- Předmětem plnění této Smlouvy je rovněž:

  - výkon funkce dozoru projektanta ve smyslu § 155 odst. d) stavebního zákona;

  - výkon inženýrských činností spočívajících v zajištění vydání všech souvisejících úkonů pro získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení včetně schválení požárně bezpečnostního řešení;

  - spolupráce při přípravě a v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebního záměru „Modernizace trafostanic TS I a TS II“;

  - odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, jakož i hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli,

  - podání žádosti o stavební povolení,

  - součástí projektové dokumentace bude i návrh organizace a postupu modernizace tak aby areál pracovišť nemocnice byl soustavně po dobu prací zásobován elektrickou energií  (např. pronájmem náhradních zdrojů elektrické energie „NZEE“).

III.

Cena za předmět plnění a platební podmínky

- Cena za řádně zhotovené Dílo, jakož i za celý předmět plnění dle této Smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu provádění Díla. Cena zahrnuje splnění celého předmětu plnění této Smlouvy, včetně veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele. Cena je překročitelná pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude připočtena DPH v aktuálně platné výši.

|  | Celkem v Kč bez DPH | Výše DPH 21 % v Kč | Celkem vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za realizaci celého předmětu plnění dle této Smlouvy |  |  |  |

- Úhrada ceny za realizaci celého předmětu plnění dle této Smlouvy bude provedena po protokolárním předávní a převzetí Díla, v české měně formou bezhotovostního převodu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě splatného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad v den, ve kterém dojde k protokolárnímu předání Díla, resp. jeho poslední části, Objednateli, přičemž daňový doklad, kterým dojde k vyúčtování provedených činností dozoru projektanta ve smyslu § 155 odst. d) stavebního zákona, je Zhotovitel oprávněn vystavit prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž k výkonu takové činnosti došlo.

- Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daný daňový doklad nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej Zhotoviteli zpět s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit doklad nový, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.

- Délka splatnosti faktur je 30 dnů.

- Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

IV.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu této Smlouvy bude Zhotovitelem zahájeno bezprostředně po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

- Doba pro vypracování a předání Díla bez vad a nedodělků je předpokládána v době trvání 250 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy, přičemž pro jednotlivé části Díla platí, že:

  - dokončení a předání DSP je stanoveno do 100 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy, včetně zpracování a dodání požárně bezpečnostního řešení (dále také jako „PBŘ)“;

  - podání žádosti o vydání stanovisek všech dotčených orgánů včetně podání žádosti o stavební povolení;

  - dokončení a předání DPS je stanoveno do 90 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení;

  - výkon funkce dozoru projektanta ve smyslu § 155 odst. d) stavebního zákona bude prováděn v průběhu realizace stavebních prací, kdy předpokládaná doba realizace stavebních prací činí 13 měsíců.

- Místem plnění je:

  - sídlo Objednatele, tj. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, konkrétně energoblok č. I, pavilon K, energoblok č. II, pavilon O a to zejména pro část plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) této Smlouvy; a

  - sídlo Zhotovitele ____________________________.

V.

Předání a převzetí Díla

  - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli 5 paré DSP a 5 paré DPS v listinné podobě a 1 ks DSP a 1 ks DPS v elektronické podobě na nosiči dat, a to ve formátu DWG a PDF.

  - Zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí písemně Objednateli, že je Dílo připraveno k převzetí, jinak Objednatel není povinen Dílo převzít.

  - O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. Zhotovitel splní svou povinnost dodat výše uvedené Dílo tím, že toto Dílo bude protokolárně převzato jako prosté vad Objednatelem.

  - V případě, že Objednatel odmítne převzít Dílo, nebo jeho část, z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené Dílo, nebo jeho část, opětovně protokolárně předat Objednateli.

  - Zjistí-li Objednatel, že Dílo vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání Díla Zhotoviteli.

VI.

Kvalita Díla, záruční doba a odstranění vad a nedodělků

- Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost Díla. Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady Díla v plném rozsahu ve smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“), jakož i podle dalších obecně závazných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním Díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti s realizací Díla. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu trávní závazků z této Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně plnění dle této Smlouvy.

- Zhotovitel se Objednali zaručuje, že veškerá jím poskytnutá plnění podle této Smlouvy budou způsobilá k užití pro účel stanovený v této Smlouvě, zachovají si touto Smlouvou stanovené vlastnosti a budou odpovídat požadavkům obecně závazných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel proto poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v souladu s platnými právními předpisy, přičemž záruční doba se sjednává na 60 měsíců a počíná běžet dnem úplného převzetí Díla Objednatelem.

- Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

- Oprávněně reklamované vady budou Zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této povinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je v takovém případě povinen uhradit Zhotovitel.

VII.

Vlastnické právo k Dílu, autorská práva a licenční ujednání

  - Vlastnické právo k Dílu, resp. nosiči informací, a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele dnem protokolárního předání a převzetí Díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny části plnění této Smlouvy jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.

  - Zhotovitel tak uděluje v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licence“) v rozsahu stanoveném touto Smlouvou s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Licence rovněž zahrnuje oprávnění Dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, k čemuž Zhotovitel dává souhlas podpisem této Smlouvy. Objednatel je oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci a komunikaci s veřejností i bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 2363 a § 2364 občanského zákoníku (tzn. podlicenci).

  - Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím Díla (např. práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí osoby vůči Objednateli ve spojitosti s užíváním Díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je Zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit Objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči Objednateli uplatněny.

  - Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud Zhotovitel při plnění této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli.

VIII.

Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

  - Smluvní strany jsou si vědomy, že v rámci plnění této Smlouvy si mohou vzájemně poskytnout informace, které jsou považovány za důvěrně, nebo jsou osobními údaji fyzických osob.

  - Každá ze smluvních stran se proto zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména o osobních údajích, informacích obchodní či technické povahy a know-how, týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této Smlouvy, při realizaci plnění dle této Smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.

  - Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti smluvních stran dle tohoto článku může být prolomena pouze v případech stanovených platnými právními předpisy a písemným prohlášením druhé smluvní strany.

  - Výše uvedenými ujednáními však není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

IX.

Sankce

  - V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla, resp. jakoukoli jeho částí, dle čl. IV této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den z prodlení.

  - V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem v souladu s čl. III této Smlouvy, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení za každý den z prodlení.

  - Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

X.

Další práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit veškerými podklady a pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

  - Zhotovitel se dále zavazuje Objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla, přičemž Objednatel je oprávněn kontrolovat veškerá plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, a to ve všech stupních jejich rozpracovanosti, k čemuž se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost.

  - Zhotovitel je odpovědný za veškerou újmu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu této Smlouvy, a které vzniknou v souvislosti s realizací předmětu plnění této Smlouvy.

XI.

závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy, vč. jejích příloh v registru smluv. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele beze zbytečného odkladu.

  - Lhůty pro plnění ode dne účinnosti této Smlouvy počínají běžet ode dne následujícího po dni doručení písemného oznámení Objednatele o uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to elektronickou zprávou odeslanou prostřednictvím systému E-ZAK Zhotoviteli.

  - Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že se na osobu povinnou spolupůsobit vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po všech svých subdodavatelích.

  - Jakékoli změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného, číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, přičemž veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy budou řešeny českými soudy.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s tím, že je tato Smlouva vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné vůle, prosté omylu, přičemž nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

  - Přílohou této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Podmínky zadávacího řízení stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Modernizace trafostanice I. etapa – projektová dokumentace III“;

- Příloha č. 2: Nabídka Zhotovitele podaná Zhotovitelem v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Modernizace trafostanice I. etapa – projektová dokumentace“;

| V Břeclavi dne ___________ |  | V ________ dne __________ |
| --- | --- | --- |
| _______________________________________ Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Ing. Petr Baťka, ředitel |  | _________________________________ Zhotovitel |