# SMLOUVA O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY

# SMLUVNÍ STRANY

Organizace:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

IČO: 008 39 205

DIČ: CZ00839205

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1258

zastoupena JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, ředitelem

tel. +420 517 315 111

e-mail: horak@nemvy.cz

Ve věcech smluvních zastupuje: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel, tel.: 517 315 100, e-mail: horak@nemvy.cz

Ve věcech technických zastupuje: Ing. Zdeněk Doležal, vedoucí oddělení informatiky, tel. 517 315 660, e-mail: dolezal@nemvy.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ] pod sp. zn. [DOPLNÍ UCHAZEČ]

zastoupena [DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel. [DOPLNÍ UCHAZEČ]

e-mail: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Ve věcech smluvních zastupuje: [DOPLNÍ UCHAZEČ], tel. [DOPLNÍ UCHAZEČ], e-mail [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Ve věcech technických zastupuje: [DOPLNÍ UCHAZEČ]	, tel. [DOPLNÍ UCHAZEČ], e-mail [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

společně označovány jako „Smluvní strany“ uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") tuto smlouvu o dílo a poskytování servisní podpory (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavírána se Zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky zadávané Objednatelem jakožto zadavatelem v otevřeném řízení s názvem „Modernizace NIS formou rozšíření funkcionalit“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Tento projekt je spolufinancován z IROP – výzva č. 79 –projekt Interoperabilita v Nemocnici Vyškov, registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/23_079/0006366,

# PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ DÍLA

## Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo (dále jen „dílo“) specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## Dále se Zhotovitel zavazuje zajistit servisní podporu provozu díla po dobu dle odst.3.2.

## Požadavky na servisní podporu provozu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje Objednateli ke splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace. Tento závazek je nadřazen ostatním podmínkám uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

## v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací;

## v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.

## Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

## Objednatel je dále za podmínek stanovených níže v této smlouvě oprávněn požadovat po Zhotoviteli od nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení poskytování služeb servisní podpory provozu služby rozvoje díla (dále jen „Rozvoj“). Rozvoj se může týkat zejména doplňování funkcionalit díla na základě zpřesňování standardů elektronizace zdravotnictví, vydávaných vnitřním odborem Ministerstva zdravotnictví - Národním centrem elektronizace zdravotnictví (dále jen „NCEZ“) a nebo jiným odpovědným orgánem za účelem plnění povinností poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb zavádět standardy elektronického zdravotnictví podle zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEZ“).

# TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

## Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 160 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje zajistit následnou servisní podporu provozu díla po dobu 60 měsíců ode dne předání díla do ostrého provozu.

## Podrobný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 1.

## Termín plnění služeb Rozvoje bude sjednán postupem uvedeným níže v čl. 6.

# MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

## Místem plnění díla je sídlo a pracoviště Objednatele, nevyplývá-li z povahy plnění něco jiného.

# CENA DÍLA

## Cena díla bude hrazena v níže stanovených etapách a je sjednána následovně:

| Položka |  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Dodávka licencí software | 100 % ceny po dodání | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Úvodní implementační analýza a návrh řešení. | 100 % ceny po schválení analýzy | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Implementační práce, vč. integrace do prostředí zadavatele, migrace, školení a testování | 100 % ceny po akceptaci díla | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Cena celkem bez DPH |  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

## Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby „Servisní podpora provozu“ dle Smlouvy platit Zhotoviteli za 12 měsíců sjednanou cenu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč bez DPH, což odpovídá částce [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč bez DPH za 60 měsíců.

## Sjednané ceny jsou nejvýše přípustné, včetně veškerých nákladů souvisejících s plněním díla. Ceny je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkající se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Zhotovitel na sebe přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

## Jednotková cena služeb Rozvoje na vyžádání nad rámec této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč bez DPH za 1 hodinu konzultační práce [DOPLNÍ UCHAZEČ]  Kč bez DPH za 1 hodinu vývojové práce poskytovatele.

# Objednávání služeb rozvoje

## Předmětem služeb Rozvoje je oprávnění Objednatele kdykoliv v období od nabytí účinnosti této smlouvy do okamžiku ukončení poskytování servisní podpory provozu dle této smlouvy písemně vyzvat, a to i opakovaně, Zhotovitele k poskytnutí dalších služeb týkajících se díla, které dle této smlouvy nejsou součástí činností směřujících ke zhotovení díla nebo díla samotného ani služeb a spočívají především ve vývoji a úpravě díla či služeb souvisejících s provozem, vývojem či změnou díla. Služby Rozvoje se mohou týkat zejména doplňování díla o funkcionality nezbytné k efektivnímu zavedení standardů stanovených ministerstvem zdravotnictví, resp. NCEZ po nabytí účinnosti této smlouvy.

## Služby Rozvoje je možné poskytovat výlučně na základě písemné výzvy k plnění ze strany Objednatele, přičemž každá z výzev bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení smluvních stran;

- specifikace konkrétních služeb Rozvoje;

- návrh termínu plnění;

- lhůta pro podání podrobné specifikace plnění služeb Rozvoje, která nesmí činit méně než 10 pracovních dnů.

V případě, že předmětem služeb Rozvoje má být rozšíření díla o funkcionality odpovídající standardům elektronizace zdravotnictví dle ZEZ, vydaným po nabytí účinnosti této smlouvy, je Objednatel oprávněn odeslat výzvu k plnění nejdříve po závazném vydání takového standardu ze strany NCEZ nebo jiného oprávněného orgánu.

## Zhotovitel v podrobné specifikaci plnění služeb Rozvoje uvede:

- ocenění služeb Rozvoje v členění dle rolí a nabízené časové náročnosti ve smyslu čl. 5.4 výše;

- podrobnou technickou specifikaci služeb Rozvoje;

- potvrzení termínu plnění nebo návrh jiného termínu.

## Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství služeb Rozvoje od Zhotovitele nebo činit výzvy k jejich poskytování. Zhotovitel není povinen na výzvy k poskytování služeb Rozvoje reagovat. Povinnost poskytnout služby Rozvoje vzniká Zhotoviteli teprve potvrzením podrobné specifikace služeb Rozvoje Objednatelem. Nepotvrdí-li ji Objednatel do 10 pracovních dní, má se za to, že realizaci služeb Rozvoje odmítl.

## Smluvní strany shodně konstatují, že jednotlivé pokyny a zadání Objednatele k poskytování služeb Rozvoje obsažené v potvrzených výzvách nepředstavují samostatné smlouvy, ale dílčí plnění při realizaci této smlouvy.

## Na poskytování služeb Rozvoje se uplatní ustanovení čl. 8., 9., 10. a 13 této smlouvy přiměřeně.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Po realizaci a převzetí dílčí části díla, tj. etapy dle čl. 8.3, a podpisu předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na cenu za realizaci dílčí části díla (včetně DPH).

## Po realizaci příslušné služby Rozvoje a podpisu předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na cenu za realizaci služby Rozvoje (včetně DPH).

## Cena za dílčí realizaci díla nebo za realizaci služby Rozvoje bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po předání dílčí části díla, přičemž splatnost je stanovena na 15 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu.

## Cena za služby „Servisní podpora provozu“ dle této smlouvy bude Objednatelem hrazena měsíčně zpětně a to výši 1/12 roční ceny uvedené v bodě 5.2, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavované Zhotovitelem vždy po uplynutí příslušného měsíce, v němž byly služby poskytovány. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 15 pracovních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu.

## Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace.

## Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Objednateli.

## Objednatel neposkytuje zálohy.

## Platební styk se děje zásadně bezhotovostně, bankovními převody.

# PŘEDÁNÍ DÍLA

## Objednatel je povinen zúčastnit se převzetí dílčí části díla na základě písemné výzvy zaslané Zhotovitelem nejméně tři pracovní dny předem.

## K převzetí díla bude vyzvána odpovědná osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 17.1. této smlouvy.

## Předání a převzetí díla bude provedeno v etapách dle Přílohy č.1. Předání díla bude provedeno na základě akceptačního řízení a dodacího listu/předávacího protokolu podepsaného odpovědnými osobami ve věcech smluvních uvedenými v čl. 17.1. této smlouvy, ve kterém budou uvedeny výsledky splnění této smlouvy:

## Předávací protokol musí obsahovat údaje, ze kterých musí být možno ověřit soulad poskytnutých dodávek a služeb se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a s touto smlouvou. Předávací protokol musí rovněž splňovat prvky povinné publicity dle čl. 16.5.

## Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění. Takovéto vady a nedodělky nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla Objednatelem. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění těchto vad a nedodělků ze strany Zhotovitele bude ve věci smluvních pokut postupováno dle čl. 11. této smlouvy.

## Zhotovitel předá Objednateli prohlášení, že dodaný předmět díla je registrován a byl zakoupen pro Objednatele jako koncového zákazníka, a že byl dodán prostřednictvím oficiálního obchodního kanálu v České republice. Po předání dodávky musí Zhotovitel umožnit Objednateli provedení kontroly servisního zajištění přes portály výrobců předmětu díla.

# AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

## Akceptační řízení bude provedeno dle postupu a dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

# NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

## Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím díla. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 OZ.

## Objednatel uznává, že autorská práva a práva průmyslového vlastnictví k předanému software, zahrnující zejména počítačové programy nebo SW moduly, náleží Zhotoviteli nebo k nim má Zhotovitel právo užívání na základě licence poskytnuté třetí stranou, která je nositelem autorského, nebo průmyslového práva. Zhotovitel poskytuje Objednateli v ceně plnění nabytí oprávnění předmět díla užít prostřednictvím nevýhradní licence na dobu trvání majetkových práv.

# PRODLENÍ A SANKCE

## V případě prodlení Zhotovitele s plněním díla nebo v případě neodstranění vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodané části díla za každý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s poskytováním služeb Rozvoje je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné služby Rozvoje za každý den prodlení.

## Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením smluvené ceny na základě důvodně a řádně vystaveného účetního dokladu ve lhůtě jeho splatnosti je Zhotovitel oprávněn žádat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

## Pokud Zhotovitel nesplní reakční dobu pro řešení požadavků ve stanovených časových odezvách, uvedených v čl.14.10 nebo nesplní povinnosti dle čl. 18.6 této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu dle kategorie chyby a to ve výši 6.000 Kč pro kategorii A, 3.000 Kč pro kategorii B, 1.000 Kč pro kategorii C za každý pracovní den prodlení.

## Pokud Zhotovitel prokazatelně poruší povinnosti v čl. 16.2 nebo 16.3, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.

## Maximální souhrnná výše všech smluvních pokut dle smlouvy je omezena na částku ve výši ceny díla dle bodu 5.1. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

## Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními stranami za přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

## Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za prokazatelně způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za splnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

## Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání nebo pokyn a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany smlouvy.

## Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o prokazatelné porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle smlouvy.

## Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 OZ ze svého závazkového vztahu.

## Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže je nesplní řádně a včas.

## Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs ČNB ke dni vzniku škody.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

## Záruční doba na dílo, v rozsahu dle přílohy č. 1, začíná dnem předání díla.

## Záruka na dílo bude realizována Zhotovitelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce.

## Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době podpisu předávacího protokolu, i když se vada stala zjevnou až později, a dále za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

## Po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti touto smlouvou sjednané, právními předpisy a technickými normami požadované nebo obvyklé s ohledem na účel užívání.

## Objednatel je povinen případný výskyt závady v záruční době oznámit Zhotoviteli písemně na linku zákaznické podpory uvedené v čl. 14.6.

## V případě výskytu vady na díle v záruční době je Zhotovitel povinen tuto bezplatně odstranit.

## Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání díla jako celku.

## Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- nesprávnými podklady nebo informacemi Objednatele;

- v důsledku nesprávnosti dat vkládaných do informačního systému Objednatele přímo Objednatelem.

## Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

## Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

## Smluvní strany se dohodly, že:

- neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části;

- oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;

- má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a Zhotovitel se zavazuje tuto cenu Objednateli na základě jeho výzvy uhradit.

# SERVISNÍ PODPORA PROVOZU – SLA

## Zhotovitel se zavazuje provádět servisní podporu provozu předmětu díla.

## Plnění služeb servisní podpory pro předmět díla bude poskytováno Zhotovitelem tak, aby byl zajištěn nepřetržitý funkční chod předmětu díla.

## V rámci služby servisní podpory provozu bude Zhotovitel poskytovat službu software update předmětu díla, která je je součástí plnění servisní podpory provozu dle smlouvy.

## Servisní podporu pro předmět díla zajišťuje Zhotovitel prostřednictvím služby internetového portálu Helpdesk. Jako záložní komunikační kanál v případě nefunkčnosti portálu může Objednatel využít e-mail nebo telefonní linku zákaznické podpory.

## Kontakt zákaznické podpory (Helpdesk):

www: ……………….

e-mail: ………………;

Tel:…………………;

## Servisní podpora bude poskytována v následujícím rozsahu:

- Přímý přístup na pracoviště Helpdesk Zhotovitele za účelem čerpání servisní podpory provozu při odstraňování problémů předmětu díla.

- Přímý přístup ke stažení SW aktualizací předmětu díla.

- Udržování aktuální dokumentace předmětu díla.

- Provádění profylaktických kontrol předmětu díla, které budou prováděny nejméně jednou za rok po dobu trvání Smlouvy.

- Pravidelné informování předem a poskytování Objednateli veškerých patchů, aktualizací a updatů předmětu díla po dobu trvání Smlouvy a to bez omezení nároku a oprávnění Objednatele využívat tyto patche, aktualizace a updaty předmětu díla.

- Softwarové aktualizace předmětu díla způsobené změnami příslušných obecně závazných právních předpisů tak, aby předmětu díla vyhovoval platným a účinným právním předpisům (legislativní update). Legislativní update je poskytován pouze pro rozsah licencí anebo funkcí sw aplikace sjednaný touto Smlouvou. Termínem „legislativní update“ se rozumí požadavky dané zákonem nebo podzákonnou právní normou uveřejněnými ve sbírce zákonů ČR. Úprava sw aplikace bude provedena při každé změně právních předpisů, která se bude dotýkat rozsahu funkcionality sw aplikace sjednaný touto Smlouvou. Lhůta k provedení a uvolnění úprav je sjednána nejpozději ke dni účinnosti změny předpisů. V případě, že změna předpisů, včetně všech nezbytných vyhlášek a výkladů, nebude vydána minimálně 30 dní před datem účinnosti změny předpisů nebo změna bude vydána až po datu účinnosti změny, tedy se zpětnou platností, sjednává se lhůta k provedení úprav nejpozději do 30 dnů od vydání příslušného právního předpisu ve sbírce zákonů, případně od vydání příslušné vyhlášky nebo výkladu. Zajištění legislativního update garantuje Zhotovitel pouze pro poslední, na trh uvolněnou verzi sw aplikace.

- Lokalizace a odstraňování závad předmětu díla.

- Veškeré činnosti servisní podpory týkající se provozu předmětu díla tj. vývoj, implementace, testování a údržba požadavků a odstranění závad.

## Servisní technická podpora bude poskytována na základě písemného požadavku Objednatele.

## Zhotovitel zajistí služby zajišťující rutinní provoz předmětu díla:

- Provoz služby zákaznické podpory pro řešení požadavků a provozních závad předmětu díla s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod.

- Legislativní soulad dodaného předmětu díla.

- Reakční dobu pro řešení požadavků na závadu předmětu díla dle tabulky „Reakční doby“.

## Závadou předmětu díla se rozumí jakýkoliv stav předmětu díla znemožňující provoz dle dokumentace k předmětu díla. Pro rozlišení urgentnosti závad bude využívána stupnice:

- Kritická závada předmětu díla, jedná se o stav předmětu díla, kdy je znemožněna práce s předmětem díla, nelze použít alternativní postup koncového uživatele. Součástí této závady je také nesoulad předmětu díla s platnou legislativou.

- Méně závažná závada předmětu díla, jedná se o stav předmětu díla, který lze dočasně překlenout jiným postupem koncového uživatele.

- Závada neohrožující funkčnost předmětu díla, jedná se o stav který způsobuje omezení funkčnosti služeb předmětu díla, ale v používání předmětu díla lze pokračovat. Není ohroženo používání služby předmětu díla pro uživatele.

## Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce.

|  | A: Kritická závada | B: Méně závažná vada | C: Závada neohrožující funkčnost, |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjem a potvrzení požadavku | Do 1 pracovní hodiny, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 8 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. |
| Zahájení řešení požadavku | Do 6 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od zapsání nahlášení požadavku. |
| Úplné vyřešení požadavku | Do 3 pracovních dnů, od nahlášení požadavku. | Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 45 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. |

# POVINNOSTI OBJEDNATELE

## Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do prostor instalace v pracovní době Objednatele, od 8:00 do 15:00 v pracovní dny, včetně vjezdu do areálu nebo parkování před ním.

## Objednatel je povinen zabezpečit, aby činnost Zhotovitele nebyla rušena nebo omezována právy třetích osob, pokud takové existují.

## Objednatel je povinen seznámit před započetím díla odpovědného zástupce Zhotovitele s vnitřními předpisy jako je bezpečnostní politika, bezpečnost práce, pohyb osob po objektech apod. a případně zabezpečí zdarma proškolení pracovníků Zhotovitele před zahájením prací. V případě, že tak Objednatel neučiní, nenese Zhotovitel za případně vzniklé škody odpovědnost.

## Objednatel souhlasí s tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu díla a posunout příslušné termíny plnění o dobu prodlení Objednatele, aniž by tímto z jeho strany došlo k porušení povinností dle této smlouvy.

## V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně pravidel publicity IROP dle „Obecných pravidel pro žadatele a příjemce“, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.

# POVINNOSTI ZHOTOVITELE

## Zhotovitel je povinen udržovat převzaté stanoviště pro plnění díla v prostorách Objednatele (resp. jeho převzatou část) v trvale dobrém stavu, průběžně odstraňovat všechny odpady a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí.

## Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se dostane do kontaktu s osobními údaji, zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění této smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.

## Zhotovitel se zavazuje ochraňovat veškeré informace získané v průběhu provádění díla a poskytování technické podpory tak, že tyto informace nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Pokud bude po Objednateli požadováno, aby byly doklady uchovávány po delší dobu např. z důvodu poskytnuté dotace, bude tento údaj Zhotoviteli sdělen a Zhotovitel se zavazuje, že jej bude respektovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré účetní doklady vztahující se k plnění této smlouvy budou obsahovat informaci, že se jedná o projekt Interoperabilita v Nemocnici Vyškov, registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/23_079/0006366 a budou označeny registračním číslem projektu.

## Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné výstupy (dokumenty, protokoly atd.) vztahujících se k dílu označit na titulní straně logem EU, MMR a Objednatele, tak jak jsou v záhlaví této smlouvy.

## Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora), Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost Objednateli při plnění požadavků poskytovatele dotace a CRR ČR.

## Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

## Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí Objednateli prokázat kvalifikaci ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele.

## Zhotovitel je povinen se řídit pokyny Objednatele při provádění díla a platnou bezpečnostní politikou Objednatele, s níž Objednatel seznámí Zhotovitele bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy.

## Předmět díla bude možné také realizovat prostřednictvím vzdáleného přístupu do datové sítě Objednatele prostřednictvím zabezpečené VPN, a to v souladu s pravidly definovanými v platné bezpečnostní politice Objednatele.

## Zhotovitel je povinen k plnění smlouvy využívat pouze poddodavatele, které uvedl ve své nabídce učiněné ve Veřejné zakázce. V případě, že bude chtít využít jiného poddodavatele, podléhá toto předchozímu schválení Objednatele. Před schválením změny poddodavatele je Zhotovitel povinen prokázat kvalifikaci nově navrhovaného poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém by ji musel ve vztahu k tomuto poddodavateli prokazovat v nabídce učiněné do Veřejné zakázky. Nedodržení povinností dle tohoto odstavce bude považováno za porušení povinností Zhotovitele podstatným způsobem.

# ODPOVĚDNÉ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

## Objednatel a Zhotovitel se dohodli na odpovědných osobách pro tuto smlouvu pro věci smluvní a technické, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy jakožto osoby zastupující ve věcech smluvních a technických.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 10 pracovních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy nenapraví, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

## Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

  - prodlení Zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 30 kalendářních dnů,

  - nesplnění kvalitativních ukazatelů Zhotovitelem, zejména pak provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost informací nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,

  - prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla Objednatelem delším než 30 kalendářních dnů.

## Pokud před dokončením díla (předáním díla do ostrého provozu) dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

## Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

## V případě odstoupení od smlouvy má Objednatel právo pokračovat v provozu díla, a to buď samostatně, nebo s jiným Zhotovitelem.

## Zhotovitel se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy splnit tyto povinnosti do 30 dnů:

  - vytvořit Exit plán, který bude obsahovat postup pro předání dat Objednateli;

  - připravit a předat data Objednateli;

  - poskytnout požadovanou součinnost v souvislosti s předáním dat Objednateli;

  - řádně předat data, včetně dat doplňkových či souvisejících Objednateli;

  - poskytnout informace nezbytné k převzetí dat Objednateli;

  - poskytnout Objednateli veškeré nezbytné informace ke všem datovým strukturám (modely, nastavení a další) v aktuálním stavu díla.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

## Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.

## Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

## Veškerá jednání s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce.

## Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce Zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy.

## Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

## Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

## Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k Veřejné zakázce, včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

## Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu z této smlouvy bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem.

## V případě nevyřešení sporu smírem budou sporné záležitosti řešeny věcně a místně příslušným soudem.

## Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí OZ, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

## Tato smlouva nabývá platnosti dnem platného elektronického podpisu oběma smluvními stranami a lze ji doplnit, upřesnit či změnit pouze číslovanými písemnými dodatky, které se po odsouhlasení a platném elektronickém podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.

## Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

## Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel může Objednateli sdělit, které skutečnosti uvedené ve smlouvě považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ s požadavkem na anonymizaci.

## Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

## Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

## Příloha č. 1 – Technická specifikace

## Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

_____________________________

Objednatel

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel

_____________________________

Zhotovitel

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Část C. zadávací dokumentace bude vložena před podpisem smlouvy.