Příloha č. 3 Závazný návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

- Jihomoravský kraj

zastoupený: 		JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

se sídlem:			Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČ:				70888337

DIČ:			CZ70888337, plátce DPH

kontaktní osoba:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

zástupce ve věcech

administrativních:	Ing. Kateřina Ševčíková, odborná referentka oddělení rozvojových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

zástupce ve věcech

technických:	Mgr. Lukáš Richter, ředitel Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

bankovní spojení:		Komerční banka, a. s.

č. ú.:			43-6973770287/0100

tel.:			+420 541 651 341 (Ing. Ivo Minařík, MPA)

+ 420 541 651 336 (Ing. Kateřina Ševčíková)

+420 725 078 997 (Mgr. Lukáš Richter)

fax.:			541 651 349

email:			orr@kr-jihomoravsky.cz

sevcikova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

lukas.richter@vida.cz

(dále jen Objednatel)

2.	(doplní uchazeč)

zastoupený:

vedená u:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

tel.:

fax:

e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Pozn: doplní uchazeč

Účel smlouvy

Účelem Smlouvy je dodání a instalace exponátů v rámci projektu „Moravian Science Centre Brno II. etapa“, za podmínek smlouvy a jejích příloh.

Objednatel realizoval projekt „Moravian Science Centre Brno“, na základě kterého bylo vybudováno interaktivní centrum popularizace vědy, nyní známo pod názvem VIDA! science centrum. Science centrum bylo otevřeno pro veřejnost 01.12.2014. Účelem Smlouvy je rozšíření počtu exponátů ve VIDA! science centru.

Předmět smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době pro Objednatele: dodat exponáty vč. souvisejících služeb, dodat certifikační zprávu od nezávislé certifikační autority, převést vlastnické právo, poskytnout uživatelské licence k dodávanému software, provést zkušební provoz, dodat předmět plnění do místa dodání vč. jeho montáže, instalace a zprovoznění, zaškolit obsluhující personál, a to v rozsahu a kvalitě dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Dílo“).

- Dílo zahrnuje zejména následující dodávky a služby:

  - dodání 6 exponátů včetně fundusu, nábytku, technologie;

  - poskytnutí veškerých potřebných licencí k exponátům na dobu min. 10 let;

  - poskytnutí veškerého HW a SW  vč. poskytnutí licencí na dobu min. 10 let, multimediálního obsahu;

  - dodání osvětlení exponátů a provedení jejich instalace s řádným napojením na stávající inženýrské sítě (technické řešení dodávky a instalace včetně souladu s normativními nároky kladenými v České republice na exponáty provozovanými bez stálého dohledu obsluhy); řádné napojení zahrnuje také úpravu stávající infrastruktury dle platných norem a obvyklého užívání expozice ze strany provozovatele (vypínání/zapínání, technická správa, pravidelná údržba, apod. - zejména se jedná o způsoby zapínání a vypínání centralizovaným způsobem, napojení na rozvody elektro a Zdravotně technickou instalaci (ZTI), realizaci preventivní pravidelné údržby, atp.),

  - dodání certifikační zprávy k exponátům od nezávislé certifikační autority, která posoudí (autorizuje) nezávadnost a provozuschopnost exponátů v daných podmínkách VIDA! science centra;

  - dopravu do místa plnění;

  - uvedení do provozu;

  - komplexní testování funkčnosti exponátů;

  - dodání a instalaci potřebných přívodů a rozvodů, nezbytných pro zabezpečení funkčnosti a provozu Díla;

  - vyklizení a úklid místa plnění;

  - zaškolení obsluhy Objednatele v místě předání;

  - dodání dokumentace veškerého nastavení dodaných a nainstalovaných systémů v elektronické (editovatelné) podobě;

  - grafické zpracování popisků 6 exponátů ve třech jazykových mutacích (text popisků ve všech třech jazykových mutacích dodá Objednatel), dodání popisků 6 exponátů v českém, anglickém a německém jazyce (tisk a laminace) včetně dodání držáků na popisky.

- Součástí předmětu této Smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle ustanovení čl. X. a XI. této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými touto Smlouvou, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou ve Veřejné zakázce.

- Zhotovitel se zároveň zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) zejména s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce finanční podpory zveřejněné na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Příručka“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.

- Dílo bude realizováno v následujících fázích:

1. fáze - diskuze a odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem detailů exponátů. Komunikace bude probíhat písemnou diskusí přes online systém Wiki, který má Objednatel ve své správě a ke kterému dá Objednatel Zhotoviteli přístupová práva. Diskuse se předpokládá v rozsahu max. 30 dní od uzavření smlouvy.

2. fáze - schvalovací/připomínkovací proces vyrobených exponátů přímo ve výrobních prostorách Zhotovitele tak, aby bylo zjištěno maximum případných nedostatků před vlastní instalací exponátů ve VIDA! science centru. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli návrh termínu osobního setkání v místě výroby Zhotovitele minimálně 14 dní předem. Toto setkání musí proběhnout minimálně 14 dní před započetím instalace.

3. fáze - instalace. Vzhledem k 7 dennímu provozu VIDA! science centra je nutné instalovat exponáty mimo aktuální otevírací dobu expozice. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli detailní harmonogram instalace exponátů minimálně 14 dní před započetím instalace.

Dokončení a převzetí díla Objednatelem

- Zhotovitel se zavazuje dokončené Dílo, bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou předat Objednateli do 3 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, nejpozději však do 18. 12. 2015.

- Pro účely stanovení termínu dokončení Díla dle předchozího ustanovení se jedním měsícem rozumí 30 kalendářních dnů. Přepočet dle tohoto ustanovení se neaplikuje na záruční dobu dle ustanovení čl. X. odst. 2 této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s detailním časovým harmonogramem. Detailní časový harmonogram je přílohou č. 4 jako nedílná součást této Smlouvy.

- Detailní časový harmonogram je pro Zhotovitele závazný a v rámci provádění Díla je povinen dodržovat termíny stanovené v detailním časovém harmonogramu.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli detailní harmonogram instalace exponátů minimálně 14 kalendářních dní před započetím instalace.

- Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla (části Díla). K závěrečnému předání Díla jako celku je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele nejméně 7 kalendářních dnů před termínem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. K předání části Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 kalendářních dnů před termínem, kdy bude příslušná část Díla připravena k předání a převzetí.

- Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla (části Díla) i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla (části Díla) přizvat své subdodavatele.

- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol vždy ve dvou stejnopisech. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami. Povinným obsahem protokolu jsou následující náležitosti:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;

- popis Díla (části Díla), které je předmětem předání a převzetí;

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta (jedná-li se o konečné předání Díla jako celku);

- prohlášení Objednatele, zda Dílo (část Díla) přejímá nebo nepřejímá.

- Bude-li Dílo (část Díla), které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady nebo nedodělky, musí předávací protokol dále obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;

- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

- V případě, že Objednatel odmítne Dílo (část Díla) převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá Dílo (část Díla) převzít. Objednatel je oprávněn převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla (části Díla), nebude-li mít předávací protokol předložených Zhotovitelem všechny součástí a náležitosti dle této Smlouvy.

- Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

- Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

- V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo (část Díla) je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo (část Díla) není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání Díla (části Díla), nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Cena Díla

- Cena za zhotovení Díla je sjednána dohodou smluvních stran, jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání Díla v celém rozsahu dle smlouvy:

Cena za Dílo (základ pro určení výše daně): ………….., - Kč

Sazba DPH: ………… %

Výše DPH: ……………,- Kč

Cena celkem včetně DPH: …………,- Kč

Pozn: doplní uchazeč

- Výše ceny za Dílo byla předložena Zhotovitelem jako nabídková cena Díla a v této výši byla akceptována Objednatelem.

- Cena Díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Cena Díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci Díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.

- Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu Díla.

- Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení Díla, zejména:

- dodání 6 exponátů včetně fundusu, nábytku, technologie, poskytnutí veškerých potřebných licencí k exponátům na dobu min. 10 let, veškerého HW a SW vč. poskytnutí licencí na dobu min. 10 let, multimediálního obsahu, osvětlení exponátů a jejich instalace s řádným napojením na stávající inženýrské sítě (technické řešení dodávky a instalace včetně souladu s normativními nároky kladenými v České republice na exponáty provozovanými bez stálého dohledu obsluhy); řádné napojení zahrnuje také úpravu stávající infrastruktury dle platných norem a obvyklého užívání expozice ze strany provozovatele (vypínání/zapínání, technická správa, pravidelná údržba, apod. - zejména se jedná o způsoby zapínání a vypínání centralizovaným způsobem, napojení na rozvody elektro a Zdravotně technickou instalaci (ZTI), realizaci preventivní pravidelné údržby, atp.).

- dodání certifikační zprávy k exponátům od nezávislé certifikační autority, která posoudí (autorizuje) nezávadnost a provozuschopnost exponátů v daných podmínkách VIDA! science centra;

- dopravu do místa plnění;

- uvedení do provozu;

- komplexní testování funkčnosti exponátů;

- dodání a instalaci potřebných přívodů a rozvodů, nezbytných pro zabezpečení funkčnosti a provozu Díla;

- vyklizení a úklid místa plnění;

- zaškolení obsluhy Objednatele v místě předání;

- dokumentaci veškerého nastavení dodaných a nainstalovaných systémů v elektronické (editovatelné) podobě;

- grafické zpracování popisků 6 exponátů ve třech jazykových mutacích (text popisků ve všech třech jazykových mutacích dodá Objednatel), dodání popisků 6 exponátů v českém, anglickém a německém jazyce (tisk a laminace) včetně držáků na popisky;

- veškeré ostatní náklady a náležitosti nutné k realizaci předmětu Smlouvy.

- Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení Díla přesahující částku stanovenou smluvními stranami v ustanovení odst. 1. tohoto článku. Náklady na zhotovení Díla přesahující částku dle ustanovení odst. 1. tohoto článku nese Zhotovitel.

- Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny – zvýšení sazby DPH, a to tak, že Zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Místo plnění

Místem předání Díla je VIDA! science centrum, Křížkovského 554/12, 603 00 Brno.

Platební podmínky

- Cena Díla bude uhrazena Objednatelem po řádném předání dokončeného Díla ve všech jeho částech dle Smlouvy. V případě, že Dílo nebude dodáno v termínu stanoveném v čl. IV. odst. 1 v celém rozsahu jeho zadání nebo v požadované kvalitě, vyhrazuje si Objednatel právo Dílo nepřevzít a neuhradit Zhotoviteli žádnou část ceny Díla.

- Podkladem pro zaplacení je faktura – daňový doklad, který musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli daňový doklad do 18.12.2015.

Podkladem pro vystavení faktury jsou podepsané protokoly o předání a převzetí Díla (části Díla).

Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:

  - označení a číslo,

  - označení smluvních stran,

  - důvod fakturace, popis práce, přesné označení Díla,

  - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

  - den odeslání faktury a lhůta splatnosti,

  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  - částka k úhradě,

  - příloha – protokoly o předání a převzetí Díla.

- Daňový doklad - faktura bude obsahovat název projektu „Moravian Science Centre Brno II. etapa“, registrační č. CZ.1.05/3.2.00/20.0378.

- Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny Objednatele.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí Díla. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci 
svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany splnění jejich smluvních povinností.

- Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Přechod vlastnictví, nebezpečí škody a bankovní záruky

- Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu přechází na Objednatele okamžikem úplného protokolárního předání Díla Objednateli.

- Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na Díle včetně prací a dodávek provedených subdodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást Díla, a to od termínu zahájení Díla až do úplného protokolárního předání Díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na Díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.

- Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude zhotoveno úplně a nezávadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem Díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.

- Záruční doba je sjednána v délce 24 měsíců.

- Po dobu sjednané záruční doby odpovídá Zhotovitel za bezvadný provoz a fungování Díla a všech jeho částí.

- Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí Díla Objednatelem.

- Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady Díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu ve lhůtách uvedených v čl. XI. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek jako reklamované vady odstraňovat rovněž všechny ostatní vady, jež po dobu záruční doby vzniknou na Díle a které mu budou oznámeny Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda za tyto vady zodpovídá, či nikoliv.

Bude-li v průběhu odstraňování vady prokázáno, že za vznik vady oznámené Objednatelem dle tohoto ustanovení neodpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky za jakost, pak budou náklady na odstranění oznámené vady Díla uhrazeny Zhotoviteli Objednatelem na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem v souladu s ustanovením čl. V. a VII. této Smlouvy.

- Po dobu trvání záruční doby se Zhotovitel zároveň zavazuje vést evidenci všech Objednatelem oznámených vad a tyto v měsíčních intervalech vyhodnocovat a výsledky vyhodnocení vždy do 10. dne měsíce následujícího předat v písemné podobě prostřednictvím e-mailu Objednateli.

Reakční doba a doba odstranění vad Díla

- Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje při řešení záručních vad oznámených Objednatelem dodržovat následující reakční dobu:

    - 1 pracovní den od oznámení vady pro řešení vad kategorie A;

    - 5 pracovních dnů od oznámení vady pro řešení vad kategorie B;

    - 10 pracovních dnů od oznámení vady pro řešení vad kategorie C.

- O povaze oznámené vady a jejího zařazení do příslušné kategorie rozhoduje Objednatel, který kategorii vady uvede v oznámení dle ustanovení čl. X. odst. 6 této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje vždy po přijetí oznámení dle ustanovení čl. X. odst. 6 této Smlouvy písemně potvrdit přijetí tohoto oznámení Objednateli a zároveň Objednateli sdělit osobu odpovědnou za odstranění oznámené vady spolu s jejími kontaktními údaji.

- Reakční dobou se pro účely této Smlouvy rozumí doba mezi okamžikem, kdy bude Objednatelem oznámen Zhotoviteli vznik vady a okamžikem, kdy Zhotovitel započne s odstraňováním oznámené vady.

- Nedodrží-li Zhotovitel reakční dobu dle ustanovení odst. 1 tohoto článku je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení reakční doby ve výši:

    - 1.000,- Kč za každý započatý den nedodržení reakční doby pro řešení vad kategorie A;

    - 1.000,- Kč za každé započaté dva dny nedodržení reakční doby pro řešení vad kategorie B a C.

Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní pokutou 
dle tohoto ustanovení není dotčeno případné právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

- Vadou kategorie A se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy exponát nebo část exponátu není zcela funkční, neumožňuje práci uživatelů. Vztahuje se na případy, kdy je exponát zcela nefunkční z důvodů na straně exponátu nebo jeho části, na niž je poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.

- Vadou kategorie B se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy exponát nebo část exponátu je částečně funkční, umožňuje částečné poskytování služeb, po přechodnou dobu se sníženým komfortem uživatelů, případně provizorním způsobem z důvodů na straně exponátu nebo jeho části, na niž je poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.

- Vadou kategorie C se pro účely této Smlouvy rozumí ostatní Nedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívání exponátu nebo jeho části, nicméně nejsou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem Díla nebo jeho části.

- Zhotovitel je na základě této Smlouvy v rámci oznámených vad Díla povinen dodržovat následující dobu odstranění vad:

- 10 pracovních dnů od oznámení vady pro odstranění vad kategorie A;

- 14 pracovních dnů od oznámení vady pro odstranění vad kategorie B;

- pro odstranění vad kategorie C bude stanovena lhůta po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejpozději do 30 pracovních dní.

- Odstraněním vady se pro účely této Smlouvy rozumí obnovení funkčnosti tak, že je možné užívání produktu a/nebo systému a/nebo dat v původním rozsahu běžným či náhradním způsobem. V případě odstranění závady náhradním řešením je Zhotovitel povinen bezodkladně proškolit uživatele o náhradním způsobu užívání produktu a/nebo systému a/nebo dat.

- Nedodrží-li Zhotovitel lhůty dle odst. 9 tohoto článku je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení ve výši:

- 10.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie A;

- 5.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie B;

- 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie C.

Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní pokutou 
dle tohoto ustanovení není dotčeno případné právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

- v případě, že Zhotovitel nepředá z důvodů spočívajících na jeho straně dokončené a úplné Dílo nebo jeho část Objednateli ve sjednaném termínu a Objednateli nebude z tohoto důvodu přidělena dotace nebo její část, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše nabídkové ceny veřejné zakázky dle čl. V. této Smlouvy v závislosti na konečném rozhodnutí poskytovatele dotace o krácení dotace; tím není dotčeno ustanovení čl. VII. odst. 1 smlouvy;

- v případě prodlení s dodáním dokončeného a úplného Díla nebo jeho prováděním v souladu s harmonogramem je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý i započatý den prodlení;

- v případě, že Objednatel převezme Dílo nebo jeho část s vadami nebo nedodělky nebránící řádnému užívání Díla nebo jeho části a Zhotovitel neodstraní příslušné vady a nedodělky v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení oproti schváleným termínům k odstranění vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu zvlášť; Nepřevzetí Díla nebo jeho části z důvodu vad a/nebo nedodělků bránících řádnému užívání Díla nebo jeho části z důvodu na straně Zhotovitele, nezakládá tento stav pro Zhotovitele nárok na posun navazujících termínů;

- v případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování opakovaně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až do 1 % z ceny Díla za každý takový případ porušování smluvní povinnosti, přičemž konkrétní výši příslušné smluvní pokuty stanoví Objednatel v písemném upozornění na možnost uložení smluvní pokuty podle závažnosti postihovaného porušení smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy nesmí překročit 5 % z ceny Díla;

- v případě, že Zhotovitel poruší své smluvní povinnosti, pro jejichž porušení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a Objednatel z důvodu porušení těchto povinností od Smlouvy odstoupí, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla, a to bez ohledu na to, zda již byla smluvní pokuta za stejné porušení smluvních povinností uložena podle jiného ustanovení této Smlouvy.

- Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody vyjma čl. 1 písm. a) tohoto odstavce.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

- vstoupí do likvidace;

- přerušil (zastavil) práce na Díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a termínu předání Díla Objednateli;

- je v prodlení s prováděním Díla;

- oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

- přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

Komunikace smluvních stran

- Zhotovitel komunikuje s Objednatelem písemně prostřednictvím osob uvedených v následujícím ustanovení, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.

- Diskuze a odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem detailů exponátů bude probíhat písemnou formou přes on-line systém Wiki, který má Objednatel ve své správě a ke kterému dá Objednatel Zhotoviteli přístupová práva.

- Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem. Jakákoliv oznámení a sdělení nebo dotazy podle této Smlouvy, které mají vliv na termíny realizace Díla nebo na cenu Díla, musí být současně s doručením elektronickou poštou doručeny také osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na níže uvedené adresy smluvních stran:

Objednatel:

Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

Kontaktní osoba ve věcech administrativních:

Ing. Kateřina Ševčíková

tel.: +420 541 651 336

e-mail: sevcikova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Lukáš Richter

tel.: +420 725 078 997

e-mail: lukas.richter@vida.cz

Zhotovitel:

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, se sídlem [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Kontaktní osoba:

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

tel:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Kontaktní osoba ve věcech technických

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

tel:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

- Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

Součásti smlouvy

- Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace (předkládáno uchazečem v nabídce na CD/DVD)

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (Položkový rozpočet) (předkládáno uchazečem v nabídce)

Příloha č. 3 – Časový harmonogram (předkládáno uchazečem v nabídce)

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů, jimiž byla prokazována kvalifikace (předkládáno uchazečem v nabídce)

- Jestliže si výše uvedené smluvní dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

XIV.

Práva k duševnímu vlastnictví

- V případě, že je výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona, získá Objednatel k takto vytvořenému Dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem oprávnění k výkonu práva jej užít (licenci) a to všemi způsoby užití. Objednatel není povinen tato práva využít. Objednatel bude mít k takto vytvořenému Dílu časově neomezené, bezplatné a nevýlučné užívací právo. Užívání materiálů a jakýchkoliv jejich kopií jedné strany druhou stranou je možné pouze pro účely, za jakými byly tyto materiály obdrženy na základě této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn poskytnout licenci k užití Díla třetí osobě (zejména provozovateli VIDA! science centra) ve stejném rozsahu, jako ji má sám. Cena za tuto licenci je plně kryta v ceně dodávek, tato licence zůstane v platnosti během celé doby trvání ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů.

- Veškerá data zpracovávaná při poskytování dodávek dle této smlouvy jsou ve vlastnictví Objednatele; tedy Objednatel je dle dohody stran pořizovatelem příslušných databází ve smyslu § 89 autorského zákona.

- Zhotoviteli nebo původci softwaru (pokud je odlišný od Zhotovitele – tedy u licencovaných programů třetích stran) náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k softwaru.

- Objednatel nabývá práva užívat předmět licence okamžikem předání té části Díla, jejíž součástí příslušné programové produkty jsou.

- Pokud Zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy nebo doby platnosti smlouvy o zabezpečení servisní podpory provozu nahradí programové produkty podle novějšími, zavazuje se poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít tyto nové programové produkty za podmínek obdobných původnímu oprávnění.

- V případě, že třetí strana uplatní nárok z důvodu porušení patentu nebo autorského práva produktem, jenž Zhotovitel dodal Objednateli, bude Zhotovitel hájit Objednatele před takovým nárokem na své náklady. Zhotovitel uhradí veškeré náklady, škody a poplatky uložené soudem či náhradu zahrnutou v dohodě o vyrovnání schválené, a to za předpokladu, že Objednatel:

#### (a)	bezodkladně předá Zhotoviteli písemné oznámení o takovém nároku; a

#### (b)	umožní Zhotoviteli řídit obhajobu a jednání o vyrovnání a bude se Zhotovitelem při obhajobě a jednáních o vyrovnání spolupracovat.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně ve smlouvě neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Zánikem této Smlouvy nezanikají práva na majetkové sankce podle této Smlouvy.

- Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy).

- Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly smluvním partnerem svěřeny, nezpřístupní bez písemného souhlasu třetím osobám a tyto informace nepoužijí k jiným účelům než pro plnění této Smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou dle Pravidel pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

- Zhotovitel se zavazuje:

- poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Díla;

- poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;

- poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k provádění Díla dle této Smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Seznam subdodavatelů, jimiž byla prokazována kvalifikace, je přílohou této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Moravian Science Centre Brno II. etapa“, registrační č. CZ.1.05/3.2.00/20.0378, který byl předložen k financování z  Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

- Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

- Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ………… 2015 na …..    schůzi usnesením č. ……….…….

V ……………….. dne ………………..		V ……………….. dne …………

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

………………………………………….	………………………………………….

Jihomoravský kraj