Smlouva  o dílO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno

příspěvková organizace

sídlo: Ibsenova 114/1    638 00 Brno

IČ 	605 55 998

DIČ	není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: 44033621/0100

Zastoupená: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., ředitel školy, tel. 724 931 170

2. Zhotovitel:	Zdeněk Holomek, Klášterní 73, 790 55 Vidnava

IČ	76177467

DIČ	CZ8604306216

Bankovní spojení: Gemoney bank, a.s. Jeseník

Číslo účtu: 207376603/0600

Firma byla zapsána v živnostenském rejstříku vedeného Městským úřadem v Jeseníku.

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních a technických: Zdeněk Holomek, tel. 725 555 697

II.

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je

„Oprava zídky dle položkového rozpočtu “

2. Rozsah prací je uveden napoložkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou této SoD.

III.

Sjednaná doba provedení

- Zahájení prací:28. 7. 2015

- Dokončení prací: 28. 8. 2015

- Dílo bude dokončeno a předáno v souladu s uvedenými termíny pouze v případě vhodných klimatických podmínek v daném období. V opačném případě bude společně dohodnut náhradní termín, přičemž na zhotovitele se nevztahují sankce dle bodu V. této smlouvy.

- Nevhodnými klimatickými podmínkami se rozumí:

- sněžení, tvoření námrazy

- venkovní teplota menší než -5°C a vyšší než 25°C ve stínu.

IV.

Cena za dílo

- Cena je stanovena dohodou a je podložena cenovou nabídkou.

- Cena celkem bez DPH	82 603Kč

DPH 21%	17 347Kč

Celkems DPH	99 950Kč

slovy:Devadesátdevěttisícdevětsetpadesátkorun českých

V.

Platební podmínky

- Objednatel uhradí sjednanou cenu následovně:

Sjednaná částka bude převedena na účet zhotovitele se 14 denní splatnosti ode dne vystavení faktury, kterou je možno vystavit až po dokončení a předání díla.

- V případě nedodržení termínu splatnosti dohodnuté částky a termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kčza každý den prodlení platby, kterou uhradí objednatel zhotoviteli, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- V případě nedodržení termínu dokončení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den zpoždění s dokončením prací, kterou uhradí zhotovitel objednateli, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- V případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady nebo nedodělky, vyhrazuje si objednatel právo pozastavit úhradu vystaveného daňového dokladu a to ve výši 10% z jeho celkové částky. Tuto částku uhradí do 10 dnů od odstranění všech v zápise uvedených vad, resp. nedodělků.

VI.

Povinnosti objednatele

- Předat staveniště na zhotovení díla.

- Poskytnout plochu 4 m2 pro úschovu materiálu.

- Zajistit pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště v době od 07:00 do 18:00 hod..

- Zajistit úhradu oboustranně odsouhlasených nákladů spojených s provedením případných objednatelem požadovaných víceprací nad rámec této SOD.

VII.

Povinnosti zhotovitele

- Písemně oznámit objednateli 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

- Dílo dokončit a vyfakturovat v souladu s uvedenými termíny.

- Po předání a převzetí díla vyklidit staveniště do 2 dnů.

- Zajišťovat opatření z hlediska dodržování bezpečnosti a požární ochrany u prací prováděných na stavbě.

- Dohodnutá částka je odsouhlasená zhotovitelem i objednatelem, je maximální a neměnná.

- Případné méně práce odečíst z ceny za dílo.

- Případné vícepráce nad rámec této smlouvy, je potřeba odsouhlasit oboustranně a podepsat v dodatku ke smlouvě.

VIII.

Ostatní a závěrečná ujednání

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že zhotovitel je majitelem dodaného materiálu až do úplného zaplacení celkové ceny za dílo. V případě nedodržení smluvených platebních podmínek a za předpokladu 100% plnění díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel po uplynutí 30 dnů od data splatnosti poslední splátky oprávněn celé dílo demontovat a odebrat.

- Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku 60 měsíců.

Záruka je poskytovánaode dne předání a převzetí díla dle této smlouvy zhotovitelem vůči objednateli. Záruka nebude uznána při závadách vzniklých mechanickým poškozením a poškozením třetí osobou.

- Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění na odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s výkonem jeho činnosti.

- Tato smlouva se vyhotoví ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jeden.

- Zhotovitel si vyhrazuje právo vyvěsit reklamu firmy na lešení.

V Brně dne:

............................................	............................................

objednatel	zhotovitel