# Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace

# Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice

Vaše zn.:                                 Naše zn.:                                 Vyřizuje:                                       Ve     Strážnici:	                                  /2013/Ky

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Rekonstrukce koupelen „ a  “Opravy  obkladů, výtahu a  vodovodního potrubí v kuchyni“

PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných uchazečů. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci.Součástí zadávací dokumentace je  jednotlivý položkový rozpočet.

1.Název a sídlo zadavatele:

Název:                               Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace,

Preláta   Horného 515, 696 62 Strážnice

Zastoupený ředitelkou : JUDr. Ivanou Kyjovskou

IČ:                                      47375604

ID datové schránky:       s2qy4k

Bankovní spojení:           Komerční banka, a.s., pobočka Strážnice

Číslo účtu:                        14834 – 671/0100

Kontaktní osoba:            JUDr. Ivana  Kyjovská, tel 518 334 059, 602 725 102,

reditel@ddstraznice.cz

p. Milan Komoň, vedoucí provozního úseku tel. 737 107 306, provozni@ddstraznice.cz

1.Vymezení  předmětu veřejné zakázky:

Rekonstrukce koupelen spočívá v kompletní demontáži stávajících zařizovacích předmětů (umyvadla, sprchy, vana, vodovodní baterie). Provede se kompletní vybourání betonových podlah až na stávající hydroizolaci,  včetně keramické dlažby a otlučení stávajících bělninových obkladů. Nesoudržné a poškozené omítky pod obklady se odstraní v celém rozsahu. Demontují se otopná tělesa.

Po ukončení všech bouracích prací se provedou nové vnitřní omítky pod obklady, nové hydroizolace z asfaltových pásů a z hydroizolačních stěrek. Provedou se nové rozvody kanalizace a vodovodu včetně nových výtokových baterií. V koupelnách se provedou nové betonové podlahy ve spádu k odvodňovacímu žlabu. Nové keramické obklady do výšky 2,0 m s mozaikovou listelou, nové dlažby 100*100 mm s protiskluzovou úpravou. Dojde k vybavení madly, sprchovými, termostatickými bateriemi, sklápěcími sedačkami u sprch a nerezovou tří patrovou policií. V koupelně 1.NP se provede sádrokartonový podhled.  Ve všech dotčených prostorách se provede malba. Předpoklad zahájení 4/2013.

Oprava  obkladů, výtahu a  vodovodního potrubí v kuchyni bude zahrnovat odstranění stávajících obkladů, začištění a vyrovnání zdiva a položení nových obkladů. Stávající vodovodní potrubí bude odstraněno a umístěno do zdiva. Materiál v potravinovém výtahu bude odstraněn a nahrazen novým - nerezovým, který vyhovuje hygienickým normám.Práce budou probíhat za provozu kuchyně během odpoledních a večerních hodin.Předpoklad zahájení 8-9/2013.

2. Doba a místo plnění zakázky:

Termín zahájení : od podpisu smlouvy – předpoklad 4/2013

Termín dokončení : 9/2013

Místo realizace:  Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace

- Zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena za veřejnou zakázku bude zpracována formou podrobné a srozumitelné kalkulace nákladů v českých korunách. Bude předložena na dva předměty plnění – 1.rekonstrukce koupelen a 2.oprava  obkladů, výtahu a  vodovodního potrubí v kuchyni

Nabídková cena bude předložena formou položkového rozpočtu na každý předmět plnění  zvlášť a  musí zahrnovat všechna plnění (práce, dodávky a jiné činnosti) uchazeče nezbytná  pro řádné a včasné splnění této zakázky.

Nabídková cena za veřejnou zakázku bude stanovena jako konečná celková cena za jednotlivé předměty plnění  veřejné zakázky a bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

Cena bude uhrazena až po realizaci celé veřejné zakázky; podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura se splatností 30 dnů od data jejího doručení zadavateli veřejné zakázky.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

- Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 100 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

- Předložení návrhu  smlouvy o dílo

Uchazeč předloží, jako součást nabídky, podepsaný návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních

Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou

- Požadavky na prokázaní  kvalifikačních předpokladů

    - krycí list nabídky – návrh je uveden v návrhu položkové rozpočtu, bude uveden 2x, a to zvlášť na 1. Rekonstrukce koupelen

na 2. Oprava  obkladů, výtahu a  vodovodního potrubí v kuchyni

bude obsahovat - základní identifikační údaje dodavatele, tj. obchodní       firma/název/jméno, sídlo/místo podnikání/bydliště, právní forma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, telefon, fax, e-mail, cena, atd. V případě společného týmu nebo konsorcia několika uchazečů musí být uvedena pouze 1 právnická osoba, která bude ve smluvním vztahu se zadavatelem, a která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech týkajících se realizace této veřejné zakázky. Tým nebo konsorcium jsou považovány za jednoho zpracovatele,

    - nabídková cena v požadované struktuře dle čl. 3. těchto zadávacích podmínek,

    - doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky (prostá kopie) příloha č. 1 nabídky,

    - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů (prostá kopie) – příloha č. 2 nabídky,

    - doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče – např. plná moc, pověření, apod. (prostá kopie) – příloha č. 3 nabídky. Předkládá se jen tehdy, pokud se nejedná o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence.

    - návrh smlouvy – příloha č. 4 nabídky,

    - seznam alespoň 3 referenčních zakázek poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktu na objednatele- příloha č. 5 nabídky

    - doložení čestného prohlášení, že na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz nebo proti kterému nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci - příloha č. 6 nabídky,

    - doložení čestného prohlášení, že uchazeč nemá v daňové evidenci zachyceny daňové nedoplatky - příloha č. 7 nabídky,

    - doložení čestného prohlášení, že uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na

penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - příloha č. 8

nabídky

Uchazeč musí  do nabídky předložit  pojistnou smlouvu na rizika spojené s předmětem podnikání, a to kopií dokladu, který bude předložen k nabídce

Příloha č. 1 – 8 bude doložena pouze 1x.

7. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno podle výše nabídkové ceny, hodnocena bude bez DPH.

8. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací podmínky,

- nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu,

- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,

- odmítnout všechny nabídky,

- zadávací řízení kdykoliv zrušit,

- o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění,

-  nevracet došlé nabídky

9. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí dne  15.4.2013 ve 12. hod.

2. Nabídky v uzavření obálce označené „ NEOTVÍRAT –KOUPELNY, KUCHYNĚ“ opatřeném na uzavření razítkem uchazeče, doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na adresu: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice

10. Variantní řešení:

Variantní řešené zadavatel nepřipouští.

11. Závěrečné informace

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako uchazeč více než jednou.

Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

Nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.

Nabídka, která:

- nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené  zadávacími podmínkami nebo

- bude označena nebo doručena v rozporu s těmito zadávacími podmínkami nebo

- bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek

nebude zadavatelem hodnocena.

Ve Strážnici dne: 8.4.2013

JUDr. Ivana Kyjovská

ředitelka

bank. spojení			IČO		Telefon		Fax	              E-mail

Komerční banka Hodonín		47375604	518 332 128	518 332 189        reditel@ddstraznice.cz

číslo účtu 14834-671/0100